UCHWAŁA NR 1006/XXXIX/09

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

z dnia 26 października 2009 roku

w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010”

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zmianami)

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się aktualizację „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010”, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Pomorskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

Województwa Pomorskiego

UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Nr 530/211/09 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010” przygotowano aktualizację zapisów ww. Planu. Aktualizacja jest niewielką modyfikację Planu przyjętego w dniu  24 września 2007 r. uchwałą Nr 191/XII/07 Sejmiku Województwa Pomorskiego i dotyczy:

1. planu funkcjonowania składowisk odpadów po 2009 r. (wcześniej wskazanych w Planie do zamknięcia), które zostały dostosowane do wymagań prawa ochrony środowiska,

2. zasięgu obsługi składowiska w Gostomiu w gminie Kościerzyna,

3. harmonogramu realizacji zadań związanych z budową zakładów zagospodarowania odpadów- terminów realizacji.

Aktualizacja była przedmiotem obrad Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Projekt aktualizacji Planu, zgodnie z art. 14 ust. 7 pkt.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2007 r.  nr 39, poz. 251 ze zm.) przedłożono do zaopiniowania ministrowi właściwemu do spraw środowiska, organom wykonawczym powiatów i gmin oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska..

Organ opracowujący projekt aktualizacji sporządził uzasadnienie zawierające informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z poź. zm.) i po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku (pismo z dn. 07.09.09 znak RDOŚ-22-WOO-7040/34-2/MB)

- Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gdańsku (pismo z dnia 31.08.09 znak SE.NS-80/490/226o/BK/09)

odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, gdyż uznał, że realizacja postanowień przedmiotowej aktualizacji nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Na podstawie zgłoszonych uwag sformułowano ostateczną wersję aktualizacji Planu.

Uchwalona w takim kształcie aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010 będzie dokumentem strategicznym, wykorzystywanym jako instrument zarządzania środowiskiem, a także jako dokument nadrzędny wobec powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami.

Aktualizacja PGO WP 2010 nie narusza zapisów Strategii rozwoju województwa pomorskiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego.

Aktualizacja PGO WP 2010 zgodna jest z Polityką Ekologiczną Państwa oraz Krajowym Planem Gospodarki Odpadami.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 1006/XXXIX/09

Sejmiku Województwa Pomorskiego

z dnia 26 października 2009 r.

AKTUALIZACJA „PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 
DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2010”

W „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010” wprowadza się następujące zmiany:

- W Dziale 3 „Aktualny stan gospodarki odpadami”, w rozdziale 3.1 „Odpady komunalne”  Podrozdział 3.1.6 „Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami” otrzymuje brzmienie:

„3.1.6  Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami

Po rozpoznaniu stanu istniejącego zidentyfikowano następujące problemy:

- w zakresie zbierania i transportu odpadów:

- brak instrumentów dyscyplinowania jednostek samorządu terytorialnego w przypadku niewypełniania przez nie zadań określonych w ustawach:

  - na 123 gminy tylko 63, tj. 51%, posiada uchwalone regulaminy utrzymania porządku

i czystości, które są aktami prawa miejscowego,

  - zbyt mały postęp w selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,

  - niewystarczająca informacja adresowana do społeczności lokalnej w gminach o zasadach selektywnego zbierania odpadów w tym wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych;

  - sporadyczne korzystanie z internetu jako narzędzia do przekazywania informacji na temat gospodarki odpadami komunalnymi w gminie,

- podmioty gospodarcze, które uzyskały zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w niedostatecznym stopniu są kontrolowane pod kątem świadczonych usług, które wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;

- w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów:

- zbyt duża ilość lokalnych małych składowisk odpadów, które nie spełniają wymagań prawnych  i muszą być zamknięte do końca 2009 r.;

- długotrwałe procedury związane z uzyskaniem środków finansowych z programów pomocowych UE na budowę nowoczesnych zakładów zagospodarowania odpadów. Dotyczy to np. ZZO w Starym Lesie w gminie Starogard Gdański, Rokitki w Tczewie oraz Szadółki

w Gdańsku;

- niska aktywność niektórych gmin w działaniach związanych z tworzeniem ponadgminnych jednostek organizacyjnych, które prowadziłyby kompleksową gospodarkę odpadami komunalnymi;

- spalanie odpadów w paleniskach domowych;

- brak wskazania lokalizacji dla instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla aglomeracji trójmiejskiej.”

## W Dziale 6:. „Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami” Rozdział 6.5: „Plan zamykania instalacji (składowisk) niespełniających wymagań ochrony środowiska” otrzymuje brzmienie:

„6.5 Plan zamykania instalacji (składowisk) niespełniających wymagań ochrony środowiska

W 2006 r. w województwie pomorskim funkcjonowały 65 składowiska odpadów, w tym 9 przemysłowych. Część składowisk odpadów komunalnych to obiekty lokalne, które nie kwalifikują się do modernizacji, gdyż najczęściej zajmują zbyt małą powierzchnię terenu i nie spełniają warunków technicznych.

Na terenie województwa pomorskiego do 2008 r. zamknięto 14 składowisk komunalnych oraz jedno przemysłowe. Do zamknięcia i rekultywacji kwalifikuje się jeszcze 5 składowisk komunalnych, wymienionych w tabeli  6.2. Na 31.12.2008 r. w województwie pomorskim funkcjonowały 42 składowiska odpadów, w tym 8 przemysłowych.

Założono, że wszystkie wymienione w ww. planie zamykania instalacji obiekty zostaną zamknięte w terminie do 31 grudnia 2009 r. i poddane rekultywacji.

Tabela 6.2  Lokalne składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych planowane do zamknięcia do 31.12.2009 r. i zamknięte w latach 2006-2008.

| Lp. | Miejscowość, w której znajduje się składowisko | Powiat | Miasto/gmina | Rok uruchomienia | Powierzchnia [ha] | Stan na 31.12.2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KOZY | bytowski | Czarna Dąbrówka | 2001 | 1,04 | Funkcjonujące – do zamknięcia |
| 2. | ROKITY |  |  | 1998 | 2,12 |  |
| 3. | UNICHOWO |  |  | 1998 | 2,01 |  |
| 4. | OSŁAWA DĄBROWA |  | Studzienice | 1996 | 2,20 | Zamknięte, |
| 5. | CIECHOCIN | chojnicki | Chojnice | 1997 | 0,33 | Zamknięte |
| 6. | CHOJNICZKI |  |  | 1992 | 0,35 |  |
| 7. | GOCKOWICE |  |  | 1996 | 0,22 |  |
| 8. | SWORNEGACIE |  |  | 1992 | 0,23 |  |
| 9. | KOSOBUDY |  | Brusy | 1994 | 3,80 | Zamknięte |
| 10. | KAPLICA | kartuski | Somonino | brak danych | 0,8 | Zamknięte |
| 11. | KŁODNO |  | Sulęczyno | brak danych | 1,2 | Zamknięte |
| 12. | DZIEMIANY | kościerski | Dziemiany | 1994 | 1,4 | Funkcjonujące – do zamknięcia |
| 13. | GONTY | kwidzyński | Prabuty | 1998 | 1,49 | Zamknięte |
| 14. | JAŁOWIEC |  | Ryjewo | 1992 | 0,60 | Zamknięte |
| 15. | KARPINY |  | Sadlinki | 1987 | 0,16 | Zamknięte |
| 16. | LUCIN | lęborski | Wicko | 1971 | 5,26 | Zamknięte |
| 17. | ŚWIERKI | malborski | Nowy Staw | 1994 | 4,43 | Zamknięte |
| 18. | LISEWO MALBORSKIE |  | Lichnowy | 1998 | 0,47 | Zamknięte |
| 19. | SKÓRCZ | starogardzki | Skórcz | 1969 | 6,86 | Funkcjonujące – do zamknięcia |
| 20.. | Wiślinka | gdański | Pruszcz Gdański | 1972 | 34,0 | Zamknięte |

Źródło: opracowanie własne.”

# W Dziale 7: „Pożądane istniejące oraz planowane miejsca lokalizacji instalacji” Rozdział 7.1:  „Instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów” otrzymuje brzmienie:

„7.1 Instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

Unieszkodliwianie odpadów komunalnych w województwie pomorskim polega głównie na deponowaniu ich  na składowiskach. W roku 2008 odpady komunalne składowane były na 42 składowiskach. Aktualnie 8 z nich funkcjonuje, jako obiekty regionalne, wybudowane bądź modernizowane w ramach zakładów zagospodarowania odpadów. W roku 2008 funkcjonowało także 8 składowisk przemysłowych.

Składowiska dopuszczone do dalszego funkcjonowania nie mogą negatywnie oddziaływać na środowisko a dalsze ich funkcjonowanie uwarunkowane jest posiadaniem pozwoleń zintegrowanych (o ile są wymagane) lub innych w zakresie gospodarki odpadami.

Tabela 7.1  Istniejące składowiska przewidziane do funkcjonowania do czasu ich wypełnienia

| Lp. | Miejscowość, w której znajduje się składowisko | Powiat | Miasto/gmina | Rok uruchomienia | Powierzchnia terenu [ha] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | NIEŻURAWA | chojnicki | Czersk | 1994 | 6,45 |
| 2. | PRZECHLEWO | człuchowski | Przechlewo | 1999 | 1,3 |
| 3. | GOSTOMIE | kościerski | Kościerzyna | 1991 | 5,82 |
| 4. | CHLEWNICA | słupski | Potęgowo | 2001 | 2,5 I etap – 1,13 |
| 5. | LINOWIEC | starogardzki | Starogard Gdański | 1973 | 15,2 |
| 6. | NOWA WIEŚ SZTUMSKA | sztumski | Sztum | 1990 | 2,0 |
| 7. | NICPONIA | tczewski | Gniew | 1997 | 2,69 |
| 8. | ROPUCHY |  | Pelplin | 1993 | 1,6 6,7 (I etap – 1,6) |
| 9. | GNIEWINO | wejherowski | Gniewino |  | 2,0 |
| 10. | RYBSKA KARCZMA |  |  | 1983 | 6,44 |
| 11. | MINIĘTA | sztumski | Dzierzgoń | 1999 | 1,60 |
| 12. | GATKA | bytowski | Miastko | 1997 | 9,45 |
| 13. | OBŁĘŻE | słupski | Kępice | 1996 | 1,70 |
| 14. | ŁEBCZ | pucki | Puck | 1981 | 8,39 |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 7.1 A  Składowiska funkcjonujące do wybudowania ZZO

| Lp. | Miejscowość, w której znajduje się składowisko | Powiat | Miasto/gmina | Powierzchnia terenu [ha] | Proponowane ZZO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZIELONA HUTA | chojnicki | Konarzyny | 1,44 | ZZO Nowy Dwór k/Angowic |
|  | NADZIEJEWO | człuchowski | Czarne | 10,6 | ZZO Nowy Dwór k/Angowic |
|  | KIEŁPIN | człuchowski | Człuchów | 1 etap 8,36 | ZZO Nowy Dwór k/Angowic |
|  | GRZYMISŁAW | człuchowski | Debrzno | 1,0 | ZZO Nowy Dwór k/Angowic |
|  | GOŁĘBIEWO WIELKIE | gdański | Trąbki Wielkie | 3,70 | ZZO Rokitki |
|  | LINIEWSKIE GÓRY | kościerski | Liniewo | 1,0 | ZZO Stary Las |
|  | OSOWO | kościerski | Karsin | 1,05 | ZZO Stary Las |
|  | STRYCH | starogardzki | Kaliska | 1,1 | ZZO Stary Las |
|  | BIETOWO | starogardzki | Lubichowo | 1,0 | ZZO Stary Las |
|  | BOBROWIEC | starogardzki | Smętowo | 1,2 | ZZO Stary Las |
|  | OSIEK | starogardzki | Osiek | 1,23 | ZZO Stary Las |
|  | OSÓWEK/ SZLACHTA | starogardzki | Osieczna | 0,46 | ZZO Stary Las |
|  | SKARSZEWY | starogardzki | Skarszewy | 8,00 | ZZO Stary Las |
|  | ZBLEWO | starogardzki | Zblewo | 0,50 | ZZO Stary Las |
|  | SZALENIEC | malborski | Stare Pole | 1,67 | ZZO Rokitki |

Źródło: opracowanie własne

Przedłużenie funkcjonowania składowisk wskazanych w tab. 7.1 i w tab. 7.1 A warunkowane jest spełnieniem wymagań wynikających z:

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy i eksploatacji i zamknięcia, jakimi powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (D. U. nr 61, poz. 549 z póź. zm.;

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. nr 220, poz. 1858),

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 07 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. nr 186, poz. 1553),

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny.

Zakłady Zagospodarowania Odpadów

W WPGO z 2003 r. wytypowane zostały obiekty posiadające warunki do rozwoju i modernizacji w celu przekształcenia w regionalne jednostki organizacyjne, które będą realizowały kompleksową gospodarkę odpadami komunalnymi.

Z proponowanych 11-tu lokalizacji ZZO aktualnych jest 9. Lokalizacje ZZO przyjęte w obecnym opracowaniu przedstawione są w tabeli 7.2.

Tabela 7.2  Obiekty istniejące i planowane do przekształcenia w ZZO

| - | Powiat | Nazwa obiektu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bytów | ZZO Sierżno | przekształcenie w ZZO po rozbudowie |
| 2. | Chojnice | ZZO Nowy Dwór k/Angowic | realizacja planowana na lata 2010-2013 |
| 3. | Kwidzyn | ZZO Gilwa Mała | ZZO oddany do eksploatacji od 01.02.2006 r. |
| 4. | Lębork | ZZO Czarnówko | przekształcenie w ZZO po rozbudowie |
| 5. | Słupsk | ZZO Bierkowo | ZZO istniejący |
| 6. | Starogard Gdański | ZZO Stary Las | realizacja planowana na lata 2010-2013 |
| 7. | Tczew | ZZO Rokitki | realizacja planowana na lata 2010-2013 |
| 8. | Wejherowo | ZZO Łężyce | „Eko-Dolina” obiekt oddany do użytku 2005 r., planowana dalsza rozbudowa |
| 9. | Miasto Gdańsk | ZZO Szadółki | przekształcenie w ZZO po rozbudowie |

Źródło: opracowanie własne

Dokładna charakterystyka obiektów przyjętych w PGOWP 2010, plany i zamierzenia inwestycyjne przedstawione są w załączniku 6.

Pożądane instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, zlokalizowane są w 148 zakładach na terenie województwa pomorskiego. Szczegółowy opis instalacji zawierają Rozdziały 3.2.3 i 3.3.5, natomiast wykaz instalacji załącznik 5.”.

# W Dziale 8: „Projektowany system gospodarki odpadami (zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie zdanie:

„Składowisko w Gostomiu w gminie Kościerzyna pozostanie jako lokalne i będzie obsługiwało:

       gminę wiejską Kościerzyna – 13 206 mieszkańców,

- gminę Stężyca – 8 684 mieszkańców,

czyli razem 21 890 mieszkańców.”

zastępuje się zdaniem:

„Składowisko w Gostomiu w gminie Kościerzyna pozostanie jako lokalne i będzie obsługiwało:

- 		gminę wiejską Kościerzyna – 13 206 mieszkańców,

- gminę Stężyca – 8 684 mieszkańców,

- gminę miejska Kościerzyna 23031 mieszkańców,

- gminę Przywidz- 5142 mieszkańców,

czyli razem 50 063 mieszkańców.”

# W Dziale 9: „Harmonogram i sposób finansowania realizacji zadań” tabela 9.2. „Zadania i koszty inwestycyjne” otrzymuje brzmienie:

„Tabela 9.2 Zadania i koszty inwestycyjne realizacji zadań określonych w PGOWP 2010.

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące | Koszty /mln. zł/ | Potencjalne źródła finansowania | Lata realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Budowa ZZO „Stary Las” w powiecie Starogardzkim: - sortownia odpadów zmieszanych oraz z selektywnej zbiórki, - kompostownia odpadów organicznych i osadów ściekowych, - segment demontażu odpadów budowlanych i wielkogabarytowych, - magazyn do czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych, - instalacje fermentacji odpadów, - kwatera składowania pozostałej masy odpadów po sortowaniu i po przetwarzaniu mechaniczno-biologicznym. | Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim | 83,4 | Fundusz Spójności | 2010-2013 |
|  | Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku – Szadółkach - sortownia odpadów zmieszanych i surowcowych - kompostownia odpadów organicznych - segmenty demontażu odpadów wielkogabarytowych i budowlanych - magazyn do czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych - modernizacja kwatery składowania odpadów zmieszanych - rozbudowa instalacji odgazowania - kwatera do składowania azbestu | Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku | 289,2 | Fundusz Spójności | 2009-2012 |
|  | Regionalny System Gospodarki Odpadami w Tczewie Zakres przedsięwzięcia obejmuje następujące zadania: Teren A- lokalizacja w mieście Tczew - budowa sortowni odpadów surowcowych, - budowa linii biochemicznego przetwarzania odpadów organicznych, - budowa linii demontażu odpadów wielkogabarytowych, - budowa zaplecza socjalnego, - budowa magazynu odpadów, niebezpiecznych\budowa nowej kwatery składowiska odpadów, - budowa garaży i warsztatu podręcznego, - realizacja infrastruktury technicznej, - budowa drogi dojazdowej, - rekultywacja istniejącego składowiska odpadów, Teren B - Lokalizacja Stegny - budowa linii segregacji i doczyszczania odpadów surowcowych, - budowa stacji przeładunkowej odpadów, - budowa zaplecza socjalnego, - realizacja infrastruktury technicznej, Teren C – lokalizacja Pelplin - budowa stanowiska przetwarzania odpadów budowlanych, - budowa składowiska odpadów budowlanych obojętnych, - realizacja uzupełniającej infrastruktury technicznej, - rekultywacja istniejącego składowiska w Ropuchach 1,6 ha Rekultywacja istniejących składowisk odpadów: 1.Minięta gm. Dzierzgoń 1,6 ha 2.Malbork, ul. Ceglana 3. Malbork, ul. Tczewska 4.Mątowy Małe gm. Miłoradz – 1,37 ha 5.Lisewo Malborskie gm. Lichnowy – 0,47 ha 6.Świerki gm. Nowy Staw – 4,43 ha 7. Miłocin gm. Cedry Wielkie – 3,7 ha 8. Tczew Rokitki ul. Gm. Tczew 7 ha 9. Nicponia gm. Gniew 2,69 ha 10. Gołębiewo Wielkie gm. Trąbki Wielkie 3,7 ha 11. Szaleniec gm. Stare Pole 1,67 ha | Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie Urzędy Gmin | 95,5 11,3 (razem 1+2+3) 0,5 0,3 4,0 3,3 7,0 3,0 1,5 | Fundusz Spójności EFRR lub Fundusz Spójności | 2010-2013 |
|  | Kompleksowy system zagospodarowania odpadów komunalnych dla 10 gmin ziemi Kaszubskiej. Rozbudowa ZZOK w Sierżnie. Stacje przeładunkowe. Wdrożenie jednolitego systemu zbierania odpadów . Likwidacja zbiornika smoły pogazowej (Sierżno). | Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierżno Sp. z o.o | 40,2 0,4 | Fundusz Spójności, EFRR lub EkoFundusz | 2009-2012 |
|  | ZZO w Czarnówku – II etap budowy sortownia z segmentem demontażu odpadów wielkogabarytowych, kompostownia, wdrożenie jednolitego systemu zbierania, kwatera do składowania pozostałej masy odpadów po sortowaniu i po przetwarzaniu mechaniczno-biologicznym. | Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. Czarnówko gm. Nowa Wieś Lęborska | 15,0 | EFRR | 2008-2010 |
|  | ZZO „Eko Dolina” Sp. z o.o. Łężyce rozbudowa ZZO- II etap inwestycji budowa kompostowni, rozbudowa sortowni surowców wtórnych budowa kwatery składowej B2, budowa segmentu produkcji paliwa alternatywnego, budowa kwatery składowej B3 oraz kwater składowych C1, C2, C3. | „Eko Dolina” Sp. z o.o. Łężyce gm. Wejherowo | 20,0 10,0 18,0 ok.27,0 brak danych | Fundusz Spójności | 2007 – 2009 2007 – 2009 2008-2009 po 2010 |
|  | Budowa ZZO w Nowym Dworze k/Angowic gm. Chojnice sortownia odpadów zmieszanych i surowcowych kompostownia, segmenty demontażu, magazyn czasowego przetrzymywania odpadów niebezpiecznych , instalacja do zagospodarowania gazu składowiskowego. | Urząd Miasta Chojnice Urzędy gmin Związki celowe | 44,0 | EFRR | 2010-2013 |
|  | ZZO Bierkowo- rozbudowa Budowa drogi do składowania balastu, Budowa zbiornika „I” na balast i czasowe składowanie odpadów, Zmiana systemu wywozu odpadów komunalnych z objętościowego na wagowy , Zintegrowany system recyklingu odpadów komunalnych w celu likwidacji zagrożeń związanych ze składowaniem odpadów. | PGK Sp. z o.o. | 1,0 3,0 7,5 5,6 | EFRR | 2008 2008-2009 2009-2010 2008-2009 |
|  | Budowa regionalnej instalacji do termicznego przekształcania odpadów dla woj. pomorskiego Przepustowość 150 – 200 tys. Mg/rok. | Urząd Miasta Gdańska Urzędy Miast i Gmin Związki celowe | 600,0 | Fundusz Spójności | 2010 – 2013 |
|  | Uporządkowanie gospodarki odpadami z rozbudową kompostowni z węzłem segregacji odpadów w Centrum Przeładunkowo – Segregacyjnym. | Gmina Miejska Kościerzyna | 2,6 | EFRR | 2008 – 2009 |
|  | Budowa stacji przeładunkowej w Nowej Wsi Sztumskiej. | Urząd Gminy Nowa Wieś Sztumska | 3 | EFRR | 2009-2010 |
|  | Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z budową kompostowni w gm. Gniewino i Krokowa. | Urząd Gminy Krokowa pow. Pucki Urząd Gminy Gniewino pow. Wejherowski | 1,7 | EFRR | 2009 - 2010 |
|  | Zamknięcie i rekultywacja składowiska w Łebczu gm. Puck (8,39 ha). Budowa stacji przeładunkowej. | Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Pucku | 7,0 3,0 | EFRR | 2012-2015 |
|  | Zamknięcie i rekultywacja skład. w Lucinie – 5,26 ha | Urząd Miasta w Łebie | 4,5 | EFRR | 2009 – 2010 |
|  | Rekultywacja składowisk zamkniętych w latach 2001-2006 |  |  |  |  |
| 14.1 | Powiat Bytowski gm. Borzytuchom – 7 składowisk 4,0 ha gm. Kołczygłowy - 3 składowiska 3,0 ha gm. Parchowo - 5 składowisk 3,9 ha gm. Lipnica - 4 składowiska 4,2 ha gm. Trzebielino – 3 składowiska 2,0 ha gm. Tuchomie - 6 składowisk 3,6 ha | Urzędy Gmin - Borzytuchom - Kołczygłowy - Parchowo - Lipnica - Trzebielino - Tuchomie | 2,2 1,7 2,1 2,3 1,1 2,0 | EFRR | 2007-2009 |
| 14.2 | Powiat Chojnicki gm. Czersk - 3 składowiska 2,8 ha | Urząd Miasta i Gminy Czersk | 1,5 | EFRR | 2007-2009 |
| 14.3 | Powiat Człuchowski gm. Koczała - 4składowiska 4,5 ha gm. Człuchów - 1 składowisko 5,8 ha | Urzędy Gmin Koczała Człuchów | 2,5 4,0 | EFRR | 2007-2009 |
| 14.4 | Powiat Gdański gm. Przywidz - 1 składowisko 1,3 ha | Urząd Gminy Przywidz | 2,0 | EFRR | 2007-2009 |
| 14.5 | Powiat Kartuski gm. Kartuzy - 1 składowisko 4,4 ha gm. Sierakowice - 1 -//- 0,3 ha | Urząd Gminy Kartuzy Urząd Gminy Sierakowice | 4,0 1,6 | EFRR | 2007-2009 |
| 14.6 | Powiat Kwidzyński gm. Gardeja składowisko w Bądkach 5,9 ha | Urząd Miasta Kwidzyn | 5,3 | EFRR | 2007-2009 |
| 14.7 | Powiat Lęborski Gm. Cewice - 1 składowisko 5,6 ha | Urząd Gminy Cewice | 3,0 | EFRR | 2007-2009 |
| 14.8 | Powiat Pucki gm. Kosakowo - 1 składowisko 3,0 ha gm. Krokowa – 2 składowiska 1,5 ha | Urzędy Gmin Kosakowo Krokowa | 1,5 0,7 | EFRR | 2007-2009 |
| 14.9 | Powiat Słupski gm. Główczyce - 1 składowisko 2,5 ha | Urząd Gminy Główczyce | 1,2 | EFRR | 2007-2009 |
| 14.10 | Powiat Sztumski gm. Mikołajki Pom. – 1 składowisko 1,0 ha | Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie | 0,7 | EFRR | 2007-2009 |
| 14.11 | Powiat Wejherowski gm. Luzino - 1 składowisko 0,7 ha Gm. Choczewo – 1 składowisko 0,5 ha | Urząd Gminy Luzino Urząd Gminy Choczewo | 0,5 0,5 | EFRR | 2007-2009 |
|  | Rekultywacja składowisk zamkniętych w latach 2007-2009 |  |  |  |  |
| 15.1 | Powiat Bytowski gm. Studzienice - 1 składowisko 2,2 ha m. i gm. Miastko - 1 składowisko 9,45 ha | Urzędy Gmin Studzienice Miastko | 1,8 5,2 | EFRR | 2010-2013 |
| 15.2 | Powiat Chojnicki gm. Chojnice - 4 składowiska 1,13 ha gm. Brusy - 1 składowisko 2,6 ha | Urzędy Gmin Chojnice Brusy | 0,7 2,6 | EFRR | 2008-2010 |
| 15.3 | Powiat Człuchowski Gm. Czarne - 1 składowisko 10,6 ha Gm. Kiełpin - 1 składowisko 8,36 ha Gm. Przechlewo – 1 składowisko 1,3 ha Gm. Debrzno - -//- 1,0 ha | Urzędy Gmin Czarne Kiełpin Przechlewo Debrzno | 8,5 2,7 0,9 0,7 | EFRR | 2010-2012 |
| 15.4 | Powiat Kartuski gm. Somonino - 1 składowisko 0,8 ha gm. Sulęczyno – 1 -//- 1,2 ha | Urzędy Gmin Somonino Sulęczyno | 0,5 0,5 | EFRR | 2010-2011 |
| 15.5 | Powiat Kwidzyński gm. Prabuty - 1 składowisko 1,49 ha gm. Ryjewo - 1 -//- 0,6 ha gm. Sadlinki - 1 -//- 0,16 ha | Urzędy Gmin Prabuty Ryjewo Sadlinki | 1,0 0,4 0,1 | EFRR | 2008-2010 |
| 15.7 | Powiat Starogardzki m. Skórcz - 1 -//- 3,0ha gm. Zblewo - 1 -//- 0,5 ha | Urzędy Miast i Gmin - Skórcz - Zblewo | 3,7 0,3 | EFRR | 20+10-2012 |
|  | Rekultywacja na obszarach gmin nielegalnych składowisk, zamkniętych w latach 2000-2006 | Urzędy Gmin | 7,0 | EFRR | 2008-2011 |
|  | ## Likwidacja mogilników: „Drzewiny gm. Kaliska „Jeczniki” gm. Człuchów „Tuchomie” gm. Tuchomie | Urzędy Gmin - Kaliska - Człuchów - Tuchomie | 0,4 0,4 0,4 | EFRR | 2008-2009 |
|  | ## Modernizacja składowiska w Rybskiej Karczmie: - budowa instalacji odgazowującej - modernizacja płyty kompostowej -rozbudowa stacji odzysku odpadów surowcowych | Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie | 1.5 0,1 1,7 | Budżet ZUK Norweski Mechanizm Finansowy Mechanizm Finansowy EOG | 2008-2013 |
|  | ## Instalacje do termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych o wydajności 200 kg/godzinę Zdrowotnej w Tczewie i Chojnicach | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 7,4 | Fundacja EkoFundusz, WFOŚiGW, powiatowy fundusz ochrony środowiska, środki własne | 2007-2009 |
|  |  | Szpital Specjalistyczny w Chojnicach | brak danych. |  |  |
|  | ## Zakład przetwórstwa i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Pesta Starogard Gdański | 2,0 | Fundusz Spójności lub EFRR | 2008-2009 |
|  | ## Rekultywacja składowiska fosfogipsów w Wiślince | Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych (GZNF) | brak danych | Budżet GZNF | Po 2009 |
|  | ## Sukcesywne usuwanie urządzeń zawierających PCB | Przedsiębiorcy | brak danych |  | Do 2010 |
|  | Budowa sortowni odpadów komunalnych na terenie Gm. Krokowa | Inwestor prywatny | 2 | Środki własne | 2008-2010 |
|  | Realizacja II etapu projektu dla składowiska odpadów w Nicponi na potrzeby miasta i gm. Gniew (budowa kwatery Ci D) | Spółka komunalna Incest-Kom sp. z o.o. | brak danych | Środki własne | 2012-2016 |
| ## Ogółem poz. 1-23 (nie uwzględniając pozycji „brak danych”) |  |  | 1114,7 |  |  |

Źródło: opracowanie własne”

- Dział 12 „Streszczenie w języku niespecjalistycznym” otrzymuje brzmienie:

„Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010  został sporządzony jako aktualizacja pierwszego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego przyjętego przez Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 153/XIII/03 z dnia 29 września 2003 r.

PGOWP 2010 zawiera działania mające na celu utworzenie nowoczesnego i skutecznego systemu gospodarki odpadami na lata 2007-2014, według celów Kpgo  2010.

Plan gospodarki odpadami obejmuje:

- opis aktualnego stanu gospodarki odpadami,

- prognozowane zmiany w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami,

- cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania,

- działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami,

- pożądane istniejące i projektowane miejsca lokalizacji instalacji do odzysku

- i unieszkodliwiania odpadów,

- projektowany system gospodarki odpadami,

- szacunkowe koszty inwestycyjne oraz sposoby finansowania,

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

Dla potrzeb planu dokonano podziału odpadów na:

- odpady komunalne,

- odpady niebezpieczne,

- pozostałe odpady w tym powstające w przemyśle, osady ściekowe, odpady opakowaniowe oraz odpady które stwarzają problemy z unieszkodliwianiem.

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów określono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112 poz. 1206).

Szacuje się, że w 2005 r. w województwie pomorskim wytworzono około 615 tys. Mg odpadów komunalnych.  W porównaniu z rokiem 2000 ilość wytworzonych odpadów komunalnych zmniejszyła się o około 0,4%. Największą frakcję stanowiły odpady ulegające biodegradacji - 46,8% ogólnej ilości odpadów komunalnych wytworzonych w 2005 r. Procent odzysku w 2005r. wyniósł 6,8%. Odzysk odpadów polega głównie na sortowaniu i kompostowaniu, prowadzony jest najskuteczniej w nowo wybudowanych zakładach zagospodarowania odpadów bądź składowiskach przekształconych w nowoczesne obiekty.

Podstawową metodą unieszkodliwiania wytworzonych odpadów komunalnych jest ich składowanie.

W roku 2006 odpady składowane były na 56 składowiskach, na których umieszczono łącznie ponad 607,2 tys. Mg  w tym 516,5  tys. Mg odpadów komunalnych.

Ponad 50% odpadów komunalnych unieszkodliwianych jest na składowiskach w Gdańsku- Szadółkach oraz Eko Dolina w Łężycach.

W 2005 r. w sektorze gospodarczym wytworzono 76,3 tys. Mg odpadów niebezpiecznych. Największe ich ilości pochodziły z następujących gałęzi przemysłu:

- grupa 05 01 - odpady z przeróbki ropy naftowej (5%),

- grupa 13 - oleje odpadowe oraz odpady ciekłych paliw (39,7%),

- grupa 16 - odpady nieujęte w innych grupach (11%),

- grupa 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury  drogowej (15%),

- grupa 19 - odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów z oczyszczalni ścieków oraz uzdatniania wody (19%).

Odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne (przemysłowych) wytworzono 3 663,0 tys. Mg.  Nastąpił wzrost ilości odpadów wytworzonych w 2005 r. w porównaniu z ilością wytworzoną w 2004 r. Wynika to ze zwiększonego zakresu robót drogowych wykonywanych na terenie województwa i powstawania odpadów z grupy 17.

W 2005 r. wytworzono ok. 1800 Mg odpadów zawierających azbest.

Obecnie na terenie województwa pomorskiego są dwa obiekty dostosowane do składowania odpadów zawierających azbest:

- Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gilwie Małej - powiat kwidzyński,

- Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie - powiat słupski.

W województwie pomorskim znajduje się 148 zakładów, posiadających instalacje do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne (bez składowania) w tym 14 zakładów posiada instalacje przeznaczone do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Wykaz wszystkich instalacji znajduje się w załączniku 5.

## W latach 2002-2004 na terenie województwa pomorskiego zlikwidowano 5 mogilników. Do likwidacji pozostały jeszcze 3 mogilniki w miejscowościach:

- Drzewiny w gminie Kaliska,

- Jęczniki w gminie Człuchów,

- Tuchomie w gminie Tuchomie.

W 2006 r. w województwie pomorskim funkcjonowały 65 składowiska odpadów, w tym 9 przemysłowych. Część składowisk odpadów komunalnych to obiekty lokalne, które nie kwalifikują się do modernizacji, gdyż najczęściej zajmują zbyt małą powierzchnię terenu i nie spełniają warunków technicznych.

Na terenie województwa pomorskiego do 2008 r. zamknięto 14 składowisk komunalnych oraz jedno przemysłowe. Do zamknięcia i rekultywacji kwalifikuje się jeszcze 5 składowisk komunalnych, wymienionych w tabeli  6.2. Na 31.12.2008 r. w województwie pomorskim funkcjonowały 42 składowiska odpadów, w tym 8 przemysłowych.

Założono, że wszystkie wymienione w  rozdziale 6 w tabeli 6.2.obiekty zostaną zamknięte w terminie do 31 grudnia 2009 r. i poddane rekultywacji.

### Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami

Po rozpoznaniu stanu istniejącego zidentyfikowano następujące problemy:

- brak instrumentów dyscyplinowania jednostek samorządu terytorialnego w przypadku niewypełniania przez nie zadań określonych w ustawach:

  - na 123 gminy tylko 63, tj. 51%, posiada uchwalone regulaminy utrzymania czystości   i  porządku na terenie gmin, które są aktami prawa miejscowego,

  - zbyt mały postęp w selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,

  - niewystarczająca informacja adresowana do społeczności lokalnej w gminach o zasadach selektywnego zbierania odpadów w tym wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych;

  - sporadyczne korzystanie z internetu jako narzędzia do przekazywania informacji na temat gospodarki odpadami komunalnymi w gminie,

- podmioty gospodarcze, które uzyskały zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w niedostatecznym stopniu są kontrolowane pod kątem świadczonych usług, które wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;

- podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa i przygotowania artykułów żywnościowych, małej gastronomii, powinny mieć obowiązek selektywnego zbierania zużytych olejów jadalnych.

- zbyt duża ilość lokalnych małych składowisk odpadów, które nie spełniają wymagań prawnych  i muszą być zamknięte do końca 2009 r.;

- długotrwałe procedury związane z uzyskaniem środków finansowych z programów pomocowych UE na budowę nowoczesnych zakładów zagospodarowania odpadów. Dotyczy to np. ZZO w Starym Lesie w gminie Starogard Gdański, Rokitki w Tczewie oraz Szadółki w Gdańsku;

- niska aktywność niektórych gmin w działaniach związanych z tworzeniem ponadgminnych jednostek organizacyjnych, które prowadziłyby kompleksową gospodarkę odpadami komunalnymi;

- spalanie odpadów w paleniskach domowych.

Docelowe Zakłady Zagospodarowania Odpadów w województwie pomorskim

W PGOWP 2010 zaproponowana została docelowa lokalizacja 9 zakładów zagospodarowania odpadów przedstawiona w poniższej tabeli.

Obiekty istniejące i planowane do przekształcenia w ZZO

| - | Powiat | Nazwa obiektu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bytów | ZZO Sierżno | przekształcenie w ZZO po rozbudowie |
| 2. | Chojnice | ZZO Nowy Dwór k/Angowic | realizacja planowana na lata 2010-2013 |
| 3. | Kwidzyn | ZZO Gilwa Mała | ZZO oddany do eksploatacji od 01.02.2006 r. |
| 4. | Lębork | ZZO Czarnówko | przekształcenie w ZZO po rozbudowie |
| 5. | Słupsk | ZZO Bierkowo | ZZO istniejący |
| 6. | Starogard Gdański | ZZO Stary Las | realizacja planowana na lata 2010-2013 |
| 7. | Tczew | ZZO Rokitki | realizacja planowana na lata 2010-2013 |
| 8. | Wejherowo | ZZO Łężyce | „Eko-Dolina” obiekt oddany do użytku 2005 r., planowana dalsza rozbudowa |
| 9. | Miasto Gdańsk | ZZO Szadółki | przekształcenie w ZZO po rozbudowie |

Źródło: opracowanie własne

Podstawowe planowane wyposażenie ZZO:

- segment do sortowania odpadów;

- segment do kompostowania lub zgazowania odpadów organicznych;

- segment demontażu odpadów budowlanych i wielkogabarytowych;

- segment czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych;

- segment unieszkodliwiania odcieków;

- kwatera składowania pozostałej masy odpadów po sortowaniu oraz mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu.

Ponadto w celu prawidłowego zagospodarowania odpadów powstających w województwie pomorskim, planuje się:

- budowę regionalnej instalacji do termicznego unieszkodliwiania dla wydzielonej frakcji odpadów komunalnych i osadów ściekowych,

Przed przystąpieniem do prac projektowych niezbędne będzie wykonanie wielokryterialnego i wielowariantowego studium lokalizacyjnego. Zakłada się, że w studium rozpatrzone zostaną co najmniej następujące lokalizacje:

  - przy oczyszczalni ścieków Wschód,

  - przy Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku – Szadółkach (na terenie przyległym do ZU na gruncie gminy Kolbudy),

  - w Eko Dolinie w Łężycach,

  - na innym terenie wskazanym przez autorów studium.

W kolejnych etapach prac projektowych, przy wyborze technologii termicznego przekształcania odpadów zakłada się rozpatrzenie możliwości i celowości unieszkodliwiania w instalacji (po uprzedniej dezynfekcji) odpadów medycznych i weterynaryjnych.

- uruchomienie zakładu przetwarzania i recyklingu  sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- budowa kwater do składowania azbestu.

Cele do osiągnięcia w zakresie gospodarki odpadami

Przyjęto następujące cele główne do realizacji w województwie pomorskim:

- zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów;

- zwiększenie udziału odzysku (w szczególności odzysku energii z odpadów), zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska;

- zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów;

- zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk, które nie spełniają przepisów prawa;

- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów;

- bieżąca aktualizacja bazy danych o gospodarce odpadami;

- objęcie 100% mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych;

- rozwój selektywnego zbierania odpadów: niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych, wielkogabarytowych oraz z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej;

- rekultywacja lokalnych składowisk niespełniających wymagań ochrony środowiska, które zostaną zamknięte do końca 2009 r.;

- prowadzenie ciągłej edukacji ekologicznej wszystkich mieszkańców województwa,

- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska;

- zwiększenie efektywności selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych;

- ograniczenie składowania osadów ściekowych, od 2015 całkowite wyeliminowanie składowania;

- usunięcie azbestu  i wyrobów zawierających azbest do 2032 r.;

- całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska do 2010 r.

Realizacja celów i zadań określonych w PGOWP 2010 oceniana będzie w oparciu o sprawozdania z wykonania powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami, dla których podstawowym źródłem będzie wojewódzka baza danych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami prowadzona przez marszałka województwa.”

- Załącznik  3  „Zestawienie informacji na temat składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w województwie pomorskim, na których składowane są odpady komunalne, stan na 31.12.2006 r.” do PGO WP 2010 otrzymuje brzmienie:

„Załącznik  3 Zestawienie informacji na temat składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w województwie pomorskim, na których składowane są odpady komunalne, stan na 31.12.2008 r.

| powiat | Lp. | Nazwa składowiska | Adres składowiska | Właściciel składowiska odpadów | Właściciel gruntu pod składowiskiem odpadów | Pojemność całkowita składowiska [m3 lub Mg] | Pojemność pozostała do wypełnienia [m3 lub Mg] | Ilość odpadów unieszkodliwionych (D5) w 2006 r. [Mg] | Średnia ilość odpadów deponowanych na dobę [Mg] / 250 dni roboczych | Nieprzekraczalny termin zamknięcia składowiska tj. zaprzestania przyjmowania odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bytowski | 1. | Składowisko odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Miastko w m. Gatka | Gatka, 77-200 Miastko | Miasto i Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko | Miasto i Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko | 240000,0 m3 | 159733,55 Mg | 1722,9 | 6,89 | Do wypełnienia pojemności |
|  | 2. | Składowisko odpadów komunalnych Kozy | 76-243 Mikorowo, gm. Czarna Dąbrówka | Gmina Czarna Dąbrówka, 77-116 Czarna Dąbrówka | Gmina Czarna Dąbrówka, 77-116 Czarna Dąbrówka | 1875,0 Mg | 1362,625 Mg | 149,9 | 0,59 | Do 31.12.2009 |
|  | 3. | Składowisko odpadów komunalnych Rokity | 77-116 Czarna Dąbrówka | Gmina Czarna Dąbrówka, 77-116 Czarna Dąbrówka | Gmina Czarna Dąbrówka, 77-116 Czarna Dąbrówka | 3037,5 Mg | 11684,5 Mg | 105,0 | 0,42 | Do 31.12.2009 |
|  | 4. | Składowisko odpadów komunalnych w Unichowie | 77-116 Czarna Dąbrówka | Gmina Czarna Dąbrówka, 77-116 Czarna Dąbrówka | Gmina Czarna Dąbrówka, 77-116 Czarna Dąbrówka | 3037,5 Mg | 2232,12 Mg | 183,4 | 0,73 | Do 31.12.2009 |
|  | 5. | Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Sierżno | Sierżno 1a/1, 77-100 Bytów | Gmina Bytów, ul. 1 maja 15, 77-100 Bytów | Gmina Bytów, ul. 1 maja 15, 77-100 Bytów | 832850,0 m3 (166570 Mg) | 96013,0 Mg | 8233,9 | 32,93 | Nie dotyczy – planuje się budowę ZZO |
| chojnicki | 6. | Składowisko odpadów komunalnych. Nowy Dwór k/Angowic | 89-600 Chojnice | Miasto Chojnice ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice | Miasto Chojnice ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice | 375279,9 Mg | 49649,6 Mg | 17509,79 | 70,039 | Nie dotyczy – planuje się budowę ZZO |
|  | 7. | Składowisko odpadów komunalnych w Nieżurawie | 89-650 Nieżurawa | Gmina Czersk ul. Kościuszki 27 89-650 Czersk | Gmina Czersk ul. Kościuszki 27 89-650 Czersk | 228000 Mg | 123000 Mg | 4511,34 | 18,045 | Do uruchomienia ZZO |
|  | 8. | Składowisko odpadów komunalnych w Zielonej Hucie | 89-607 Zielona Huta | Urząd Gminy Konarzyny ul. Szkolna 7 89-607 Konarzyny | Urząd Gminy Konarzyny ul. Szkolna 7 89-607 Konarzyny | 9200 m3 (wg danych z 2006 r. 16000 Mg) | 6880,0 Mg | 133,2 | 0,53 | Do uruchomienia ZZO |
| człuchowski | 9. | Składowisko odpadów komunalnych w Grzymisławiu | 77-310 Debrzno | Urząd Miasta i Gminy w Debrznie ul. Traugutta 2 77-310 Debrzno | Urząd Miasta i Gminy w Debrznie ul. Traugutta 2 77-310 Debrzno | Ok. 100000 m3 | Ok. < 75000 m3 | 1541,1 | 6,16 | Do uruchomienia ZZO |
|  | 10. | Gminne składowisko odpadów komunalnych w Kiełpinie | 77-300 Człuchów | Gmina Człuchów, ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów | Gmina Człuchów, ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów | 344400 m3 (173925,0 Mg) | 140149,84 Mg | 5947,16 | 23,788 | Do uruchomienia ZZO |
|  | 11. | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Nadziejewie | 77-330 Czarne | Gmina Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne | Gmina Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne | 44820,0 Mg | 39757,8 Mg | 1062,2 | 4,248 | Do uruchomienia ZZO |
|  | 12. | Gminne składowisko odpadów komunalnych w Przechlewie | ul. Człuchowska 61, 77-320 Przechlewo | Gmina Przechlewo, ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo | Gmina Przechlewo, ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo | 31000 m3 (wg danych z 2006 r. 18900 Mg) | 12374,0 Mg | 1021,87 | 4,09 | Do wypełnienia pojemności |
| Miasto Gdańsk | 13. | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Gdańsku Szadółki | ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk | Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk Szadółki | Miasto Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk | 9000000 m3 | 2500000-2000000 m3 | 198100,5 | 792,402 | Nie dotyczy – planuje się budowę ZZO |
| gdański | 14. | Składowisko odpadów komunalnych w Gołębiewie Wielkim | Gołebiewo Wielkie, 83-034 Trąbki Wielkie | Gmina Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie | Gmina Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie | 87100,0 m3 | Brak danych | 322,0 | 1,288 | Do uruchomienia ZZO |
| kościerski | 15. | Składowisko Odpadów w Liniewskich Górach | 83-420 Liniewo | Gmina Liniewo, ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo | Gmina Liniewo, ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo | 24000 Mg | 6697,05 Mg | 2302,95 | 9,21 | Do uruchomienia ZZO |
|  | 16. | Składowisko odpadów komunalnych w Gostomiu | 83-407 Gostomie | Gmina Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna | Gmina Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna | 1000000,0 m3 (500000 Mg) | 405000,0 m3 (303497,4 Mg) | 6197,4 | 24,8 | Do wypełnienia pojemności |
|  | 17. | Składowisko odpadów komunalnych w Osowie | 83-440 Karsin | Gmina Karsin, ul. Długa 22, 83-440 Karsin | Gmina Karsin, ul. Długa 22, 83-440 Karsin | 5000,0 Mg | 1418,8 Mg | 781,2 | 3,12 | Do uruchomienia ZZO |
|  | 18. | Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Dziemianach | 83-425 Dziemiany | Gmina Dziemiany ul. 8-go Marca 3 83-425 Dziemiany | Gmina Dziemiany ul. 8-go Marca 3 83-425 Dziemiany | 46200,0 m3 (13860 Mg) | 20780,0 m3 (5502,4 Mg) | 731,62 | 2,926 | Do 31.12.2009 |
|  | 19. | Składowisko Odpadów Komunalnych w miejscowości Gilwa Mała | 82-500 Kwidzyn | Gmina Miejska Kwidzyn, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn | Gmina Miejska Kwidzyn, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn | Wg danych za 2006 r. pojemność całkowita 185000 Mg, pojemność wykorzystana 13500 m3. | 171500,00 Mg | Obiekt nowy eksploatacja od 01.02.2006; 7994,8 Mg | 31,97 | Nie dotyczy, funkcjonujące ZZO |
| lęborski | 20. | Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku | Czarnówko, 84-351 Nowa Wieś Lęborska | Gmina miejska Lębork ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork, Gmina Nowa Wieś Lęborska ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska | Gmina miejska Lębork ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork, Gmina Nowa Wieś Lęborska ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska | Wg danych za 2006 r. 440000 m3 | 80000m3 (wg danych za 2006 r.) | 13891,45 | 35,34 | Nie dotyczy, funkcjonujące ZZO |
| malborski | 21. | Wysypisko odpadów komunalnych w m. Szaleniec | 82-220 Stare Pole | Gmina Stare Pole , ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole | Gmina Stare Pole , ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole | 31038 m3 | 12038 m3 (ok. 33%) | 363,4 | 1,45 | Do uruchomienia ZZO |
| pucki | 22. | Składowisko odpadów komunalnych w Łebczu | Łebcz, 84-100 Puck | Gmina Puck, ul. 10-go Lutego 29, 84-100 Puck | Gmina Puck, ul. 10-go Lutego 29, 84-100 Puck | 497000,0 Mg | 51957,8 Mg | 18182,2 Mg | 68,23 | Do wypełniania pojemności |
| słupski | 23. | Regionalne Składowisko Odpadów w Bierkowie k/Słupska (dawniej Zakład Eksploatacji Wysypiska Miejskiego i Gazyfikacji Bezprzewodowej) | Bierkowo 120, 76-200 Słupsk | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk | 1250000,0 Mg | 427318,52 Mg | 49139,48 Mg | 196,55 | Nie dotyczy – planuje się budowę ZZO |
|  | 24. | Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Chlewnicy | 76-230 Potęgowo | Gmina Potęgowo, ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo | Gmina Potęgowo, ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo | 6175,0 Mg. Od 2006 r. dodatkowo 8500 Mg – druga cześć uszczelnionej niecki | 1125,0 Mg | 4042,196 Mg | 16,16 | Do wypełnienia pojemności, będzie zakładem pomocniczym dla ZZO Czarnówko |
|  | 25. | Składowisko Odpadów Komunalnych w Obłężu | Obłęże, 77-230 Kępice | Gmina Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice | Gmina Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice | 20349,0 Mg | 7773,01 Mg | 850,59 | 3,4 | Do wypełniania pojemności |
| starogardzki | 26. | Gminne Wysypisko Odpadów Komunalnych w Bietowie | Bietowo, 83-240 Lubichowo | Gmina Lubichowo, ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo | Gmina Lubichowo, ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo | 13000,0 Mg (wg danych za 2006 r. podano pojemność 9811 Mg) | 6432,0 Mg ( w 2006 r. wskazano 3243,0 Mg) | 995,1 | 3,98 | Do uruchomienia ZZO |
|  | 27 | Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Bobrowcu | 83-230 Smętowo Graniczne | Gmina Smętowo Graniczne, ul. Dworcowa 10, 83-230 Smętowo Graniczne | Gmina Smętowo Graniczne, ul. Dworcowa 10, 83-230 Smętowo Graniczne | 35250 m3 | 15292 m3 | 279,8 | 1,1192 | Do uruchomienia ZZO |
|  | 28 | Składowisko Odpadów w Linowcu | 83-200 Starogard Gdański | Miasto Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański | Miasto Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański | Ok. 2600000 m3 | Ok.< 492269 m3 | 31741,32 | 126,96 | Do wypełnienia pojemności |
|  | 29. | Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Osieku | 83-221 Osiek | Gmina Osiek, ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek | Gmina Osiek, ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek | 9000,0 Mg | 4850,0 Mg | 150 | 0,6 | Do uruchomienia ZZO |
|  | 30. | Wysypisko Odpadów Komunalnych w Osówku | 83-242 Osieczna | Gmina Osieczna, Pl. Tysiąclecia 1, 83-242 Osieczna | Gmina Osieczna, Pl. Tysiąclecia 1, 83-242 Osieczna | 3491,0 Mg | 1704,5 Mg | 45,75 | 0,183 | Do uruchomienia ZZO |
|  | 31. | Wysypisko Wiejsko Gminne Skarszewy | 83-250 Skarszewy | Gmina Skarszewy, ul. Hallera 18, 83-250 Skarszewy | Gmina Skarszewy, ul. Hallera 18, 83-250 Skarszewy | 22500 Mg | 78283,02 Mg | 2716,98 | 10,86 | Do uruchomienia ZZO |
|  | 32. | Tymczasowe Składowisko Odpadów Komunalnych w Skórczu | ul. Leśna 1, 83-220 Skórcz | Miasto Skórcz, ul. Główna 40, 83-220 Skórcz | Miasto Skórcz, ul. Główna 40, 83-220 Skórcz | 129600,0 m3 (wg danych za 2006 r. 38000 Mg) | pojemność pozostała do wypełnienia 24000 Mg | 2209,7 | 8,8388 | Do 31.12.2009 |
|  | 33. | Wysypisko Odpadów Komunalnych Strych | 83-260 Kaliska | Gmina Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska | Gmina Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska | 30000,0 m3 (Wg danych za 2006 r. 50000 Mg) | Wg danych za 2006 r. 16000 Mg | 1395,0 | 5,58 | Do uruchomienia ZZO |
|  | 34. | Składowisko Odpadów w Zblewie | 83-210 Zblewo | Gmina Zblewo, ul. Główna 40, 83-210 Zblewo | Gmina Zblewo, ul. Główna 40, 83-210 Zblewo | 9500,0 Mg | 1654,1 Mg | 867,9 | 3,472 | Do uruchomienia ZZO |
| sztumski | 35. | Składowisko odpadów komunalnych w Miniętach | 82-440 Dzierzgoń | Miasto Malbork, Plac Słowiański 5, 82-200 Malbork | Gmina Miejska Dzierzgoń, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń | 81375 Mg | 4766,09 Mg | 4741,91 | 18,97 | Do wypełnienia pojemności |
|  | 36 | Składowisko odpadów komunalnych w Nowej Wsi Sztumskiej | 82-400 Sztum | Miasto i Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum | Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum | 96000,0 Mg | Wg danych z 2006 r. pojemność została przekroczona o 1755,29 Mg. | 4637,058 Mg | 18,55 | Przewidziane jako stacja przeładunkowa |
| tczewski | 37. | Składowisko Odpadów Komunalnych w Nicponi | Nicponia 83-140 Gniew | Inwest-Kom sp. z o.o. | Gmina Gniew, Pl. Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew | 193000 m3 | 37000 m3 | 3794,47 | 15,17 | Do wypełnienia pojemności |
|  | 38. | Składowisko Odpadów Komunalnych w Tczewie | ul. Rokicka 16, 80-110 Tczew | Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o., ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew | Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o., ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew | 1 114 000 Mg (wg danych za rok 2006) | 264 000 Mg (wg danych za rok 2006) | 41384,3 Mg | 165,54 | Nie dotyczy, planuję się budowę ZZO |
|  | 39. | Wysypisko Odpadów Komunalnych w Ropuchach | 83-130 Pelplin | PELKOM Sp. z o. o. w Pelplinie, ul. Starogardzka 12, 83-130 Pelplin | PELKOM Sp. z o. o. w Pelplinie, ul. Starogardzka 12 83-130 Pelplin | 80000 m3 | 31000 m3 | 4803,0 Mg | 17,96 | Do wypełnienia pojemności |
| wejherowski | 40. | Składowisko Odpadów w Gniewinie | 84-250 Gniewino | Gmina Gniewino, 84-250 Gniewino | Gmina Gniewino, 84-250 Gniewino | 140000 m3 (wg danych za 2006 r. 70000 Mg) | 46142,0 Mg | 2067,88 | 8,27 | Do wypełnienia pojemności |
|  | 41. | „EKO DOLINA” Sp. z o. o. Łężyce | Łężyce 84-207 Koleczkowo | EKO DOLINA Sp. z o. o. w Łężycach, 84-207 Koleczkowo | EKO DOLINA Sp. z o. o. w Łężycach, 84-207 Koleczkowo | 1200000,0 m3 | 690000 Mg | 122825,5 | 491,3 | Nie dotyczy, funkcjonujące ZZO |
|  | 42. | Składowisko Odpadów Komunalnych w Rybskiej Karczmie | Rybska Karczma, 84-252 Zamostne Gm. Gniewino | Gmina Miasto Wejherowo, Pl. Gmina Miasta Wejherowo Ul. Wejhera 8, 84-200 Wejherowo | Gmina Wejherowo, ul. Osiedle Przyjaźni 6 , 84-200 Wejherowo | 663600,0 Mg (wg danych za 2006 r. 680000 Mg) | 258 000 m3 (wg danych za 2006 r. pozostało do wypełnienia 230000 m3) | 24360,0 | 97,44 | Do wypełnienia pojemności |
| * Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. z 2003 r. Nr 61, poz. 549 ze zm.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Źródło: WBGO”

- Spis tabel otrzymuje brzmienie:

„SPIS TABEL

Tabela 3.1  Bilans odpadów komunalnych wytwarzanych w województwie pomorskim w 2005 r. w podziale na miasta i gminy

Tabela 3.2  Bilans i skład morfologiczny odpadów komunalnych wytworzonych w województwie pomorskim w 2005 r. na terenach miejskich i wiejskich

Tabela 3.3  Bilans odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 2005 r.

Tabela 3.4  Ilości odpadów komunalnych poddanych procesom odzysku w latach 2004 – 2005

Tabela 3.5  Ilość odpadów unieszkodliwianych na składowiskach w województwie pomorskim w latach 2004 – 2006

Tabela 3.6  Wykaz instalacji do odzysku odpadów komunalnych – wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.

Tabela 3.7  Ilość odpadów niebezpiecznych wytworzonych w województwie pomorskim w 2005 r. z podziałem na powiaty i grupy odpadów niebezpiecznych

Tabela 3.8  Ilość odpadów niebezpiecznych wytworzonych na terenie województwa pomorskiego w latach 2004 – 2005 w podziale na powiaty

Tabela 3.9  Ilość odpadów niebezpiecznych wytworzonych na terenie województwa pomorskiego w latach 2004 – 2005 wg kodów odpadów

Tabela 3.10  Ilość wytworzonych odpadów zawierających azbest w województwie pomorskim w latach 2003 - 2005

Tabela 3.11  Przedsiębiorstwa w których zidentyfikowano urządzenia zawierające PCB

Tabela 3.12  Ilość odpadów z grupy 13 poddanych odzyskowi i przekazanych do unieszkodliwienia w 2005 roku

Tabela 3.13  Największe ilości odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne wytworzonych w województwie pomorskim w 2005 r.

Tabela 3.14  Wykaz przedsiębiorstw, które w 2005 r. wytworzyły największą ilość odpadów przemysłowych

Tabela 3.15  Ilość odpadów innych niż niebezpieczne wytworzonych w województwie pomorskim w 2005 r. z podziałem na powiaty i grupy odpadów niebezpiecznych

Tabela 3.16  Ilość odpadów budowlanych wytworzonych w latach 2004-2005

Tabela 3.17  Ilość opakowań wprowadzonych na rynek i poddanych recyklingowi w latach 2004 – 2005 przez przedsiębiorców z siedzibą w woj. pomorskim

Tabela 3.18  Ilość odpadów opakowaniowych zebranych przez gminy i przekazanych do odzysku i recyklingu w latach 2002 – 2006

Tabela 3.19  Ilość odpadów innych niż niebezpieczne poddanych procesom odzysku w 2005 r.

Tabela 3.20  Ilość odpadów innych niż niebezpieczne poddanych procesom unieszkodliwiania

Tabela 3.21  Zestawienie informacji na temat składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w województwie pomorskim oraz składowiska odpadów obojętnych – składowiska przemysłowe, stan na 31.12.2006 r.

Tabela 4.1  Liczba mieszkańców w roku 2010 i 2015 w podziale na miasta i wsie

Tabela 4.2  Prognozowana liczba mieszkańców województwa pomorskiego oraz prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w latach 2007– 2018

Tabela 4.3  Prognozowana ilość poszczególnych strumieni odpadów komunalnych w latach 2007- 2018

Tabela 4.4  Prognozowana ilość odpadów ulegających biodegradacji w latach  2007- 2018

Tabela 4.5  Prognoza ilości wytworzonych odpadów innych niż komunalne i niebezpieczne w latach 2010, 2014, 2018

Tabela 4.6  Szacunkowe dane dotyczące ilości opakowań wprowadzonych na rynek i poddanych recyklingowi w latach 2010, 2014, 2018 przez przedsiębiorców mających siedzibę w woj. pomorskim

Tabela 5.1  Poziomy odzysku i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów

Tabela 5.2  Roczne poziomy odzysku i recyklingu w latach 2008 – 2014

Tabela 6.1  Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji i dopuszczalne poziomy składowania w latach 2007 – 2018

Tabela 6.2    Lokalne składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych planowane do zamknięcia do 31.12.2009 r. i zamknięte w latach 2006-2008

Tabela 7.1  Istniejące składowiska przewidziane są do funkcjonowania do czasu wypełnienia

Tabela 7.1.A Składowiska funkcjonujące do wybudowania ZZO

Tabela 7.2  Obiekty istniejące i planowane do przekształcenia w ZZO

Tabela 8.1  Proponowane obszary obsługiwane przez ZZO w województwie pomorskim

Tabela 9.1  Harmonogram realizacji zadań nieinwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami

Tabela 9.2  Zadania i koszty inwestycyjne realizacji zadań określonych w PGOWP 2010.

Tabela 11.1  Wskaźniki monitorowania dla PGOWP 2010

Tabela 11.2  Wskaźniki ogólne dla monitorowania osiągania celów przyjętych w PGOWP 2010”

- Spis rysunków otrzymuje brzmienie:

„SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 2.1  Podział administracyjny województwa pomorskiego

Rysunek 2.2  Rozmieszczenie zbiorników wód podziemnych

Rysunek 2.3 Wielkoprzestrzenne formy ochrony przyrody

Rysunek 3.1  Rodzaj i skład niesegregowanych odpadów komunalnych wytworzonych w miastach

Rysunek 3.2  Rodzaj i skład niesegregowanych odpadów komunalnych wytworzonych na terenach wiejskich

Rysunek 3.3  Ilość zebranych odpadów opakowaniowych przez gminy i przekazanych do odzysku i recyklingu w latach 2002 – 2006

Rysunek 3.4  Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i inne niż niebezpieczne w powiatach województwa pomorskiego

Rysunek 3.5  Składowiska odpadów przemysłowych w województwie pomorskim

Rysunek 8.1  Zakres obsługi istniejących i planowanych ZZO”

- Spis załączników otrzymuje brzmienie:

„SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik 1  Liczba ludności w województwie pomorskim w latach 2000, 2003 i 2005 w podziale na powiaty

Załącznik 2  Zestawienie ilości wytworzonych odpadów komunalnych w województwie pomorskim w 2005 r. w podziale na powiaty, gminy i miasta

Załącznik 3  Zestawienie informacji na temat składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w województwie pomorskim, na których składowane są odpady komunalne, stan na 31.12.2008 r.

Załącznik 4  Wykaz przedsiębiorstw prowadzących stacje demontażu pojazdów i punkty zbierania pojazdów

Załącznik 5  Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa wybranych instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne (bez składowisk odpadów) w latach 2004-2006.

Załącznik 6  Charakterystyka obiektów ZZO wskazanych w PGOWP 2010”

Dz.U. z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Dz.U. z 2005 r. Nr 175 poz.1462, Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz.1227, Dz.U.z 2008 r. Nr 223 poz.1464, Dz.U. z 2009 r. Nr 18 poz.97, Dz.U. z 2009 r. Nr 79 poz.666