Załącznik nr 2 do Uchwały 1210/82/11

Zarządu Województwa Pomorskiego

z dnia 4 października 2011 roku

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

„PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2010”

październik 2011 r.

Departament Środowiska i Rolnictwa

Spis treści

1. Wprowadzenie	5

2. Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie województwa oraz ocena zmian w gospodarce odpadami	7

2.1 Ilości i rodzaje odpadów wytworzonych i zagospodarowanych	7

2.2 Instalacje do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów	34

2.3 Stan formalno-prawny i techniczny składowisk odpadów	87

2.4 Realizacja planu zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska	110

3. Stan realizacji działań ujętych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami w okresie    sprawozdawczym oraz jej ocena	112

4. Ocena kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć	161

5. Ocena realizacji celów	182

6. Podsumowanie	189

Spis tabel:

Tabela 1 Ilość i rodzaje odpadów komunalnych odebranych i zebranych oraz zagospodarowanych na terenie województwa w okresie sprawozdawczym	7

Tabela 2 Ilość i rodzaje odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym wytworzonych i zagospodarowanych na terenie województwa w okresie sprawozdawczym	13

Tabela 3 Ilość i rodzaje pozostałych odpadów wytworzonych i zagospodarowanych w okresie sprawozdawczym 2009-2010 na terenie województwa	24

Tabela 4 Zagospodarowanie odpadów w instalacjach i poza instalacjami na terenie województwa     w okresie sprawozdawczym 2009-2010	28

Tabela 5 Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych  według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.	36

Tabela 6 Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2010 r.)	47

Tabela 7 Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów pozostałych według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2010 r.)	73

Tabela 8 Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2010 r.)	89

Tabela 9 Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2010 r.) – składowiska przemysłowe	96

Tabela 10 Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są składowane odpady komunalne - stan ma dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2010 r.) – składowiska przemysłowe	96

Tabela 11 Zestawienie czynnych składowisk odpadów obojętnych - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2010 r.)	99

Tabela 12 Zestawienie składowisk odpadów, na których są składowane odpady zawierające azbest – stan na dzień kończący okres sprawozdawczy 31.12.2010 r.	100

Tabela 13 Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie rekultywacji - stan na dzień 31.12.2010 r.	101

Tabela 14 Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji - stan na dzień 31.12.2010 r.	107

Tabela 15 Realizacja w województwie w okresie sprawozdawczym 2009 - 2010 planu zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych	111

Tabela 16 Zestawienie informacji na temat stanu realizacji zadań wynikających z „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010" dla administracji samorządowej oraz administracji rządowej szczebla wojewódzkiego oraz zadań wynikających z wojewódzkiego, powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy, tj. 31 grudnia 2010 r.	115

Tabela 17 Realizacja budowy zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych (ZZO) z latach 2009-2010	141

Tabela 18 Zestawienie informacji na temat aktualizacji gminnych planów gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym 2009-2010 (stan na 31.12.2010 r.)	143

Tabela 19 Zestawienie informacji na temat aktualizacji powiatowych planów gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym 2009-2010 (stan na 31.12.2010 r.)	148

Tabela 20 Realizacja w okresie sprawozdawczym planu redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów	149

Tabela 21 Realizacja w okresie sprawozdawczym planu unieszkodliwiania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w szczególności PCB oraz azbestu, oraz dekontaminacji i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB (stan na 31.12.2010 r.)	154

Tabela 22 Informacja na temat zlikwidowanych mogilników w okresie sprawozdawczym 2009-2010 r.	156

Tabela 23 Oddane do użytkowania nowe instalacje zagospodarowania odpadów w poszczególnych latach 2009-2010	157

Tabela 24 Oddane do użytkowania po rozbudowie istniejące instalacje zagospodarowania odpadów w okresie 2009-2010	160

Tabela 25 Wpływy do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat produktowych i opłat za składowanie odpadów w okresie sprawozdawczym	162

Tabela 26 Koszty poniesione na realizację zadań określonych w wojewódzkim i powiatowych planach gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym 2009-2010	163

Tabela 27  Projekty w zakresie gospodarki odpadami finansowane przy udziale środków krajowych i zagranicznych w województwie w okresie sprawozdawczym 2009-2010 (poza wymienionymi w tabeli 25)	178

Tabela 28 Środki wydatkowane na gospodarkę odpadami w województwie w okresie sprawozdawczym	180

Tabela 29 Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami na terenie województwa        w okresie sprawozdawczym 2009-2010	182

Tabela 30 Wskaźniki ogólne dla monitorowania osiągania celów przyjętych w PGOWP 2010	187

### 1. Wprowadzenie

Celem sprawozdania z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010” (PGO WP 2010) jest przedstawienie analizy stanu gospodarki odpadami na terenie województwa pomorskiego za lata 2009-2010. Niniejsze sprawozdanie zawiera weryfikację jakościowego i ilościowego wykonania zadań postawionych w planie gospodarki odpadami, przedstawia postępy w realizacji każdego z zadań zapisanych w planie lub wyjaśnia powody zaniechania działań lub ewentualnych opóźnień. Sprawozdanie będzie podstawą do oceny stopnia realizacji zadań określonych w PGO WP 2010.

Zgodnie z art. 14 ust. 12b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U.          z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) zarząd województwa przygotowuje sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami, obejmujący okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, tj. do 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki zarząd województwa zobowiązany jest przedłożyć sejmikowi województwa i ministrowi właściwemu do spraw środowiska do dnia 30 września po upływie okresu sprawozdawczego. „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010” jest integralną częścią „Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2010 z uwzględnieniem perspektywy 2011 - 2014”, który został przyjęty Uchwałą Nr 191/XII/07 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2007 r.

Dokument zawiera tabelaryczne zestawienia ilości i rodzajów odpadów zebranych i zagospodarowanych na terenie województwa w okresie sprawozdawczym, aktualną informację o składowiskach odpadów w woj. pomorskim a także usystematyzowane informacje w formie tabelarycznych zestawień na temat działań, jakie zostały podjęte w województwie pomorskim w poszczególnych powiatach w zakresie gospodarki odpadami.

Zakres informacji, jakie zawiera sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki, opracowano na podstawie wytycznych do opracowania sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami opracowanych przez Ministerstwa Środowiska w maju 2009 r.

Poniżej wyszczególniono aspekty gospodarki odpadami ujęte w sprawozdaniu:

- Stan gospodarki odpadami na dzień 31 grudnia 2010 r., w tym:

  - ilość wytworzonych odpadów w województwie pomorskim

  - ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku

  - ilość odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania

  - stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania odpadów

  - rodzaj instalacji do unieszkodliwiania odpadów

- Stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami:

- działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

- działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, 	transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- planu redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych 	na składowiska odpadów,

- planu zamykania instalacji, w szczególności składowisk odpadów i spalarni odpadów, 	niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa 	z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych,

- planu unieszkodliwiania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, 	w szczególności PCB oraz azbestu, oraz dekontaminacji i unieszkodliwiania urządzeń 	zawierających PCB,

- Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć.

- Ocena przyjętego systemu monitoringu, w tym wartości wskaźników pozwalających na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Sprawozdanie z realizacji PGO WP 2010 zawiera przede wszystkim informacje o wykonaniu jakościowym celów oraz zadań postawionych w PGO WP 2010.

Opisano wszystkie funkcjonujące składowiska odpadów na terenie województwa pomorskiego oraz odniesiono się do realizacji planu zamykania instalacji – składowisk odpadów, niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych.

W sprawozdaniu z wykonania PGO WP 2010 uwzględniono także punkt dotyczący wykonania w latach 2009-2010 przyjętego (wyszczególnienie w poszczególnych tabelach):

- planu redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów,

- planu unieszkodliwiania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w szczególności PCB oraz azbestu, oraz dekontaminacji i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB,

Sprawozdanie zawiera także syntetyczne informacje o przebiegu procesu uchwalania aktualizacji gminnych i powiatowych planów gospodarki odpadami.

Sprawozdanie z realizacji PGO WP 2010 przygotowano na podstawie:

- sprawozdań z realizacji powiatowych planów gospodarki odpadami. Z obowiązku nałożonego art. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach wywiązało się 8 powiatów ziemskich (bytowski, gdański, kartuski, kościerski, nowodworski, słupski, starogardzki, tczewski) oraz 3 powiaty grodzkie (m. Słupsk, m. Gdynia i m. Gdańsk);

- informacji uzupełniających- pismem znak DROŚ-E.7010.4.2011.KW z dnia 17 lutego 2011 r. Marszałek Województwa Pomorskiego zwrócił się do zarządzających zakładami zagospodarowania odpadów, które funkcjonują na terenie województwa pomorskiego z prośbą 
o udzielenie informacji na temat m. in. zadań inwestycyjnych realizowane w zakładach w latach 2009-2010, wykazu obsługiwanych gmin, wyposażenia zakładu oraz planów inwestycyjnych na lata 2011-2016. Uzyskane informacje niezbędne będą również podczas prac nad aktualizacją „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010”;

- informacji uzupełniających - pismem znak DROŚ-E.7010.19.2011.KW z dnia 14.06.2011 r. Marszałek Województwa Pomorskiego zwrócił się do powiatów województwa pomorskiego         z prośbą o dostarczenie niezbędnych danych do sporządzenia niniejszego sprawozdania, załączając wykaz tabel. Wnioskowaną informację dostarczyły powiaty: chojnicki, człuchowski, kartuski, kwidzyński, lęborski, nowodworski, starogardzki, tczewski, miasto Gdańsk, miasto Sopot, miasto Słupsk;

- Wojewódzkiej Bazy Danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami, której administratorem jest marszałek województwa;

- roczników statystycznych;

- rocznych sprawozdań z działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska obejmujących lata 2009-2010;

- informacji uzyskanych od: Wojewódzkiego Inspektora Weterynarii, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Sprawozdanie opracował Zespół ds. Planów i Programów we współpracy z Zespołem                        ds. Wojewódzkiej Bazy Danych o Odpadach w Referacie Polityki Ekologicznej Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w składzie: Tadeusz Styn, Diana Frasunkiewicz, Katarzyna Wiśniewska, Ewelina Faszczewska, Marlena Netzel.

### 2. Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie województwa oraz ocena zmian w gospodarce odpadami

Jednym z zasadniczych elementów realizacji planu gospodarki odpadami było określenie zmian ilościowych i odpadów na poszczególnych etapach gospodarowania odpadami na danym terenie. Poniżej wykonano analizę porównawczą obejmującą: porównanie ilości wytworzonych w województwie odpadów poddanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania ze szczególnym uwzględnieniem odpadów komunalnych. Informacje uzyskano z wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami, wraz z rejestrem udzielanych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami. Bazę tą zgodnie z art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach prowadzi od 2004 r. marszałek województwa.

W niniejszym opracowaniu zastosowano ogólny podział odpadów:

- odpady komunalne zebrane i zagospodarowane na terenie województwa (z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji)

- odpady, które podlegają odrębnym przepisom prawnym wytworzone i zagospodarowane na terenie województwa w tym:

- odpady zawierające PCB

- odpady olejowe

- zużyte baterie i akumulatory

- odpady zawierające azbest

- przeterminowane środki ochrony roślin

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- pojazdy wycofane z eksploatacji

- odpady medyczne i weterynaryjne

- zużyte opony

- odpady opakowaniowe,

- pozostałe odpady wytworzone i zagospodarowane na terenie województwa w tym:

- odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej,

- komunalne osady ściekowe

- odpady z wybranych gałęzi gospodarki

### 2.1 Ilości i rodzaje odpadów wytworzonych i zagospodarowanych

Tabela 1 Ilość i rodzaje odpadów komunalnych odebranych i zebranych oraz zagospodarowanych na terenie województwa w okresie sprawozdawczym

| Kod / nazwa odpadu | Odpady odebrane i zebrane |  | Odzysk |  |  | Unieszkodliwienie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] |  | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |  | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |  |
|  | Rok 2009 | Rok 2010 |  | Rok 2009 | Rok 2010 |  | Rok 2009 | Rok 2010 |
| 200101 papier i tektura | 4840,3 | 2653,8 | R15 | 1672,3 | 1565,9 | D5 | 145,8 | 0,2 |
|  |  |  | R14 | 10912,8 | 8347,6 |  |  |  |
|  |  |  | R1 | 3,0 | 0,5 |  |  |  |
| Suma | 4840,3 | 2653,8 |  | 12588,1 | 9914,0 |  | 145,8 | 0,2 |
| 200102 szkło | 615,9 | 440,6 | R15 | 17,0 | 0,7 | D5 | 18,9 | - |
| Suma | 615,9 | 440,6 |  | 17,0 | 0,7 |  | 18,9 | - |
| 200108 odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 159,9 | 1095,8 | R14 | 18,6 | 18,6 | D5 | 75,9 | 0,1 |
|  |  |  | R3 | 623,9 | 1620,5 |  |  |  |
| Suma | 159,9 | 1095,8 |  | 642,5 | 1639,1 |  | 75,9 | 0,1 |
| 200110 odzież | 1811,8 | 3301,3 | R14 | 1882,2 | 3345,9 | D5 | 92,4 | 4,5 |
|  |  |  | R15 | 19,4 | 1,2 |  |  |  |
|  |  |  | R13 | - | 41,2 |  |  |  |
| Suma | 1811,8 | 3301,3 |  | 1901,6 | 3388,3 |  | 92,4 | 4,5 |
| 200111 tekstylia | 890,9 | 420,6 | R13 | - | 5,3 | D5 | 224,7 | 52,8 |
|  |  |  | R14 | 702,6 | 360,2 | D10 | - | 0,1 |
| Suma | 890,9 | 420,6 |  | 702,6 | 365,5 |  | 224,7 | 52,9 |
| 200113* rozpuszczalniki | - | < 0,1 | R2 | - | 0,2 | - | - | - |
| Suma | - | < 0,1 |  | - | 0,2 |  | - | - |
| 200114* kwasy | 0,2 | < 0,1 |  | - | - |  | - | - |
| Suma | 0,2 | < 0,1 |  | - | - |  | - | - |
| 200115* alkalia | 1,4 | 0,3 |  | - | - |  | - | - |
| Suma | 1,4 | 0,3 |  | - | - |  | - | - |
| 200117* odczynniki fotograficzne | 0,2 | < 0,1 |  | - | - | D10 | - | < 0,1 |
| Suma | 0,2 | < 0,1 |  | - | - |  | - | < 0,1 |
| 200119* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności | < 0,1 | < 0,1 |  | - | - |  | - | - |
| Suma | < 0,1 | < 0,1 |  | - | - |  | - | - |
| 200121* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 23,0 | 3,3 | R13 | 0,1 | - |  | - | - |
| Suma | 23,0 | 3,3 |  | 0,1 | - |  | - | - |
| 200123* urządzenia zawierające freony | 304,8 | 359,7 | R15 | 24,8 | 55,8 |  | - | - |
|  |  |  | R13 | 18,2 | 10,0 |  |  |  |
|  |  |  | R14 | 40,1 | 51,5 |  |  |  |
| Suma | 304,8 | 359,7 |  | 83,1 | 117,3 |  | - | - |
| 200125 oleje i tłuszcze jadalne | 13,1 | 17,7 | R3 | 10,7 | 2,0 | D8 | 13,1 | 15,7 |
| Suma | 13,1 | 17,7 |  | 10,7 | 2,0 |  | 13,1 | 15,7 |
| 200126* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | 2,4 | 0,2 | R14 | 0,7 | 0,1 | D10 | - | 0,3 |
|  |  |  | R15 | 0,6 | - |  |  |  |
| Suma | 2,4 | 0,2 |  | 1,3 | 0,1 |  | - | 0,3 |
| 200127* farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 16,0 | 43,1 | R15 | 6,6 | - | D10 | 1,0 | 3,1 |
| Suma | 16,0 | 43,1 |  | 6,6 | - |  | 1,0 | 3,1 |
| 200128 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 | 3,1 | 0,5 | R15 | 1,4 | - | D5 | 2,6 | - |
|  |  |  |  |  |  | D10 | 0,3 | 0,3 |
| Suma | 3,1 | 0,5 |  | 1,4 | - |  | 2,9 | 0,3 |
| 200129* detergenty zawierające substancje niebezpieczne | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Suma | - | - |  | - | - |  | - | - |
| 200130 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 | 0,1 | - |  | - | - |  | - | - |
| Suma | 0,1 | - |  | - | - |  | - | - |
| 200131* leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 2,0 | 3,8 |  | - | - | D10 | < 0,1 | - |
| Suma | 2,0 | 3,8 |  | - | - |  | < 0,1 | - |
| 200132 leki inne niż wymienione w 20 01 31 | 35,7 | 50,4 |  | - | - | D10 | 8,7 | 12,8 |
| Suma | 35,7 | 50,4 |  | - |  |  | 8,7 | 12,8 |
| 200133* baterie i akumulatory | 99,9 | 139,7 | R15 | 1,2 | 60,4 |  | - | - |
|  |  |  | R13 | 5,8 | 4,0 |  |  |  |
| Suma | 99,9 | 139,7 |  | 7,0 | 64,4 |  | - | - |
| 200134 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 | 3,3 | 38,9 | R15 | - | 29,0 |  | - | - |
| Suma | 3,3 | 38,9 |  | - | 29,0 |  | - | - |
| 200135* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 492,5 | 576,4 | R15 | 223,7 | 376,9 |  | - | - |
|  |  |  | R13 | 16,5 | 9,3 |  |  |  |
|  |  |  | R14 | 35,2 | 166,5 |  |  |  |
| Suma | 492,5 | 576,4 |  | 274,4 | 552,7 |  | - | - |
| 200136 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 498,3 | 807,4 | R15 | 93,8 | 301,4 |  | - | - |
|  |  |  | R14 | 34,2 | 113,6 |  |  |  |
|  |  |  | R13 | 10,7 | 22,7 |  |  |  |
| Suma | 498,3 | 807,4 |  | 138,7 | 437,7 |  | - | - |
| 200137* drewno zawierające substancje niebezpieczne | - | << 0,1 |  | - | - |  | - | - |
| Suma | - | << 0,1 |  | - | - |  | - | - |
| 200138 drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 26,0 | 33,8 | R14 | 15,5 | 25,5 | D5 | 7,9 | - |
|  |  |  | R3 | 68,7 | 113,7 |  |  |  |
|  |  |  | R1 | 105,8 | 229,5 |  |  |  |
|  |  |  | R15 | - | 10,8 |  |  |  |
|  |  |  | R13 | - | 5,5 |  |  |  |
| Suma | 26,0 | 33,8 |  | 190,0 | 385,0 |  | 7,9 | - |
| 200139 tworzywa sztuczne | 251,5 | 182,9 | R15 | 4,3 | 4,7 | D5 | 29,1 | 2,1 |
|  |  |  | R5 | - | 0,1 |  |  |  |
| Suma | 251,5 | 182,7 |  | 4,3 | 4,8 |  | 29,1 | 2,1 |
| 200140 metale | 23345,4 | 12080,0 | R15 | 0,8 | 2529,8 |  | - | - |
|  |  |  | R14 | - | 11,5 |  |  |  |
| Suma | 23345,4 | 12080,0 |  | 0,8 | 2541,3 |  | - | - |
| 200141 odpady zmiotek wentylacyjnych odpady zmiotek wentylacyjnych | - | - |  | - | - | D5 | 1,3 | - |
| Suma | - | - |  | - | - |  | 1,3 | - |
| 200180 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 | 0,1 | 0,5 |  | - | - | D10 | 0,1 | 0,1 |
| Suma | 0,1 | 0,5 |  | - | - |  | 0,1 | 0,1 |
| 200199 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | 3373,2 | 3126,3 | R15 | 1256,1 | 3712,3 | D5 | 2280,8 | 10,0 |
|  |  |  |  |  |  | D10 | 0,2 | - |
| Suma | 3373,2 | 3126,3 |  | 1256,1 | 3712,3 |  | 2281,0 | 10,0 |
| 200201 odpady ulegające biodegradacji | 4750,8 | 5605,9 | R3 | 11024,5 | 10374,6 | D5 | 1638,3 | 7,8 |
|  |  |  | R15 | - | 402,5 |  |  |  |
| Suma | 4750,8 | 5605,9 |  | 11024,5 | 10777,1 |  | 1638,3 | 7,8 |
| 200202 gleba i ziemia, w tym kamienie | 1153,0 | 2545,6 | R14 | 4655,1 | 4928,1 | D5 | 2070,3 | 36,0 |
| Suma | 1153,0 | 2545,6 |  | 4655,1 | 4928,1 |  | 2070,3 | 36,0 |
| 200203 inne odpady nieulegające biodegradacji | 5809,7 | 8524,5 | R3 | 1176,6 | 848,5 | D5 | 10702,7 | 11098,8 |
| Suma | 5809,7 | 8524,5 |  | 1176,6 | 848,5 |  | 10702,7 | 11098,8 |
| 200301 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 506652,0 | 547861,6 | R15 | 112987,7 | 167971,3 | D5 | 464071,7 | 402175,5 |
|  |  |  |  |  |  | D10 | 118,8 | 115,8 |
|  |  |  | R3 | 8,8 | - |  |  |  |
| Suma | 506652,0 | 547861,6 |  | 112996,5 | 167971,3 |  | 464190,5 | 402291,3 |
| 200302 odpady z targowisk | 328,9 | 415,6 | R3 | 15,1 | 11,2 | D5 | 1743,1 | 1254,8 |
| Suma | 328,9 | 415,6 |  | 15,1 | 11,2 |  | 1743,1 | 1254,8 |
| 200303 odpady z czyszczenia ulic i placów | 6701,2 | 6165,7 | R15 | 1170,3 | 1298,4 | D5 | 4554,6 | 5420,7 |
|  |  |  | R14 | 4961,4 | 1338,3 |  |  |  |
|  |  |  | R3 | 30,9 | 109,5 |  |  |  |
| Suma | 6701,2 | 6165,7 |  | 6162,6 | 2746,2 |  | 4554,6 | 5420,7 |
| 200304 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości | 71280,1 | 23464,5 | R3 | 26,5 | 19,1 | D5 | 0,8 | 20,4 |
|  |  |  |  |  |  | D8 | 904,5 | 2607,2 |
| Suma | 71280,1 | 23464,5 |  | 26,5 | 19,1 |  | 905,3 | 2627,6 |
| 200306 odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 1267,4 | 880,4 | R14 | 190,7 | 234,6 | D5 | 1144,0 | 1376,6 |
|  |  |  | R3 | 800,4 | 532,3 |  |  |  |
| Suma | 1267,4 | 880,4 |  | 991,1 | 766,9 |  | 1144,0 | 1376,6 |
| 200307 odpady wielkogabarytowe | 3222,6 | 4593,5 | R15 | 1990,4 | 2142,6 | D5 | 4092,4 | 3901,7 |
|  |  |  | R13 | - | 7,1 |  |  |  |
| Suma | 3222,6 | 4593,5 |  | 1990,4 | 2149,7 |  | 4092,4 | 3901,7 |
| 200399 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach | 6805,3 | 10179,4 | R15 | 39,8 | 20,9 | D5 | 8782,8 | 7193,8 |
| Suma | 6805,3 | 10179,4 |  | 39,8 | 20,9 |  | 8782,8 | 7193,8 |
| Suma ogółem | 644782,0 | 635613,6 |  | 156904,5 | 213393,4 |  | 502726,8 | 435311,2 |

W latach 2009-2010 od odebrano właścicieli nieruchomości i zebrano łącznie około 1 280 395,6 Mg odpadów komunalnych (gr. 20). Odzyskowi poddano około 370297,9 Mg, natomiast unieszkodliwiono około 938 038,0 Mg odpadów komunalnych. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego (lata 2007-2008) odnotowano około 14,5 % (o ponad 161,8 tys. Mg) wzrost ilości odebranych i zebranych odpadów komunalnych.

Najliczniejszą podgrupą odpadów są niesegregowane odpady komunalne o kodzie 200301, które stanowią około 82,4 % wszystkich odebranych i zebranych odpadów komunalnych. Źródłem powstawania niesegregowanych odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe a także obiekty użyteczności publicznej, handlowe, usługowe, oświatowe i wychowawcze, jak również przemysłowe w części socjalnej.

Różnica między ilością niesegregowanych odpadów odebranych i zebranych (1 054 513,6 Mg), a unieszkodliwionych i poddanych odzyskowi (1 147 449,5 Mg ) najprawdopodobniej głównie spowodowana jest faktem, że niektóre podmioty odbierające, zbierające i przekazujące odpady do unieszkodliwienia lub odzysku wykazują w sprawozdaniach nieprawidłowe ilości odpadów odebranych i zebranych lub w ogóle nie realizują obowiązku sprawozdawczości w tym zakresie.

Dla województwa pomorskiego dopuszczalne poziomy składowania odpadów ulegających biodegradacji, wyliczone na podstawie wielkości 263 368,7  tys. Mg w roku bazowym 1995 wynoszą:

  - w 2010 – 75 % - tj. 197 526,5 Mg,

  - w 2013 – 50 % - tj. 131 684,4 Mg,

  - w 2020 – 35 % - tj. 92 179,0 Mg.

Szacuje się, iż w roku 2009 poziom składowania wynosił około 100,1 %, natomiast w roku 2010 –  około 86,0 %.

Tabela 2 Ilość i rodzaje odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym wytworzonych i zagospodarowanych na terenie województwa w okresie sprawozdawczym

| Kod | Wytwarzanie odpadów |  |  | Odzysk |  |  | Unieszkodliwienie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] |  |  | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |  | Oznaczenie procesu |  | Masa [Mg] |  |  |
|  | Rok 2009 | Rok 2010 |  |  | Rok 2009 | Rok 2010 |  |  | Rok 2009 |  | Rok 2010 |
| Odpady zawierające PCB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130101* | - | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |
| suma | - | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |
| 130301* | 0,2 | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |
| suma | 0,2 | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |
| 160109* | - | - |  |  | - | - | - |  | - |  | - |
| suma | - | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |
| 160209* | 6,1 | 30,3 |  |  | - | - |  |  | - |  | - |
| suma | 6,1 | 30,3 |  |  | - | - |  |  | - |  | - |
| 160210* | - | 0,2 |  |  | - | - |  |  | - |  | - |
| suma | - | 0,2 |  |  | - | - |  |  | - |  | - |
| 170902* | - | 0,1 |  |  | - | - |  |  | - |  | - |
| suma | - | 0,1 |  |  | - | - |  |  | - |  | - |
| suma ogółem | 6,3 | 30,6 |  |  | - | - |  |  | - |  | - |
| Oleje odpadowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130104* | - | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |
| suma | - | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |
| 130105* | 1345,1 | 2205,6 |  | R14 | 39477,7 | 42263,4 |  |  | - |  | - |
|  |  |  |  | R9 | 26,4 | 57,0 |  |  |  |  |  |
| suma | 1345,1 | 2205,6 |  |  | 39504,1 | 42320,4 |  |  | - |  | - |
| 130109* | - | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |
| suma | - | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |
| 130110* | 101,8 | 84,8 |  | R14 | 5,0 | 1,4 |  |  | - |  | - |
|  |  |  |  | R9 | 54,6 | 197,2 |  |  | - |  | - |
| suma | 101,8 | 84,8 |  |  | 59,6 | 198,6 |  |  | - |  | - |
| 130111* | 0,6 | 0,7 |  | R9 | 0,3 | 0,7 |  |  | - |  | - |
| suma | 0,6 | 0,7 |  |  | 0,3 | 0,7 |  |  | - |  | - |
| 130112* | 0,2 | 0,1 |  | R9 | - | 0,6 |  |  | - |  | - |
| suma | 0,2 | 0,1 |  |  | - | 0,6 |  |  | - |  | - |
| 130113* | 11,0 | 13,0 |  | R14 | 4,9 | 6,0 |  |  | - |  | - |
|  |  |  |  | R9 | 32,3 | 60,0 |  |  | - |  | - |
| suma | 11,0 | 13,0 |  |  | 37,2 | 66,0 |  |  | - |  | - |
| 130204* | 0,3 | 1,5 |  | R15 | - | 1,3 | D10 |  | 0,2 |  | - |
| suma | 0,3 | 1,5 |  |  | - | 1,3 |  |  | 0,2 |  | - |
| 130205* | 1650,1 | 8670,3 |  | R15 | 0,5 | - |  |  | - |  | - |
|  |  |  |  | R14 | 9,6 | 10,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R13 | 4,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R9 | 658,4 | 3383,9 |  |  |  |  |  |
| suma | 1650,1 | 8670,3 |  |  | 672,5 | 3399,5 |  |  | - |  | - |
| 130206* | 11,2 | 3,9 |  | R14 | 0,9 | 0,2 |  |  | - |  | - |
|  |  |  |  | R9 | 19,4 | 17,4 |  |  |  |  |  |
| suma | 11,2 | 3,9 |  |  | 20,3 | 17,6 |  |  | - |  | - |
| 130207* | 0,7 | 0,6 |  | R9 | 1,8 | 13,4 |  |  | - |  | - |
| suma | 0,7 | 0,6 |  |  | 1,8 | 13,4 |  |  | - |  | - |
| 130208* | 6035,4 | 10455,6 |  | R15 | - | 0,8 |  |  | - |  | - |
|  |  |  |  | R14 | 3169,4 | 3836,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R9 | 541,2 | 1476,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R13 | - | 0,4 |  |  |  |  |  |
| suma | 6035,4 | 23048,5 |  |  | 3710,6 | 5314,3 |  |  | - |  | - |
| 130306* | - | - |  |  | - | - | D10 |  | 10,0 |  | - |
| suma | - | - |  |  | - | - |  |  | 10,0 |  | - |
| 130307* | 73,4 | 40,1 |  | R14 | - | - |  |  | - |  | - |
|  |  |  |  | R9 | 211,2 | 215,2 |  |  |  |  |  |
| suma | 73,4 | 40,1 |  |  | 211,2 | 215,2 |  |  | - |  | - |
| 130308* | 0,7 | 0,3 |  | R9 | - | 1,0 |  |  | - |  | - |
| suma | 0,7 | 0,3 |  |  | - | 1,0 |  |  | - |  | - |
| 130309* | - | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |
| suma | - | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |
| 130310* | - | 1,8 |  | R14 | 1,2 | - |  |  | - |  | - |
|  |  |  |  | R9 | 3,6 | 361,3 |  |  |  |  |  |
| suma | - | 1,8 |  |  | 4,8 | 361,3 |  |  | - |  | - |
| 130401* | - | 15,0 |  | R14 | 7,1 | 25,6 |  |  | - |  | - |
|  |  |  |  | R9 | 30,3 | 24,7 |  |  |  |  |  |
| suma | - | 15,0 |  |  | 37,4 | 50,3 |  |  | - |  | - |
| 130402* | - | - |  | R9 | - | - |  |  | - |  | - |
| suma | - | - |  |  | - | - |  |  | - |  | - |
| 130403* | 6197,4 | 13746,9 |  | R15 | 4899,0 | 4511,0 |  |  | - |  | - |
|  |  |  |  | R14 | 2677,4 | 2995,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R9 | 13201,7 | 3640,3 |  |  |  |  |  |
| suma | 6197,4 | 13746,9 |  |  | 20778,1 | 11146,5 |  |  | - |  | - |
| 130506* | 6244,6 | 16453,6 |  | R15 | 626,5 | 1605,0 |  |  | - |  | - |
|  |  |  |  | R14 | 9065,4 | 10291,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R9 | 9,8 | 30,5 |  |  |  |  |  |
| suma | 6244,6 | 16453,6 |  |  | 9701,7 | 11926,9 |  |  | - |  | - |
| 130701* | 1,3 | 15,6 |  | R15 | 3,9 | 4,7 |  |  | - |  | - |
|  |  |  |  | R14 | 79,1 | 78,3 |  |  |  |  |  |
| suma | 1,3 | 15,6 |  |  | 83,0 | 83,0 |  |  | - |  | - |
| suma ogółem | 21673,8 | 50060,3 |  |  | 74822,6 | 75116,6 |  | 10,2 |  | 0,0 |  |
| Zużyte baterie i akumulatory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160601* | 401,8 | 558,3 |  | R15 | 7,0 | 0,6 |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | R13 | 2,2 | 6,6 |  |  |  |  |  |
| suma | 401,8 | 558,3 |  |  | 9,2 | 7,2 |  | - |  | - |  |
| 160602* | 8,7 | 16,1 |  | R15 | - | 0,7 |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | R13 | 0,1 | - |  |  |  |  |  |
| suma | 8,7 | 16,1 |  |  | 0,1 | 0,7 |  | - |  | - |  |
| 160603* | << 0,1 | << 0,1 |  |  | - | - |  | - |  | - |  |
| suma | << 0,1 | << 0,1 |  |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 160604 | 4,8 | 45,9 |  | R15 | - | 0,1 |  | - |  |  |  |
| suma | 4,8 | 45,9 |  |  | - | 0,1 |  | - |  | - |  |
| 160605 | 9,0 | 13,3 |  | R15 | - | 20,2 |  | - |  | - |  |
| suma | 9,0 | 13,3 |  |  | - | 20,2 |  | - |  | - |  |
| 160606* | << 0,1 | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |
| suma | << 0,1 | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 200133* | 99,9 | 139,6 |  | R15 | 1,2 | 60,4 |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | R13 | 5,8 | 4,0 |  |  |  |  |  |
| suma | 99,9 | 139,9 |  |  | 7,0 | 64,4 |  | - |  | - |  |
| 200134 | 3,3 | 38,9 |  | R15 | - | 29,0 |  |  |  |  |  |
| suma | 3,3 | 38,9 |  |  | - | 29,0 |  |  |  |  |  |
| suma ogółem | 527,5 | 812,1 |  |  | 16,3 | 137,9 |  | - |  | - |  |
| Odpady zawierające azbest |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 060701* | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |
| suma | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 061304* | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |
| suma | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 101181* | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |
| suma | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 101309* | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |
| suma | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 160111* | << 0,1 | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |
| suma | << 0,1 | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 160212* | 10,9 | 3,4 |  |  | - | - |  | - |  | - |  |
| suma | 10,9 | 3,4 |  |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 170601* | 239,2 | 449,7 |  |  | - | - | D5 | 5,4 |  | - |  |
| suma | 239,2 | 449,7 |  |  | - | - |  | 5,4 |  | - |  |
| 170605* | 1563,7 | 2324,6 |  |  | - | - | D5 | 824,8 |  | 369,8 |  |
| suma | 1563,7 | 2324,6 |  |  | - | - |  | 824,8 |  | 369,8 |  |
| suma ogółem | 1813,8 | 2777,7 |  |  |  |  |  | 830,2 |  | 369,8 |  |
| Przeterminowane środki ochrony roślin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 020108* | 65,9 | 0,9 |  |  | - | - | D10 | 154,0 |  | 1051,7 |  |
| suma | 65,9 | 0,9 |  |  | - | - |  | 154,0 |  | 1051,7 |  |
| 061301* | 3,9 | - |  |  | - | - | D10 | 8,2 |  | 46,1 |  |
| suma | 3,9 | - |  |  | - | - |  | 8,2 |  | 46,1 |  |
| 070480* | 4,2 | - |  |  | - | - | D10 | 20,3 |  | 21,2 |  |
| suma | 4,2 | - |  |  | - | - |  | 20,3 |  | 21,2 |  |
| 070481 | - | << 0,1 |  |  | - | - | D10 | 2,2 |  | - |  |
| suma | - | << 0,1 |  |  | - | - |  | 2,2 |  | - |  |
| 200119* | << 0,1 | << 0,1 |  |  | - | - |  | - |  | - |  |
| suma | << 0,1 | << 0,1 |  |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 200180 | 0,1 | 0,5 |  |  |  |  | D10 | 0,1 |  | 0,1 |  |
| suma | 0,1 | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  |
| suma ogółem | 74,1 | 1,4 |  |  | - | - |  | 184,8 |  | 1119,1 |  |
| Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160209* | 6,1 | 30,3 |  |  | - | - |  | - |  | - |  |
| suma | 6,1 | 30,3 |  |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 160210* | - | 0,2 |  |  | - | - |  | - |  |  |  |
| suma | - | 0,2 |  |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 160211* | 38,0 | 11,6 |  | R15 | 0,4 | 4,8 |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | R14 | 21,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |
| suma | 38,0 | 11,6 |  |  | 21,4 | 19,8 |  | - |  | - |  |
| 160213* | 424,2 | 990,4 |  | R15 | 70,6 | 333,4 |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | R14 | 40,2 | 76,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R13 | 2,6 | 6,7 |  |  |  |  |  |
| suma | 424,2 | 990,4 |  |  | 113,4 | 416,1 |  | - |  | - |  |
| 160214 | 456,9 | 525,1 |  | R15 | 218,6 | 487,8 |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | R14 | 44,4 | 54,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R13 | 0,2 | 9,3 |  |  |  |  |  |
| suma | 456,9 | 525,1 |  |  | 263,2 | 551,6 |  | - |  | - |  |
| 090110 | - | << 0,1 |  |  | - | - |  | - |  | - |  |
| suma | - | << 0,1 |  |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 090111* | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |
| suma | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 200121* | 23,0 | 3,3 |  | R13 | 0,1 | - |  | - |  | - |  |
| suma | 23,0 | 3,3 |  |  | 0,1 | - |  | - |  | - |  |
| 200123* | 304,8 | 359,6 |  | R15 | 24,8 | 55,8 |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | R14 | 40,1 | 51,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R13 | 18,2 | 10,0 |  |  |  |  |  |
| suma | 304,8 | 359,6 |  |  | 83,1 | 117,3 |  | - |  | - |  |
| 200135* | 492,5 | 576,3 |  | R15 | 223,7 | 376,9 |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | R14 | 35,2 | 166,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R13 | 16,5 | 9,3 |  |  |  |  |  |
| suma | 492,5 | 576,3 |  |  | 275,4 | 552,7 |  | - |  | - |  |
| 200136* | 498,3 | 807,2 |  | R15 | 93,8 | 301,4 |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | R14 | 34,2 | 113,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R13 | 10,7 | 22,7 |  |  |  |  |  |
| suma | 498,3 | 807,2 |  |  | 138,7 | 437,7 |  | - |  | - |  |
| suma ogółem | 2243,8 | 3304,0 |  |  | 895,3 | 2095,2 |  | - |  | - |  |
| Pojazdy wycofane z eksploatacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160104* | 6358,8 | 5883,7 |  | R15 | 1053,2 | 1142,3 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | R14 | 7143,6 | 7666,0 |  |  |  |  |  |
| suma | 6358,8 | 5883,7 |  |  | 8196,8 | 8808,3 |  | - |  |  |  |
| 160106 | 120,9 | 387,2 |  | R15 | - | 217,1 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | R14 | 188,5 | 51,5 |  |  |  |  |  |
| suma | 120,9 | 387,2 |  |  | 188,5 | 268,6 |  | - |  |  |  |
| suma ogółem | 6479,6 | 6270,9 |  |  | 8385,3 | 9076,9 |  | - |  |  |  |
| Odpady medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180101 | 1,8 | 3,1 |  |  | - | - | D10 | 3,0 |  | 0,8 |  |
| suma | 1,8 | 3,1 |  |  | - | - |  | 3,0 |  | 0,8 |  |
| 180102* | 41,5 | 55,7 |  |  | - | - | D10 | 77,0 |  | 75,0 |  |
| suma | 41,5 | 55,7 |  |  | - | - |  | 77,0 |  | 75,0 |  |
| 180103* | 2160,7 | 2392,8 |  |  | - | - | D10 | 3278,9 |  | 4041,4 |  |
| suma | 2160,7 | 2392,8 |  |  | - | - |  | 3278,9 |  | 4041,4 |  |
| 180104 | 48,0 | 72,2 |  | R3 | - | 25,3 | D10 | 106,7 |  | 51,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | D5 | 20,7 |  | - |  |
| suma | 48,0 | 72,2 |  |  | - | - |  | 127,4 |  | 81,4 |  |
| 180106* | 11,1 | 16,2 |  |  | - | - | D10 | 17,2 |  | 16,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | D9 | 0,7 |  | 1,1 |  |
| suma | 11,1 | 16,2 |  |  | - | - |  | 17,9 |  | 17,3 |  |
| 180107 | << 0,1 | 3,5 |  |  | - | - | D10 | 0,2 |  | 0,3 |  |
| suma | << 0,1 | 3,5 |  |  | - | - |  | 0,2 |  | 0,3 |  |
| 180108* | 7,7 | 9,0 |  |  | - | - | D10 | 12,4 |  | 13,1 |  |
| suma | 7,7 | 9,0 |  |  | - | - |  | 12,4 |  | 13,1 |  |
| 180109 | 1,9 | 19,0 |  |  | - | - | D10 | 18,1 |  | 31,8 |  |
| suma | 1,9 | 19,0 |  |  | - | - |  | 18,1 |  | 31,8 |  |
| 180110 | << 0,1 | << 0,1 |  |  | - | - |  | << 0,1 |  | << 0,1 |  |
| suma | << 0,1 | << 0,1 |  |  | - | - |  | << 0,1 |  | << 0,1 |  |
| 180180* | - | << 0,1 |  |  | - | - |  | - |  | - |  |
| suma | - | << 0,1 |  |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 180182* | 2,0 | 1,8 |  |  | - | - | D10 | 15,3 |  | 9,2 |  |
| suma | 2,0 | 1,8 |  |  | - | - |  | 15,3 |  | 9,2 |  |
| suma ogółem | 2274,7 | 2573,3 |  |  | - | 25,3 |  | 3550,2 |  | 4270,3 |  |
| Odpady weterynaryjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180201 | 0,2 | 0,5 |  |  | - | - | D10 | 0,1 |  | 0,2 |  |
| suma | 0,2 | 0,5 |  |  | - | - |  | 0,1 |  | 0,2 |  |
| 180202* | 52,0 | 83,8 |  |  | - | - | D10 | 42,4 |  | 52,7 |  |
| suma | 52,0 | 83,8 |  |  | - | - |  | 42,4 |  | 52,7 |  |
| 180203 | 23,1 | 25,3 |  |  | - | - | D10 | 8,2 |  | 24,7 |  |
| suma | 23,1 | 25,3 |  |  | - | - |  | 8,2 |  | 24,7 |  |
| 180205* | 0,1 | 0,5 |  |  | - | - | D10 | 0,1 |  | - |  |
| suma | 0,1 | 0,5 |  |  | - | - |  | 0,1 |  | - |  |
| 180206 | 1,0 | 1,7 |  |  | - | - | D10 | 0,1 |  | 6,7 |  |
| suma | 1,0 | 1,7 |  |  | - | - |  | 0,1 |  | 6,7 |  |
| 180207* | < 0,1 | 0,2 |  |  | - | - | D10 | 3,3 |  | 4,8 |  |
| suma | < 0,1 | 0,2 |  |  | - | - |  | 3,3 |  | 4,8 |  |
| 180208* | 0,2 | 0,3 |  |  | - | - | D10 | 2,8 |  | 2,4 |  |
| suma | 0,2 | 0,3 |  |  | - | - |  | 2,8 |  | 2,4 |  |
| suma ogółem | 76,6 | 112,3 |  |  | - | - |  | 57,0 |  | 91,5 |  |
| Odpady materiałów wybuchowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160401* | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |
| suma | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 160402* | 0,2 | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |
| suma | 0,2 | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 160403* | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |
| suma | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |
| suma ogółem | 0,2 | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |
| Zużyte opony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160103 | 1248,6 | 2081,2 |  | R15 | 18,9 | 54,3 | D10 | 4,6 |  | - |  |
|  |  |  |  | R14 | 2793,0 | 274,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R13 | 22,3 | 76,7 | D5 | 18,1 |  | - |  |
|  |  |  |  | R3 | 1558,5 | 1638,2 |  |  |  |  |  |
| suma | 1248,6 | 2081,2 |  |  | 4392,7 | 2043,5 |  | 22,7 |  | - |  |
| suma ogółem | 1248,6 | 2081,2 |  |  | 4392, 7 | 2043,5 |  | 22,7 |  | - |  |
| Odpady opakowaniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150101 | 34094,2 |  | 31111,1 | R15 | 774,8 | 1538,5 | D10 | 9,7 |  | 13,3 |  |
|  |  |  |  | R14 | 4290,4 | 5593,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R13 | - | 5,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R3 | 227,0 | 158,1 | D5 | 113,1 |  | 7,4 |  |
|  |  |  |  | R1 | 7,6 | 21,2 |  |  |  |  |  |
| suma | 34094,2 |  | 31111,1 |  | 5299,8 | 7316,9 |  | 122,8 |  | 20,7 |  |
| 150102 | 6599,2 |  | 7426,8 | R15 | 5301,7 | 5549,4 | D10 | 3,0 |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  | R14 | 1373,5 | 569,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R13 | - | 4,8 | D5 | 109,2 |  | 25,0 |  |
|  |  |  |  | R5 | 546,2 | 378,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R3 | 2457,1 | 2930,6 |  |  |  |  |  |
| suma | 6599,2 |  | 7426,8 |  | 9678,5 | 9432,9 |  | 112,2 |  | 30,0 |  |
| 150103 | 6261,0 |  | 6868,2 | R15 | 86,7 | 47,5 | D10 | 1,6 |  | 18,2 |  |
|  |  |  |  | R14 | 927,3 | 3415,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R13 | 62,0 | 5,4 | D5 | 9,5 |  | - |  |
|  |  |  |  | R3 | 322,0 | 215,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R1 | 346,9 | 512,3 |  |  |  |  |  |
| suma | 6261,0 |  | 6868,2 |  | 1744,9 | 4195,8 |  | 11,1 |  | 18,2 |  |
| 150104 | 695,6 |  | 780,1 | R15 | 2714,2 | 2862,8 | D10 | 0,7 |  | - |  |
|  |  |  |  | R14 | 35,4 | 154,5 | D5 | << 0,1 |  | - |  |
| suma | 695,6 |  | 780,1 |  | 2749,6 | 3017,3 |  | 0,7 |  | - |  |
| 150105 | 1671,5 |  | 2196,5 | R15 | 277,9 | 217,5 | D10 | 108,70 |  | 87,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | D5 | 1175,3 |  | 1771,1 |  |
| suma | 1671,5 |  | 2196,5 |  | 277,9 | 217,5 |  | 1284,0 |  | 1858,6 |  |
| 150106 | 3026,4 |  | 195,4 | R15 | 288,6 | 695,7 | D10 | 21,0 |  | 24,0 |  |
|  |  |  |  | R14 | - | 2,0 | D5 | 1192,0 |  | 10,5 |  |
| suma | 3026,4 |  | 195,4 |  | 288,6 | 697,7 |  | 1213,0 |  | 34,5 |  |
| 150107 | 925,4 |  | 3676,6 | R15 | 1985,9 | 3594,1 | D5 | 4,2 |  | - |  |
|  |  |  |  | R14 | 1467,2 | 958,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R13 | 1235,5 | 1074,4 |  |  |  |  |  |
| suma | 925,4 |  | 3676,6 |  | 4688,6 | 5627,4 |  | 4,2 |  | - |  |
| 150109 | << 0,1 |  | 10,5 | R14 | - | 10,5 | D5 | - |  | - |  |
| suma | << 0,1 |  | 10,5 |  | - | 10,5 |  | - |  | - |  |
| 150110* | 425,6 |  | 582,0 | R15 | 249,6 | 180,0 | D10 | 80,6 |  | 78,5 |  |
|  |  |  |  | R14 | - | << 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R13 | << 0,1 | - | D9 | 8,2 |  | 14,0 |  |
| suma | 425,6 |  | 582,0 |  | 249,6 | 180,0 |  | 88,8 |  | 92,5 |  |
| 150111* | 2,2 |  | 1,1 | R15 | 1,2 | 0,3 | D10 | 1,1 |  | 0,3 |  |
| suma | 2,2 |  | 1,1 |  | 1,2 | 0,3 |  | 1,1 |  | 0,3 |  |
| suma ogółem | 53701,1 |  | 52848,3 |  | 24978,7 | 30696,3 |  | 2837,9 |  | 2054,8 |  |

Analiza:

W tabeli 2 przedstawiono ilość i rodzaje odpadów, podlegające odrębnym przepisom prawnym, wytworzonych i zagospodarowanych na terenie województwa w okresie sprawozdawczym 2009-2010 uwzględniające:

Odpady zawierające PCB

W latach 2009 – 2010 wytworzono na terenie województwa pomorskiego 36,9 Mg odpadów zawierających PCB. Unieszkodliwianie odpadów zawierających PCB prowadzony jest poza województwem pomorskim. Wzrost wytworzonych odpadów zawierających PCB w roku 2010 w stosunku do roku 2009 spowodowany jest obowiązkiem usunięcia odpadów zawierających PCB z terenu kraju do 30.06.2010 r.

Oleje odpadowe

Oleje odpadowe stanowią największą masowo grupę odpadów niebezpiecznych, wytworzonych na terenie województwa pomorskiego. W latach 2009 - 2010 w grupie 13 wytworzono ogółem około 73 734,1 Mg. Na terenie województwa działają firmy prowadzące odzysk i unieszkodliwianie odpadów olejowych (Przedsiębiorstwo Comal w Gdańsku, Oiler w Tczewie, Port Service                   w Gdańsku,), przyjmujące odpady olejowe także spoza terenu województwa pomorskiego.

Odzyskowi poddano łącznie (w tym odpady olejowe spoza województwa) około 149939,2 Mg odpadów olejowych, a unieszkodliwiono zaledwie około 10,2 Mg.

W porównaniu do poprzedniego okresu rozliczeniowego (lata 2007-2008) odnotowano spadek ilości wytwarzanych z tej grupy o około 20,5 % i wzrost ilości odpadów poddawanych odzyskowi na terenie województwa pomorskiego o blisko 8,5 %. Tym samym istotnie wzrasta ilość odpadów z tej grupy poddawanych odzyskowi na terenie województwa pomorskiego, a pochodzących z poza terenu województwa.

Zużyte baterie i akumulatory

W okresie sprawozdawczym wg informacji przekazanych do Marszałka Województwa Pomorskiego wytworzono w całym województwie 1339,6 Mg odpadów w postaci zużytych baterii       i akumulatorów (podgrupa 16 06 + 20 01 33* i 20 01 34) w tym 1224,4 Mg odpadów niebezpiecznych. Odzyskowi na terenie województwa pomorskiego poddano około 154,2 Mg zużytych baterii i akumulatorów. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego (lata 2007-2008) odnotowano wzrost ilości wytworzonych odpadów z tej grupy o około 25,8 %.

Odpady zawierające azbest

Sukcesywnie, zgodnie z obowiązkiem usunięcia azbestu z terytorium Polski do 2032 r., oraz gminnymi programami usuwania azbestu, wyroby zawierające azbest eliminowane są ze środowiska w woj. pomorskim. W latach 2009-2010 łącznie wytworzono na terenie województwa pomorskiego około 4591,5 Mg odpadów zawierających azbest, w tym około 4577,2 Mg odpadów budowlanych zawierających azbest (170601* i 170605*). W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego odnotowano wzrost ilości wytworzonych odpadów budowlanych zawierających azbest o około 1167,8 Mg, tj. blisko 34,3 %.

Przeterminowane środki ochrony roślin

Przeterminowane pestycydy i odpady pestycydowe pochodzą z :

- przeterminowanych preparatów, które zostały wycofane z obrotu i zdeponowane w mogilnikach lub magazynach środków ochrony roślin,

- bieżącej produkcji, dystrybucji i stosowania w rolnictwie,

- ze starej produkcji, zgromadzone na składowiskach.

Wg informacji przekazanych do marszałka województwa, w okresie sprawozdawczym wytworzono 72,54 Mg odpadów zawierających przeterminowane środki ochrony roślin, pochodzące z likwidacji dwóch mogilników:

  - Jęczniki Małe w gminie Człuchów,

  - Tuchomie w gminie Tuchomie.

Środki ochrony roślin zostały przewiezione do spalarni „Port Service” w Gdańsku oraz spalarni odpadów niebezpiecznych SARPI w Dąbrowie Górnicze w celu ich unieszkodliwienia.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

W latach 2009-2010 wytworzono 5547,8 Mg odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zsee), tj. o około 62,8 % (około 2140 Mg) więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym. Na terenie województwa pomorskiego funkcjonują 4 zakłady przetwarzania zsee (ujęte w tab. 6). Odzyskowi na ternie województwa pomorskiego w okresie sprawozdawczym poddanych zostało około 2990,5 Mg odpadów zsee.

System gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym zobowiązuje użytkowników sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do jego selektywnego zbierania i przekazywania upoważnionym podmiotom gospodarczym.

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji mogą prowadzić wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący punkty zbierania pojazdów i przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu. Demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji może być prowadzony wyłącznie w stacjach demontażu. 
Na dzień 31 grudnia 2010 r. na terenie województwa pomorskiego funkcjonowało 32 stacji demontażu pojazdów (dwie skreślono z wykazu w okresie 2009-2010).

W okresie sprawozdawczym na terenie województwa łącznie zebrano około 12749,5 Mg odpadów w postaci zużytych pojazdów. Natomiast odzyskowi w stacjach demontażu poddano łącznie około 17462,2 Mg odpadów tego rodzaju, tj. o około 7695 Mg (blisko 78,8 %) więcej niż                   w poprzednim okresie sprawozdawczym.

Odpady medyczne i weterynaryjne

We wszystkich placówkach medycznych i weterynaryjnych powstają odpady w większości niebezpieczne. W okresie sprawozdawczym na terenie województwa pomorskiego wytworzono około 4848,0 Mg odpadów medycznych (podgrupa 18 01) i około 188,9 Mg (podgrupa 18 02), większości stanowiących odpady niebezpieczne (4835,6 Mg odpadów medycznych i weterynaryjnych). Podstawową metodą zagospodarowania ww. odpadów jest ich termiczne unieszkodliwienie (D10). Łącznie na terenie województwa pomorskiego w okresie sprawozdawczym unieszkodliwiono około 7820,5 Mg odpadów medycznych i około 148,5 Mg odpadów weterynaryjnych. A odzyskowi tylko 25,3 Mg odpadów medycznych (kąpiele lecznicze). W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie stwierdzono istotnych zmian w ilości wytwarzanych odpadów medycznych      w województwie pomorskim, podwoiła się ilość unieszkodliwianych odpadów medycznych na terenie województwa. Na terenie województwa funkcjonują 4 instalacje do termicznego unieszkodliwiania medycznych, w tym dwie wyłącznie medycznych (ujęte w tabeli 6).

Zużyte opony

Zużyte opony są jednym z tych rodzajów odpadów, który w największym stopniu obciąża środowisko naturalne. Cechy opony, które określają jej walory użytkowe, czyli odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz na działanie warunków panujących na drogach (woda, temperatura), są jednocześnie odpowiedzialne za trudności związane z jej zagospodarowaniem po zakończeniu użytkowania. Opony nie ulegają rozkładowi, a z uwagi na ich objętość składowanie opon wymaga zajęcia dużej przestrzeni na specjalnie przygotowanym terenie. Z kolei dla rozdrobnienia opony należy wydatkować znaczącą ilość energii.

W okresie sprawozdawczym wytworzono łącznie 3329,8 Mg zużytych opon - odpadów klasyfikowanych w grupie 16 i określane kodem 16 01 03. Odzyskowi poddano łącznie 6459,0 Mg zużytych opon. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego odnotowano około 47,7 % wzrost ilości wytworzonych odpadów w postaci zużytych opon, przy około 0,6 % spadku ilości opon poddawanych różnych procesom odzysku na terenie województwa pomorskiego.

Odpady opakowaniowe

Zasady postępowania z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi podlegają odrębnej ustawie „o opakowaniach i odpadach opakowaniowych”. W niej podane są warunki, jakie mają spełnić opakowania, a także obowiązki producenta, eksportera i importera opakowań, a także sprzedawcy i użytkownika opakowań i odpadów opakowaniowych oraz zasady postępowania z nimi.

Podstawowy obowiązek przedsiębiorców, to zapewnienie odzysku, a praktycznie recyklingu opakowań poużytkowych, powstałych po wprowadzonych do obrotu towarowego produktach.

O możliwości odzysku opakowań poużytkowych decydują głównie cechy samego opakowania takie jak jego konstrukcja, zastosowane materiały i elementy dodatkowe (np. etykiety czy zamknięcia). Jednakże mechanizmy odzysku zależą głównie od wdrożonych systemów organizacyjno-prawnych w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi.

W okresie sprawozdawczym 2009-2010 wytworzono województwie pomorskim wytworzono około 106549,4 Mg odpadów opakowaniowych. Odzyskowi na terenie województwa poddano około 55675,0 Mg (z tego najwięcej opakowań z tworzyw sztucznych – około 19253,7 Mg),                          a unieszkodliwieniu około 4892,7 Mg odpadów z tej grupy.

Tabela 3 Ilość i rodzaje pozostałych odpadów wytworzonych i zagospodarowanych w okresie sprawozdawczym 2009-2010 na terenie województwa

| Kod | Wytwarzanie odpadów |  | Odzysk |  |  | Unieszkodliwienie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] |  | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |  | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |  |
|  | Rok 2009 | Rok 2010 |  | Rok 2009 | Rok 2010 |  | Rok 2009 | Rok 2010 |
| Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170101 | 187669,3 | 232185,1 | R15 | 26248,3 | 65462,1 | D5 | 5906,9 | 715,1 |
|  |  |  | R14 | 158224,4 | 164316,3 | D1 | 2,9 | - |
|  |  |  | R5 | - | 4,8 |  |  |  |
| suma | 187669,3 | 232185,1 |  | 184472,7 | 229783,2 |  | 5909,8 | 715,1 |
| 170102 | 31170,5 | 34438,6 | R15 | 26155,6 | 19551,5 | D5 | 3218,6 | 13,2 |
|  |  |  | R14 | 23443,7 | 24723,4 |  |  |  |
| suma | 31170,5 | 34438,6 |  | 49599,3 | 44274,9 |  | 3218,6 | 13,2 |
| 170103 | 118,5 | 2613,1 | R15 | 0,1 | 286,3 | D5 | 93,8 | 23,8 |
|  |  |  | R14 | 171,6 | 2457,0 |  |  |  |
| suma | 118,5 | 2613,1 |  | 171,7 | 2743,3 |  | 93,8 | 23,8 |
| 170106* | 144,0 | 14,0 |  | - | - |  | - | - |
| suma | 144,0 | 14,0 |  | - | - |  | - | - |
| 170107 | 55706,3 | 14262,8 | R15 | 1,2 | 93,5 | D5 | 5554,9 | 885,8 |
|  |  |  | R14 | 60643,0 | 39632,3 |  |  |  |
| suma | 55706,3 | 14262,8 |  | 60644,2 | 39725,8 |  | 5554,9 | 885,8 |
| 170180 | 13,5 | 410,2 | R15 | - | 0,1 | D5 | 1026,5 | 408,4 |
|  |  |  | R14 | 115,4 | 139,4 |  |  |  |
| suma | 13,5 | 410,2 |  | 115,4 | 139,5 |  | 1026,5 | 408,4 |
| 170181 | 35000,6 | 101350,8 | R15 | - | 12243,5 | D5 | 690,1 | 300,4 |
|  |  |  | R14 | 40090,4 | 21368,4 |  |  |  |
| suma | 35000,6 | 101350,8 |  | 40090,4 | 33611,9 |  | 690,1 | 300,4 |
| 170182 | 682,4 | 1808,3 | R15 | - | 0,5 | D10 | 9,1 | - |
|  |  |  |  |  |  | D5 | 4713,6 | 4373,0 |
| suma | 682,4 | 1808,3 |  | - | 0,5 |  | 4722,7 | 4373,0 |
| 170201 | 525,9 | 6676,1 | R15 | 5,4 | 123,5 | D10 | 5,0 | - |
|  |  |  | R14 | 187,9 | 2033,6 |  |  |  |
|  |  |  | R13 | 35,4 | 7,7 | D5 | 101,3 | 151,8 |
|  |  |  | R3 | 10,1 | - |  |  |  |
|  |  |  | R1 | 111,0 | 886,2 |  |  |  |
| suma | 525,9 | 6676,1 |  | 349,8 | 3051,0 |  | 106,3 | 151,8 |
| 170202 | 185,5 | 197,0 | R15 | 1,3 | 3,5 | D5 | 258,5 | 193,8 |
|  |  |  | R13 | 16, 6 | 64,9 |  |  |  |
| suma | 185,5 | 197,0 |  | 17,9 | 68,4 |  | 258,5 | 193,8 |
| 170203 | 179,2 | 2822,4 | R15 | 34,4 | 164,7 | D10 | << 0,1 | 1,3 |
|  |  |  | R14 | 8,2 | - | D5 | 947,1 | 2306,9 |
| suma | 179,2 | 2822,4 |  | 42,6 | 164,7 |  | 947,1 | 2308,2 |
| 170204* | 133,7 | 83,1 | R15 | 6,1 | - | D10 | 187,1 | 118,5 |
|  |  |  |  |  |  | D9 | - | 4,6 |
| suma | 133,7 | 83,1 |  | 6,1 | - |  | 187,1 | 123,1 |
| 170301* | 760,5 | 2409,2 | R14 | - | 487,1 | D10 | 4,0 | 0,9 |
| suma | 760,5 | 2409,2 |  | - | 487,1 |  | 4,0 | 0,9 |
| 170302 | 1327,9 | 22807,4 | R15 | 1,1 | 20915,5 | D5 | 13,0 | - |
|  |  |  | R14 | 92,0 | 7566,0 |  |  |  |
|  |  |  | R10 | - | 1890,0 |  |  |  |
|  |  |  | R5 | - | 65,0 |  |  |  |
| suma | 1327,9 | 22807,4 |  | 93,1 | 30436,5 |  | 13,0 | - |
| 170303* | - | - |  | - | - |  | - | - |
| suma | - | - |  | - | - |  | - | - |
| 170380 | 213,4 | 369,2 | R15 | 0,2 | 43,1 | D10 | 22,0 | 42,5 |
|  |  |  | R14 | 1,9 | 0,1 | D5 | 472,8 | 585,1 |
| suma | 213,4 | 369,2 |  | 2,1 | 43,2 |  | 494,8 | 627,6 |
| 170401 | 410,8 | 634,5 | R15 | 21,4 | - |  | - | - |
|  |  |  | R14 | 40,4 | 54,5 |  |  |  |
|  |  |  | R13 | - | 0,1 |  |  |  |
|  |  |  | R4 | 1136,2 | 830,2 |  |  |  |
| suma | 410,8 | 634,5 |  | 1198,0 | 884,8 |  | - | - |
| 170402 | 768,3 | 957,5 | R15 | - | 0,1 |  | - | - |
|  |  |  | R14 | 18,9 | 20,9 |  |  |  |
|  |  |  | R13 | - | 0,1 |  |  |  |
|  |  |  | R4 | 1,6 | 1,9 |  |  |  |
| suma | 768,3 | 957,5 |  | 20,5 | 23,0 |  | - | - |
| 170403 | 2,4 | 2,3 | R14 | 2,3 | 1,6 |  | - | - |
| suma | 2,4 | 2,3 |  | 2,3 | 1,6 |  | - | - |
| 170404 | 1,0 | 0,6 | R14 | 0,2 | 0,2 |  | - | - |
| suma | 1,0 | 0,6 |  | 0,2 | 0,2 |  | - | - |
| 170405 | 24479,2 | 33728,0 | R15 | 34754,6 | 122903,2 | D5 | 1,2 | - |
|  |  |  | R14 | 14775,9 | 31842,8 |  |  |  |
|  |  |  | R13 | 11,7 | 180,8 |  |  |  |
|  |  |  | R4 | 15699,4 | 10363,3 |  |  |  |
| suma | 24479,2 | 33728,0 |  | 65241,6 | 165290,1 |  | 1,2 | - |
| 170406 | 1,2 | 0,9 | R14 | - | << 0,1 |  | - | - |
| suma | 1,2 | 0,9 |  | - | << 0,1 |  | - | - |
| 170407 | 1462,5 | 1706,6 | R15 | 16,7 | 0,5 | D5 | << 0,1 | - |
|  |  |  | R14 | 0,2 | 8,4 |  |  |  |
|  |  |  | R13 | - | 0,2 |  |  |  |
|  |  |  | R4 | - | 120,0 |  |  |  |
| suma | 1462,5 | 1706,6 |  | 16,9 | 129,1 |  | << 0,1 | - |
| 170409* | 0,2 | 0,1 |  | - | - |  | - | - |
| suma | 0,2 | 0,1 |  | - | - |  | - | - |
| 170410* | 3,0 | 3,1 |  | - | - |  | - | - |
| suma | 3,0 | 3,1 |  | - | - |  | - | - |
| 170411 | 182,6 | 208,5 | R15 | 27,4 | 2,1 | D5 | 2,0 | 4,3 |
|  |  |  | R14 | - | 41,3 |  |  |  |
| suma | 182,6 | 208,5 |  | 27,4 | 43,4 |  | 2,0 | 4,3 |
| 170503* | 10364,4 | 3937,1 | R15 | 13,9 | 30,5 | D10 | 10621,9 | 10373,0 |
|  |  |  | R14 | - | 3976,3 | D2 | 48000,0 | - |
| suma | 10364,4 | 3937,1 |  | 13,9 | 4006,8 |  | 58621,9 | 10373,0 |
| 170504 | 1289921,3 | 1473405,7 | R15 | 18400,0 | 68848,7 | D5 | 1428,1 | 1,9 |
|  |  |  | R14 | 904767,6 | 373166,4 |  |  |  |
|  |  |  | R13 | - | 490,0 |  |  |  |
|  |  |  | R10 | 255,0 | - |  |  |  |
| suma | 1289971,3 | 1474341,0 |  | 923422,6 | 442505,1 |  | 1428,1 | 1,9 |
| 170505* | - | - |  | - | - |  | - | - |
| suma | - | - |  | - | - |  | - | - |
| 170506 | 1320,0 | 1696,0 | R14 | 7038,6 | 19512,7 | D5 | 1055,9 | 30,8 |
| suma | 1320,0 | 1696,0 |  | 7038,6 | 19512,7 |  | 1055,9 | 30,8 |
| 170507* | - | 219,4 |  | - | - |  | - | - |
| suma | - | 219,4 |  | - | - |  | - | - |
| 170508 | 33886,1 | 470765,4 | R14 | 428,8 | 815,0 |  | - |  |
| suma | 33886,1 | 470765,4 |  | 428,8 | 815,0 |  | - |  |
| 170603* | << 0,1 | - |  | - | - | D10 | - | 24,3 |
| suma | << 0,1 | - |  | - | - |  | - | 24,3 |
| 170604 | 669,8 | 756,4 | R15 | 7,2 | 12,7 | D10 | 0,5 | 9,6 |
|  |  |  | R14 | 1,3 | - | D5 | 926,6 | 927,4 |
| suma | 669,8 | 756,4 |  | 8,5 | 12,7 |  | 927,1 | 937,0 |
| 170801 | - | - |  | - | - | - | - | - |
| suma | - | - |  | - | - |  | - | - |
| 170802 | 27,3 | 7,9 | R15 | 2,6 | 1,4 | D5 | 225,1 | 178,2 |
| suma | 27,3 | 7,9 |  | 2,6 | 1,4 |  | 225,1 | 178,2 |
| 170901* | - | 1,8 |  | - | - |  | - | - |
| suma | - | 1,8 |  | - | - |  | - | - |
| 170903* | 5,8 | 18,9 | R15 | 1,0 | 0,1 | D9 | 5,3 | - |
| suma | 5,8 | 18,9 |  | 1,0 | 0,1 |  | 5,3 | - |
| 170904 | 1039,9 | 4364,8 | R15 | 2,6 | 0,5 | D5 | 7183,4 | 6278,7 |
|  |  |  | R14 | 295,2 | 496,1 |  |  |  |
| suma | 1039,9 | 4364,8 |  | 297,8 | 496,6 |  | 7183,4 | 6278,7 |
| suma ogółem | 1678377,0 | 2415798,1 |  | 1333323,7 | 1018252,6 |  | 92677,2 | 27929,0 |
| Komunalne osady ściekowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190805 | 151396,4 | 181567,6 | R14 | 93909,8 | 46601,7 | D10 | 9275,8 | 19720,0 |
|  |  |  | R10 | 9924,4 | 10024,4 | D9 | - | 79,0 |
|  |  |  | R3 | 56507,2 | 77434,3 | D5 | 7539,7 | 4208,1 |
| suma | 151396,4 | 181567,6 |  | 159307,1 | 130535,4 |  | 16815,5 | 24007,1 |
| suma ogółem | 151396,4 | 181567,6 |  | 1593037,1 | 130535,4 |  | 16815,5 | 24007,1 |
| Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 060980 | 4019,12 | - | R14 | 3041,00 | - |  | - | - |
| suma | 4019,12 | - |  | 3041,00 | - |  | - | - |
| suma ogółem | 4019,12 | - |  | 3041,00 | - |  | - | - |

Analiza:

W tabeli 3 przedstawiono ilość i rodzaje pozostałych odpadów wytworzonych i zagospodarowanych 
w okresie sprawozdawczym 2009-2010 na terenie województwa.

Poniżej przeanalizowano każdą z grup odpadów, w oparciu o dane zawarte w tabeli:

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej

W ostatnich latach znacznie wzrosła ilość odpadów budowlanych, co jest związane z szerokim zakresem robót drogowych, finansowanych ze środków unijnych oraz nowymi inwestycjami na terenach, gdzie wcześniej wykonywane są prace rozbiórkowe np. budowa autostrady A1 i inne duże inwestycje drogowe, budowa stadionu Balic Arena, budowa hali widowiskowo-spotrowej na granicy Gdańska i Sopotu. Odpady budowlane stanowią grupę odpadów mającą największy udział 
w ilości wytwarzanych na terenie województwa odpadów innych niż komunalne.

Rekordowym pod względem ilości wytworzonych odpadów budowlanych (z gr 17) był rok 2007, w którym to wytworzono około 6220620,6 Mg odpadów budowlanych, w tym około 5921789,2 Mg odpadów rodzaju: „gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03” o kodzie 17 05 04, co stanowiło prawie 95,2 % wszystkich odpadów z tej grupy. W kolejnych latach ilość wytworzonych odpadów z tej grupie znacząco się zmniejszył i w kolejnych latach wyniósł odpowiednio: w 2008 r.  – 1280212,7 Mg (w tym odpadów o kodzie 17 05 04 – 976922,0 Mg);  2009 r.  – 1678377,0 Mg (17 05 04 – 1289921,3Mg): 2010 r. – 24115798,1 Mg (17 05 04 – 1473405,7 Mg). Rok 2007 był rekordowy z uwagi na bardzo dużą skalę prac ziemnych związanych z budową autostrady A-1 na terenie województwa pomorskiego. W związku z budową autostrady A-1 w 2007 r. wytworzono około 5114221,8 Mg odpadów budowlanych (tj. około 82,2 % wszystkich odpadów z tej grupie), w tym 5111300,0 Mg odpadów o kodzie 17 05 04 (tj. około 86,3 % wszystkich odpadów tego rodzaju wytworzonych w województwie).

Komunalne osady ściekowe

Komunalne osady ściekowe powstają w komunalnych oczyszczalniach ścieków w procesie oczyszczania ścieków. Ilość osadów jest uzależniona od zawartości zanieczyszczeń w ściekach, przyjętej i realizowanej technologii oczyszczania oraz stopnia rozkładu substancji organicznych w procesie tzw. stabilizacji. Odpady są klasyfikowane w grupie 19 i oznaczone kodem 19 08 05.

Wg sprawozdań przekazanych do Marszałka Województwa w 2009 r. wytworzono około 151396,4 Mg odpadów uwodnionych o kodzie 19 08 05, a w roku 2010 – około 181567,6 Mg. Łącznie w okresie sprawozdawczym (w latach 2009-2010) łącznie wytworzono około 332 964 Mg komunalnych osadów ściekowych, tj. o około 21,9 % więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym (lata 2007-2008). Sucha masa wytworzonych osadów ściekowych w ostatnich latach kształtuje się na poziomie 30-35 tyś. Mg/rok. W latach 2007-2008 wytworzono 50 574 Mg, natomiast w latach 2009-2010- 65 614 Mg suchej masy osadów ściekowych.

W latach 2009-2010: około 133,9 tys. Mg osadów poddano kompostowaniu, 19,9 tys. Mg osadów zastosowano w rolnictwie, termicznemu przekształceniu poddano prawie 29,0 tys. Mg, a na składowiskach odpadów złożono około 11,7 tys. Mg osadów. W ostatnich lata znacząco wzrasta ilość osadów podawanych kompostowaniu, a zmniejsza się udział osadów kierowanych na składowiska odpadów. W najbliższych latach znacząco powinna wzrosnąć udział ilości osadów zagospodarowanych w instalacjach termicznego przetwarzania odpadów, w związku z planowanym uruchomieniem na przełomie 2011/2012 roku Instalacji termicznego Przekształcania Osadów Ścieków, przy największej w województwie pomorskim oczyszczalni ścieków – Oczyszczalni Ścieków „Wschód” w Gdańsku.

Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy

W tabeli w tej podobnie jak w poprzednim sprawozdaniu za lata 2007-2008 grupie odpadów „problemowych” ujęto odpad o kodzie 060908 – fosfogipsy. Związku ze zmianą technologii produkcji nawozów w Gdańskich Zakładach Nawozów Fosforowych „FOSFORY” w Gdańsku rozwiązał się problem zagospodarowywania powstających fosfogipsów. W obecnym okresie zaprzestano całkowicie wytwarzania odpadów tego rodzaju (spadek ilości wytwarzanych odpadów z 216208,4 Mg w roku 2007 do 0 w roku 2010). Z dniem 31 grudnia 2009 r. nastąpiło zamknięcie składowiska fosfogipsów w Wiślince, na którym dotychczas składowane były ww. odpady. Łącznie w latach 2005-2007 unieszkodliwieniu metodą D-5 poprzez składowanie na składowisku fosfogipsów w Wiślince podano 462307,0 Mg tego odpadu. Natomiast w latach 2007-2009 podano procesowi odzysku metodą R14 na ww. składowisku 225601 Mg tego odpadu – do kształtowania skarp wysypiska.

Tabela 4 Zagospodarowanie odpadów w instalacjach i poza instalacjami na terenie województwa     w okresie sprawozdawczym 2009-2010

| Kod | Zagospodarowanie odpadów na terenie województwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w instalacjach |  |  |  |  | poza instalacjami |  | ogółem |  |  |  |  |
|  | Masa [Mg] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rok 2009 |  |  | Rok 2010 |  | Rok 2009 | Rok 2010 | Rok 2009 |  | Rok 2010 |  |  |
| Odpady komunalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200101 | 12729,4 |  |  | 9914,2 |  | - | - | 12729,4 |  | 9914,2 |  |  |
| 200102 | 35,9 |  |  | 0,7 |  | - | - | 35,9 |  | 0,7 |  |  |
| 200108 | 669,8 |  |  | 1592,3 |  | - | - | 669,8 |  | 1592,3 |  |  |
| 200110 | 1994,0 |  |  | 3392,7 |  | - | - | 1994,0 |  | 3392,7 |  |  |
| 200111 | 927,3 |  |  | 418,4 |  | - | - | 927,3 |  | 418,4 |  |  |
| 200113* | - |  |  | 0,2 |  | - | - | - |  | 0,2 |  |  |
| 200114* | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
| 200115* | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
| 200117* | - |  |  | << 0,1 |  | - | - | - |  | << 0,1 |  |  |
| 200125 | 23,8 |  |  | 17,7 |  | - | - | 23,8 |  | 17,7 |  |  |
| 200126* | 1,2 |  |  | 0,4 |  | - | - | 1,2 |  | 0,4 |  |  |
| 200127* | 7,6 |  |  | 3,1 |  | - | - | 7,6 |  | 3,1 |  |  |
| 200128* | 4,3 |  |  | 0,3 |  | - | - | 4,3 |  | 0,3 |  |  |
| 200129* | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
| 200130 | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
| 200131* | << 0,1 |  |  | - |  | - | - | << 0,1 |  | - |  |  |
| 200132 | 8,7 |  |  | 12,8 |  | - | - | 8,7 |  | 12,8 |  |  |
| 200137* | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
| 200138 | 76,6 |  |  | 130,0 |  | - | 0,2 | 76,6 |  | 130,2 |  |  |
| 200139 | 33,4 |  |  | 6,9 |  | - | - | 33,4 |  | 6,9 |  |  |
| 200140 | 0,8 |  |  | 2541,3 |  | - | - | 0,8 |  | 2541,3 |  |  |
| 200199 | 3537,1 |  |  | 3722,3 |  | - | - | 3537,1 |  | 3722,3 |  |  |
| 200201 | 12662,8 |  |  | 10774,8 |  | - | - | 12662,8 |  | 10774,8 |  |  |
| 200202 | 6689,2 |  |  | 4736,0 |  | - | - | 6689,2 |  | 4736,0 |  |  |
| 200203 | 11879,4 |  |  | 11947,3 |  | - | - | 11879,4 |  | 11947,3 |  |  |
| 200301 | 577186,9 |  |  | 570262,6 |  | - | - | 577186,9 |  | 570262,6 |  |  |
| 200302 | 1758,1 |  |  | 1266,0 |  | - | - | 1758,1 |  | 1266,0 |  |  |
| 200303 | 10717,2 |  |  | 8166,9 |  | - | - | 10717,2 |  | 8166,9 |  |  |
| 200304 | 931,9 |  |  | 2646,7 |  | - | - | 931,9 |  | 2646,7 |  |  |
| 200306 | 1944,4 |  |  | 1978,9 |  | 190,7 | 164,6 | 2135,1 |  | 2143,5 |  |  |
| 200307 | 6082,8 |  |  | 6044,3 |  | - | 7,1 | 6082,8 |  | 6051,4 |  |  |
| 200399 | 8822,6 |  |  | 7214,7 |  | - | - | 8822,6 |  | 7214,7 |  |  |
| suma | 658725,2 |  |  | 646791,5 |  | 190,7 | 171,9 | 658915,9 |  | 646963,4 |  |  |
| Odpady podlegające odrębnym przepisom prawnym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpady zawierające PCB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130101* | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
| 130301* | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
| 160109* | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
| 160209* | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
| 160210* | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
| 170902* | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
| suma | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
| Oleje odpadowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130104* | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
| 130105* | 39504,1 |  |  | 42320,4 |  | - | - | 39504,1 |  | 42320,4 |  |  |
| 130109* | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
| 130110* | 59,6 |  |  | 198,6 |  | - | - | 59,6 |  | 198,6 |  |  |
| 130111* | 0,3 |  |  | 0,7 |  | - | - | 0,3 |  | 0,7 |  |  |
| 130112* | - |  |  | 0,6 |  | - | - | - |  | 0,6 |  |  |
| 130113* | 37,1 |  |  | 65,9 |  | - | - | 37,1 |  | 65,9 |  |  |
| 130204* | 0,2 |  |  | 1,3 |  | - | - | 0,2 |  | 1,3 |  |  |
| 130205* | 667,9 |  |  | 3394,6 |  | 4,0 | 5,0 | 671,9 |  | 3399,6 |  |  |
| 130206* | 20,3 |  |  | 17,6 |  | - | - | 20,3 |  | 17,6 |  |  |
| 130207* | 1,8 |  |  | 13,4 |  | - | - | 1,8 |  | 13,4 |  |  |
| 130208* | 3710,6 |  |  | 5313,8 |  | - | 0,4 | 3710,6 |  | 5314,2 |  |  |
| 130306* | 10,0 |  |  | - |  | - | - | 10,0 |  | - |  |  |
| 130307* | 211,2 |  |  | 215,2 |  | - | - | 211,2 |  | 215,2 |  |  |
| 130308* | - |  |  | 1,0 |  | - | - | - |  | 1,0 |  |  |
| 130309* | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
| 130310* | 4,8 |  |  | 361,3 |  | - | - | 4,8 |  | 361,3 |  |  |
| 130401* | 37,4 |  |  | 50,2 |  | - | - | 37,4 |  | 50,2 |  |  |
| 130402* | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
| 130403* | 20778,0 |  |  | 11146,5 |  | - | - | 20778,0 |  | 11146,5 |  |  |
| 130506* | 9701,7 |  |  | 11926,8 |  | - | - | 9701,7 |  | 11926,8 |  |  |
| 130701* | 83,0 |  |  | 83,0 |  | - | - | 83,0 |  | 83,0 |  |  |
| suma | 74828,0 |  |  | 75110,9 |  | 4,0 | 5,4 | 74832,0 |  | 75116,3 |  |  |
| Zużyte baterie i akumulatory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160601* | 7,0 |  |  | 0,6 |  | 2,2 | 6,6 | 9,2 |  | 7,2 |  |  |
| 160602* | 0,1 |  |  | 0,7 |  | - | - | 0,1 |  | 0,7 |  |  |
| 160603* | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
| 160604 | - |  |  | 0,1 |  | - | - | - |  | 0,1 |  |  |
| 160605 | - |  |  | 20,2 |  | - | - | - |  | 20,2 |  |  |
| 160606* | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
| 200133* | 1,5 |  |  | 60,4 |  | 5,5 | 4,0 | 7,0 |  | 64,4 |  |  |
| 200134* | - |  |  | 29,0 |  | - | - | - |  | 29,0 |  |  |
| suma | 8,6 |  |  | 111,0 |  | 7,7 | 10,6 | 16,3 |  | 121,6 |  |  |
| Odpady zawierające azbest |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 060701* | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
| 061304* | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
| 101181* | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
| 101309* | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
| 160111* | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
| 160212* | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
| 170601* | 5,4 |  |  | - |  | - | - | 5,4 |  | - |  |  |
| 170605* | 824,8 |  |  | 369,8 |  | - | - | 824,8 |  | 369,8 |  |  |
| suma | 830,2 |  |  | 369,8 |  |  |  | 830,2 |  | 369,8 |  |  |
| Przeterminowane środki ochrony roślin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 020108* | 154,0 |  |  | 1051,7 |  | - | - | 154,0 |  | 1051,7 |  |  |
| 061301* | 8,2 |  |  | 46,1 |  | - | - | 8,2 |  | 46,1 |  |  |
| 070480* | 20,3 |  |  | 21,2 |  | - | - | 20,3 |  | 21,2 |  |  |
| 070481 | 2,2 |  |  | - |  | - | - | 2,2 |  | - |  |  |
| 200119* | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
| 200180 | 0,1 |  |  | 0,1 |  | - | - | 0,1 |  | 0,1 |  |  |
| suma | 184,8 |  |  | 1119,1 |  | - | - | 184,8 |  | 1119,1 |  |  |
| Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160209* | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
| 160210* | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
| 160211* | 21,4 |  |  | 19,9 |  | - | - | 21,4 |  | 19,9 |  |  |
| 160213* | 110,8 |  |  | 409,4 |  | 2,5 | 6,7 | 113,3 |  | 416,1 |  |  |
| 160214 | 263,0 |  |  | 542,3 |  | 0,2 | 9,3 | 263,2 |  | 551,6 |  |  |
| 090110 | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
| 090111* | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
| 200121* | 0,1 |  |  | - |  | - | - | 0,1 |  | - |  |  |
| 200123* | 64,9 |  |  | 107,3 |  | 18,2 | 10,0 | 83,1 |  | 117,3 |  |  |
| 200135* | 258,9 |  |  | 543,4 |  | 16,5 | 9,3 | 275,4 |  | 552,7 |  |  |
| 200136* | 128,0 |  |  | 415,1 |  | 10,7 | 22,7 | 138,7 |  | 437,8 |  |  |
| suma | 847,1 |  |  | 2037,4 |  | 48,1 | 58,0 | 895,2 |  | 2095,4 |  |  |
| Pojazdy wycofane z eksploatacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160104* | 8196,8 |  |  | 8808,3 |  | - | - | 8196,8 |  | 8808,3 |  |  |
| 160106 | 188,5 |  |  | 268,6 |  | - | - | 188,5 |  | 268,6 |  |  |
| suma | 8385,3 |  |  | 9076,9 |  | - | - | 8385,3 |  | 9076,9 |  |  |
| Odpady medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180101 | 3,0 |  |  | 0,8 |  | - | - | 3,0 |  | 0,8 |  |  |
| 180102* | 77,0 |  |  | 75,0 |  | - | - | 77,0 |  | 75,0 |  |  |
| 180103* | 3278,9 |  |  | 4041,4 |  | - | - | 3278,9 |  | 4041,4 |  |  |
| 180104 | 127,4 |  |  | 76,7 |  | - | - | 127,4 |  | 76,7 |  |  |
| 180106* | 17,9 |  |  | 17,3 |  | - | - | 17,9 |  | 17,3 |  |  |
| 180107 | 0,2 |  |  | 0,3 |  | - | - | 0,2 |  | 0,3 |  |  |
| 180108* | 12,4 |  |  | 13,1 |  | - | - | 12,4 |  | 13,1 |  |  |
| 180109 | 18,1 |  |  | 31,8 |  | - | - | 18,1 |  | 31,8 |  |  |
| 180110 | << 0,1 |  |  | << 0,1 |  | - | - | << 0,1 |  | << 0,1 |  |  |
| 180180* | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
| 180182* | 15,3 |  |  | 9,2 |  | - | - | 15,3 |  | 9,2 |  |  |
| suma | 3550,2 |  |  | 4265,6 |  | - | - | 3550,2 |  | 4265,2 |  |  |
| Odpady weterynaryjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180201 | 0,1 |  |  | 0,2 |  | - | - | 0,1 |  | 0,2 |  |  |
| 180202* | 42,4 |  |  | 52,7 |  | - | - | 42,4 |  | 52,7 |  |  |
| 180203 | 8,2 |  |  | 24,7 |  | - | - | 8,2 |  | 24,7 |  |  |
| 180205* | 0,1 |  |  | - |  | - | - | 0,1 |  | - |  |  |
| 180206 | 0,1 |  |  | 6,7 |  | - | - | 0,1 |  | 6,7 |  |  |
| 180207* | 3,3 |  |  | 4,8 |  | - | - | 3,3 |  | 4,8 |  |  |
| 180208* | 2,8 |  |  | 2,4 |  | - | - | 2,8 |  | 2,4 |  |  |
| suma | 57,0 |  |  | 91,5 |  | - | - | 57,0 |  | 91,5 |  |  |
| Odpady materiałów wybuchowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160401* | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
| 160402* | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
| 160403* | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
| suma | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |
| Zużyte opony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160103 | 4412,0 |  |  | 2040,2 |  | 2,2 | 3,3 | 4414,2 |  | 2043,5 |  |  |
| suma | 4412,0 |  |  | 2040,2 |  | 2,2 | 3,3 | 4414,2 |  | 2043,5 |  |  |
| Odpady opakowaniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150101 | 5160,6 |  |  |  | 7245,9 | 260,8 | 80,1 | 5421,4 |  |  | 7326,0 |  |
| 150102 | 9769,5 |  |  |  | 9421,9 | 21,1 | 41,1 | 9790,6 |  |  | 9463,0 |  |
| 150103 | 1540,0 |  |  |  | 1238,4 | 42,4 | 2314,0 | 1582,4 |  |  | 3552,4 |  |
| 150104 | 2748,4 |  |  |  | 3017,3 | 1,9 | - | 2750,3 |  |  | 3017,3 |  |
| 150105 | 1561,9 |  |  |  | 2076,1 | - | - | 1561,9 |  |  | 2076,1 |  |
| 150106 | 1501,6 |  |  |  | 730,2 | - | 2,0 | 1501,6 |  |  | 732,2 |  |
| 150107 | 4692,9 |  |  |  | 5625,8 | - | 1,6 | 4692,9 |  |  | 5627,4 |  |
| 150109 | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  | - |  |
| 150110* | 338,5 |  |  |  | 272,5 | - | - | 338,5 |  |  | 272,5 |  |
| 150111* | 2,3 |  |  |  | 0,6 | - | - | 2,3 |  |  | 0,6 |  |
| suma | 27315,7 |  |  |  | 29628,7 | 326,2 | 2438,8 | 27641,9 |  |  | 32067,5 |  |
| Odpady pozostałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170101 |  | 140206,7 |  | 177245,7 |  | 20837,3 | 43876,7 | 161044,0 |  |  | 221122,4 |  |
| 170102 |  | 51253,6 |  | 40706,1 |  | 1444,3 | 3000,0 | 52697,9 |  |  | 43706,1 |  |
| 170103 |  | 265,4 |  | 2767,1 |  | - | - | 265,4 |  |  | 2767,1 |  |
| 170106* |  | - |  | - |  | - | - | - |  |  | - |  |
| 170107 |  | 23246,1 |  | 39925,2 |  | 1263,0 | 655,4 | 24509,1 |  |  | 40580,6 |  |
| 170180 |  | 1141,9 |  | 547,9 |  | - | - | 1141,9 |  |  | 547,9 |  |
| 170181 |  | 35220,5 |  | 27885,0 |  | 5560,0 | 6027,3 | 40780,5 |  |  | 33912,3 |  |
| 170182 |  | 4722,7 |  | 4373,5 |  | - | - | 4722,7 |  |  | 4373,5 |  |
| 170201 |  | 181,9 |  | 283,3 |  | 1,2 | 82,0 | 183,1 |  |  | 365,3 |  |
| 170202 |  | 259,8 |  | 197,3 |  | 16,6 | 64,9 | 276,4 |  |  | 262,2 |  |
| 170203 |  | 989,8 |  | 2472,9 |  | - | - | 989,8 |  |  | 2472,9 |  |
| 170204* |  | 193,2 |  | 123,1 |  | - | - | 193,2 |  |  | 123,1 |  |
| 170301* |  | 4,0 |  | 488,0 |  | - | - | 4,0 |  |  | 488,0 |  |
| 170302 |  | 105,2 |  | 30436,5 |  | 0,9 | - | 106,1 |  |  | 30436,5 |  |
| 170303* |  | - |  | - |  | - | - | - |  |  | - |  |
| 170380 |  | 494,9 |  | 670,7 |  | - | - | 494,9 |  |  | 670,7 |  |
| 170401 |  | 1197,6 |  | 883,5 |  | 0,3 | 1,3 | 1197,9 |  |  | 884,8 |  |
| 170402 |  | 20,5 |  | 22,8 |  | - | 0,1 | 20,5 |  |  | 22,9 |  |
| 170403 |  | 2,3 |  | 1,6 |  | - | - | 2,3 |  |  | 1,6 |  |
| 170404 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | - | - | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 170405 |  | 64834,1 |  | 164505,0 |  | 51,7 | 705,7 | 64885,8 |  |  | 165210,7 |  |
| 170406 |  | - |  | << 0,1 |  | - | - | - |  |  | << 0,1 |  |
| 170407 |  | 15,5 |  | 128,6 |  | 1,3 | 0,2 | 16,8 |  |  | 128,8 |  |
| 170409* |  | - |  | - |  | - | - | - |  |  | - |  |
| 170410* |  | - |  | - |  | - | - | - |  |  | - |  |
| 170411 |  | 23,4 |  | 47,7 |  | 6,0 | - | 29,4 |  |  | 47,7 |  |
| 170503* |  | 10635,8 |  | 14379,8 |  | 48000,0 | - | 58635,8 |  |  | 14379,8 |  |
| 170504 |  | 47774,2 |  | 123226,8 |  | 727430,9 | 229609,2 | 775205,1 |  |  | 352836,0 |  |
| 170505* |  | - |  | - |  | - | - | - |  |  | - |  |
| 170506 |  | 2194,5 |  | 105,5 |  | 5900,0 | 19438,0 | 8094,5 |  |  | 19543,5 |  |
| 170507* |  | - |  | - |  | - | - | - |  |  | - |  |
| 170508 |  | - |  | - |  | 428,8 | 815,0 | 428,8 |  |  | 815,0 |  |
| 170603* |  | - |  | 24,3 |  | - | - | - |  |  | 24,3 |  |
| 170604 |  | 934,3 |  | 949,8 |  | - | - | 934,3 |  |  | 949,8 |  |
| 170801 |  | - |  | - |  | - | - | - |  |  | - |  |
| 170802 |  | 227,7 |  | 179,6 |  | - | - | 227,7 |  |  | 179,6 |  |
| 170901* |  | - |  | - |  | - | - | - |  |  | - |  |
| 170903* |  | 6,3 |  | 0,1 |  | - | - | 6,3 |  |  | 0,1 |  |
| 170904 |  | 7451,2 |  | 6735,3 |  | 30,0 | 40,0 | 7481,2 |  |  | 6775,3 |  |
| suma |  | 393603,3 |  | 639312,9 |  | 810972,3 | 304315,8 | 1204575,6 |  |  | 943628,7 |  |
| Komunalne osady ściekowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190805 |  |  | 166982,5 | 147678,0 |  | 3708,6 | 1468,1 |  | 170691,1 |  |  | 149146,1 |
| suma |  |  | 166982,5 | 147678,0 |  | 3708,6 | 1468,1 |  | 170691,1 |  |  | 149146,1 |
| Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 060980 |  |  | 3041,0 | - |  | - | - |  | 3041,0 |  |  | - |
| suma |  |  | 3041,0 | - |  | - | - |  | 3041,0 |  |  | - |
| suma ogółem |  |  | 1342770,9 | 1557633,5 |  | 815259,8 | 308471,8 |  | 2158030,7 |  |  | 1866105,3 |

### 2.2 Instalacje do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów

W latach 2009-2010 na terenie woj. pomorskiego, wg sprawozdań złożonych do Marszałka Województwa Pomorskiego, funkcjonowało 20 instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym:

- 4 sortowni odpadów selektywnie zbieranych (w tym podgrupy 1501)

- 6 sortowni odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych;

- 10 kompostowni odpadów zielonych i selektywnie zbieranych odpadów organicznych (kompostownia należąca do zakładu gospodarki Komunalnej w Przechlewie została uruchomiona w kwietniu 2010 r.).

Sortownia odpadów selektywnie zbieranych w Kościerzynie, należąca do firmy „ABC” – Zdzisław Bonkowski w czerwcu 2010 r. przejęta została przez firmę SITA Pomorze i została przekształcona      w instalację do sortowania odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych. Zwiększyła się również moc przerobowa tej instalacji z 5 000 Mg/rok na 38 000 Mg/rok.

Tabela 5 zawiera szczegółowe dane dotyczące funkcjonujących w województwie pomorskim sortowni         i kompostowni.

W instalacjach przetwarzane są odpady z podgrupy 1501 - odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) oraz z grupy 20 - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

W okresie sprawozdawczym w sortowniach odpadów przetworzono łącznie 319 383,0 Mg, natomiast w kompostowniach przetworzono 27 723,4 Mg odpadów organicznych selektywnie zebranych.

Stosowane procesy odzysku w ww. instalacjach to:

- R3- recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane, jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania);

- R13- magazynowanie odpadów (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są wytwarzane);

- R14 - inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części;

- R15 - przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu.

W tabeli 6 przedstawiono zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy 31.12.2010 r., w tym:

- stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji; w latach 2009-2010 funkcjonowały 34 stacje demontażu, w których w okresie sprawozdawczym przetworzono łącznie 15 397,3 Mg odpadów;

- zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; w okresie sprawozdawczym w 4 zakładach przetworzono łącznie 3 024,5 Mg odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

- spalarnie wyłącznie odpadów medycznych i weterynaryjnych; w dwóch przyszpitalnych spalarniach unieszkodliwiono w latach 2009-2010 łącznie 641,1 Mg odpadów medycznych     i weterynaryjnych;

- instalacje do unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych inne niż spalarnie; instalacja firmy Comal w okresie sprawozdawczym unieszkodliwiła 2,2 Mg odpadów medycznych i weterynaryjnych;

- instalacje regeneracji olejów odpadowych; w okresie sprawozdawczym w 4 instalacjach przetworzono łącznie 59 566,8 Mg olejów odpadowych;

- spalarnie odpadów niebezpiecznych; w 2 obiektach unieszkodliwiono 12 297,9 Mg odpadów niebezpiecznych w okresie sprawozdawczym 2009-2010;

- instalacje do recyklingu zużytych opon; na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje jedna instalacja należąca do firmy TD BERGMA, która w roku 2009 przetworzyła 2 716,2 Mg zużytych opon;

- instalacje do odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych (poza sortowniami),       w tym opakowań z papieru i tektury, metali i tworzyw sztucznych; w 18 instalacjach w latach 2009-2010 przetworzono 16 588,7 Mg odpadów opakowaniowych.

Tabela 7 zawiera szczegółowe informacje na temat instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania pozostałych odpadów, według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2010 r.), w tym:

- spalarnie i współspalarnie odpadów (poza spalarniami odpadów komunalnych                          i niebezpiecznych), w tym spalarnie komunalnych osadów ściekowych; w 2 obiektach            w okresie sprawozdawczym unieszkodliwiono łącznie 721 484,9 Mg odpadów;

- instalacje do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów; jedyna tego typu instalacja       w województwie pomorskim należąca do firmy Elwoz przetworzyła  w latach 2009-2010 1267,6 Mg odpadów;

- instalacje zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych (poza spalarniami komunalnych osadów ściekowych); w województwie pomorskim są to kompostownie odpadów zielonych i selektywnie zbieranych odpadów organicznych, w okresie instalacje te przetworzyły łącznie 133 941,5 Mg osadów ściekowych;

- instalacje do poddawania odzyskowi odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej; w 36 instalacjach o mocy przerobowej powyżej 1 000 Mg/rok w latach 2009-2010 poddano odzyskowi  705 249,1 Mg odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

Tabela 5 Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych  według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.

| Lp. | Rodzaj instalacji | Nazwa i adres podmiotu zarządzającego | Adres instalacji | Rodzaj decyzji | Numer decyzji; data wydania/ organ wydający | Data ważności decyzji | Symbol R lub D wg decyzji | Rodzaj odpadu /kod | Zdolności przerobowe roczne [Mg/rok] | Ilość odpadów przetworzonych w 2009 r. [Mg] | Ilość odpadów przetworzonych w 2010 r. [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sortownie odpadów selektywnie zbieranych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sortownia odpadów selektywnie zbieranych | Firma Handlowa „TESSO” Sp.j. Andrzej Kowalczyk, Dorota Kowalczyk ul. Spokojna 20A, 81-549 Gdynia | ul. Tczewska 1 81-549 Łęgowo | Decyzja | BRO.ROŚ.7647-79/02 z 22.01.2003 r. Starosta Gdański | 31.12.2013 r. | R 14 | 20 01 10 | 11 000 | 1 787,6 | 3 225,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 01 11 |  | 702,6 | 360,2 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 490,2 | 3 585,7 |
| 2. | Sortownia odpadów selektywnie zbieranych | EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo | Łężyce Al. Parku Krajobrazowego 99 84-207 Koleczkowo | Pozwolenie zintegrowane | ŚR/Ś.II.6619/7/2004 z 21.01.2005 r. ze zmianami Wojewoda Pomorski | 31.01.2020 r. | R 15 | 20 03 07 | 15 000 | 1 547,7 | 1 448,6 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 547,7 | 1 448,6 |
| 3. | Sortownia odpadów selektywnie zbieranych | Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. Sierzno 77-131 Rekowo | Sierzno 77-131 Rekowo | Pozwolenie zintegrowane | ŚR.IX.6619/13/2007 z 10.10.2007 r. ze zmianami Wojewoda Pomorski | 10.10.2017 r. | R 15 | 15 01 01 | 1 000 | 111,8 | 183,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 01 02 |  | 483,8 | 576,4 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 595,6 | 760,3 |
| 4. | Linia sortownicza stłuczki szklanej | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Szczecińska 112 76-200 Słupsk | Bierkowo 120 76-200 Słupsk | Pozwolenie zintegrowane | ŚR/Ś.II.6619/3/2004 z 17.01.2005 r. ze zmianami Wojewoda Pomorski | 16.01.2015 r. | R 15 | 15 01 07 | 5 500 | 1 210,0 | 1 264,3 |
|  | Linia sortownicza tworzyw sztucznych |  |  |  |  |  |  | 15 01 02 | 3 000 | 1 250,3 | 1 325,2 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 460,3 | 2 589,5 |
| Sortownie odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sortownia odpadów selektywnie zbieranych | „ABC” – Zdzisław Bonkowski ul.Przemysłowa 10 83-400 Kościerzyna | ul.Przemysłowa 9 A 83-400 Kościerzyna | Decyzja na odzysk odpadów | OŚ. 7647-23(3)/07 z 24.10.2007 r. Starostwo Powiatowe w Kościerzynie | 09.06.2017 r. | R 15 | 15 01 01 | 5 000 | 371,4 | 182,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 01 02 |  | 852,8 | 300,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 01 07 |  | 448,0 | 309,4 |
|  | Sortownia odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych Od 22.06.2010 r. właścicielem ¦ i zarządcą instalacji jest firma SITA Pomorze | SITA Pomorze Sp. z o.o. ul. 8-go Marca 41 83-400 Kościerzyna |  |  | OŚ. 7647-16(2)/10 z 7647-16(2)/10 Starostwo Powiatowe w Kościerzynie | 06.05.2020 r. |  | 20 01 99 | 38 000 | - | 1 566,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 03 01 |  | - | 3 800,0 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 672,3 | 6 159,1 |
| 2. | Sortownia odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Szczecińska 112 76-200 Słupsk | Bierkowo 120 76-200 Słupsk | Pozwolenie zintegrowane | ŚR/Ś.II.6619/3/2004 z 17.01.2005 r. ze zmianami Wojewoda Pomorski | 16.01.2015 r. | R 15 | 15 01 01 | 60 000 | 165,5 | 286,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 01 03 |  | 75,5 | 38,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 01 04 |  | 0,02 | 18,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 03 01 |  | 39 355,2 | 37 591,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 03 07 |  | 453,7 | 493,9 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 049,9 | 38 429,1 |
| 3. | Sortownia odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych | EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce Al. Parku Krajobrazowego 99 84-207 Koleczkowo | Łężyce Al. Parku Krajobrazowego 99 84-207 Koleczkowo | Pozwolenie zintegrowane | ŚR/Ś.II.6619/7/2004 z 21.01.2005 r. ze zmianami Wojewoda Pomorski | 31.01.2020 r. | R 15 | 15 01 01 | 50 000/ ( 2 zmiany) 100 000 | 22,7 | 25,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 01 02 |  | 888,0 | 1 129,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 01 04 |  | 1,50 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 01 06 |  | 166,3 | 271,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 01 01 |  | 1 671,9 | 1 554,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 01 39 |  | 1,8 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 01 40 |  | 0,4 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 01 99 |  | 1 256,1 | 2 145,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 03 01 |  | 41 222,0 | 86 819,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 03 03 |  | 1 152,6 | 1 298,4 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 383,3 | 93 246,8 |
| 4. | Sortownia odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych | Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku Czarnówko 84-351 Nowa Wieś Lęborska | Czarnówko 84-351 Nowa Wieś Lęborska | Pozwolenie zintegrowane | ŚR/Ś.IX.6619/20-7/2006/07 z 30.04.2007 r. ze zmianami Wojewoda Pomorski | 29.04.2017 r. | R 15 | 15 01 01 | 36 500 | 22,4 | 13,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 01 02 |  | 44,8 | 412,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 01 03 |  | 0,6 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 01 04 |  | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 01 05 |  | 6,9 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 01 06 |  | 0,5 | 17,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 01 07 |  | 5,4 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 01 10 |  | 19,4 | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 01 38 |  | - | 10,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 01 39 |  | 1,4 | 2,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 0140 |  | 0,4 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 03 01 |  | 8 489,7 | 15 272,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 03 07 |  | 22,7 | 34,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 03 99 |  | 36,4 | 20,9 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 650,7 | 15 785,8 |
| 5. | Sortownia odpadów zmieszanych | „ELWOZ” Sp. z o. o. Odział Sierakowice ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice | Chlewnica 76-230 Potęgowo | Pozwolenie zintegrowane | DROŚ.P.Z.7650/2/07/08 z 14.05.2008 r. ze zmianami Marszałek Województwa Pomorskiego | 30.04.2018 r. | R 15 | 15 01 01 | 7 500 | 82,8 | 127,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 01 02 |  | 923,9 | 1 151,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 01 03 |  | - | 0,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 01 04 |  | 49,2 | 0,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 01 05 |  | 252,2 | 155,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 01 06 |  | 120,9 | 400,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 01 07 |  | 775,9 | 984,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 01 10 |  | - | 0,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 01 39 |  | - | 1,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 03 01 |  | 6 273,6 | 6 250,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 03 07 |  | - | 65,10 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 478,4 | 9 137,6 |
| 6. | Sortownia odpadów zmieszanych | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Gilwa Mała 8 82-500 Kwidzyn | Gilwa Mała 8 82-500 Kwidzyn | Pozwolenie zintegrowane | ŚR/Ś.II.KG.6619/2/ 2005 z 27.07.2005 r. ze zmianami Wojewoda Pomorski | 26.07.2015 r. | R 15 | 20 03 01 | 26 700 | 17 574,4 | 18 141,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 03 07 |  | 96,0 | 100,4 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 670,4 | 18 241,8 |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 998,8 | 189 384,2 |
| Kompostownie odpadów zielonych i selektywnie zbieranych odpadów organicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kompostownia pryzmowa | Spółka Wodno-Ściekowa „SWARZEWO” ul. Władysławowska 84 84-120 Władysławowo | Swarzewo ul. Władysławowska 84 84-120 Władysławowo | Decyzja na odzysk odpadów | ROŚ/O-7644/I/P/3/05 z 21.05.2005 r. Starosta Pucki | 31.01.2015 r. | R 3 | 20 01 08 | 10 000 | 371,0 | 444,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 01 38 |  | 65,0 | 110,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 02 01 |  | 93,0 | 118,0 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 529,0 | 672,0 |
| 2. | Kompostownia pryzmowa | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Gilwa Mała 8 82-500 Kwidzyn | Gilwa Mała 8 82-500 Kwidzyn | Pozwolenie zintegrowane | ŚR/Ś.II.KG.6619/2/ 2005 z 27.07.2005 r. ze zmianami Wojewoda Pomorski | 26.07.2015 r. | R 3 | 20 02 01 | 13 500 | 198,1 | 209,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 03 02 |  | 15,1 | 11,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 03 03 |  | 30,56 | 56,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 03 04 |  | - | 3,8 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,8 | 281,2 |
| 3. | Kompostownia pryzmowa | Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul.Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk | ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk | Pozwolenie zintegrowane | DROŚ.P.Z.7650-17/09 z 13.11.2009 r. ze zmianami Marszałek Województwa Pomorskiego | 31.10.2019 r. | R 3 | 20 01 08 | 5 000 | 36,1 | 1 069,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 01 25 |  | 10,7 | 2,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 01 38 |  | 3,7 | 3,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 02 01 |  | 5 193,8 | 3 196,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 03 01 |  | 8,8 | - |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 253,1 | 4 271,5 |
| 4. | Kompostownia pryzmowa | Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie ul. Obrońców Helu 1 84-200 Wejherowo | Składowisko Odpadów w Rybskiej Karczmie 84-250 Gniewino | Pozwolenie zintegrowane | ŚR/Ś.IX.6619/8/06/07 z 30.04.2007 r. ze zmianami Wojewoda Pomorski | 31.12.2013 r. | R 3 | 20 02 01 | 1 000 | 709,9 | 554,5 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 709,9 | 554,5 |
| 5. | Kompostownia pryzmowa | EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce Al. Parku Krajobrazowego 99 84-207 Koleczkowo | Łężyce Al. Parku Krajobrazowego 99 84-207 Koleczkowo | Pozwolenie zintegrowane | ŚR/Ś.II.6619/7/2004 z 21.01.2005 r. ze zmianami Wojewoda Pomorski | 31.01.2020 r. | R 3 | 20 01 25 | 15 000 | 0,04 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 02 01 |  | 3 163,4 | 3 762,7 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 163,4 | 3 762,7 |
| 6. | Kompostownia pryzmowa | KOMMUNALSERVICE VORNKAHL POLSKA Sp. z o.o. ul. Czatkowska 8 83-110 Tczew | ul. Czatkowska 8 83-110 Tczew | Decyzja na odzysk odpadów | ŚR/Ś.III.KG.6622-28/2005 z 26.08.2005 r. Wojewoda Pomorski | 25.08.2015 r. | R 3 | 20 01 08 | 50 000 | 36,2 | 25,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 02 01 |  | 90,0 | 319,1 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,2 | 344,9 |
| 7. | Kompostownia pryzmowa | Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. ul. Orzeszkowej 1 76-200 Słupsk | ul. Sportowa73 76-200 Słupsk | Decyzja na odzysk odpadów | DROŚ.S.EB.7653-26/09/10 z 27. 04.2010 r. Marszałek Województwa Pomorskiego | 31.10.2015 r. | R 3 | 20 02 01 | 20 000 | 1 182,6 | 1 518,8 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 182,6 | 1 518,8 |
| 8. | Kompostownia pryzmowa | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Szczecińska 112 76-200 Słupsk | Bierkowo 120 76-200 Słupsk | Pozwolenie zintegrowane | ŚR/Ś.II.6619/3/2004 z 17.01.2005 r. ze zmianami Wojewoda Pomorski | 16.01.2015 r. | R 3 | 20 02 01 | 6 250 | - | 78,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 02 03 |  | 1 176,6 | 848,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 03 04 |  | 26,5 | 15,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 03 06 |  | 589,5 | 330,0 |
|  | Komposter |  |  |  |  |  |  | 20 01 08 | 500 | 56,7 | 21,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 02 01 |  | 415,0 | 487,8 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 264,3 | 1 781,4 |
| 9. | Kompostownia bioreaktorowa | Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku Czarnówko 84-351 Nowa Wieś Lęborska | Czarnówko 84-351 Nowa Wieś Lęborska | Pozwolenie zintegrowane | ŚR/Ś.IX.6619/20-7/2006/07 z 30.04.2007 r. ze zmianami Wojewoda Pomorski | 29.04.2017 r. | R 3 | 20 01 08 | 25 000 | 39,6 | 31,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 02 01 |  | 20,5 | 116,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 03 03 |  | 0,3 | 52,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 03 06 |  | 191,8 | 202,3 |
|  | Kompostownia pryzmowa |  |  |  |  |  |  | 20 01 08 | 16 000 | 54,2 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 03 06 |  | 19,1 | - |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325,5 | 402,6 |
| 10. | Bioreaktor do kompostowania Instalacja uruchomiona w kwietniu 2010 r. | Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Człuchowska 26 77-320 Przechlewo | ul. Młyńska 44 b 77-320 Przechlewo | Decyzja na odzysk odpadów | RLiOŚ.7644-2-12/07 z 07.05.2007 r. ze zmianami Starosta Człuchowski | 30.04.2017 r. | R 3 | 20 02 01 | 2 000 | - | 336,0 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 336,0 |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 797,8 | 13 925,6 |

Tabela 6 Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2010 r.)

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu zarządzającego | Adres instalacji | Współrzędne geograficzne położenia instalacji/ Grupa przetwarzanego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego |  | Rodzaj decyzji/podstawa prawna | Numer decyzji; data wydania/ organ wydający | Data ważności decyzji | Symbol R lub D wg decyzji | Rodzaj odpadu /kod | Zdolności przerobowe roczne [Mg/rok] | Ilość odpadów przetworzonych w 2009 r. [Mg] | Ilość odpadów przetworzonych w 2010 r. [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N | E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (przy pracy jednozmianowej) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Firma P.H.U. „JARBLACH” Jarosław Konkel z s. w Żukowie | 83-330 Żukowo ul. Witosa 2 powiat kartuski | 54°21’13” | 18°21’53” | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów | ŚR/Ś.III.KG/6620-85/2005, 21.07.2005 r. Wojewoda Pomorski | 20.07.2015 r. | R14 | 160104* | 1000 | 174,0 | 81,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160106 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Firma Punkt Skupu Surowców Wtórnych - Kazimierz Bandzmer, z s. w Lęborku | 84-300 Lębork, ul. Pionierów 13 powiat lęborski | 54°32’46” | 17°43’38” | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów | DROŚ.S.EB.7653-19/10, 11.10.2010 r. Marszałek Województwa Pomorskiego | 30.06.2020 r. | R14 | 160104* | 2300 | 591,8 | 591,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R14 | 160106 |  | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Przedsiębiorstwo PKS Człuchów Spółka z o.o., z s. w Człuchowie | 77-300 Człuchów, ul. Wojska Polskiego 5 powiat człuchowski | 53°40’07” | 17°21’38” | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów | ŚR/Ś.III.EB/6620-68-1/06 22.12.2006 r. Wojewoda Pomorski | 30.06.2005 r. | R14 | 160104* | 400 | 50,5 | 8,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160106 |  | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Firma „PANTA” Spółka z o.o., z s. w Gdańsku | 80-530 Gdańsk, ul. Uczniowska 52, miasto na prawach powiatu Gdańsk | 54°23’49” | 18°38’08” | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów | ŚR.Ś.III.EB/6620-11/07 20.02.2007 r. Wojewoda Pomorski | 25.07.2015 r. | R14/ R15 | 160104* | 11000 | 0,0 | 1727,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160106 |  | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Przedsiębiorstwo Złomowania i Usług Technicznych „PIROSTAL” S.C., z s. w Tczewie | 83-110 Tczew, ul. Malinowska 18, powiat tczewski | 54°06’17” | 18°46’30” | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów | ŚR.Ś.III.KG/6620-46/2005 24.08.2005 r. Wojewoda Pomorski | 23.08.2015 r. | R14 | 160104* | 450 | 124,6 | 70,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160106 |  | 60,4 | 33,5 |
| 6. | Firma Wielobranżowa K.Z.M. – A. Kacprzyk, S. Zając, J. Zając, K. Myszka z s. w Subkowach | 83-120 Subkowy, ul. Wodna 4, powiat tczewski | 53°59’44” | 18°46’11” | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów | ŚR/Ś.III.EB/6620-12/07 28.02.2007 r. Wojewoda Pomorski | 31.08.2015 r. | R14 | 160104* | 200 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | P.H.-U. „ARMOTEX” – Stanisław Armatowski, z s. w Starogardzie Gdańskim | 83-200 Starogard Gdański, ul. Rolna 12, powiat starogardzki | 53°56’46” | 18°31’00” | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów | ŚR.Ś.III.EB/6620-12/07 28.02.2007 r. Wojewoda Pomorski | 31.08.2015 r. | R15 | 160104* | 2100 | 239,8 | 192,7 |
| 8. | Przeds. Handlowe „We-Met” – Janusz Wenta, z s. w Kamienicy Królewskiej | 83-342 Kamienica Królewska, ul. Królewska 63, powiat kartuski | 54°23’04” | 17°52’24” | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów | ŚR.Ś.III.ES/6620-81/2005 26.09.2005 r. Wojewoda Pomorski | 31.08.2015 r. | R14/ R15 | 160104* | 2800 | 974,3 | 1154,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160106 |  | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Firma „JARPO” – Jarosław Poznański, z s. w Gdyni | 81-602 Gdynia, ul. inż. J. Rummla 23, miasto na prawach powiatu Gdynia | 54°29’41” | 18°25’35” | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów | DROŚ.S.EB.7653-24/10 23.08.2010 r. Marszałek Województwa Pomorskiego | 31.08.2015 r. | R14 | 160104* | 600 | 476,2 | 478,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160106 |  | 0,0 | 0,0 |
| 10. | PHU „MAN” – Ewa Sadowska, z s. w Kwidzynie | 82-500 Kwidzyn, ul. Łąkowa 44, powiat kwidzyński | 53°44’34” | 18°55’20” | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów | ŚR.Ś.III.ES/6620-102/2005 26.09.2005 r. Wojewoda Pomorski | 31.08.2015 r. | R14 | 160104* | 2250 | 118,4 | 83,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160106 |  | 92,6 | 0,0 |
| 11. | PPHU „HERA” – Alfreda Łukowicz, z s. w Gdańsku | 80-066 Gdańsk ul. Wschodnia 17, miasto na prawach powiatu Gdańsk | 54°19’25” | 18°38’40” | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów | ŚR/Ś.III.EB/6620-20/07 11.05.2007 r. Wojewoda Pomorski | 19.09.2015 r. | R14 | 160104* | 1700 | 100,3 | 75,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160106 |  | 0,0 | 0,0 |
| 12. | AUTO RECYCLING SERVICE - Marek Kawka, z s. w Gdańsku | 80-386 Gdańsk ul. Lęborska 1a, miasto na prawach powiatu Gdańsk | 54°24’16” | 18°24’31” | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów | ŚR.Ś.III.ES/6620-146/06 28.12.2005 r. Wojewoda Pomorski | 30.09.2015 r. | R14 | 160104* | 2300 | 521,2 | 462,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160106 |  | 12,1 | 12,6 |
| 13. | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych “STARKOM” Sp. z o. o., z s. w Starogardzie Gdańskim | 83-200 Starogard Gd., ul. Tczewska 22, powiat starogardzki | 53°58’10” | 18°32’24” | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów | ŚR.Ś.III.KG/6620-44/06/EŻ 28.06.2006 r. Wojewoda Pomorski | 19.09.2015 r. | R15 | 160104* | 2200 | 95,2 | 18,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160106 |  | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Blacharstwo Pojazdowe, Mechanika - Ryszard Szur, z s. w Wejherowie | 84-200 Wejherowo, ul. Gdańska 1, powiat wejherowski. | 54°36’09” | 18°18’08” | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów | ŚR.Ś.III.EB/6620-122/2005 28.12.2005 r. Wojewoda Pomorski | 31.12.2015 r. | R15 | 160104* | 1100 | 17,9 | 21,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160106 |  | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Firma „ADKONIS” - Oliver Adkonis, z s. w Słupsku | 76-200 Słupsk ul. Grottgera 14, miasto na prawach powiatu Słupsk | 54°27’09” | 17°00’16” | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów | ŚR.Ś.III.EB/6620-126/2005 12.02.2007 r. Wojewoda Pomorski | 30.11.2015 r. | R14 | 160104* | 4000 | 887,2 | 740,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160106 |  | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Zakład Produkcyjno.-Handlowy „ALMA” - Tomasz Miazga, z s. w Bytowie | 77-100 Bytów, ul. Szarych Szeregów 3, powiat bytowski | 54°09’56” | 17°28’48” | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów | ŚR.Ś.III.EB/6620-118/05/06 23.02.2006 r. Wojewoda Pomorski | 31.01.2016 r. | R14 | 160104* | 200 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160106 |  | 0,0 | 0,0 |
| 17. | Firma „RAAN” – Rafał Tyda i Andrzej Piotrowski, z s. w Gdańsku | 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 5, miasto na prawach powiatu Gdańsk | 54°22’26” | 18°27’48” | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów | ŚR.Ś.III.EB/6620-50/06 11.05.2006 r. Wojewoda Pomorski | 30.04.2016 r. | R15 | 160104* | 1700 | 236,2 | 216,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160106 |  | 0,0 | 35,5 |
| 18. | Skup i Sprzedaż Surowców Wtórnych Handel Art. Rolno-Ogrodniczych – Kazimierz Borowicki, z s. w Kościerzynie | 83-400 Kościerzyna, ul. Przemysłowa 4, powiat kościerski | 54°07’19” | 17°59’46” | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów | ŚR.Ś.III.ES/6620-69/06 11.09.2006 r. Wojewoda Pomorski | 30.08.2016 r. | R15 | 160104* | 900 | 210,6 | 343,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160106 |  | 0,0 | 0,0 |
| 19. | Kasacja pojazdów – Recykling Samochodowy - Monika Dzikowska, z s. w Celbowie | 84-100 Puck, Celbowo 23, powiat pucki | 54°41’23” | 18°22’22” | - | - | - | R14 | 160104* | 1000 | 110,9 | 112,3 |
| 20. | Firma „MAJEROWICZ” - Edward Majerowicz, z s. w Brachlewie | 82-500 Kwidzyn, Brachlewo 49, powiat kwidzyński | 53°48’17” | 18°58’02” | - | - | - | R14 | 160104* | 1200 | 268,4 | 302,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160106 |  | 23,4 | 5,4 |
| 21. | „TRANS-ZŁOM” Sp. Jawna - J. Pawłowska, F. Barszcz, z s. w Człuchowie, ul. Polna 14 | 77-300 Człuchów, Ględowo 3 D, powiat człuchowski | 53°39’40” | 17°22’58” | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów | ŚR.Ś.II.EB/6620-39/07 04.01.2007 r. ŚR.II.KG/6620-27/08 15.09.2008 r. Wojewoda Pomorski | 31.12.2016 r. | R14 | 160104* | - | 372,3 | 344,3 |
| 22. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Drogownictwa S.A., z s. w Pruszczu Gdańskim | 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Zastawna 32, powiat gdański | 54°14’52” | 18°37’24” | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów | ŚR/Ś.III.ES/6620-119/06/07 06.03.2007 r. Wojewoda Pomorski | 31.01.2017 | R14/ R15 | 160104* | 430 | - | 0,0 (wykreślono z wykazu z dniem 01.10.2010 r.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160106 |  | - | 0,0 (wykreślono z wykazu z dniem 01.10.2010 r.) |
| 23. | Polska Sieć Recyklingu Pojazdów Spółka z o.o., z s. w Legionowie | 89-620 Chojnice, Nieżychowice 91, powiat chojnicki | 53°38’32” | 17°31’24” | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów | ŚR.Ś.II.ES/6620-3/07 12.02.2007 r. Wojewoda Pomorski | 31.12.2016 r. | R14 | 160104* | 200 | - (wykreślono z wykazu z dniem 16.06.2009 r.) | x |
| 24. | VERSO – Żebrowski Sp. Jawna, z s. w Bojanie | 84-207 Koleczkowo, Bojano, ul. J. Wybickiego 68, powiat wejherowski | 54°28’39” | 18°22’01” | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów | ŚR.Ś.II.ES/6620-7/07 20.04.2007 r. Wojewoda Pomorski | 31.12.2016 r. | R15 | 160104* | 1300 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160106 |  | 0,0 | 0,0 |
| 25. | Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe „DAPEX” S.C., z s. w Chojnicach, ul. Wolszlegera 6 | 89-600 Chojnice, ul. Zakładowa 26 powiat chojnicki | 53°41’28” | 17°25’20” | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów | ŚR.Ś.II.EB/6620-58/07 24.09.2007 r. Wojewoda Pomorski | 31.08.2017 r. | R15 | 160104* | 1000 | 353,8 | 348,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160106 |  | 0,0 | 0,0 |
| 26. | Zakład Usług „RAFED” - Rafał Brylowski, z s. w miejscowości Grabiny Zameczek | 83-022 Suchy Dąb, Grabiny Zameczek, ul. Łąkowa 7, powiat gdański | 54°14’52” | 18°44’32” | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów | ŚR.Ś.II.EB/6620-79/07 26.11.2007 r. Wojewoda Pomorski | 31.10.2017 r. | R14 | 160104* | 1000 | 184,7 | 221,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160106 |  | 0,0 | 0,0 |
| 27. | Przedsiębiorstwo Usługowo -Handlowe „AUTO-BAZAR” - Jan Gruszewski, z s. w Bierkowie | 76-206 Słupsk, Bierkowo 39, powiat słupski | 54°28’21” | 16°55’36” | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów | ŚR/Ś.III.EB/6620-97/07 17.12.2007 r. Wojewoda Pomorski | 30.11.2017 | R14 | 160104* | 2000 | 192,7 | 191,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160106 |  | 0,0 | 0,0 |
| 28. | Firma Handlowo-Usługowa „TRANS-MOT” - Karol Szczepaniak, z s. w Stanięcinie 10A | 76-200 Słupsk, ul. Poznańska 79 A, miasto na prawach powiatu Słupsk | 54°27’09” | 17°01’07” | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów | ŚR.III.KG/6620-2/08 28.04.2008 r. Wojewoda Pomorski | 28.04.2018 | R15 | 160104* | 2850 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160106 |  | - | - |
| 29. | DRAPOL Sp. z o.o., z z s. w Gdańsku | 80-719 Gdańsk, ul. Litewska 16, miasto na prawach powiatu Gdańsk | 54°21’07” | 18°41’22” | Pozwolenie zintegrowane | DROŚ.S.ES.7650-2/10/11 Marszałek województwa Pomorskiego | 31.12.2020 r. | R14/ R15 | 160104* | 20000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160106 |  | 0,0 | 181,6 |
| 30. | ZIS „INSTON” Marian Trojanowski, z s. w Słupsku, ul. Grottgera 16A | 76-200 Słupsk, ul. Poznańska 79 A, miasto na prawach powiatu Słupsk | 54°27’09” | 17°01’07” | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów | DROŚ.S.EB.7653-40/09/10 11.01.2010 r. Marszałek Województwa Pomorskiego | 28.10.2018 | R15 | 160104* | 2200 | 40,5 | 40,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160106 |  | 0,0 | 0,0 |
| 31. | WAN-REKO Firma Handlowo-Usługowa Janusz Wantoch-Rekowski, z s. w Kościerzynie | 83-400 Kościerzyna, ul. Przemysłowa 12, powiat kościerski | 54°07’20” | 18°00’11” | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów | ŚR.II.KG/6620-19/08 14.11.2008 Wojewoda Pomorski | 28.11.2018 | R14 | 160104* | 2000 | 0,0 | 328,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160106 |  | 0,0 | 0,0 |
| 32. | „AUTO NAPRAWA’ Brunon Krampa, z s. w Mostach, ul. Długa 28B | 84-300 Lębork, Mosty, ul. Długa 28B, powiat lęborski | 54°32’56” | 17°47’13” | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów | ŚR.II.KG/6620-30/08 03.11.2008 Wojewoda Pomorski | 02.11.2018 | R14/ R15 | 160104* | 400 | 21,4 | 42,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160106 |  | 0,0 | 0,0 |
| 33. | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „KORYNT” Ireneusz Korycki, z s. w Chojnicach, ul. Staffa 13 | 89-600 Chojnice, Nieżychowice 91, powiat chojnicki | 53°38’32” | 17°31’24” |  |  |  | R15 | 160104* | 315 | 74,0 | 95,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160106 |  | 0,0 | 0,0 |
| 34. | „Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LILAN” Alojzy Nadolski, z s. w Chwaszczynie, ul. Wiejska 2 | 80-209 Chwaszczyno, ul. Oliwska 185, powiat kartuski | 54°26’34” | 18°23’58” | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów | DROŚ.S.EB.7653-7/10 07.07.2010 r. Marszałek Województwa Pomorskiego | 30.06.2020 | R14 | 160104* | 1500 | 0,0 | 212,8 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6668,1 | 8729,2 |
| Zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowe PESTAR- Eugeniusz Piechowski ul. Iwaszkiewicza 15 83-200 Starogard Gdański | ul. Iwaszkiewicza 15 83-200 Starogard Gdański | Grupy przetwarzanego sprzetu: 1-10 |  | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie odzysku odpadów | DROŚ.S.SO.EB.7653-1/08 z 18.08.2008 r. Marszałek Województwa Pomorskiego | 31.07.2018 r. | R 14 | 160211* | 600 | 21,0 | 4,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160213* |  | 40,1 | 76,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160214 |  | 44,4 | 54,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200123* |  | 40,1 | 51,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200135* |  | 35,2 | 166,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200136 |  | 34,2 | 113,6 |
| 2. | EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo | Łężyce Al. Parku Krajobrazowego 99 84-207 Koleczkowo | Grupy przetwarzanego sprzetu: 1-10 |  | Pozwolenie zintegrowane | ŚR/Ś.II.6619/7/2004 z 21.01.2005 r. ze zmianami Wojewoda Pomorski | 31.01.2020 r. | R 15 | 160211* | 550 | 0,4 | 2,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160213* |  | 4,5 | 39,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160214 |  | 11,4 | 19,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191211* |  | 3,2 | 7,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200123* |  | 24,8 | 31,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200135* |  | 38,3 | 47,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200136 |  | 12,7 | 27,2 |
| 3. | VERSO-Żebrowski sp. j. ul. Wybickiego 28 80-207 Bojano | ul. Wybickiego 28 80-207 Bojano | Grupy przetwarzanego sprzętu: 1-10 |  | Pozwolenie na zbieranie i transport odpadów oraz na prowadzenie zakładu przetwarzania | ŚR/Ś.III.EB/6620-7/07 z 18.04.2007 r. ze zmianami Wojewoda Pomorski | 31.03.2017 r. | R 15 | 160213* | ok. 180 | 2,7 | 2,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160214 |  | 7,7 | 8,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160215* |  | - | 0,19 |
| 4. | REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16 02-981 Warszawa | ul. Szczecińska 113B 76-200 Słupsk | Grupy przetwarzanego sprzetu: 1-10 |  | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów | ŚR/Ś.III.EB/6620-85/06 z 12.12.2006 r. ze zmianami Wojewoda Pomorski | 31.10.2016 r. | R 15 | 160211* | 6 300 | - | 12,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160213* |  | 62,5 | 293,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160214 |  | 198,5 | 467,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160216 |  | - | 12,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160605 |  | - | 20,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200123* |  | - | 24,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200133* |  | - | 60,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200134 |  | - | 29,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200135* |  | 185,4 | 329,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200136 |  | 81,1 | 274,1 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 848,4 | 2 176,1 |
| Spalarnie wyłącznie odpadów medycznych i weterynaryjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza ul. Leśna 10 89-600 Chojnice | ul. Leśna 10 89-600 Chojnice | - | - | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie unieszkodliwiania | DROŚ.POD.EB/7653-5/08 z 21.05.2008 r. Marszałek Województwa Pomorskiego | 31.03.2018 r. | D 10 | 180102* | 150 | 1,0 | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180103* |  | 105,6 | 78,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180109 |  | 0,9 | 1,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180182* |  | 0,4 | 0,258 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180202* |  | 1,0 | 0,7 |
| 2. | EMKA Handel Usługi Krzysztof Rdest ul. Gen. Grota Roweckiego 6 96-300 Żyrardów | NZOZ Szpital Powiatowy w Tczewie Ul. 30-go Stycznia 83-110 Tczew | - | - | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie unieszkodliwiania | DROŚ.S.SO.EB.7653-10/08/09 z 14.01.2009 r. Marszałek Województwa Pomorskiego | 31.12.2018 r. | D 10 | 180102* | 400 | 2,7 | 2,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180103* |  | 155,6 | 253,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180104 |  | 0,5 | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180108* |  | 0,03 | 0,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180109 |  | 0,8 | 10,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180110* |  | 0,001 | 0,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180182* |  | 0,2 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180202* |  | 3,96 | 5,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180207* |  | 3,2 | 4,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180208 |  | 2,5 | 1,8 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 278,3 | 362,8 |
| Instalacje do unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych inne niż spalarnie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Przedsiębiorstwo Comal Sp. z o.o. ul. Bałtycka 5 80-341 Gdańsk | ul. Bałtycka 5 80-341 Gdańsk | - | - | Pozwolenie zintegrowane | ŚR.Ś.II.6619/3/2003/2004 z 28.04.2004 r. ze zmianami Wojewoda Pomorski | 28.04.2014 r. | D 9 | 180102* |  | 0,4 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180106* |  | 0,7 | 1,1 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,1 |
| Instalacje regeneracji olejów odpadowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Przedsiębiorstwo Comal Sp. z o.o. ul. Bałtycka 5 80-341 Gdańsk | ul. Bałtycka 5 80-341 Gdańsk 5 niezależnych instalacji odzysku olejów odpadowych | - | - | Pozwolenie zintegrowane | ŚR.Ś.II.6619/3/2003/2004 z 28.04.2004 r. ze zmianami Wojewoda Pomorski | 28.04.2014 r | R 14 | 130110* | 15 500 | 0,3 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130113* |  | 4,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130205* |  | 7,8 | 3,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130208* |  | 2 955,2 | 3 238,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130310* |  | 1,2 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130506* |  | 6 438,0 | 8 443,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130701* |  | 2,5 | 23,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130702* |  | 26,2 | 6,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130703* |  | 0,8 | 0,5 |
| 2. | „TRANS-PORT” Spółka z o. o. ul. Al. Solidarności 2 81-366 Gdynia | ul. Al. Solidarności 2 81-336 Gdynia | - | - | Pozwolenie zintegrowane | ŚR/Ś.II.6619/72005/2006 z 19.08.2008 r. ze zmianami Wojewoda Pomorski | 19.08.2016 r. | R15 | 130403* | 13 500 | 4 899,0 | 4 511,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130506* |  | 626,5 | 1 178,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130507* |  | 825,9 | 595,6 |
| 3. | Oiler Sp. z o. o. ul. Malinowska 24A 83-110 Tczew | Linia MOKRA | - | - | Pozwolenie zintegrowane | ŚR/Ś.IX.6619/4/2006 z 30.11.2006 r. ze zmianami Wojewoda Pomorski | 30.09.2016 r. | R 15 | 130204* | 16 800 | - | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130701* |  | - | 4,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130702* |  | - | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130703* |  | - | 57,3 |
|  |  | Linia WODA |  |  |  |  |  | R 9/R15 | 130105* | 5000 | 26,4 | 57,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130507* |  | 181,4 | 82,4 |
|  |  | Linia OLEJ |  |  |  |  |  | R9 | 130110* | 20 000 | 54,6 | 197,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130111* |  | 0,3 | 0,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130112* |  | - | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130113* |  | 32,2 | 60,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130205* |  | 658,4 | 3 383,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130206* |  | 19,4 | 17,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130207* |  | 1,8 | 13,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130208* |  | 541,2 | 1 476,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130307* |  | 211,2 | 215,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130308* |  | - | 1,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130310* |  | 3,6 | 361,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130401* |  | 30,3 | 24,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130403* |  | 13 201,7 | 3 640,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130506* |  | 9,8 | 30,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130701* |  | 3,9 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130702* |  | 9,9 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130703* |  | 29,7 | - |
| 4. | "PORT SERVICE" Spółka z o. o. ul. Mjr H. Sucharskiego 75 80-601 Gdańsk | ul. Mjr H. Sucharskiego 75 80-601 Gdańsk | - | - | Pozwolenie zintegrowane | ŚR/Ś.II.6619/ 5 /2004/2005 z 15.07.2005 r. ze zmianami Wojewoda Pomorski | 15.07.2015 r. | R 14 | 130110* | 5 000 | 4,7 | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130113* |  | 0,9 | 1,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130205* |  | 1,2 | 4,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130206* |  | 0,9 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130208* |  | 214,2 | 597,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130701* |  | 76,6 | 54,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130702* |  | 0,06 | 4,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130703* |  | 167,6 | 1,7 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 269,4 | 28 297,5 |
| Spalarnie odpadów niebezpiecznych (poza spalarniami wyłącznie odpadów medycznych i weterynaryjnych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | "PORT SERVICE" Spółka z o. o. ul. Mjr H. Sucharskiego 75 80-601 Gdańsk | ul. Mjr H. Sucharskiego 75 80-601 Gdańsk | - | - | Pozwolenie zintegrowane | ŚR/Ś.II.6619/ 5 /2004/2005 z 15.07.2005 r. ze zmianami Wojewoda Pomorski | 15.07.2015 r. | D 10 | 020108* | 20 000 | 153,9 | 1 051,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 050103* |  | 39,2 | 101,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 050106* |  | 33,9 | 12,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 050603* |  | - | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 060404* |  | 0,2 | 0,004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 061301* |  | 8,2 | 46,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 070204* |  | 1,9 | 1,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 070208* |  | 81,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 070214* |  | 1,7 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 070480* |  | 20,3 | 21,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 070504* |  | 0,7 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 070513* |  | 0,7 | 10,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 070580* |  | 4,7 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 070608* |  | - | 18,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 080111* |  | 2,3 | 5,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 080119* |  | 10,8 | 15,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 080312* |  | 17,8 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 080317* |  | 0,08 | 0,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 080409* |  | 24,8 | 56,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 080413* |  | 0,6 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 090103* |  | 0,2 | 0,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 090104* |  | - | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110109* |  | 0,2 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110111* |  | 4,9 | 185,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120120* |  | 0,1 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130204* |  | 0,2 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130306* |  | 10,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130899* |  | - | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140602* |  | - | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140603* |  | 0,7 | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140604* |  | 8,3 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150110* |  | 23,2 | 13,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150111* |  | 1,1 | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150202* |  | 14,0 | 17,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160107* |  | 0,2 | 5,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160113* |  | - | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160303* |  | 0,2 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160305* |  | 7,1 | 14,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160506* |  | 8,9 | 16,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160507* |  | 1,0 | 16,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160508* |  | 3,4 | 5,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160708* |  | - | 3,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170204* |  | 187,1 | 118,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170301* |  | 4,0 | 0,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170603* |  | - | 24,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180102* |  | 70,3 | 64,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180103* |  | 2 757,3 | 3 462,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180106* |  | 16,7 | 15,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180108* |  | 11,4 | 12,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180182* |  | 14,7 | 8,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180202* |  | 33,3 | 42,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180205* |  | 0,07 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180207* |  | 0,1 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190205* |  | 147,9 | 21,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190813* |  | 36,3 | 96,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191211* |  | - | 2 008,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200117* |  | - | 0,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200126* |  | - | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200127* |  | 1,0 | 3,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200131* |  | 0,02 | - |
| 2. | Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A. ul. Pelplińska 19 83-200 Starogard Gdański | ul. Pelplińska 19 83-200 Starogard Gdański | - | - | Pozwolenie zintegrowane | ŚR.IX.6619/28/07 z 17.12.2007 r. ze zmianami Wojewoda Pomorski | 23.02.2014 r. | D 10 | 150110* | 3 200 | 57,4 | 65,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150202* |  | 30,9 | 50,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160506* |  | 47,5 | 71,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180102* |  | 3,1 | 8,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180103* |  | 260,4 | 325,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180106* |  | 0,5 | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180108* |  | 1,0 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180202* |  | 4,2 | 4,4 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 171,7 | 8 126,1 |
| Instalacje do recyklingu zużytych opon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | TD BERGMA Łucja Trojanowska Ul. Chrobrego 1/21 82-500 Kwidzyn | Ul. Chrobrego 1/21 82-500 Kwidzyn | - | - | Decyzja – zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne | ŚR/Ś.III.EB/6621-46/06 z 30.08.2008 r. ze zmianami Wojewoda Pomorski | 30.11.2016 r. | R 3 | 160103 | 5 000 | 133,7 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R 14 |  |  | 2582,5 | - |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 716,2 | - |
| Instalacje do odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych (poza sortowniami) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Oiler Sp. z o.o. ul. Malinowska 24A 83-110 Tczew | Linia Sucha ul. Malinowska 24A 83-110 Tczew | - | - | Pozwolenie zintegrowane | ŚR/Ś.IX.6619/4/2006 z 30.11.2006 r. ze zmianami Wojewoda Pomorski | 30.09.2016 r. | R15 | 150101 | 8500 | 77,3 | 73,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150102 |  | 92,6 | 72,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150103 |  | 8,8 | 4,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150104 |  | 55,7 | 54,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150105 |  | 18,8 | 17,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150106 |  | 1,0 | 6,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150107 |  | - | 0,5 |
| z papieru i tektury |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | KARTOPLAST s.c. Adam Bułka. Krzysztof Łukaszyk Sadlinki 15 82-522 Sadlinki | Młyny Sadlinki 15 82-522 Sadlinki | - | - | Pozwolenie na zbieranie i odzysk odpadów | WO 7644/II/OU/11-1/2003 z 24.07.2002 r. Starosta Kwidzyński | 31.07.2012 r. | R 14 | 150101 | 8000 | 3 748,5 | 5 424,0 |
| 3. | STEICO S. A. ul. Przemysłowa 2 64-700 Czarnków | Urządzenia do produkcji płyt pilśniowych ul. Mickiewicza 10 83-262 Czarna Woda | - | - | Pozwolenie na wytwarzanie i odzysk odpadów | OS.7644/45/08 z 30.07.2008 r. Starosta Starogardzki | 05.03.2017 r. | R 14 | 150101 | 7500 | 27,5 | - |
| z metali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Przedsiębiorstwo "MODEX-OIL" Ul. Sztumska 9 82-500 Kwidzyn | Urządzenie do regeneracji opakowań Ul. Żwirowa 2 A 82-500 Kwidzyn | - | - | Pozwolenie na wytwarzanie i odzysk odpadów | ŚR.Ś.III.KG/6620-89/2006 z 25.10.2006 r. Wojewoda Pomorski | 30.10.2016 r. | R 14 | 150104 | 2000 | 33,5 | 154,5 |
| z tworzyw sztucznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | KNAUF Industries Polska Sp. z o. o. ul Styropianowa 1 96-320 Mszczonów | Recykler (kruszarka odpadów styropianowych) ul. Lotnicza 2 82-500 Kwidzyn | - | - | Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów | BO-7644/II/W/10/2002 z 25.10.2002 r. Starosta Kwidzyński | 31.10.2012 | R 3 | 150102 | 330 | 52,7 | 139,8 |
| 6. | ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "LESTER" ul. Długa 44 82-500 Kwidzyn | Linia produkcyjna "TECNOVA" ul. Długa 44 82-500 Kwidzyn | - | - | Pozwolenie na odzysk odpadów | WO/7644/II/OU01-2/2007 z 15.01.2007 r. Starosta Kwidzyński | 30.06.2016 r. | R 3 | 150102 | 1800 | - | 18,2 |
| 7. | Przedsiębiorstwo "MODEX-OIL" Ul. Sztumska 9 82-500 Kwidzyn | Urządzenie do regeneracji opakowań ul. Żwirowa 2 A 82-500 Kwidzyn | - | - | Pozwolenie na wytwarzanie i odzysk odpadów | ŚR.Ś.III.KG/6620-89/2006 z 25.10.2006 r. Wojewoda Pomorski | 30.10.2016 r. | R 14 | 150102 | 1000 | 11,5 | 28,9 |
| 8. | KARTOPLAST s. c. Adam Bułka. Krzysztof Łukaszyk Sadlinki 15 82-522 Sadlinki | Młyny Sadlinki 15 82-522 Sadlinki | - | - | Pozwolenie na zbieranie i odzysk odpadów | WO 7644/II/OU/11-1/2003 z 24.07.2002 r. Starosta Kwidzyński | 31.07.2012 r. | R 14 | 150102 | 2500 | 67,0 | 39,5 |
| 9. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "Aspol" Spółka z o. o. Królów Las 24 83-132 Morzeszczyn | Instalacja do regranulacji ul. 22 Lipca 24 83-132 Morzeszczyn | - | - | Pozwolenie na zbieranie i odzysk odpadów | WR-7636/2-7/09 z 03.09.2010 r. Starosta Tczewski | 03.09.2020 r. | R 3 | 150102 | 3600 | - | 282,1 |
| 10. | "ARGUS" - Jakub Mejer ul. Stoczniowców 8 84-230 Rumia | Instalacja do regranulacji ul. Stoczniowców 8 84-230 Rumia | - | - | Pozwolenie na zbieranie i odzysk odpadów | OS-14/2008 z 03.01.2008 r. Starosta Wejherowski | 30.04.2014 r. | R 5 | 150102 | 1000 | 11,1 | 16,0 |
| 11. | "TAS" Spółka z o. o. ul. Lipowa 10A 83-207 Kokoszkowy | Granulator ul. Lipowa 10A 83-207 Kokoszkowy | - | - | Pozwolenie na zbieranie i odzysk odpadów | OS.7644-3/4/II/2/05 z 03.03.2005 ze zmianami Starosta Starogardzki | 01.03.2015 r. | R 3 | 150102 | 500 | 50,1 | 281,9 |
| 12. | EUROPLASTIC POLSKA Sp. z o. o. Przodkowo 4 83-304 Przodkowo | Lina do recyklingu Przodkowo 4 83-304 Przodkowo | - | - | Pozwolenie na wytwarzanie i odzysk odpadów | R.7635-27/2006/Em z 29.12.2006 r. Starosta Kartuski | 31.12.2016 r. | R 3 | 150102 | 1600 | 1 879,0 | 1 793,3 |
| 13. | CURVER POLAND Sp. z o. o. ul. Wrocławska 34 76-200 Słupsk | Instalacja do recyklingu ul. Wrocławska 34 76-200 Słupsk | - | - | Pozwolenie na wytwarzanie i odzysk odpadów | GKMiOŚ-RKŚ-XXI.7624-3/5/07 z 10.07.2007 r. Prezydent Miasta Słupska | 19.05.2015 r. | R 5 | 150102 | 20000 | 34,8 | - |
| 14. | PPHU PLAST-FOL s. c. Mariusz i Artur Rzeźnik ul. Dworcowa 50 89-620 Silno | ul. Dworcowa 50 89-620 Silno | - | - | Pozwolenie na zbieranie i odzysk odpadów | OS.7614/41/470/05 z 19.07.2005 r. Starosta Chojnicki | 31.07.2015 | R 3 | 150102 | 900 | 215,0 | 854,6 |
| 15. | Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe ATA PLUS Patrycjusz Gwiżdż ul. Marynarki Polskiej 134/39 80-865 Gdańsk | Linia do regranulacji ul. Marynarki Polskiej 134/39 80-865 Gdańsk | - | - | Pozwolenie na zbieranie wytwarzanie i odzysk odpadów | GKMiOŚ-RKŚ-XXI.7624-2/7/10 z 17.08.2010 r. Prezydent Miasta Słupska | 16.08.2020 r. | R 5 | 150102 | 3200 | - | 98,8 |
| 16. | Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "MAGIA" Magdalena Świątek-Gnaś Lisewo 25 84-252 Zamostne | Linia do granulacji Lisewo 25 84-252 Zamostne | - | - | Pozwolenie na zbieranie i odzysk odpadów | OS-107/2005 z 15.03.2005 r. Starosta Wejherowski | 14.03.2015 r. | R 14 | 150102 | 345 | - | 62,3 |
| 17. | Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. ul. Lutosławskiego 17 A 76-200 Słupsk | Młyny mielące ul. Lutosławskiego 17 A 76-200 Słupsk | - | - | Pozwolenie na wytwarzanie i odzysk odpadów | GKMiOŚ-RKŚ-XXI.7624-3/5/06 z 23.10.2006 r. Prezydent Miasta Słupska | 19.10.2016 r. | R 5 | 150102 | 5000 | 128,0 | 66,7 |
| 18. | FC MULTIPAK Agata Kowalewska ul. Grunwaldzka 3 76-200 Słupsk | Linia do regranulacji ul. Grunwaldzka 3 76-200 Słupsk | - | - | Pozwolenie na odzysk odpadów | 30/2004 z 09.08.2004 r. Prezydent Miasta Słupska | 31.07.2014 r. | R 5 | 150102 | - | 372,3 | 213,4 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 885,2 | 9 703,5 |

Tabela 7 Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów pozostałych według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2010 r.)

| L.p. | Nazwa i adres podmiotu zarządzającego | Rodzaj/ adres instalacji |  |  |  |  |  | Rodzaj decyzji/podstawa prawna | Numer decyzji; data wydania/ organ wydający | Data ważności decyzji | Symbol R lub D wg decyzji | Rodzaj odpadu /kod | Zdolności przerobowe roczne [Mg/rok] | Ilość odpadów przetworzonych w 2009 r. [Mg] | Ilość odpadów przetworzonych w 2010 r. [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spalarnie i współspalarnie odpadów (poza spalarniami odpadów komunalnych i niebezpiecznych), w tym spalarnie komunalnych osadów ściekowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Witomińska 29 81-311 Gdynia | Dębogórze Wybudowanie ul. Długa 28 84-230 Rumia |  |  |  |  |  | Pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku iunieszkodliwiania odpadów | ŚR/Ś.IX.6619/17/2006/07 z 03.08.2007 r. Wojewoda Pomorski | 03.08.2017 | D 10 | 19 08 05 | 36 300 | 9 275,8 | 19 720,1 |
| 2. | International Paper Kwidzyn S.A. ul. Lotnicza 1 82-500 Kwidzyn | ul. Lotnicza 1 82-500 Kwidzyn |  |  |  |  |  | Pozwolenie zintegrowane | ŚR/Ś.II.6619/8/2005/2006 z 11.04.2006 r. Wojewoda Pomorski | 31.12.2015 r. | D 10 | 03 03 01 |  | 271 589,6 | 274 559,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 03 10 |  | 24 744,7 | 24 932,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 03 11 |  | 44 185,0 | 52 477,7 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349 795,1 | 371 689,8 |
| Instalacje do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | „ELWOZ” Sp. z o.o. Odział Sierakowice ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice | Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego Chlewnica 76-230 Potęgowo |  |  |  |  |  | Pozwolenie na wytwarzanie i odzysk odpadów | DROŚ.P.OD.ES.7654-4/08 z 09.04.2008 r. ze zmianami Marszałek Województwa Pomorskiego | 31.01.2018 r. | R 15 | 03 01 05 | 3 000 | 10,6 | 9,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 01 99 |  | 15,2 | 2,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04 01 08 |  | - | 174,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04 02 09 |  | 281,5 | 307,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04 02 22 |  | 7,6 | 23,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05 01 17 |  | - | 18,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07 02 13 |  | 1,3 | 1,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07 02 17 |  | 20,1 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 01 05 |  | - | 14,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 01 99 |  | - | 17,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 02 03 |  | 6,1 | 10,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 02 01 |  | - | 42,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 02 03 |  | - | 53,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 03 80 |  | - | 39,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 12 12 |  | - | 211,4 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342,2 | 925,4 |
| Instalacje zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych (poza spalarniami komunalnych osadów ściekowych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Spółka Wodno-Ściekowa „SWARZEWO” ul. Władysławowska 84 84-120 Władysławowo | Kompostownia pryzmowa Swarzewo ul. Władysławowska 84 84-120 Władysławowo |  |  |  |  |  | Decyzja na odzysk odpadów | ROŚ/O-7644/I/P/3/05 z 21.05.2005 r. Starosta Pucki | 31.01.2015 r. | R 3 | 19 08 05 | 10 000 | 6 400,0 | 6 300,0 |
| 2. | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. Gilwa Mała 8 82-500 Kwidzyn | Kompostownia pryzmowa Gilwa Mała 8 82-500 Kwidzyn |  |  |  |  |  | Pozwolenie zintegrowane | ŚR/Ś.II.KG.6619/2/ 2005 z 27.07.2005 r. ze zmianami Wojewoda Pomorski | 26.07.2015 r. | R 3 | 19 08 05 | 13 500 | 1 500,0 | 1 365,7 |
| 3. | KOMMUNALSERVICE VORNKAHL POLSKA Sp. z o. o. ul. Czatkowska 8 83-110 Tczew | Kompostownia pryzmowa ul. Czatkowska 8 83-110 Tczew |  |  |  |  |  | Decyzja na odzysk odpadów | ŚR/Ś.III.KG.6622-28/2005 z 26.08.2005 r. Wojewoda Pomorski | 25.08.2015 r. | R 3 | 19 08 05 | 50 000 | 17 689,0 | 36 146,8 |
| 4. | Wodociągi Słupsk Sp. z o. o. ul. Orzeszkowej 1 76-200 Słupsk | Kompostownia pryzmowa ul. Sportowa73 76-200 Słupsk |  |  |  |  |  | Decyzja na odzysk odpadów | DROŚ.S.EB.7653-26/09/10 z 27. 04.2010 r. Marszałek Województwa Pomorskiego | 31.10.2015 r. | R 3 | 19 08 05 | 20 000 | 7 201,0 | 10 585,0 |
| 5. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Szczecińska 112 76-200 Słupsk | Kompostownia pryzmowa | Bierkowo 120 76-200 Słupsk |  |  |  |  | Pozwolenie zintegrowane | ŚR/Ś.II.6619/3/2004 z 17.01.2005 r. ze zmianami Wojewoda Pomorski | 16.01.2015 r. | R 3 | 19 08 05 | 6 250 | 3 416,8 | 2 879,3 |
|  |  | Komposter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 32,3 | 45,1 |
| 6. | Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku Czarnówko 84-351 Nowa Wieś Lęborska | Kompostownia bioreaktorowa | Czarnówko 84-351 Nowa Wieś Lęborska |  |  |  |  | Pozwolenie zintegrowane | ŚR/Ś.IX.6619/20-7/2006/07 z 30.04.2007 r. ze zmianami Wojewoda Pomorski | 29.04.2017 r. | R 3 | 19 08 05 | 25 000 | 2 535,9 | 6 425,4 |
|  |  | Kompostownia pryzmowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 000 | 4 292,4 | - |
| 7. | Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Człuchowska 26 77-320 Przechlewo | Bioreaktor do kompostowania ul. Młyńska 44 b 77-320 Przechlewo |  |  |  |  |  | Decyzja na odzysk odpadów | RLiOŚ.7644-2-12/07 z 07.05.2007 r. ze zmianami Starosta Człuchowski | 30.04.2017 r. | R 3 | 19 08 05 | 2 000 | - | 286,0 |
| 8. | Miejskie Wodociągi Sp. z o. o. ul. Igielska 15 89-600 Chojnice | Kompostownia pryzmowa ul. Igielska 15 89-600 Chojnice |  |  |  |  |  | Pozwolenie na odzysk odpadów | Os.7624/17/186/05 z 11.04.2005 r. Starosta Chojnicki | 10.04.2015 r. | R 3 | 19 08 05 | 2 500 | 5 824,5 | 4 579,0 |
| 9. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Star-Wik" Sp. z o. o., ul. Lubichowska 128 83-200 Starogard Gdański | Kompostownia pryzmowa ul. Lubichowska 128 83-200 Starogard Gdański |  |  |  |  |  | Pozwolenie na odzysk odpadów | OS.7644-16/5/II/2/04 z 30.09.2004 r. Starosta Starogardzki | 30.09.2014 r. | R 3 | 19 08 05 | 1 500 | 5 691,8 | 4 909,0 |
| 10. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODOCIĄGI KOŚCIERSKIE" ul. Strzelecka 30 A 83-400 Kościerzyna | Instalacja do higienizacji wapnem |  |  |  |  | Markubowo 7 83-400 Kościerzyna | Pozwolenie na odzysk odpadów | OŚ.7647-5(2)/08 z 02.07.2008 r. Starosta Kościerski | 01.07.2018 r. | R 10 | 19 08 05 | 4 000 | 1 034,4 | 3 239,0 |
|  |  | Bioreaktor do kompostowania |  |  |  |  |  |  |  |  | R 3 |  | 6 000 | 889,2 | 674,0 |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 507,2 | 77 434,3 |
| Instalacje do poddawania odzyskowi odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" S.A. ul. Wyszogrocka 133 09-410 Płock | Poletko rekultywacyjne ul. Kępna 80-635 Gdańsk |  |  |  |  |  | Pozwolenie na wytwarzanie i odzysk odpadów | DROŚ.S.SO.EB7653-7/08 z 17.12.2008 r. Marszałek Województwa Pomorskiego | 30.11.2014 r. | R14 | 17 05 03* | 3 000 | - | 3000,0 |
| 2. | Odlewnia Żeliwa i Metali Nieżelaznych SPOMEL S.P. ul. Abrahama 15 84-300 Lębork | Piece odlewnicze do top. żeliwa (żeliwiaki) ul. Abrahama 15 84-300 Lębork |  |  |  |  |  | Pozwolenie zintegrowane | ŚR/Ś.IX.6619/23/06/07 z 09.10.2007 r. Wojewoda Pomorski | 09.10.2017 r. | R4 | 17 04 05 | 12 524 | 6 847,7 | 4559,7 |
| 3. | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku ul. Szczecińska 57 76-200 Słupsk | Żeliwiak ul. Szczecińska 57 76-200 Słupsk |  |  |  |  |  | Pozwolenie na wytwarzanie i odzysk odpadów | GKMiOŚ-RKŚ-XXI.7624-3/2/10 z 28.04.2010 r. Prezydent Miasta Słupska | 11.04.2020 r. | R4 | 17 04 05 | 20 000 | 99,7 | 137,9 |
| 4. | Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych inż. Kazimierz Ginter Zakład Pracy Chronionej, ul. Kolejowa 4 89-600 Chojnice | Kruszarka ul. Kolejowa 4 89-600 Chojnice |  |  |  |  |  | Pozwolenie na wytwarzanie i odzysk odpadów | Os. 7624/55/66/03/04 z 02.02.2004 r. Starosta Chojnicki | 10.02.2014 r. | R14 | 17 01 01 | 7 000 | - | 856,0 |
| 5. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "TUGA" Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 1 82-100 Nowy Dwór Gdański | Ciąg betonowy - instalacja do prod. podbudów drogowych |  |  |  |  | ul. Przemysłowa 1 82-100 Nowy Dwór Gdański | Pozwolenie na odzysk odpadów | ROŚ-7647-III/1/09 z 02.03.2009 r. Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego | 27.06.2016 r. | R14 | 17 05 04 | 50 000 | 6 000,0 | 12 000,0 |
|  |  | Ciąg kruszarki |  |  |  |  |  |  |  |  | R14 | 17 01 01 | 15 000 | 3 000,0 | 5 500,0 |
|  |  | W wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych |  |  |  |  |  |  |  |  | R 14 | 17 01 81 | 15 000 | 2 500,0 | 3 500,0 |
| 6. | PPHU "CLASSIC" Sławomir Giża ul. Ustronie 16 88-160 Janikowo | Kruszarka szczękowo gąsienicowa ul. Mjr. H. Sucharskiego 12 80-958 Gdańsk |  |  |  |  |  | Pozwolenie na wytwarzanie i odzysk odpadów | WŚ-I-7660Dz/68/2009-10/MPSz/32 z 03.03.2010 r. Prezydent Miasta Gdańska | 03.03.2020 r. | R14 | 17 01 01 | 192 000 | - | 50 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 01 02 |  | - | 15 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 01 03 |  | - | 2 000,0 |
| 7. | Przedsiębiorstwo Drogowe "BAZALT" Zbigniew Hrynkiewicz, ul. Jagiełły 47a 82-400 Sztum | Kruszarka |  |  |  |  |  | Pozwolenie na odzysk odpadów | OS-II-7666/2d/10 z 30.07.2010 r. Starosta sztumski | 31.07.2020 r. | R14 | 17 01 01 | 25 200 | - | 3 821,0 |
|  |  | Wytwórnia mas bitumicznych |  |  |  | Sztum |  |  |  |  | R14 | 17 03 02 | 35 000 | - | 7 052,0 |
| 8. | Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe OL-TRANS Olgiert Hewelt, Mrzezino, ul. Lipowa 6, 84-123 Połchowo | Kruszarka |  |  |  | Mrzezino, ul. Lipowa 6, 84-123 Połchowo |  | Pozwolenie na wytwarzanie, zbierani i odzysk odpadów | ROŚ/O-7644/I/P/3/02 z 27.03.2002 r. Starosta Pucki | 27.03.2011 r. | R14 | 17 01 02 | 140 000 | 3 435, 8 | 1 360,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 01 81 |  | 1 558,0 | 74,5 |
|  |  | Kruszarka |  |  |  |  |  |  |  |  | R14 | 17 01 01 | 360 000 | 34 090,8 | 4 731,4 |
| 9, | Groth Teresa Usługi Ogólno-Sprzętowo-Transportowe Roboty Drogowe Żwirownia ul. Leśna 4 84-239 Bolszewo | Kruszarka udarowa ul. Leśna 4 84-239 Bolszewo |  |  |  |  |  | Pozwolenie na wytwarzanie i odzysk odpadów | OS.ES-7635-G/146/09/10 z 12.01.2010 r. Starosta Wejherowski | 31.01.2018 r. | R15 | 17 01 01 | 38 400 | 6,5 | 8 540,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 01 02 |  | - | 440,0 |
| 10. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe VIKA, ul. Źródlana 5 80-175 Gdańsk | Kruszarka ul. Ku Ujściu Gdańsk |  |  |  |  |  | Pozwolenie na wytwarzanie i odzysk odpadów | WŚ-I-7660Dp/14/2009/AD z 21.08.2009 r. Prezydent Miasta Gdańska | 19.08.2019 r. | R15 | 17 01 01 | 66 500 | - | 16 841,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 01 02 |  | - | 1 881,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 01 07 |  | - | 93,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 01 81 |  | - | 1 913,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 03 02 |  | - | 1 529,9 |
| 11. | Federal Mogul BIMET S.A. ul. Grunwaldzka 481 80-953 Gdańsk | Piece topielnicze indukcyjne |  |  |  |  | ul. Grunwaldzka 481 80-953 Gdańsk | Pozwolenie na wytwarzanie i odzysk odpadów | DROŚ.P.Z.BP.7650/5/07/08 z 19.12.2006 r. Marszałek Województwa Pomorskiego | 19.12.2016 r. | R4 | 17 04 01 | 4 000 | 801,9 | 235,5 |
|  |  | Piece topielnicze indukcyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 04 01 | 1 760 | 317,8 | 265,0 |
| 12. | PORT SERVICE" Spółka z o.o. ul. Mjr H. Sucharskiego 75 80-601 Gdańsk | Oczyszczalnia Wód Zaolejonych |  |  |  |  | ul. Mjr H. Sucharskiego 75, 80-601 Gdańsk | Pozwolenie zintegrowane | ŚR/Ś.II.6619/ 5 /2004/2005 z 15.07.2005 r. ze zmianami Wojewoda Pomorski | 15.07.2015 r. | R14 | 17 05 06 | 100 000 | 14,1 | - |
|  |  | Stacja Utylizacji zanieczyszczonych gruntów i osadów |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 05 03* | 5 000 | - | 972,6 |
| 13. | Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe "Korab" Dorota Skałkowska ul. Chmielewskiego 8/3 81-721 Sopot | Kruszarka ul. Chmielewskiego 8/3 81-721 Sopot |  |  |  |  |  | Pozwolenie na wytwarzanie i odzysk odpadów | 7660DZ/97/04-2005/AP z 10.01.2005 r. Prezydent Miasta Gdańska | 09.01.2014 r. | R14 | 17 01 01 | 60 000 | 14 641,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 01 02 |  | 540,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 01 07 |  | 3 030,0 | - |
| 14. | Oiler Sp. z o.o. ul. Malinowska 24A 83-110 Tczew | Linia impregnacji odpadów |  |  |  | ul. Malinowska 24A 83-110 Tczew |  | Pozwolenie zintegrowane | ŚR/Ś.IX.6619/4/2006 z 30.11.2006 r. ze zmianami Wojewoda Pomorski | 30.09.2016 r. | R15 | 17 01 03 | 16 800 | 0,1 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 03 02 |  | - | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 05 03 |  | 13,9 | 30,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 05 04 |  | - | 0,2 |
|  |  | Linia mechanicznego rozdrabniania |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 01 03 | 8 500 | - | 0,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 01 07 |  | 1,2 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 01 80 |  | - | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 01 82 |  | - | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 02 01 |  | 5,4 | 0,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 02 02 |  | 1,3 | 3,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 02 03 |  | 23,3 | 21,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 02 04* |  | 0,1 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 03 02 |  | 0,2 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 03 80 |  | 0,2 | 3,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 04 05 |  | 0,6 | 13,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 04 11 |  | 0,8 | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 05 03* |  | - | 30,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 05 04 |  | - | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 06 04 |  | 7,2 | 12,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 08 02 |  | 2,6 | 1,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 09 03* |  | 0,0 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 09 04 |  | - | 0,5 |
| 15. | PPHU SOMBUD-Mirosław Socha ul. Ceramiczna 1a 83-314 Somonino | Kruszarka ul. Ceramiczna 1a 83-314 Somonino |  |  |  |  |  | Pozwolenie na zbieranie i odzysk odpadów | 7635-24/2008/w1 z 26.08.2008 r. Starosta Kartuski | 25.08.2018 r. | R14 | 17 01 01 | 15 000 | 1 000,0 | 1 080,0 |
| 16. | Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych S.A. ul. Drogowców 6 83-400 Kościerzyna | Ciąg kruszenia Dębogóry 83-423 Wielki Klincz |  |  |  |  |  | Pozwolenie na wytwarzanie i odzysk odpadów | OŚGWLiRIII.7647-22/05 z 01.07.2005 r. Starosta Kościerski | 01.07.2015 r. | R14 | 17 01 81 | 3 000 | 3 431,0 | 3 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 03 02 |  | 92,0 | 11,0 |
| 17. | Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ul. Pomorska 26a 83-200 Starogard Gdański | Zespół przerobu kamienia Strzelnica 83-130 Pelplin |  |  |  |  |  | Pozwolenie na wytwarzanie, zbieranie i odzysk odpadów | WR-7635/11-6/02 z 24.01.2006 r. Starosta Tczewski | 25.10.2012 r. | R14 | 17 01 81 | 53 000 | 6 400,0 | 5 453,0 |
| 18. | DRAPOL Sp. z o.o. ul. Litewska 16 80-719 Gdańsk | Prasonożyce |  |  |  | Gdańsk |  | Pozwolenie na wytwarzanie i odzysk odpadów | ŚR/Ś.III.EB/6620-34/07 z 02.05.2007 r. Wojewoda Pomorski | 30.04.2017 r. | R15 | 17 04 05 | 87 600 | - | 82 500,0 |
|  |  | Strzępiarka |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 04 05 | 262 800 | - | 39 222,9 |
| 19. | EKO DOLINA" Sp. z o.o. Łężyce Łężyce ul. Al. Parku Krajobrazowego 99 84-207 Koleczkowo | Segment kruszenia odpadów budowlanych Łężyce ul. Al. Parku Krajobrazowego 99 84-207 Koleczkowo |  |  |  |  |  | Pozwolenie zintegrowane | ŚR/Ś.II.6619/7/2004 z 21.01.2005 r. ze zmianami Wojewoda Pomorski | 31.01.2020 r. | R15 | 17 01 01 | 50 000 | 2 033,0 | 860,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 01 02 |  | 190,9 | 105,4 |
| 20. | Zwar - Bud Sp..z o. o. ul. Jabłoniowa 4 80-180 Gdańsk | Kruszarka ul. Jabłoniowa 4 80-180 Gdańsk |  |  |  |  |  | Pozwolenie na wytwarzanie, zbieranie i odzysk odpadów | WŚ-I-7660Dp/14/2008/MPSz z 23.07.2008 r. Prezydent Miasta Gdańska | 23.07.2018 r. | R15 | 17 01 01 | 90 000 | 18 020,0 | 1 240,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 01 02 |  | 24 000,0 | 3 918,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 01 03 |  | - | 286,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 05 04 |  | 18 400,0 | - |
| 21. | "As-Recycling" Sp. z o. o. | Kruszarka ul. Przyrodników 30 80-298 Gdańsk |  |  |  |  |  | Pozwolenie na wytwarzanie, zbieranie i odzysk odpadów | WOŚ-I-7681/126/02-2003/AD z 24.03.2003 r. Prezydent Miasta Gdańska | 25.02.2013 r. | R15 | 17 01 01 | 90 000 | 2 800,0 | 1 602,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 01 02 |  | 10 100,0 | 2 642,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 01 07 |  | 30,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 01 81 |  | 600,0 | 836,8 |
| 22. | Lutgarda Łapaj Zakład Górniczy Góra II ul. Zamostna 14E 84-239 Bolszewo | Kruszarka Góra, działka nr 77/1 Zamostne |  |  |  |  |  | Pozwolenie na zbieranie i odzysk odpadów | OS.ES-7635-OTZ/95/2009 z 21.07.2009 r. Starosta Wejherowski | 31.07.2019 r. | R14 | 17 01 01 | 2 000 | - | 2 830,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 01 07 |  | - | 1 558,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 01 81 |  | 50,0 | - |
| 23. | Cementownia Wejherowo Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 36 84-200 Wejherowo | Żeliwiaki - piece nr 1 i 2 - ul. Przemysłowa 36 84-200 Wejherowo |  |  |  |  |  | Pozwolenie zintegrowane | Śr/Ś.IX.6619/24/06/07 z 09.10.2007 r Wojewoda Pomorski | 09.10.2017 r. | R4 | 17 04 05 | 9 920 | 8 752,0 | 5 665,1 |
| 24. | DRAŻEL Sp. z o.o. ul. Litewska 16 80-719 Gdańsk | Żeliwiak ul. Traugutta 50 Starogard Gdański |  |  |  |  |  | Pozwolenie na zbieranie i odzysk odpadów | OS.7644-42/07 z 04.07.2007 r. Starosta Starogardzki | 30.06.2017 r. | R14 | 170405 | 6 000 | - | 1 995,0 |
| 25. | POLEKO Sp. z o.o. ul. Nieborowska 18/3 80-034 Gdańsk | Kruszarka szczękowa ul. Nieborowska 18/3 80-034 Gdańsk |  |  |  |  |  | Pozwolenie odzysk odpadów | WŚ-I-7660Dg/36/2009/MPSz z 06.07.2009 r. Prezydent Miasta Gdańska | 31.07.2019 r. | R15 | 17 01 01 | 116 000 | 7 223,2 | 2 759,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 01 02 |  | 2 035,0 | 1 225,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 05 04 |  | - | 68 326,7 |
| 26. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o. | Kruszarka |  | ul. Gen. de Gaullea 70 82-200 Malbork |  |  |  | Pozwolenie na wytwarzanie, zbieranie i odzysk odpadów | OS-7661/3/06-6 z 17.02.2006 r Starosta Malborski | 18.03.2015 r. | R14 | 17 01 01 | 115 200 | - | 2 796,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 01 81 |  | - | 61,1 |
|  |  | Instalacja przerobu destruktu asfaltowego |  |  |  |  |  |  |  |  | R14 | 17 03 01* | 7 938 | - | 487,1 |
| 27. | SCHOLZ Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowska 73 42-504 Będzin | Prasonożyca ul. Tucholska 6A 86-300 Chojnice |  |  |  |  |  | Pozwolenie na wytwarzanie, zbieranie i odzysk odpadów | Os.7624/66/09 z 07.10.2009 r. Starosta Chojnicki | 30.10.2019 r. | R15 | 17 04 05 | 22 000 | 496,0 | 1 153,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 04 07 |  | - | 0,4 |
| 28. | SKANSKA S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9 01-518 Warszawa | Kruszarka gąsienicowa |  |  |  |  | woj. pomorskie | Pozwolenie na odzysk odpadów | ROŚ.7647-58/09/AR z 01.09.2009 r. Starosta Gdański | 31.12.2013 r. | R14 | 17 01 01 | 525 600 | 11 429,3 | 3 417,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 01 81 |  | 5 858,9 | 1 189,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 03 02 |  | - | 1 112,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R15 | 17 01 01 |  | - | 19 129,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 01 81 |  | - | 1 601,6 |
|  |  | Mobilny Granulator Destruktu |  |  |  |  |  | Pozwolenie na odzysk odpadów | ROŚ.7647-58/09/AR z 01.09.2009 r. Starosta Gdański | 31.12.2013 r. | R15 | 17 01 81 | 54 000 | - | 4 895,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 03 02 |  | - | 18 137,2 |
|  |  | Mobilny Recykler |  |  |  |  |  |  |  |  | R 15 | 17 03 02 | 27 000 | - | 1 040,0 |
|  |  | Wytwórnia mieszanek bitumicznych |  |  |  |  | ul. Budowlanych 1 80-298 Gdańsk | Pozwolenie na odzysk odpadów | WŚ/I/7660Dg/36/10/MPSz/146387 z 20.07.2010 r. Prezydent Miasta Gdańska | 17.10.2015 r. | R 14 | 17 03 02 | 86 400 | - | 6 850,0 |
|  |  | Wytwornia mieszanek bitumicznych wraz z kruszarką |  |  |  |  | Chojnice |  |  |  | R14 | 17 01 81 | 40 500 | - | 1 806,0 |
|  |  | Linia produkcji mieszanek bitumicznych |  |  |  |  | Skarszewy | Pozwolenie na odzysk odpadów | ROŚ.7647-58/09/AR z 01.09.2009 r. Starosta Starogardzki | 31.12.2013 r. | R 14 | 17 01 81 | 1 000 000 | 13 790,7 | - |
| 29. | „Drogi i Mosty" Sp. z o. o ul. Przemysłowa 35 76-200 Słupsk | Recykler ul. Przemysłowa 35 76-200 Słupsk |  |  |  |  |  | Pozwolenie na wytwarzanie i odzysk odpadów | ROŚ.II.7645-1/20/04 z 31.03.2004 r. Starosta Słupski | 31.03.2014 r. | R15 | 17 03 02 | 24 000 | 385,0 | 1 899,0 |
| 30. | Punkt Skupu Surowców Wtórnych, Kazimierz Bandzmer ul. Pionierów 13 84-300 Lębork | Kruszarka szczękowa |  |  |  |  | ul. Pionierów 13 84-300 Lębork | Pozwolenie na wytwarzanie, zbieranie i odzysk odpadów | DROŚ.S.EB.7653-19/10 z 11.10.2010 r. Marszałek Województwa Pomorskiego | 30.06.2020 r. | R14 | 17 01 01 | 80 000 | - | 179,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R15 | 17 01 01 |  | 959,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 01 02 |  | 120,6 | - |
|  |  | Prasonożyce |  |  |  |  |  |  |  |  | R15 | 17 04 05 | 15 190 | 6 100,0 | - |
| 31. | METZŁOM Ligęza Sp. J ul. Grunwaldzka 3 76-200 Słupsk | Prasonożyce ul. Grunwaldzka 3 76-200 Słupsk |  |  |  |  |  | Pozwolenie na, zbieranie i odzysk odpadów | GKMiOŚ-RKŚ-XXI.7624-5/9/09 z 04.09.2009 r Prezydent Miasta Słupska | 02.09.2019 r. | R14 | 17 04 05 | 15 000 | 7 071,8 | 12 000,0 |
| 32. | POL-DRÓG Człuchów Sp. z o.o. ul. Kasztanowa 2 77-300 Człuchów | Recykler Barkowo 84 77-300 Człuchów |  |  |  |  |  | Pozwolenie na wytwarzanie, zbieranie i odzysk odpadów | GiIE.7644-2-25/10 z 09.12.2010 r. Starosta Człuchowski | 30.09.2019 r. | R14 | 17 01 81 | 5 000 | - | 1 000,0 |
| 33. | Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka z o.o. ul. Fabryczna 1 76-200 Słupsk | Kruszarka ul. Fabryczna 1 76-200 Słupsk |  |  |  |  |  | Pozwolenie na wytwarzanie i odzysk odpadów | ROŚ.II.7645-1/95/05 z 04.11.2005 r. Starosta Słupski | 04.11.2015 r. | R14 | 17 01 01 | 165 000 | - | 4 647,8 |
| 34. | FURGES Sp. z o.o. Kończewo ul. Kolejowa 33 76-251 Kobylnica | Granulator |  |  | Kończewo ul. Kolejowa 33 76-251 Kobylnica |  |  | Pozwolenie na wytwarzanie i odzysk odpadów | ŚR.I.7645-1-27/10 z 19.05.2010 r. Starosta Słupski | 15.05.2020 r. | R15 | 17 01 01 | 10 000 | - | 1 128,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 05 04 |  | - | 340,0 |
|  |  | Kruszarka |  |  |  |  |  |  |  |  | R14 | 17 01 01 | 15 000 | 6 000,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 01 02 |  | 1 500,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R15 | 17 01 02 |  | - | 75,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 03 02 |  | - | 208,0 |
| 35. | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych "KRĘŻEL" Sp. z o.o. ul. Kasztanowa 1 76-251 Kobylnica | Kruszarka szczękowa mobilna |  |  |  |  |  | Pozwolenie na wytwarzanie i odzysk odpadów | ŚR.I.7645-1-45/10 z 03.08.2010 r. Starosta Słupski | 30.07.2020 r. | R15 | 17 01 02 | 10 000 | - | 9 000,0 |
| 36. | Szymon Ostapiuk HERKULES Usługi Rozbiórkowo - Budowlane ul. Podgórna 2/2 Krępa Słupska | Kruszarka ul. Podgórna 2/2 Krępa Słupska |  |  |  |  |  | Pozwolenie na zbieranie i odzysk odpadów | ŚR.I.7645-1-49/10 z 12.08.2010 r. Starosta Słupski | 10.08.2020 r. | R15 | 17 01 01 | 3 500 | - | 1 370,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 01 02 |  | - | 370,0 |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235 808,6 | 469 440,5 |

### 2.3 Stan formalno-prawny i techniczny składowisk odpadów

W związku z realizacją zobowiązań akcesyjnych kraju w zakresie ilości odpadów komunalnych unieszkodliwianych na składowiskach odpadów spełniających wymagania prawne, niezbędne było podjęcie w województwie działań, które miały na celu dostosowywanie funkcjonujących składowisk do obowiązujących wymagań technicznych i formalno-prawnych lub podjęcia działań w celu zamykania składowisk, których ze względu technicznych nie można było dostosować.

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwałą nr 1006/XXXIX/09 z dnia 26 października 2009 roku przyjął aktualizację „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010”           w zakresie:

- planu funkcjonowania składowisk po 2009 r. (wcześniej wskazanych do zamknięcia), które zostały dostosowane do wymagań ochrony środowiska,

- harmonogramu realizacji zadań związanych z budową zakładów zagospodarowania odpadów- terminy realizacji.

Aktualizacja ta dopuszcza przedłużenie funkcjonowania kilkunastu lokalnych składowisk, które były wcześniej wskazane jako obiekty przeznaczone do zamknięcia, z uwagi na prace w zakresie rozbudowy zakładów zagospodarowania odpadów ZZO Rokitki i ZZO Nowy Dwór oraz budowy ZZO Stary Las. Składowiska te zostały dostosowane do obowiązujących wymagań formalno-prawnych.

Minimalne wymagania formalno-prawne dla funkcjonujących składowisk (określone przez Ministerstwo Środowiska w 2006 r.):

Dla składowisk odpadów, które zostały oddane do eksploatacji przed dniem 1 października 2001 r.:

- co najmniej jeden z następujących zestawów decyzji:

  - decyzja lokalizacyjna i pozwolenie na budowę,

  - pozwolenie na użytkowanie,

  - decyzja o dostosowaniu lub zamknięciu na podstawie art. 33 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.        o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.) wydana do dnia 31 grudnia 2003 r.

oraz

- decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska.

Dla składowisk odpadów, które zostały oddane do eksploatacji po dniu 1 października 2001 r. - wszystkie wymagania wynikające z przepisów prawnych:

  - pozwolenie na budowę,

  - pozwolenie na użytkowanie,

  - książka obiektu budowlanego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego - Dz. U. Nr 120, poz. 1134),

  - pozwolenie zintegrowane lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów,

  - zatwierdzona instrukcja eksploatacji składowiska odpadów.

Sprawozdanie zawiera kompletny i jednolity zestaw informacji określający stan formalno-prawny oraz techniczny wszystkich składowisk odpadów funkcjonujących na terenie województwa pomorskiego, według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. Informacje te zawarte są w poniższych tabelach (Tabela 8, 9, 10, 11, 12), i tak:

wg stanu na dzień 31.12.2009 r. funkcjonowało:

- 37 składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których składowane są odpady komunalne, w tym 2 składowiska, na których wydzielone zostały kwatery na odpady azbestowe;

- 6 składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których składowano odpady    z sektora gospodarczego, w tym jedno, na którym składowane były również odpady komunalne;

- 1 składowisko odpadów obojętnych.

wg stanu na dzień 31.12.2010 r. w województwie funkcjonowało:

- 36 składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których składowane są odpady komunalne, w tym 2 składowiska, na których wydzielone zostały kwatery na odpady azbestowe;

- 6 składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których składowano odpady    z sektora gospodarczego, w tym jedno, na którym składowane były również odpady komunalne;

- 1 składowisko odpadów obojętnych.

W tabeli 13 przedstawione są dane dotyczące składowisk będących w trakcie rekultywacji, których    w chwili obecnej jest 31. Tabela ta zawiera także informacje na temat 16 składowisk gminnych           z terenu powiatu bytowskiego, które nie posiadały statutu legalnych, dla których wydana została decyzja o wstrzymaniu użytkowania oraz decyzja ustalająca kierunek rekultywacji na mocy ustawy    o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

W tabeli 14 przedstawiono zestawienie składowisk będących w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji, obiektów tych według stanu na 31.12.2010 r. jest 14.

Tabela 8 Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2010 r.)

| L.p. | Nazwa i adres składowiska | Lokalizacja* |  | Pojemność całkowita [m3] | Pojemność wypełniona [m3] | Pojemność pozostała [m3] | Masa składowanych odpadów [Mg]* | **Roczna ilość odpadów dopuszczona do składowania [Mg] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie posiadania decyzji1) [T/¦N] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie budowy i eksploatacji2) [T/¦N] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie lokalizacji3) [T/¦N] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Składowisko odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Miastko w m. Gatka | W obrębie gminy Miastko, w okolicy wsi Gatka, ok. 6km na pn. – zach. od Miastka w północnej części Pojezierza Bytowskiego. | 80 000,0 |  | 65 500,0 | 14 500,0 | 29 970,2 | 2 570,0 | T | T | T |
| 2. | Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Sierzno | Działki nr 283, 284 i 223/7 w obrębie miejscowości Sierzno w gminie Bytów, 7km od Bytowa przy trasie Bytów – Chojnice. | 525 585,0 |  | 308 681,4 | 216 903,6 | 126 559,4 | 46 430,0 | T | T | T |
| 3. | Składowisko odpadów komunalnych Nowy Dwór k/Angowic | Działki nr: 217, 1, 2, 3, 4, 5 oraz 33/3. Składowisko położone w odległości ok.6km na południe od Chojnic przy szosie Chojnice-Ogorzeliny. | 1 363 330,0 |  | 1 215 011,1 | 148 318,9 | 384 909,6 | 21 000,0 | T | T | T |
| 4. | Składowisko odpadów komunalnych w Nieżurawie | Działka nr 550/2, 1km od szosy Czersk-Chojnice. | 119 000,0 |  | 80 500,0 | 38 500,0 | 6 886,2 | 9500,0 | T | T | T |
| 5. | Składowisko odpadów komunalnych w Zielonej Hucie | Działka nr 72/1, ok. 1km na południe od wsi Dziemiany, w odległości 300m na zachód od drogi Kościerzyna - Chojnice, teren składowiska otoczony lasem. | 6 100,0 |  | 4 575,0 | 1 525,0 | 1 530,7 | 570,0 | T | T | T |
| 6. | Składowisko odpadów komunalnych w Grzymisławiu | Działka nr 760/4, składowisko zlokalizowane 2km od Debrzna, 1km od miejscowości Grzymisław. | 60 000,0 |  | 37 000,0 | 23 000,0 | 9 755,3 | 1 920,0 | T | T | T |
| 7. | Gminne składowisko odpadów komunalnych w Kiełpinie | Działki nr: 78, 3, 5, 8, 7, 9, 10, 11. Składowisko zlokalizowane w obrębie miejscowości Kiełpin. | 88 600,0 |  | 67 000,0 | 21 600,0 | 57742,6 | 7 500,0 | T | T | T |
| 8. | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Nadziejewie | Działka nr 311/1. Składowisko zlokalizowane w obrębie wsi Nadziejewo, ok. 5km od m. Czarne. | 27 000,0 |  | 25 500,0 | 1 500,0 | 8 126,0 | 4 130,0 | T | T | T |
| 9. | Gminne składowisko odpadów komunalnych w Przechlewie | Działka nr 495/18. składowisko zlokalizowane ok. 2km od Przechlewa. | 31 000,0 |  | 17 937,0 | 13 063,0 | 10 131,0 | 4 079,0 | T | T | T |
| 10. | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Gdańsku Szadółkach | Działki nr: 209, 210, 211, 212, 213, 222, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 w granicach administracyjnych miasta Gdańsk, w jednostce adm. Szadółki - Zachód ok. 8km. Od centrum miasta. Od strony wschodniej graniczy z drogą krajową - Obwodnicą Trójmiasta. Około 400m przebiega granica Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. | 1 651 000,0 |  | 332 746,1 | 1 318 253,9 | 198 686,7 | 320 000,0 | T | T | N |
| 11. | Składowisko odpadów komunalnych w Gołębiewie Wielkim | Działka nr 84/15. Składowisko zlokalizowane jest w odległości około 0,5km od drogi Gołębiewo-Cegielna-Kaczki, w wyrobisku po wydobywaniu gliny (b. Cegielnia). | 87 100,0 |  | 51 100,0 | 36 000,0 | 30 738,0 | 1315,0 | T | T | T |
| 12. | Składowisko odpadów komunalnych w Gostomiu | Działki nr: 138/5, 140/3, 7, 9. | 356 781,0 |  | 250 000,0 | 106 781,0 | 142 222,7 | 15 000,0 | T | T | T |
| 13. | Składowisko Odpadów w Liniewskich Górach | Działka nr 157/1 na gruntach wsi Liniewo w odległości ok. 1500m od centrum wsi w kierunku na pn.-zach. oraz w odległości ok. 300m na północ od przysiółka Liniewskie Góry. | 27 900,0 |  | 23 575,5 | 4 324,5 | 23 211,3 | 3 047,0 | T | T | T |
| 14. | Składowisko Odpadów Komunalnych w miejscowości Gilwa Mała | Działki nr: 303/2, 139, 143/2 w miejscowości Gliwa Mała. | 121 000,0 |  | 63 863,0 | 57 137,0 | 37 840,0 | 27 000,0 | T | T | T |
| 15. | Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku | Działki nr: 1019/6, 1019/7, 1019/8. Składowisko zlokalizowane ok.7 km na północny zachód od Lęborka. | 544 400,0 |  | 430 000,0 | 114 400,0 | 237 961,6 | 30 000,0 | T | T | T |
| 16. | Wysypisko odpadów komunalnych w m. Szaleniec | Obręb nr 17 Szaleniec. Składowisko zlokalizowane na terenie byłego PGR Szaleniec, południowa część gminy. | 31 038,0 |  | 27 193,6 | 3 844,4 | 6 880,0 | 500,0 | T | T | T |
| 17. | Składowisko odpadów komunalnych w Łebczu | Działka nr 472/3. Składowisko odpadów komunalnych położone jest na gruncie należącym administracyjnie do wsi Łebcz w gminie Puck. Położony jest pomiędzy miejscowościami Władysławowo, Swarzewo i Łebcz | 561 800,0 |  | 512 703,0 | 49 097,0 | 514 542,2 | 20 000,0 | T | T | T |
| 18. | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Bierkowo k/Słupska | Działki nr: 254/8, 255/2, 259/4, 532/2. 8km od Słupska w kierunku Darłowa. | 2 425 560,0 |  | 2 009 640,0 | 415 920,0 | 993 319,4 | 75 000 | T | T | T |
| 19. | Międzygminne Składowisko odpadów Komunalnych w Chlewnicy | Składowisko zlokalizowane w obrębie wsi Chlewnica, ok.200m od trasy krajowej nr 6 Szczecin – Gdańsk. | 90 000,0 |  | 45 000,0 | 45 000,0 | 37 000,0 | 10 000,0 | T | T | T |
| 20. | Składowisko Odpadów Komunalnych w Obłężu | Działki nr: 101/5, 101/4. Składowisko zlokalizowane w miejscowości Obłęże, ok.5 km od Kępic. | 42 500,0 |  | 33 000,0 | 9 500,0 | 18 435,4 | 1 325,0 | T | T | T |
| 21. | Gminne Wysypisko Odpadów Komunalnych w Bietowie | Działka nr 116/1. Najbliższa zabudowa mieszkalna w odległości 0,9 km, najbliższe ujęcie wody w odległości 1,0km. | 49 000,0 |  | 42 460,0 | 6 540,0 | 11 212,9 | 2 220,0 | T | T | T |
| 22. | Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Bobrowcu | Działki nr: 118/1, 144/2. Składowisko położone jest w podregionie kaszubskim regionu słupsko - chojnickiego, 2,5km od centrum Smętowa. Składowisko sąsiaduje z gruntami rolnymi. W odległości 250m na północny - zachód i około 350m na zachód od składowiska znajdują się lasy sosnowe. | 35 250,0 |  | 22 129,5 | 13 120,5 | 4 425,9 | 270,0 | T | T | T |
| 23. | Składowisko Odpadów w Linowcu | Działki nr 130/1, 130/3, 130/6,0132. Składowisko w odległości 3km od Starogardu Gdańskiego przy drodze relacji Starogard Gdański - Skarszewy. Powstało w miejscu dawnych wyrobisk piasku. Obszar składowiska położony jest w zlewni rzeki Wierzycy. Około 750m na zachód od składowiska płynie ciek uchodzący do rzeki Wierzyca. | 382 500,0 |  | 232 500,0 | 150 000,0 | 423 177,0 | 35 000,0 | T | T | T |
| 24. | Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Osieku | Działka nr 60. Składowisko położone około 2km na północ od wsi Osiek, teren nie zabudowany. | 9 661,7 |  | 7 686,3 | 1 975,4 | 4 290,3 | 215,8 | T | T | T |
| 25. | Wysypisko Odpadów Komunalnych w Osówku | Działka nr 475/1. Składowisko zlokalizowano w śródleśnym wyrobisku pożwirowym. | 18 500,0 |  | 12 006,7 | 6 493,3 | 2 265,4 | 145,0 | T | T | T |
| 26. | Wysypisko Wiejsko Gminne Skarszewy | Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dz. 146/1, 142/2. Składowisko w odległości 3km od Starogardu Gdańskiego przy drodze relacji Starogard Gdański - Skarszewy. Powstało w miejscu dawnych wyrobisk piasku. Obszar składowiska położony jest w zlewni rzeki Wierzycy. Około 750m na zachód od składowiska płynie ciek uchodzący do rzeki Wierzyca. | 90 000,0 |  | 54 015,8 | 35 984,2 | 11 538,3 | 3 257,5 | T | T | T |
| 27. | Wysypisko Odpadów Komunalnych Strych | Działka nr 342/1. Teren wokół składowiska od strony zachodniej, północnej i północno-wschodniej porośnięty jest lasem iglastym. | 50 000,0 |  | 47 000,0 | 3 000,0 | 16 464,0 | 2 406,0 | T | T | T |
| 28. | Składowisko Odpadów w Zblewie | Działki nr: 1122, 1123. Składowisko położone na południe od miejscowości Zblewo (ok. 750m od centrum) oraz ok. 150m na zachód od rzeki Piesienicy, będącej prawym dopływem Wierzycy. Do Piesienicy uchodzą rowy melioracyjne z przyległych do wysypiska łąk i pastwisk. Teren wokół wysypiska zajmują grunty rolnicze (pola, łąki, pastwiska). | 50 000,0 |  | 32 879,5 | 17 120,5 | 11 859,0 wg. danych WIOŚ | 1 335,0 | T | T | T |
| 29. | Składowisko odpadów komunalnych w Miniętych | Działki nr: 5/5, 5/6 w Minietach. Składowisko położone około 1km na południe od miejscowości Dzierzgoń, na terenie po byłej kopalni żwiru i piasku. | 225 116,0 |  | 201540,0 | 32 576,0 | 93 244,5 | 8 200,0 | T | T | T |
| 30. | Składowisko odpadów komunalnych w Nowej Wsi Sztumskiej | Działki nr: 52/1, 55/1, 57/6, 58/1, 59/2. Wysypisko zlokalizowane jest przy drodze Sztum - Kwidzyn, w odległości około 7km od Sztumu. | 225 000,0 |  | 165 622,0 | 59 378,0 | 22 077,51 | 6 500,0 | T | T | T |
| 31. | Składowisko Odpadów Komunalnych w Nicponi | Składowisko położone na południowy-zachód od miasta Gniew w odległości 3,5km. Składowisko otoczone lasami. | 193 000,0 |  | 187 602,3 | 5 397,7 | 48 351,1 | 4 250,0 | T | T | T |
| 32. | Składowisko Odpadów Komunalnych w Rokitkach | Działki nr: 3/3, 28/3. Składowisko zlokalizowane jest w zachodniej, peryferyjnej części miasta Tczewa, w odległości około 3km od centrum. | 1 214 000,0 |  | 1 089 729,8 | 124 270,2 | 550 000,0 | 65 000,0 | T | T | T |
| 33. | Wysypisko Odpadów Komunalnych w Ropuchach | Obiekt położony jest około 2,5km na północny zachód od miasta Pelplin. Teren wokół nie zabudowany. | 75 000,0 |  | 65 500,0 | 9 500,0 | 31 000,0 | 4 250,0 | T | T | T |
| 34. | Składowisko Odpadów w Gniewinie | Działki nr: 47/10, 47/8, 47/5, 47/4. Przy drodze Gniewino - Perlino, teren wokół nie zabudowany. Składowisko zlokalizowane w niecce po wyeksploatowanym wyrobisku piasku i żwiru. | 140 000,0 |  | 70 980,0 | 69 020,0 | 35 508,3 | 9 041,0 | T | T | T |
| 35. | „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach | Działki nr: 7/60, 7/61, 7/62, 7/63, 7,/44, 177/1, 177/2, 7/4 w Łężycach. | 1 200 000,0 |  | 1 176 383,0 | 23 617,0 | 1 024 250,0 | 140 000- 175 000 | T | T | T |
| 36. | Składowisko Odpadów Komunalnych w Rybskiej Karczmie | Działki nr: 8/1, 8/2. Składowisko usytuowane na terenie po byłej żwirowni okolonym lasem we wsi Rybska Karczma. | 975 000,0 |  | 930 000,0 | 45 000,0 | 580 000,0 | 30 000,0 | T | T | T |

Tabela 9 Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2010 r.) – składowiska przemysłowe

| L.p. |  | Nazwa i adres składowiska | Lokalizacja* | Pojemność całkowita [m3] | Pojemność wypełniona [m3] |  | Pojemność pozostała [m3] | Masa składowanych odpadów [Mg]* | **Roczna ilość odpadów dopuszczona do składowania [Mg] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie posiadania decyzji1) [T/¦N] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie budowy i eksploatacji2) [T/¦N] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie lokalizacji3) [T/¦N] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Obłęże |  | Działka nr 101/5. Składowisko zlokalizowane w miejscowości Obłęże, ok.5km od Kępic. | 50 000,0 |  | 19 150,0 | 30 850,0 | 15 047,0 | 2 874,0 | T | T | T |

Tabela 10 Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są składowane odpady komunalne - stan ma dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2010 r.) – składowiska przemysłowe

| L.p. | Nazwa i adres składowiska | Lokalizacja* | Pojemność całkowita [m3] | Pojemność wypełniona [m3] | Pojemność pozostała [m3] | Masa składowanych odpadów [Mg]* | **Roczna ilość odpadów dopuszczona do składowania [Mg] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie posiadania decyzji1) [T/¦N] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie budowy i eksploatacji2) [T/¦N] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie lokalizacji3) [T/¦N] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Składowisko Odpadów Paleniskowych w Letnicy | Działki: 59/1, 55/1, 60/1, 349/7, 349/8, 354/1. Położone na terenie depresyjnym, w miejscu dawnego jeziora Zaspa w Gdańsku Nowym Porcie. Teren składowiska od str. północnej sąsiaduje z wielorodzinną zabudową mieszkalną Nowego Portu. Od wschodu, granica biegnie wzdłuż rowu melioracyjnego „Warzywód” do którego przylegają ogrody działkowe. Od zachodu i południa składowisko sąsiaduje z terenami przemysłowo - składowymi oraz niską zabudową mieszkalną osiedli Gwiazda Morza i Letnica. | 2 050 000,0 | 1 950 000,0 | 100 000,0 | 1 902 423,8 | 163 000,0 | T | T | T |
| 2. | Składowisko Odpadów Paleniskowych w Rewie | Działki nr: 577/303, 1278/4. Około 6km. Na wschód od miasta Reda, 5km. Na wschód od miasta Rumi i ok. 2km. Na zachód od miejscowości Rewa. Od południa przylega do ujściowego odcinka Zagórskiej Strugi uchodzącego do Zatoki Puckiej. Wschodnia część składowiska przylega do pasa trzcin, a dalej do morza. | 1 900 000,0 | 1 640 000,0 | 260 000,0 | 1 610 059,8 | 86 000,0 | T | T | T |
| 3. | Składowisko popiołów lotnych w miejscowości Dębogórze Wybudowanie | Składowisko zlokalizowane na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków "Dębogórze" jako jeden z obiektów technologicznych ciągu zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. | 44 000,0 | 20 303,0 | 23 697,0 | 17 200,0 | 3 630,0 | T | T | T |
| 4. | Składowisko odpadów żużla i popiołów w Grabówku (kwatera II i III) | Składowisko żużla i popiołu oddalone 4km na południowy zachód od Zakładu I.P. S.A. Kwidzyn. Położone jest na terenie gruntów wsi Grabówko (gmina wiejska Kwidzyn). Składowisko stanowi element infrastruktury IP Kwidzyn S.A. i położone jest w dolinie rzeki Wisły. Kwatery składowiska zlokalizowane są ok. 870m od osi miejscowości Nowy Dwór i ok. 500m od zabudowań wsi Grabówko. | 1 339 400,0 | 1 126 620,0 | 212 780,0 | 1 398 204,0 | 200 000,0 | T | T | T |
| 5. | Składowisko odpadów stałych w Kwidzynie ul. Lotnicza 1 82-500 Kwidzyn | Działka nr 5/43, obręb nr 16. Składowisko odpadów technologicznych, zwane też składowiskiem odpadów stałych zlokalizowane zostało poza północno-wschodnią granicą zakładów, na terenie między zakładem a rzeką Liwą. Położone jest w odległości ok. 2,5km na południe od centrum miasta Kwidzyna. | 168 129,0 | 35 000,0 | 133 129,0 | 39 680,0 | 91 700,0 | T | T | T |

Tabela 11 Zestawienie czynnych składowisk odpadów obojętnych - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2010 r.)

| L.p. | Nazwa i adres składowiska | Lokalizacja** | Pojemność całkowita [m3] | Pojemność wypełniona [m3] | Pojemność pozostała [m3] | Masa składowanych odpadów [Mg]* | ***Roczna ilość odpadów dopuszczona do składowania [Mg] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie posiadania decyzji1) [T/¦N] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie budowy i eksploatacji2) [T/¦N] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie lokalizacji3) [T/¦N] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Składowisko Odpadów Poprodukcyjnych Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A. | Działki nr: 83/6, 84/1 w miejscowości Łubiana, po starym żwirowisku. | 428 607,0 | 181 396,0 | 247 211,0 | 106 220,8 | 925,0 | T | T | T |

Tabela 12 Zestawienie składowisk odpadów, na których są składowane odpady zawierające azbest – stan na dzień kończący okres sprawozdawczy 31.12.2010 r.

| L.p. | Nazwa i adres składowiska | Lokalizacja* | Pojemność całkowita [m3] kwatery azbestowej | Pojemność wypełniona [m3] kwatery azbestowej | Pojemność pozostała [m3] kwatery azbestowej | Masa składowanych odpadów [Mg] | **Roczna ilość odpadów dopuszczona do składowania [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Składowiska odpadów niebezpiecznych – nie funkcjonują na terenie województwa pomorskiego. |  |  |  |  |  |  |  |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne, posiadające wydzielone kwatery do składowania odpadów zawierających azbest |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Gilwa Mała – kwatera azbestowa | Składowisko położone jest we wsi Gilwa Mała, ok. 4km na południowy wschód od wsi Licze leżące przy drodze wojewódzkiej nr 521 Kwidzyn – Prabuty, w granicach administracyjnych gminy Kwidzyn. | 106 675,0 | 2 155,0 | 104 520,0 | 1 806,2 | 7 500,0 |
| 2. | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Bierkowo k/Słupska – kwatera azbestowa | Działki nr: 254/8, 255/2, 259/4, 532/2. 8km od Słupska w kierunku Darłowa. | 14 200,0 poj. geomeetr. 4400 poj. użytkowa | 948,4 | 3 454,6 | 948,4 | 470,0 |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są składowane odpady komunalne, posiadające wydzielone kwatery do składowania odpadów zawierających azbest – nie funkcjonują na terenie województwa pomorskiego. |  |  |  |  |  |  |  |

Podane dane wyłącznie dotyczące odpadów zawierających azbest.

Tabela 13 Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie rekultywacji - stan na dzień 31.12.2010 r.

| Lp. | Nazwa i adres składowiska | Termin zamknięcia składowiska | Przewidywany termin zakończenia rekultywacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których były składowane odpady komunalne |  |  |  |
| Powiat bytowski |  |  |  |
| 1. | Składowisko odpadów komunalnych w m. Kozy 77-116 Czarna Dąbrówka, gm. Czarna Dąbrówka | 26.02.2010 | 2015 r. |
| 2. | Składowisko odpadów komunalnych w m. Rokity 77-116 Czarna Dąbrówka | 26.02.2010 | 2015 r. |
| 3. | Składowisko odpadów komunalnych w m. Unichowo 77-116 Czarna Dąbrówka | 26.02.2010 | 2015 r. |
| 4. | Składowisko odpadów komunalnych w m. Osława Dąbrowa 77-134 Studzienice | 19.02.2010 | 2015 r. |
| Powiat chojnicki |  |  |  |
| 5. | Składowisko odpadów komunalnych w m. Kosobudy 89-632 Kosobudy, gm. Brusy | 01.08.2008 | 2015 r. |
| 6. | Składowisko odpadów w m. Chojniczki, gm. Chojnice | 19.07.2007 | 2015 r. |
| 7. | Składowisko odpadów w m. Ciechocin, gm. Chojnice | 13.06.2008 r. | 2015 r. |
| 8. | Składowisko odpadów w m. Gockowice, gm. Chojnice | 13.06.2008 r. | 2015 r. |
| 9. | Składowisko odpadów w m. Czersk, ul. Łukowska, gm. Czersk | 1994 | 2015 r. |
| Powiat człuchowski |  |  |  |
| 10. | Składowisko odpadów komunalnych w m. Koczała, gm. Koczała | 18.04.2005 r. | 2014 r. |
| 11. | Składowisko odpadów komunalnych w m. Pietrzykowo, gm. Koczała | 18.04.2005 r. | 2014 r. |
| 12. | Składowisko odpadów komunalnych w m. Dębnica, gm. Człuchów | 27.05.2010 r. | 2015 r. |
| 13. | Składowisko odpadów komunalnych w m. Sąpolno Człuchowskim, gm. Przechlewo | 1999 r. | 2015 r. |
| 14. | Składowisko odpadów komunalnych w m. Przechlewo działka nr 366/1, gm .Przechlewo | 1999 r. | 2015 r. |
| Powiat gdański |  |  |  |
| 15. | Składowisko odpadów komunalnych w m. Miłocin, gm. Cedry Wielkie | 10.06.2005 r. | 30.11.2013 r. |
| Powiat kościerski |  |  |  |
| 16. | Składowisko odpadów komunalnych w m. Dziemiany 83-425 Dziemiany, gm. Dziemiany | 08.11.2010 r. | 2015 r. |
| 17. | Składowisko odpadów komunalnych w m. Osowo 83-440 Karsin, gm. Karsin, | 01.01.2010 r. | 2013 r. |
| Powiat kwidzyński |  |  |  |
| 18. | Składowisko odpadów w m. Bądki, gm. Gardeja | 15.11.2007 r. | 2014 r. |
| 19. | Składowisko odpadów w m. Gonty, gm. Prabuty | 19.02.2008 r. | 2016 r. |
| 20. | Składowisko odpadów w m. Jałowiec gm. Ryjewo | 27.06.2008 r. | 2012 r. |
| Powiat lęborski |  |  |  |
| 21. | Składowisko odpadów komunalnych w m. Lucin gm. Wicko | 30.04.2007 r. | 31.05.2013 r. |
| Powiat malborski |  |  |  |
| 22. | Składowisko w Malborku, ul. Tczewska, 82-200 Malbork | . 08.06.2004 r. | 31.12.2013 r. |
| 23. | Składowisko w Malborku, ul. Ceglana, 82-200 Malbork | . 08.06.2004 r. | 31.12.2013 r. |
| 24 | Składowisko odpadów w m. Mątowy Małe, gm. Miłoradz | 17.10.2005 r. | 30.11.2013 r. |
| 25. | Składowisko odpadów w m. Lisewo Malborskie, gm. Lichnowy | 10.09.2007 r. | 30.11.2013 r. |
| 26. | Składowisko odpadów w m. Świerki, gm. Nowy Staw | 24.08.2005 r. | 30.11.2013 r. |
| Powiat słupski |  |  |  |
| 27. | Składowisko odpadów w m. Wykosowo gm. Główczyce | 15.01.2007 r. | 2016 r. |
| Powiat starogardzki |  |  |  |
| 28. | Składowisko odpadów komunalnych w m.Skórcz, gm. Skórcz | 22.02.2010 r | 2012 r. |
| Powiat wejherowski |  |  |  |
| 29. | Składowisko odpadów w m. Łężyce gm. Wejherowo | 30.06.2003 r. | 30.06.2011 r. |
| 30. | Składowisko odpadów w m. Choczewko, gm. Choczewo | 31.12.2004 r. | 2013 r. |
| Miasto Gdańsk |  |  |  |
| 31. | Wydzielona część kwatery –sektor 800/2 Składowisko odpadów Gdańsk Szadółki | 27.11.2009 r. | 2020 r. |
| Składowiska gminne, nie posiadające statutu legalnych, dla których wydana została decyzja o wstrzymaniu użytkowania oraz decyzja ustalająca kierunek rekultywacji na mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych |  |  |  |
| Powiat bytowski |  |  |  |
| 32. | Składowisko odpadów w m. Borzytuchom, gm. Borzytuchom | 01.01.2004 r. | 2015 r. |
| 33. | Składowisko odpadów w m. Krosnowo, gm. Borzytuchom | 01.01.2003 r. | 2015 r. |
| 34. | Składowisko odpadów w m. Niedarzyno, gm. Borzytuchom | 01.06.2002 r. | 2015 r. |
| 35. | Składowisko odpadów w m. Struszewo, gm. Borzytuchom | 01.07.2003 r. | 2015 r. |
| 36. | Składowisko odpadów w m. Nakla, gm. Parchowo | 01.07.2003 r. | 2015 r. |
| 37. | Składowisko odpadów w m. Parchowo, gm. Parchowo | 01.01.2004 r. | 2015 r. |
| 38. | Składowisko odpadów w m. Żukówko, gm. Parchowo | 01.07.2003 r. | 2015 r. |
| 39. | Składowisko odpadów w m. Miszewo, gm. Trzebielino | 01.01.2004 r. | 2015 r. |
| 40. | Składowisko odpadów w m. Starkowo, gm. Trzebielino | 01.07.2002 r. | 2015 r. |
| 41. | Składowisko odpadów w m. Trzebielino, gm. Trzebielino | 01.01.2004 r. | 2015 r. |
| 42. | Składowisko odpadów w m. Ciemno, gm. Tuchomie | 01.01.2005 r. | 2015 r. |
| 43. | Składowisko odpadów w m. Kramarzyny, gm. Tuchomie | 01.01.2005 r. | 2015 r. |
| 44. | Składowisko odpadów w m. Modrzejewo, gm. Tuchomie | 01.01.2005 r. | 2015 r. |
| 45. | Składowisko odpadów w m. Tągowie, gm. Tuchomie | 01.01.2003 r. | 2015 r. |
| 46. | Składowisko odpadów w m. Trzebiatkowa, gm. Tuchomie | 01.01.2003 r. | 2015 r. |
| 47. | Składowisko odpadów w m. Tuchomie, gm. Tuchomie | 01.01.2005 r. | 2015 r. |

Tabela 14 Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji - stan na dzień 31.12.2010 r.

| Lp. | Nazwa i adres składowiska | Termin zamknięcia składowiska | Termin zakończenia rekultywacji | Przewidywany termin zakończenia monitoringu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których były składowane odpady komunalne |  |  |  |  |
| Powiat chojnicki |  |  |  |  |
| 1. | Składowisko odpadów w Swornychgaciach, gm. Chojnice | 10.03.2008 r. | 2010 r. | 2038 r. |
| Powiat kartuski |  |  |  |  |
| 2. | Składowisko odpadów komunalnych w Kartuzach ul. Węglowa 1 | 22.12.2003 r. | 05.2010 r. | 2033 r. |
| 3. | Składowisko w Kaplicy, gm. Somonino | 11.01.2008 r. | 31.12.2010 r. | 2038 r. |
| 4. | Składowisko w Kłodnie, gm. Somonino | 30.06.2008 r. | 31.12.2010 r. | 2038 r. |
| Powiat kwidzyński |  |  |  |  |
| 5. | Składowisko odpadów w m. Karpiny gm. Sadlinki | 26.02.2008 r. | 2010 r. | 2038 r. |
| Powiat lęborski |  |  |  |  |
| 6. | Składowisko odpadów w Oskowie gm. Cewice | 22.12.2005 r. | 31.12.2009 r. | 2035 r. |
| Powiat słupski |  |  |  |  |
| 7. | Składowisko odpadów w m. Gardna Wielka, gm. Smołdzino | 26.11.2002 r. | 2003 r. | 2032 r. |
| 8. | Składowisko odpadów w m. Smołdziński Las, gm. Smołdzino | 26.11.2002 r. | 2003 r. | 2032 r. |
| 9. | Składowisko odpadów w m.Żelazno, gm. Smołdzino | 12.03.2003 r. | 2004 r. | 2033 r. |
| Powiat sztumski |  |  |  |  |
| 10. | Składowisko odpadów komunalnych w m. Wilczego, gm. Mikołajki Pomorskie | 28.04.2009 r. | 2010 r. | 2039 r. |
| Powiat wejherowski |  |  |  |  |
| 11. | Składowisko odpadów w m. Rozłazino, gm. Łęczyce | 14.07.2003 r. | 2004 r. | 2033 r. |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie były składowane odpady komunalne (składowiska odpadów przemysłowych) |  |  |  |  |
| Powiat gdański |  |  |  |  |
| 12. | Składowisko fosfogipsów w Wiślince gm. Pruszcz Gdański | 05.02.2008 r. | 2010 r. | 2038 r. |
| Powiat pucki |  |  |  |  |
| 13. | Składowisko Odpadów Paleniskowych w Rewie, gm. Puck Pole 1 i pole 3 kwatery I | 24.02.2003 r. pole 1 20.12.2006 r. pole 3 | 2004 r. - pole 1 Pole 3- w trakcie rekultywacji | 2033 r. pole 1 2036 r. pole 3 |
| Miasto Gdańsk |  |  |  |  |
| 14. | Składowisko odpadów paleniskowych Gdańsk- Przegalina | 31.03.2003 r. | 2004 r. | 2033 r. |

### 2.4 Realizacja planu zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska

W latach 2009-2010 na terenie województwa pomorskiego zamknięto 7 składowisk, na terenie których unieszkodliwiane były odpady komunalne, są to składowiska w miejscowościach:

- Osława Dąbrowa,

- Kozy,

- Rokity,

- Unichowo,

- Osowo,

- Dziemiany,

- Skórcz.

Powierzchnia zamkniętych składowisk wynosi 16,68 ha.

Zamknięte składowiska nie spełniały wymagań ochrony środowiska, wynikające z:

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy i eksploatacji i zamknięcia, jakimi powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. nr 61, poz. 549 z póź. zm.);

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. nr 220, poz. 1858),

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki i  Pracy  z dnia 07 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. nr 186, poz. 1553),

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki i  Pracy  z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny.

Pozostałe składowiska funkcjonujące na terenie województwa pomorskiego spełniają wymagania formalno-prawne. Część z tych składowisk funkcjonować będzie do czasu ich wypełnienia, część do momentu wybudowania regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (ZZO).

Tabela 15 Realizacja w województwie w okresie sprawozdawczym 2009 - 2010 planu zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych

| Lp. | Nazwa i adres składowiska przeznaczonego do zamknięcia | Rok zamknięcia | Faktyczny rok zamknięcia |  | Opis podjętych działań |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których były składowane odpady komunalne |  |  |  |  |  |  |
|  | Składowisko odpadów w Osławie Dąbrowie, 77-143 Studzienice, gm. Studzienice, powiat bytowski | 2010 | 2007 |  | Decyzja Starosty Bytowskiego OŚ.OD.7644-6/1-2/2010 z dnia 19.02.2010 r. na zamknięcie składowiska. |  |
|  | Składowisko odpadów komunalnych w Kozach, 77-116 Czarna Dąbrówka, gm. Czarna Dąbrówka, powiat bytowski | 2010 | 2010 |  | Decyzja Starosty Bytowskiego OŚ.OD.7644-6/2-2/2010 z dnia 26.02.2010 r. na zamknięcie składowiska. |  |
|  | Składowisko odpadów komunalnych w Rokitach, 77-116 Czarna Dąbrówka, gm. Czarna Dąbrówka, powiat bytowski | 2010 | 2010 |  | Decyzja Starosty Bytowskiego OŚ.OD.7644-6/2-3/2010 z dnia 26.02.2010 r. na zamknięcie składowiska. |  |
|  | Składowisko odpadów komunalnych w Unichowie, 77-116 Czarna Dąbrówka, gm. Czarna Dąbrówka, powiat bytowski | 2010 | 2010 |  | Decyzja Starosty Bytowskiego OŚ.OD.7644-6/2-4/2010 z dnia 26.02.2010 r. na zamknięcie składowiska. |  |
|  | Składowisko odpadów komunalnych w Dziemianach, 83-425 Dziemiany, gm. Dziemiany, powiat kościerski | 2010 | 2010 |  | Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nr WI/6730-22/09/10ms/235 z dnia 12.01.2010 r. orzekająca wstrzymanie działalności polegającej na unieszkodliwianiu odpadów na składowisku z dniem 01.02.2010 r. Decyzja Starosty Kościerskiego OŚ.7647-6(2)/10 z dnia 08.11.2010 r. na zamknięcie składowiska. |  |
|  | Składowisko odpadów komunalnych w Osowie, 83-440 Karsin, gm. Karsin, powiat kościerski | - | 2010 |  | Pismem z dnia 13.01.2010 r. Wójt Gminy Karsin poinformował marszałka województwa o wstrzymaniu z dniem 01.01.2010 r. działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów na składowisku odpadów w Osowie Trwa procedura wydania decyzji na zamknięcie składowiska. |  |
|  | Składowisko odpadów komunalnych w Skórczu, 83-220 Skórcz, gm. Skórcz powiat starogardzki | 2010 |  | 2009 |  | Decyzja Starosty Starogardzkiego OŚ.7644/100/09 z dnia 22.02.2010 r. na zamknięcie składowiska. |

### 3. Stan realizacji działań ujętych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami w okresie    sprawozdawczym oraz jej ocena

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami integralną częścią wojewódzkiego planu gospodarki odpadami był opis działań, które na terenie województwa zostały podjęte w celu poprawy sytuacji     w zakresie gospodarki odpadami. Zgodnie z rozporządzeniem należało zdefiniować zadania strategiczne obejmujące okres co najmniej 8 lat.

W tabeli 16 przedstawiono zestawienie informacji na temat stanu realizacji zadań wynikających         z „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010" dla administracji samorządowej oraz administracji rządowej szczebla wojewódzkiego oraz zadań wynikających z wojewódzkiego, powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami, według stanu na dzień 31.12.2010 r.

Większość zadań została zrealizowana w zakładanym terminie.

Tabela 17 zawiera informacje dotyczące realizacji budowy zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych (ZZO) z latach 2009-2010.

W chwili obecnej na terenie województwa pomorskiego budowany jest od podstaw Zakład Zagospodarowania Odpadów „Stary Las” w powiecie starogardzkim, dwa kolejne zakłady (ZZO Rokitki i ZZO Nowy Dwór) budowane są na terenie istniejących już składowisk. Po uzyskaniu wszystkich wymaganych decyzji (m.in. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu / decyzja 
o lokalizacji inwestycji, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzja o pozwolenie na budowę), we wszystkie zakładach rozpoczęto już praktyczną realizację inwestycji.

W 4 zakładach trwają jeszcze prace modernizacyjne (ZZO Czarnówko, ZZO Bierkowo, ZZO Sieczno, ZZO Szadółki), a pozostałe zakłady są już w pełni wyposażone w instalacje do odzysku         i unieszkodliwiania odpadów (ZZO Eko Dolina, ZZO Gilwa Mała). Przewiduje się, że w 2013 r.        w województwie pomorskim będą już funkcjonowały wszystkie regionalne zakłady zagospodarowania odpadów.

Tabela 18 przedstawia zestawienie informacji na temat aktualizacji w okresie sprawozdawczym gminnych i powiatowych planów gospodarki odpadami. W latach 2009-2010 Zarządowi Województwa Pomorskiego przedłożono do zaopiniowania 45 gminnych oraz 7 powiatowych planów gospodarki odpadami.

W tabeli 19 przedstawiono realizację planu redukcji odpadów biodegradowalnych w oparciu       o dane zawarte w powiatowych sprawozdaniach lub informacjach pomocniczych. Informację              o działaniach ww. zakresie uzyskano jedynie z 6 powiatów: człuchowskiego, gdańskiego, lęborskiego, nowodworskiego, starogardzkiego, tczewskiego, oraz 4 miast na prawach powiatu: m. Gdańska, m. Gdyni, m Sopotu, m. Słupska.

Na tej podstawie trudno ocenić rzeczywistą realizację planu redukcji odpadów biodegradowalnych.

Z tabeli wynika, że gminy podejmują działania w zakresie ograniczania składowania odpadów biodegradowalnych, jednak zakres i skuteczność działań jest niezadowalająca w kontekście zobowiązań Traktatu Akcesyjnego.

W Tabeli 20 przedstawiono realizację w okresie sprawozdawczym 2009-2010 planu unieszkodliwiania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w szczególności PCB oraz azbestu, oraz dekontaminacji i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB.

Zgodnie z art. 162 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) rejestr rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (w tym PCB) prowadzi marszałek województwa. W lipcu 2009 roku Minister Środowiska wydał rozporządzenie (Dz. U.         z 2009 r. Nr 124, poz. 1034) zawierające wzór Rejestru PCB, który marszałek prowadzi, aktualizując co roku na podstawie informacji przesyłanych przez wykorzystujących urządzenia z PCB. Przedsiębiorstwa, które są posiadaczami urządzeń bądź instalacji zawierających PCB, w/w informacje corocznie składają do tut. Urzędu.

W związku z obowiązkiem zaprzestania użytkowania urządzeń/instalacji zawierających PCB do końca czerwca 2010 roku (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r.        w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń     w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 860) oraz obowiązkiem oczyszczenia (o ile to możliwe)                             i unieszkodliwienia PCB do końca 2010 roku (art. 40 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw - Dz. U.     z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z pózn. zm.) podmioty wykorzystujące ww. urządzenia sukcesywnie je demontowali i poddawali unieszkodliwieniu, co wynika z przekazywanych sprawozdań.

Unieszkodliwianie odpadów zawierających PCB prowadzone jest poza województwem pomorskim, w następujących instalacjach:

- jedna instalacja do dekontaminacji transformatorów – CHEMEKO Sp. z o. o. Grupa ANWIL S.A. we Włocławku,

- dwie instalacje do termicznego przekształcania olejów i innych cieczy zawierających PCB – CHEMEKO Sp. z  o. o. we Włocławku i Zakłady Chemiczne ROKITA S.A. w Brzegu.

Część urządzeń zawierających PCB ze względu na swoją budowę musi być poddawana unieszkodliwieniu w całości, ponieważ żadna z polskich firm nie posiada technologii tego rodzaju urządzenia wywożone są poza terytorium Polski.

W okresie sprawozdawczym zaobserwowano wzrost wytworzonych odpadów zawierających PCB w stosunku do okresu 2007-2008, który spowodowany jest obowiązkiem usunięcia odpadów zawierających PCB z terenu kraju do 30.06.2010 r.

W Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010 (PGOWP 2010) przyjęto następujące cele główne odnoszące się do wyrobów zawierających azbest:

- wykonanie pełnej inwentaryzacji budynków i urządzeń zawierających azbest,

- usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest do 2032 r. zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu 2009 – 2032”,

- zapewnienie wystarczającej pojemności składowisk w województwie pomorskim dla odpadów zawierających azbest.

W tabeli 20 przedstawiono realizację zadań realizujących powyższe cele.

Obowiązek inwentaryzacji budynków i urządzeń zawierających azbest ciąży na wójcie, prezydencie    i burmistrzu, którzy winni przedkładać corocznie wyniki takiej inwentaryzacji na terenie swojej gminy/miasta.

Na terenie województwa pomorskiego występują praktycznie wszystkie rodzaje wyrobów zawierających azbest, największą liczbę stanowią płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane       w budownictwie i płyty azbestowo-cementowe faliste, czyli potocznie zwany „eternit” stosowany jako pokrycia dachowe.

Wg stanu na 31.12.2010 r. inwentaryzację posiadały 104 gminy w województwie pomorskim (85% wszystkich gmin).

W 2009 r. zinwentaryzowano 98 269 Mg wyrobów zawierających azbest, na koniec 2010 r. ilość azbestu w województwie pomorskim wynosiła 125 226 Mg.

Zwiększona ilość wyrobów azbestowych w 2010 r. w stosunku do roku 2009 wynika                            z przeprowadzenia pełniejszej inwentaryzacji przez gminy z terenu województwa. Obserwuje się także wzrost sprawozdawczości przedkładanej marszałkowi przez przedsiębiorców posiadających obiekty zawierające azbest.

Na terenie województwa pomorskiego istnieje uzbrojenie podziemne zbudowane z rur azbestowo-cementowych. Są to przede wszystkim sieci wodociągowe a w minimalnym zakresie kanalizacja sanitarna. Sieci wodociągowe w większości to przekroje 80, 100 i 150 mm. Powiaty: malborski i nowodworski są na całych obszarach zaopatrywane w wodę z Centralnego Wodociągu Żuławskiego i tam występują większe przekroje rurociągów. Na terenach miejskich występują rurociągi o przekrojach od 50 do 400 mm.

Proces wycofywania z użytkowania rur azbestowo-cementowych przebiega w ten sposób, że układane są nowe rurociągi, często o innych przekrojach i po innych trasach, natomiast rurociągi z azbesto-cementu, po przełączeniu odbiorców, pozostają w gruncie.

Ponadto w związku z obowiązkiem usunięcia z terytorium Polski wyrobów zawierających azbest do 2032 r. gminy i powiaty opracowują programy usuwania azbestu. Z uzyskanych od gmin informacji wynika, że w województwie pomorskim program usuwania azbestu posiada 65 gmin i 5 powiatów.

Z usuwaniem wyrobów zawierających azbest związany jest proces powstawania odpadów,      a jedyną metodą unieszkodliwiania tych odpadów jest składowanie. Obecnie na terenie województwa pomorskiego funkcjonują dwa zakłady (składowiska), które posiadają kwatery dostosowane do unieszkodliwiania poprzez składowanie odpadów zawierających azbest:

- Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Gilwie Małej – powiat kwidzyński,

- Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie – powiat słupski,

W 2011 r. planowane jest otwarcie kwatery „azbestowej” w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o. o.          Gdańsku – Szadółkach, natomiast w roku 2013 kwatera do składowania odpadów zawierających azbest powstanie w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. w Nowy Dworze k/Angowic (gmina Chojnice).

Tabela 21 Informacja na temat zlikwidowanych mogilników. W latach 2009-2010 zlikwidowano już 2 ostatnie mogilniki funkcjonujące na terenie województwa pomorskiego (Jęczniki Małe i Tuchomie).

Z uwagi na prace modernizacyjne trwające w pomorskich zakładach zagospodarowania odpadów sukcesywnie wzrasta ilość oddanych do użytkowania po rozbudowie oraz nowych instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Szczegółowe zestawienie na temat tych obiektów znajduje się w tabelach 22 i 23.

Tabela 16 Zestawienie informacji na temat stanu realizacji zadań wynikających z „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010" dla administracji samorządowej oraz administracji rządowej szczebla wojewódzkiego oraz zadań wynikających z wojewódzkiego, powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy, tj. 31 grudnia 2010 r.

| Lp. | Nazwa zadania w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010 | Termin realizacji | Wykonawca | Nazwa zadania w wojewódzkim planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Ocena stanu realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami: |  |  |  |  |  |  |
|  | Wsparcie kadrowe i techniczne jednostek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska, Głównego i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz urzędów marszałkowskich zajmujących się gospodarką odpadami (nałożeniu w latach 2005-2006 licznych nowych obowiązków na organy administracji publicznej nie towarzyszyło wzmocnienie instytucjonalne) | 2007 - 2010 | Minister Środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, wojewodowie i marszałkowie województw | Nie sformułowano | Zadania samorządu wojewódzkiego z zakresu gospodarki odpadami realizuje Departament Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, poprzez pracę następujących Referatów: - Referat Polityki Ekologicznej- 7 zatrudnionych osób - Referat Pozwoleń Środowiskowych- 7 zatrudnionych osób - Referat Opłat Środowiskowych- 6 zatrudnionych osób | W trakcie realizacji |
|  | Uwzględnienie w przetargach publicznych zakupów wyrobów zawierających materiały lub substancje pochodzące z recyklingu odpadów (np. zakup papieru wytworzonego z co najmniej 50 % udziałem makulatury) | 2007 - 2010 | Urzędy administracji publicznej | Uwzględnienie w przetargach publicznych zakupów wyrobów zawierających materiały lub substancje pochodzące z recyklingu odpadów | Opracowywanie wytycznych dla Departamentu Zamówień Publicznych i Administracji Urzędu Marszałkowskiego, przygotowującego przetargi na zakupy (Pismo DROŚ.E.AO.0725-35/2010 z dnia 1 marca 2010 r.) Miasto Gdańsk: Nie uwzględniano w przetargach;- część publikacji z zakresu edukacji ekologicznej była drukowana na papierze ekologicznym Miasto Gdynia: W przetargach na papierowe torebki na psie nieczystości kryterium środowiskowe jest brane pod uwagę. Powiat lęborski: Gmina Lębork w miarę możliwości dokonuje zakupu materiałów np. papieru z materiałów z recyklingu Powiat tczewski: W przetargach publicznych organizowanych przez Powiat Tczewski wpisuje się informację o uwzględnianiu zakupów wyrobów zawierających materiały lub substancje pochodzące z recyklingu odpadów | W trakcie realizacji |
|  | Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych (w celu sukcesywnego likwidowania dzikich wysypisk odpadów, czyli usuwania odpadów z miejsc, które nie są legalnymi składowiskami odpadów lub magazynami odpadów) | 2007 - 2009 | Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast | Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych (sukcesywne likwidowanie „dzikich” wysypisk ) | Likwidacja „dzikich” wysypisk powstających na terenie województwa pomorskiego prowadzona jest wraz z uzyskaniem zgłoszenia o takim miejscu Miasto Gdynia Wydano dwie decyzje nakazujące usunięcie odpadów; inne prowadzone postępowania zakończyły się uprzątnięciem nieczystości lub są w toku Powiat lęborski Gmina Lębork wydała dwie decyzje administracyjne w sprawie usunięcia odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych Powiat tczewski Prezydent Miasta Tczewa wydał 2 decyzje na usunięcie odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych. Dzikie wysypiska z terenu miasta Tczewa były usuwane z terenów będących własnością gminy, pasów drogowych i terenów zielonych. Największe dzikie wysypiska zlikwidowane w latach 2009-2010 zlokalizowane były: - okolica Kanału Młyńskiego za budynkami TBS przy ul. Armii Krajowej, - pas drogowy przy ul. Targowej w rejonie ul. Świętopełka, - ul. Kazimierza Wielkiego w rejonie ul. Piastowskiej, - ul. Sadowa za garażami, - pas drogowy ul. Działkowa - ul. Ceglarska i ul. Baczyńskiego, rejon ogrodów działkowych, - ul. Nadbrzeżna okolica kładki w kierunku Bałdowa, - ul. Traugutta okolica mostków niedaleko ogródków działkowych, - ul. Nizinna okolica ogródków działkowych koło ZWiK Sp. z o.o. - ul. Głowackiego okolica drogi do Śliwin, - pas drogowy al. Kociewska i droga krajowa nr 91 W Pelplinie na działce gminnej przy ul. Stefańskiego zlikwidowano „dzikie” wysypisko odpadów | W trakcie realizacji |
| Poniżej miejsce na inne zadania dotyczące gospodarowania odpadami - niewynikające z Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 - które były realizowane na terenie województwa, a wynikające z wojewódzkiego, powiatowych lub gminnych planów gospodarki odpadami (powiatów i gmin leżących na terenie województwa) |  |  |  |  |  |  |
|  | Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010 | 2007-2010 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska | Przygotowanie programu i przeprowadzenie kontroli składowisk odpadów w zakresie przestrzegania warunków decyzji oraz dostosowania obiektów do wymagań prawnych | W latach 2009-2010 WIOŚ w Gdańsku przeprowadził cykl kontrolny na wszystkich składowiskach funkcjonujących w województwie pomorskim. | Zrealizowano |
| Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi |  |  |  |  |  |  |
|  | Tworzenie i udział gmin w strukturach ponadgminnych dla realizacji regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (zgodnie z wyznaczonymi regionami w wojewódzkich planach gospodarki odpadami) | 2008 - 2009 | Rady gmin | Tworzenie i udział gmin w strukturach ponadgminnych dla realizacji regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów | Powstanie spółki „ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o.”(17.12.2008 r.) oraz zawarcie porozumienia komunalnego pomiędzy gminami (09.12.2008 r.): gm. Chojnice, gw. Chojnice, Czarne, gm. Człuchów, gw. Człuchów, Debrzno, Przechlewo, Konarzyny, Brusy, Czersk. | Zrealizowano |
|  |  |  |  |  | W 2004 r. wszystkie gminy powiatu tczewskiego podjęły uchwałę w sprawie współdziałania z innymi gminami w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew”. W 2009 i 2010 roku prowadzono prace związane z przygotowaniem projektu „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew. Prezydent Miasta Tczewa, zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/420/2010 Rady Miejskiej w Tczewie, zawarł w 2010 roku porozumienia z gminami powiatu tczewskiego w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego w zakresie utrzymywania składowisk i unieszkodliwiania odpadów. | Zrealizowano |
|  | Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi (obejmujące działania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z wytycznymi Kpgo 2010, przetwarzania odpadów w celu przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania, składowania przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych, w tym budowę regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (zzo) wraz z rekultywacją zamkniętych składowisk odpadów znajdujących się w obszarze oddziaływania zzo) | 2008 - 2013 | Zarządy związków międzygminnych, przedsiębiorstwa komunalne i prywatne | Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi obejmujących działania w zakresie: - zapobiegania powstawania odpadów; - selektywnego zbierania odpadów; - przewarzania odpadów w celu przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania; - budowy ZZO - rekultywacji zamkniętych składowisk odpadów znajdujących się w obszarze oddziaływania ZZO | Budowa ZZO „Stary Las” wraz z wprowadzeniem na cały obszar obsługiwany przez ZZO systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych | W trakcie realizacji |
|  |  |  |  |  | ZZO „Rokitki” „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew” zapewni powstanie kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi obejmującego odzysk, segregację, recykling odpadów komunalnych. Projekt obejmuje: -budowę zakładu zagospodarowania odpadów w Tczewie -budowę stacji przeładunkowej w Stegnie, wraz z niezbędną infrastrukturą -budowę stanowiska przetwarzania odpadów budowlanych w Pelplinie, wraz z niezbędną infrastrukturą | W trakcie realizacji |
|  |  |  |  |  | Rekultywacja 9 składowisk odpadów zlokalizowanych w rejonie gmin objętych przedsięwzięciem „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew” | W trakcie realizacji |
|  |  |  |  |  | Kompleksowy system zagospodarowania odpadów komunalnych dla 20 gmin ziemi Kaszubskiej Rozbudowa ZZOK w Sierżnie | W trakcie realizacji |
|  |  |  |  |  | ZZO w Czarnówku – II etap budowy | W trakcie realizacji |
|  |  |  |  |  | ZZO „Eko Dolina” Sp. z o.o. Łężyce rozbudowa ZZO- II etap inwestycji | Zrealizowano |
|  |  |  |  |  | Budowa ZZO w Nowym Dworze k/Angowic gm. Chojnice | W trakcie realizacji |
|  |  |  |  |  | Rozbudowa ZZO Szadłóki w ramach projektu „Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku” | W trakcie realizacji |
|  |  |  |  |  | ZZO Bierkowo- rozbudowa | W trakcie realizacji |
|  |  |  |  |  | Budowa regionalnej instalacji do termicznego przekształcania odpadów dla woj. pomorskiego Przepustowość 150 – 200 tys. Mg/rok | W trakcie realizacji |
|  |  |  |  |  | Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” | W trakcie realizacji |
|  |  |  |  |  | Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze. | W trakcie realizacji |
| Poniżej miejsce na inne zadania dotyczące gospodarowania odpadami - niewynikające z Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 - które były realizowane na terenie województwa, a wynikające z wojewódzkiego, powiatowych lub gminnych planów gospodarki odpadami (powiatów i gmin leżących na terenie województwa) |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Bytowskiego 2010 | Zadanie ciągłe | Starosta, Wójtowie, Burmistrzowie, Placówki Oświatowe | Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dotyczącej konieczności właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne. Propagowanie stosowania nowoczesnych technologii skutkujących zmniejszeniem ilości wytworzonych odpadów | Organizowanie w szkołach konkursów ekologicznych, akcji „sprzątania świata”, zbiórek zużytych baterii, celu podnoszenie świadomości i wiedzy na temat gospodarki odpadami wśród dzieci | W trakcie realizacji |
| 8. | Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Bytowskiego 2010 | Zadanie ciągłe | Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast | Kontrola stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z firmami prowadzącymi działalność w zakresie odpadów komunalnych | Zadanie realizowane jedynie w gminach Miastko i Bytów. W gminie Miastko ewidencja umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości utworzona została w 2006 r. W gminie Bytów ewidencja umów utworzona została w marcu 2008 r. | W trakcie realizacji |
| 9. | Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Gdyni na lata 2008-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014 Egzekwowanie obowiązku realizacji selektywnej zbiórki odpadów przez właścicieli nieruchomości (ilościowe i jakościowe kontrolowanie umów zawieranych pomiędzy firmami wywozowymi i właścicielami nieruchomości) | 2008-2010 | Prezydent Miasta Gdyni | Kontrola stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z firmami prowadzącymi działalność w zakresie odpadów komunalnych | Straż Miejska kontroluje właścicieli nieruchomości pod katem zapisów w posiadanych umowach na odbiór odpadów. Przeprowadzono również kontrole firm odbierających odpady, obsługujących największą liczbę mieszkańców, wskazano na konieczność zawierania umów określających warunki odbioru odpadów segregowanych. | W trakcie realizacji |
| 10. | Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu kartuskiego Przeprowadzanie w szkołach, wśród mieszkańców miasta i turystów – kampanii informacyjnych dotyczących ważności kupowanych przez konsumentów produktów bez i mało odpadowych | Zadanie ciągłe | Szkoły samorządy gminne, Starostwo, związki gmin | Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dotyczącej konieczności właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne. Propagowanie stosowania nowoczesnych technologii skutkujących zmniejszeniem ilości wytworzonych odpadów | Realizacja w ramach bieżącej pracy Starostwa, poprzez artykuły w prasie lokalnej, broszurki opracowane przez instytucje fachowe, rozprowadzenie tych informacji wśród mieszkańców | W trakcie realizacji |
| 11. | Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu kartuskiego Przeprowadzanie w szkołach, wśród mieszkańców miast, wsi i turystów częstych kampanii informacyjnych dotyczących ważności selektywnej zbiórki odpadów do wtórnego wykorzystania, odpadów ulegających biodegradacji i odpadów niebezpiecznych; promowanie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji przez mieszkańców wsi we własnym zakresie | Zadanie ciągłe | szkoły samorządy gminne, Starostwo, związki gmin | Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dotyczącej konieczności właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne. Propagowanie stosowania nowoczesnych technologii skutkujących zmniejszeniem ilości wytworzonych odpadów | Realizacja w ramach bieżącej pracy Starostwa, poprzez artykuły w prasie lokalnej, broszurki opracowane przez instytucje fachowe, rozprowadzenie tych informacji wśród mieszkańców | W trakcie realizacji |
| 12. | Plan gospodarki odpadami dla miasta Sopotu na prawach powiatu na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011 - Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów - Działania zmierzające do ograniczenia ilości składowanych odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, - Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów | 2004-2011 | Urząd Miasta Sopotu | Opracowanie i uchwalanie regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gmin Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych | Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sopotu uchwała nr XXXV/592/2006 z 17.03.2006r Realizacja systemu „MIX” selektywnej zbiórki odpadów w tym: - Program „Wystawka” – raz w miesiącu bezpłatny odbiór od mieszkańców odpadów wielkogabarytowych. - System workowej zbiórki odpadów – szkło, makulatura, plastik– zabudowa jednorodzinna - System pojemnikowej zbiórki odpadów – szkło, makulatura, plastik– zabudowa wielorodzinna - Workowa zbiórka odpadów zielonych z posesji i ogrodów - W celu zwiększenia ilości odzysku odpadów biodegradowalnych w 2010r wprowadzono program jesiennej„bezpłatnej zbiórki liści” - Utrzymywanie lokalnej polowej kompostowni – przejściowy magazyn do gromadzenia odpadów zielonych przez Zarząd Dróg i Zieleni – pozostałości z prac pielęgnacyjnych miejskiej zieleni. - Zbiórka odpadów budowlanych w pojemnikach, kontenerach lub workach (Big –bagi) - Realizacja programów edukacyjnych w tym między innymi program „Wakacje za własne pieniądze- sprzątanie przez młodzież wskazanych terenów miejskich.; program „Nasze śmieci jadą dalej” -różnego rodzaju konkursy i spotkania w Eko Dolinie- program skierowany do młodzieży szkolnej - Kampania informacyjno-promocyjna oraz programy edukacyjne realizowane poprzez KZG | W trakcie realizacji |
| 13. | Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Starogardzkiego na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 – 2014 Edukacja ekologiczna społeczeństwa Prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej dotyczącej konieczności właściwego postępowania z odpadami | Zadanie ciągłe | Starosta | Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dotyczącej konieczności właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne. Propagowanie stosowania nowoczesnych technologii skutkujących zmniejszeniem ilości wytworzonych odpadów | 1/ Zakup worków i rękawic na potrzeby Akcji Sprzątania Świata, które przekazano szkołom, gminom, nadleśnictwom i innym służbom, 2/ wykonanie ok. 8 000 szt. toreb ekologicznych wielokrotnego użytku i ich dystrybucja w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz wśród pracowników Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, 3/ współfinansowanie nagród dla uczestników konkursów i olimpiad o tematyce ekologicznej, 4/ Organizacja szkolenia dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w zakresie rozpoznawania i zwalczania zagrożeń ekologicznych 5/ współfinansowanie wycieczki do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych dla uczniów Gmina Kaliska Gminazjada dla uczniów z terenu Nadleśnictwa Kaliska Miasto i Gmina Czarna Woda – zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce ekologicznej Miasto Skórcz Akcja Sprzątania Świata Gmina Smętowo Graniczne Akcja Sprzątania Świata | Zrealizowano |
| 14. | Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Starogardzkiego na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 – 2014 | 2007- 2018 | Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast | Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych | Gmina Miejska Skórcz-selektywna zbiórka prowadzona przez Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu u źródła w zakresie: tworzywa sztucznego, szkła, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych Gmina Smętowo Graniczne- wprowadzenie selektywnej zbiórki stłuczki szklanej, tworzyw sztucznych, papieru, baterii i innych odpadów niebezpiecznych, zainstalowanie pojemników do zbiórki świetlówek, opakowań po lakierach, przeterminowanych leków i baterii. | W trakcie realizacji |
| 15. | Plan gospodarki odpadami powiatu tczewskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015 | Zadanie ciągłe | Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast | Kontrola stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z firmami prowadzącymi działalność w zakresie odpadów komunalnych | Zadanie realizowane na bieżąco | W trakcie realizacji |
| 16. | Plan gospodarki odpadami powiatu tczewskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015 | Zadanie ciągłe | Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast | Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dotyczącej konieczności właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne. Propagowanie stosowania nowoczesnych technologii skutkujących zmniejszeniem ilości wytworzonych odpadów. | Na terenie powiatu tczewskiego realizowane były działania edukacyjno-informacyjne m. in. przez Pracownię Edukacji Ekologicznej przy Urzędzie Miasta w Tczewie, Gniewskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Gminę Pelplin. Wydział Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Tczewie prowadził w latach 2009-2010 kampanię informacyjną na temat szkodliwości spalania śmieci w domowych paleniskach. Wydrukowane plakaty wywieszone zostały w budynkach, w których nie ma ogrzewania centralnego, szkołach, przedszkolach, placówkach edukacyjnych. Spółdzielniach Mieszkaniowych, tablicach Urzędu Miejskiego i słupach ogłoszeniowych na terenie miasta Tczewa. Wydrukowane ulotki informacyjne rozdano mieszkańcom Tczewa. Film edukacyjny na temat szkodliwości spalania śmieci emitowano w lokalnej stacji telewizji TeTka oraz na monitorach umieszczonych w autobusach komunikacji miejskiej. Funkcjonująca Pracownia Edukacji Ekologicznej przy Urzędzie Miasta w Tczewie prowadziła cykliczne programy edukacyjne poświęcone tematyce gospodarki odpadami tj. „Recykling w mojej szkole”, „Sprzątanie świata”, „Chroń środowisko”, „Zakręcone-Odkręcone”, „Zielone zakupy”, „Moje miasto bez odpadów”. Pracownia Edukacji Ekologicznej promowała selektywną zbiórkę odpadów wśród dzieci przedszkolnych, uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych. Na terenie gminy Gniew przeprowadzono 2 akcje „Dzień Ziemi” oraz „Sprzątanie Świata”. Odbyło się 10 przedstawień tematycznych. W 2010 r. zorganizowano konkurs „Świąteczne życie odpadu”, którego celem jest edukowanie społeczeństwa na bardziej odpowiedzialne i mniej konsumpcyjne. W gminie Pelplin przeprowadzono cykl szkoleń „Rolnictwo a ochrona środowiska”. Również zorganizowano akcje; „Dzień Ziemi” i „Sprzątanie Świata”. Na terenie gminy Subkowy placówki oświatowe prowadziły akcje wśród młodzieży szkolnej. | W trakcie realizacji |
| Zadania w zakresie gospodarki odpadami, które podlegają odrębnym przepisom prawnym: |  |  |  |  |  |  |
| Poniżej miejsce na inne zadania dotyczące gospodarowania odpadami - niewynikające z Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 - które były realizowane na terenie województwa, a wynikające z wojewódzkiego, powiatowych lub gminnych planów gospodarki odpadami (powiatów i gmin leżących na terenie województwa) |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gdańskiego 2010 Wdrożenie systemu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych | 2007-2018 | Przedsiębiorcy, wójtowie, burmistrzowie | Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych | Gmina Pszczółki system selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się na zasadzie dowozu własnego do punktu zbiorczego i wystawek (2x w roku) Gmina Kolbudy wdrożyła system selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych w postaci wystawek, natomiast nie wdrożono systemu selektywnego odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ponieważ brak odbiorcy. Gminy Cedry Wielkie oraz Przywidz planuje wdrożenie w/w systemów w postaci wystawek z częstotliwością nie mniejsza niż 2x w roku, poprzedzona szeroką akcja informacyjną. W gminie Suchy Dąb jest firma zajmująca się odbiorem odpadów wielkogabarytowych | W trakcie realizacji |
| 18. | Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Gdyni na lata 2008-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014 | 2009-2010 | KZG „Dolina Redy i Chylonki” | Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych | Uruchomiono nowe dwa PZON-y (punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych) na ul. Brzechwy oraz ul. Kasztanowej w Gdyni | Zrealizowano Wzrastająca świadomość mieszkańców na temat odpadów niebezpiecznych oraz możliwość pozbywania się ich zgodnie z przepisami |
| 19. | Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Gdańska 2011 Rozwój systemu selektywnego zbierania i odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | 2007-2018 | Przedsiębiorcy, prezydenci miast | Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych | Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest: - w ramach umów na odbieranie niesegregowanych odpadów komunalnych, - w punktach handlowych sprzedających sprzęt, - w ZU w punkcie odbioru odpadów od mieszkańców, w innych punktach zbierania zorganizowanych przez przedsiębiorców – 4 punkty, w tym 2 kontenery firmy PESTAR na zlecenie Organizacji Odzysku ELEKTROEKO. Powstały 2 zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – Panta Sp. z o.o. oraz Eko-Arrow s.c. Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku ma umowę z Zakładem „EKO Dolina” Łężyce, który posiada instalację do demontażu i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | W trakcie realizacji |
| 20. | „Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy 2013 – 2016” Wdrożenie systemu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | 2007-2018 | Przedsiębiorcy, wójtowie, burmistrzowie | Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych | Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mieszkańcy powiatu nowodworskiego mogą oddawać nieodpłatnie w sklepach prowadzących sprzedaż nowego sprzętu. Sprzęt taki jest też przyjmowany nieodpłatnie przez firmy posiadające zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim nieodpłatnie odbiera go od mieszkańców. | W trakcie realizacji |
|  | Rozszerzenie segregacji odpadów- odpady niebezpieczne |  |  |  | Zbiórka zużytych baterii ma miejsce na terenie szkół, przedszkoli, placówek użyteczności publicznej (Firma REBA S.A. z Gdańska), przeterminowanych leków w aptekach, opakowań po środkach ochrony roślin i akumulatorów w placówkach handlowych. |  |
| 21. | Plan gospodarki odpadami dla miasta Sopotu na prawach powiatu na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011 | 2004-2011 | Urząd Miasta Sopotu | Opracowanie programu usuwania azbestu dla województwa pomorskiego Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych | - Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Sopotu - Coroczna umowa na zbieranie padłych zwierząt i ptaków - System zbiórki odpadów niebezpiecznych: a)pojemnikowy – przeterminowane leki – zbierane do pojemników ustawionych w aptekach, zużyta baterie do pojemników w placówkach oświatowych i wybranych pkt. handlowych b)stacjonarny – punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych -PZON; c)objazdowy– cztery razy w roku. | W trakcie realizacji |
| 22. | „Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Słupska na lata 2008-2011 wraz z perspektywą na lata 2012-2015” Rozwój systemu selektywnego zbierania i odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych | 2007-2018 | Przedsiębiorcy, prezydenci miast | Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych | Na terenie miasta Słupska w latach 2009-2010 kontynuowano przyjęty system zbiórki poszczególnych frakcji odpadów ze strumienia odpadów komunalnych: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: Zbiórka odpadów prowadzona jest nieodpłatnie w 5 punktach zlokalizowanych na terenie Słupska Odpady niebezpieczne: Zbierane są do specjalnych pojemników rozstawionych w miejscach użyteczności publicznej Odpady wielkogabarytowe: Zbiórka tego typu odpadów zajmują się 3 firmy na terenie Słupska po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Odpady wielkogabarytowe można również dostarczyć bezpośrednio do ZUO w Bierkowie. | W trakcie realizacji |
| 23. | Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Starogardzkiego na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 – 2014 Opracowanie programu usuwania azbestu powiatu starogardzkiego | 2009 | Starosta | Opracowanie programu usuwania azbestu dla województwa pomorskiego | Opracowanie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gmin powiatu starogardzkiego w latach 2009-2032” | Zrealizowano |
| 24. | Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Starogardzkiego na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 – 2014 | 2007 – 2014 | Jednostki samorządu terytorialnego | Umieszczanie na listach przedsięwzięć priorytetowych zadań związanych z usuwaniem azbestu | Gmina Czarna Woda Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy | Zrealizowano w 2009 r. koszt: 77 387 zł |
|  |  |  |  |  | Gmina Kaliska Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | Zrealizowano w 2009 – 2010 koszt: 80 750 zł |
|  |  |  |  |  | Unieszkodliwianie odpadów azbestowo - cementowych z terenu miasta Starogard Gdański | Zrealizowano w 2009 – 2010 koszt: 153 794 zł |
|  |  |  |  |  | Gmina Zblewo Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy | Zrealizowano w 2009 – 2010 koszt: 104 763 zł |
|  |  |  |  |  | Gmina Lubichowo usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Pomorskiego | Do realizacji w 2011 (przystąpienie do konkursu WFOŚ i GW w Gdańsku) |
|  |  |  |  |  | Gmina i miasto Skarszewy Dofinansowanie unieszkodliwiania wyrobów azbestowych | W trakcie realizacji |
|  |  |  |  |  | Gmina Bobowo Oczyszczenie terenu gminy z wyrobów zawierających azbest; w szczególności usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów oświatowych i użyteczności publicznej | W trakcie realizacji |
|  |  |  |  |  | - Podjęcie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację Programu: - Eliminacja powstawania „dzikich” wysypisk z odpadami zawierającymi azbest, - Bieżący monitoring realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji Radzie Gminy | W trakcie realizacji |
| 25. | Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Starogardzkiego na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 – 2014 Inwentaryzacja budynków i obiektów zawierających azbest | 2008 | Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast | Inwentaryzacja budynków i obiektów zawierających azbest | Gmina i miasto Skarszewy Inwentaryzacja w celu stworzenia gminnego programu usuwania azbestu Gmina Bobowo Prowadzenie, weryfikacja i aktualizacja bazy danych o lokalizacji i ilości istniejących wyrobów zawierających azbest Gmina wiejska Starogard Gdański Inwentaryzacja budynków i urządzeń zawierających azbest Gmina miejska Skórcz inwentaryzacja budynków i urządzeń zawierających azbest | Zrealizowano |
| 26. | Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Starogardzkiego na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 – 2014 Działalność informacyjna dotycząca możliwości finansowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, wskazująca firmy uprawnione do prowadzenia prac | 2007 - 2032 | Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast | Działalność informacyjna dotycząca możliwości finansowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, wskazująca firmy uprawnione do prowadzenia prac | Gmina Bobowo Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania | Zrealizowano |
| 27. | Plan gospodarki odpadami powiatu tczewskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015 Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | 2007-2018 | Gminy, podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w powiecie, sklepy | Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych | W 2009 r. na terenie miasta Tczewa zebrano 5,16 Mg zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, natomiast w 2010 r. 7,83 Mg. Na terenie gminy Gniew prowadzona jest zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W 2009 r. zebrano - 2,417 Mg, w 2010 r. - 0,763 Mg. W gminie Subkowy zbierano zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w 2009 r. i 2010 r. W okresie sprawozdawczym na terenie gminy Morzeszczyn przeprowadzono 2-krotnie zbiórkę akcyjną odpadów zużytego sprzętu RTV i AGD. | W trakcie realizacji |
| 28. | Plan gospodarki odpadami powiatu tczewskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015 Opracowanie gminnych programów usuwania azbestu | 2009 | Wójt, Prezydent Miasta | Opracowanie programu usuwania azbestu dla województwa pomorskiego | 3 gminy powiatu posiadają przyjęty w drodze uchwały program usuwania azbestu (Gmina Gniew, Gmina Pelplin i Gmina Subkowy), pozostałe 3 gminy nie podjęły takiej uchwały. | Zrealizowano częściowo |
| 29. | Plan gospodarki odpadami powiatu tczewskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015 Opracowanie programu usuwania azbestu powiatu tczewskiego | 2010 | Zarząd Powiatu Tczewskiego | Opracowanie programu usuwania azbestu dla województwa pomorskiego | W czerwcu 2010 r. Rada Powiatu Tczewskiego przyjęła, w drodze uchwały, Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla terenu powiatu tczewskiego na lata 2010-2032 | Zrealizowano |
| 30. | Plan gospodarki odpadami powiatu tczewskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015 Modernizacja instalacji do termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych.. | 2007-2018 | Przedsiębiorcy | Wdrażanie innowacyjnych technologii (BAT) w zakresie zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów | W maju 2009 r. przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Tczewie została oddana do użytkowania instalacja do spalania odpadów medycznych i weterynaryjnych o wydajności 200 kg/h w zmodernizowanej spalarni odpadów medycznych. | Zrealizowano |
| Zadania w zakresie gospodarki pozostałymi odpadami |  |  |  |  |  |  |
| Poniżej miejsce na inne zadania dotyczące gospodarowania odpadami - niewynikające z Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 - które były realizowane na terenie województwa, a wynikające z wojewódzkiego, powiatowych lub gminnych planów gospodarki odpadami (powiatów i gmin leżących na terenie województwa) |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gdańskiego 2010 Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych | 2007-2018 | Przedsiębiorcy, wójtowie, burmistrzowie | Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych | Na terenie powiatu gdańskiego tylko częściowo wdrożono systemy selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych (np. przeterminowane leki, farby i lakiery, zużyte baterie, świetlówki). Zbiórka obejmuje przeterminowane leki (pojemniki w aptekach), zużyte baterie (również pojemniki), świetlówki są przyjmowane przez placówki zajmujące się ich sprzedażą. | W trakcie realizacji |
| 32. | Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Gdańska 2011 Zorganizowanie w całym mieście zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodzących z odpadów komunalnych | 2007-2018 | Przedsiębiorcy, prezydenci miast | Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych | Realizowana przez miasto zbiórka odpadów niebezpiecznych w systemie objazdowym (odpady zawierające rtęć: termometry, lampy rtęciowe, świetlówki; środki ochrony roślin i ich opakowania; rozpuszczalniki, środki do wywabiania plam i inne odczynniki chemiczne; resztki farb i lakierów oraz opakowania po nich; smary, środki do konserwacji drewna i metali; sprzęt elektryczny i elektroniczny i inne podobne) została zapoczątkowana roku 2001. W kolejnych latach poszerzano teren objęty zbiórką. W roku 2010r.objęto 93 różnej wielkości obszarów co stanowi ok. 70% miasta, zbiórka odbyła się 2x w roku, zebrano 52,9 Mg odpadów. Od 1997r. miasto odbiera przeterminowane lekarstwa z pojemników w ponad 110 aptekach ( w 2010r. – 4,94 tony), a od 1999r. świetlówki z obiektów gminnych (w 2010r. – 1710 sztuk). Na terenie Zakładu Utylizacyjnego sp. z o.o. znajduje się punkt przyjmowania odpadów niebezpiecznych od mieszkańców Gdańska – na preferencyjnych zasadach w ilości 15 kg na pól roku kalendarzowego | W trakcie realizacji |
| 33. | Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Gdańska 2011 Rozwój systemu selektywnego zbierania i odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych – odpady wielkogabarytowe | 2007-2018 | Przedsiębiorcy, prezydenci miast | Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych | Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywa się wg harmonogramu zawartego w umowach na odbiór odpadów z terenu nieruchomości, nie rzadziej niż 1 raz na kwartał kalendarzowy. Ponadto każdy mieszkaniec ma prawo na preferencyjnych zasadach przekazać w punkcie odbioru od mieszkańców w Zakładzie Utylizacyjnym, przywiezione własnym transportem wysegregowane z odpadów komunalnych: opakowaniowe, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zielone i budowlane w ilości do 0,5 Mg, niebezpieczne w ilości do 15kg na każde pół roku kalendarzowego | W trakcie realizacji |
| 34. | Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu kartuskiego Maksymalne wtórne wykorzystanie odpadów powstających w zakładach produkcyjnych i usługowych w gminach powiatu | 2008-2011 | Właściciele zakładów Starostwo | - | Realizacja w ramach bieżącej pracy Starostwa | W trakcie realizacji |
| 35. | „Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy 2013 – 2016” Organizacja punktów zbiórki odpadów wielkogabarytowych/wdrożenie zbiórki tych odpadów od mieszkańców | 2007-2018 | Przedsiębiorcy, wójtowie, burmistrzowie | Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych | Na terenie gmin powiatu nowodworskiego został wdrożony i kontynuowany jest system selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych tzw. „wystawki” organizowany w określonym terminie przy ulicach i we wskazanych ogólnodostępnych miejscach. W razie potrzeby mieszkańcy sami zgłaszają potrzebę odebrania odpadu wielkogabarytowego. | W trakcie realizacji |
| 36. | Plan gospodarki odpadami powiatu tczewskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015 Intensyfikacja selektywnej zbiórki surowców wtórnych na terenie całego powiatu | 2007-2018 | Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta, podmioty zajmujące się gospodarką odpadami w powiecie | Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych | Na terenie wszystkich gmin powiatu tczewskiego zorganizowano selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych. W sposób selektywny zbierane były odpady opakowaniowe z: papieru i tektury, tworzyw sztucznych oraz szkła. W latach 2009-2010 selektywna zbiórka odpadów z terenu miasta Tczewa odbywała się poprzez: - system pojemników rozstawionych na terenie miasta w większości należących do Spółki SITA, - programy edukacyjne organizowane przez Pracownię Edukacji Ekologicznej działającą przy Wydziale Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego, - akcje odbioru odpadów od mieszkańców miasta organizowane przez Wydział Spraw Komunalnych przy współpracy Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. Od lipca 2010 r. zadania z zakresu selektywnej zbiórki odpadów realizowane są poprzez utworzone w strukturze ZUOS Sp. z o.o. w Tczewie, biuro ds. selektywnej zbiórki odpadów. | W trakcie realizacji |
| 37. | Plan gospodarki odpadami powiatu tczewskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015 Zbiórka przeterminowanych leków (pochodzących od mieszkańców powiatu tczewskiego) na terenie aptek | 2007-2018 | Apteki przy współudziale Starosty, gminy | Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych | Zbiórka odpadów – przeterminowanych leków – prowadzona była na terenie 8 aptek , w tym 6 w Tczewie, 2 w Gniewie. W 2009 r. zebrano 0,10512 Mg ww. odpadów, a w 2010 r. 0,0815 Mg | W trakcie realizacji |
| Zadania w zakresie gospodarowania przeterminowanymi pestycydami: |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Przeprowadzenie metodami nieinwazyjnymi prac poszukiwawczych ewentualnie niezinwentaryzowanych mogilników | 2009 i 2010 | Starostowie | Likwidacja mogilników: Jęczniki gm. Człuchów Tuchomie gm. Tuchomie | Zlikwidowano mogilniki Jęczniki i Tuchomie. | Zrealizowano |

Tabela 17 Realizacja budowy zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych (ZZO) z latach 2009-2010

| Nazwa i planowana lokalizacja zakładu zagospodarowania odpadów | Region gospodarki odpadami (nazwa i gminy wchodzące w skład regionu, liczba mieszkańców) | Czy wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu / decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego [TAK/NIE] | Czy wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach [TAK/NIE] | Czy wydano decyzje o pozwoleniu na budowę [TAK/NIE] | Czy podpisano umowy z wykonawcami [TAK/NIE] | Czy rozpoczęto praktyczną realizację inwestycji [TAK/NIE] (jeśli tak, to podać datę oraz wymienić zrealizowane przedsięwzięcia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakład Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór Lokalizacja: Gmina Chojnice | Powiat chojnicki: 1.Chojnice-gm 2.Chojnice-gw 3.Czersk 4.Konarzyny 5.Brusy Powiat człuchowski: 1.Człuchów-gm 2.Człuchów-gw 3.Czarne 4.Debrzno 5.Przechlewo Liczba mieszkańców: ok. 143 tys. | TAK | TAK | TAK | Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski. Podpisanie umowy na wykonawstwo nastąpi 17.08.2011r | TAK |
| Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew: 1. Regionalny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Lokalizacja: Tczew 2. Stanowisko przetwarzania odpadów budowlanych Lokalizacja: Pelplin 3. Stacja przeładunkowa Lokalizacja: Stegna | Powiat tczewski: 1.Tczew-gm 2.Tczew-gw 3.Subkowy 4.Pelplin 5.Morzeszczyn Powiat malborski: 6.Malbork-gm 7.Malbork-gw 8.Nowy Staw 9.Stare Pole 10.Lichnowy 11.Miłoradz Powiat nowodworski: 12.Krynica Morska 13. Nowy Dwór Gd. 14.Sztutowo 15.Stegna 16.Ostaszewo Powiat gdański: 17.Cedry Wielkie 18.Suchy Dąb 19.Pszczółki 20.Trąbki Wielkie Powiat sztumski: 21.Stary Targ 22. Dzierzgoń 23.Stary Dzierzgoń 24. Mikołajki Pomorskie Liczba mieszkańców: ok. 282 tys. | TAK | TAK | TAK (budowa nowej kwatery składowania odpadów w Tczewie) | TAK | TAK 04.01.2010 – 18.01.2011 budowa nowej kwatery składowania odpadów w Tczewie |
| Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. Lokalizacja: miejscowość Stary Las, gmina wiejska Starogard Gd. | Powiat starogardzki: 1.Starogard Gd.-gm 2.Starogard Gd.-gw 3.Kaliska 4.Lubichowo 5.Osiek 6.Czarna Woda, 7.Skórcz-gm 8.Skórcz-gw 9.Bobowo 10.Zblewo 11. Smętowo Gr. 12.Skarszewy 13.Osieczna Powiat kościerski: 14.Liniewo 15.Stara Kiszewa 16.Karsin 17.Nowa Karczma Powiat chojnicki: 18.Czersk Liczba mieszkańców: ok. 167 tys. | TAK | dla Zakładu Wojewoda Pomorski dnia 19.05.2005 r. wydał decyzję - uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie oddziaływania na środowisko | TAK | TAK | TAK przekazanie placu budowy Generalnemu Wykonawcy 02.12.2009 – w trakcie realizacji |

Tabela 18 Zestawienie informacji na temat aktualizacji gminnych planów gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym 2009-2010 (stan na 31.12.2010 r.)

| Lp. | Nazwa powiatu | Nazwa gminy | Rodzaj gminy M / MW / W | Wykonawca projektu planu gminnego | Data przekazania do opiniowania przez zarząd województwa | Data wydania opinii przez zarząd województwa | Rodzaj opinii P / N | Data uchwalenia planu gminnego Nr uchwały | Rodzaj planu gminnego IG / ZG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gminne plany gospodarki odpadami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bytowski | Kołczygłowy | W | Brak danych/własne | 12maja 2009 r. | 7 lipca 2009 r. | P | Uchwała Nr XXXI/211/2009 z dn. 30.11.2009 r. | IG |
|  | Bytowski | Lipnica | W | Brak danych | 12 listopada 2009 r. | 12 stycznia 2010 r. | P | Uchwała Nr XL/267/10 z dn. 29.06.2010 r. | IG |
|  | Bytowski | Miastko | MW | Eko-Log Sp. z o. o. ul. Forteczna 12 61-345 Poznań | 23 lutego 2009 r. | 21 kwietnia 2009 r. | P | Uchwała Nr 68/V/2009 z dn. 13.11.2009 r. | IG |
|  | Bytowski | Parchowo | W | Brak danych/własne | 19 czerwca 2009 r. | 18 sierpień 2009 r. | P | Uchwała Nr IV/20/2011 z dn. 10.02.2011 r. | IG |
|  | Chojnicki | Brusy | MW | Lucyna Perlicka Krzysztof Teclaf Współpraca: Urząd Miejski w Brusach – Jacek Domowych, Zbigniew Lemańczyk | 18 grudnia 2008 r. | 10 lutego 2009 r. | P | Nie ma | IG |
|  | Chojnicki | Czersk | MW | Pomorskie Centrum Badań i Technologii Pomcert | 15 maja 2009 r. | 14 lipca 2009 r. | P | Nie ma | IG |
|  | Człuchowski | Człuchów | W | „INWEST-SAN” Inżynieria Sanitarna Zbigniew Łojewski Szieroczyn 36d 77-300 Człuchów | 14 maja 2009 r. | 7 lipca 2009 r. | P | Uchwała Nr XV/319/10 z dn. 30.03.2010 r. | IG |
|  | Człuchowski | Przechlewo | W | Brak danych/własne | 9 kwietnia 2009 r. | Brak | P | b. d. | IG |
|  | Gdański | Cedry Wielkie | W | Pomorskie Centrum Badań i Technologii Pomcert | 30 listopada 2009 r. | 26 stycznia 2010 r. | P | Nie ma | IG |
|  | Gdański | Pruszcz Gdański | W | Brak danych/własne | 16.09.09 | 12 listopada 2009 | P | Nie ma | IG |
|  | Gdański | Trąbki Wielkie | W | Pomorskie Centrum Badań i Technologii Pomcert | 06.04.10 | 18 maja 2010 | P | Uchwała Nr 62/VIII/2010 z dn. 10.09.2010 r. | IG |
|  | Kartuski | Kartuzy | MW | EKO-DOK ul. Jesionowa 2 83-300 Kartuzy | 26.10.09 | 22 grudnia 2009 | P | Uchwała Nr XLIII/571/10 z dn. 28.06.2010 r. | IG |
|  | Kościerski | Karsin | W | HYDROS Jacek Sawicki | 09.07.10 | 7 września 2010 | P | b.d. | IG (ZUOK ‘Stary Las’) |
|  | Kościerski | Nowa Karczma | W | HYDROS Jacek Sawicki | 09.07.10 | 7 września 2010 | P | b.d. | IG (ZUOK ‘Stary Las’) |
|  | Kościerski | Stara Kiszewa | W | HYDROS Jacek Sawicki | 09.07.10 | 7 września 2010 | P | b.d. | IG (ZUOK ‘Stary Las’) |
|  | Lęborski | Lębork | MW | ALBEKO ul. Obrońców Stalingradu 66 45-512 Opole | 15.06.09 | 11 sierpnia 2009 | P | Nie ma | IG |
|  | Lęborski | Łeba | MW | ABRYS Sp. z o. o. ul. Daleka 33 60-124 Poznań | 09.10.09 | 08 grudnia 2009 | P | b.d. | IG |
|  | Lęborski | Nowa Wieś Lęborska | W | ABRYS Sp. z o. o. ul. Daleka 33 60-124 Poznań | 16.04.09 | 16 czerwca 2009 | P | Uchwała Nr XLII/344/2010 z dn. 19.03.2010 r. | IG |
|  | Malborski | Malbork | M | „Greenkey” Pokrzywno 93 86-330 Mełno | 22.02.10 | 20 kwietnia 2010 | P | Uchwała Nr IV/16/10 z dn. 28.12.2010 r. | IG |
|  | Malborski | Malbork | W | „Greenkey” Pokrzywno 93 86-330 Mełno | 21.12.09 | 16 lutego 2010 | P | b.d. | IG |
|  | Malborski | Miłoradz | W | „Greenkey” Pokrzywno 93 86-330 Mełno | 01.02.10 | 30 marca 2010 | P | b.d. | IG |
|  | Malborski | Nowy Staw | MW | „Greenkey” Pokrzywno 93 86-330 Mełno | 06.04.10 | 18 maja 2010 | P | Uchwała Nr 36/2011 z dn. 24.02.2011 r. | IG |
|  | Malborski | Stare Pole | W | „Greenkey” Pokrzywno 93 86-330 Mełno | 02.04.10 | 18 maja 2010 | P | Uchwała Nr III/15/2010 z dn. 28.12.2010 r. | IG |
|  | Nowodworski | Stegna | W | Opracowanie własne | 13.05.10 | 6 lipca 2010 | P | b.d. | IG |
|  | Pucki | Krokowa | W | ABRYS Sp. z o. o. ul. Daleka 33 60-124 Poznań | 06.03.09 | 5 maja 2009 | P | Uchwała Nr XLIV/321/2009 z dn. 24.11.2009 r. | IG |
|  | Pucki | Jastarnia | MW | ABRYS Sp. z o. o. ul. Daleka 33 60-124 Poznań | 14.05.10 | 6 lipca 2010 | P | Nie ma | IG |
|  | Słupski | Damnica | W | Pomorskie Centrum Badań i Technologii Pomcert | 22.10.09 | 22 grudnia 2009 | P | b.d. | IG |
|  | Słupski | Kępice | MW | Pomorskie Centrum Badań i Technologii Pomcert | 22.01.09 | 17 marca 2009 | P | Uchwała Nr XXXXI/287/2009 z dn. 29.10.2009 r. | IG |
|  | Słupski | Potęgowo | W | „belogig” Zespół pod kierunkiem mgr inż. Zbigniew Sułek | 24.06.09 | 18 sierpnia 2009 | P | Uchwała Nr 1006/XXXIX/09 z dn. 26.10.2009 r. | IG |
|  | Słupski | Ustka | W | Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku | 20.01.09 | 17 marca 2009 | P | Uchwała Nr XXVIII/327/2009 z dn. 23.06.2009 r. | IG |
|  | Starogardzki | Bobowo | W | HYDROS Jacek Sawicki | 09.07.10 | 7 września 2010 | P | Nie ma | IG (ZUOK ‘Stary Las’) |
|  | Starogardzki | Czarna Woda | M | HYDROS Jacek Sawicki | 09.07.10 | 7 września 2010 | P | Nie ma | IG (ZUOK ‘Stary Las’) |
|  | Starogardzki | Kaliska | W | HYDROS Jacek Sawicki | 09.07.10 | 7 września 2010 | P | Nie ma | IG (ZUOK ‘Stary Las’) |
|  | Starogardzki | Lubichowo | W | HYDROS Jacek Sawicki | 09.07.10 | 7 września 2010 | P | b.d. | IG (ZUOK ‘Stary Las’) |
|  | Starogardzki | Osieczna | W | HYDROS Jacek Sawicki | 09.07.10 | 7 września 2010 | P | Nie ma (planowane uchwalenie październik 2011 r.) | IG (ZUOK ‘Stary Las’) |
|  | Starogardzki | Osiek | W | HYDROS Jacek Sawicki | 09.07.10 | 7 września 2010 | P | b.d. | IG (ZUOK ‘Stary Las’) |
|  | Starogardzki | Skarszewy | MW | HYDROS Jacek Sawicki | 09.07.10 | 7 września 2010 | P | Nie ma | IG (ZUOK ‘Stary Las’) |
|  | Starogardzki | Skórcz | M | HYDROS Jacek Sawicki | 09.07.10 | 7 września 2010 | P | Nie ma | IG (ZUOK ‘Stary Las’) |
|  | Starogardzki | Skórcz | W | HYDROS Jacek Sawicki | 09.07.10 | 7 września 2010 | P | b.d. | IG (ZUOK ‘Stary Las’) |
|  | Starogardzki | Smętowo Graniczne | W | HYDROS Jacek Sawicki | 09.07.10 | 7 września 2010 | P | b.d. | IG (ZUOK ‘Stary Las’) |
|  | Starogardzki | Starogard Gdański | M | HYDROS Jacek Sawicki | 09.07.10 | 7 września 2010 | P | b.d. | IG (ZUOK ‘Stary Las’) |
|  | Starogardzki | Starogard Gdański | W | HYDROS Jacek Sawicki | 09.07.10 | 7 września 2010 | P | b.d. | IG (ZUOK ‘Stary Las’) |
|  | Starogardzki | Zblewo | W | HYDROS Jacek Sawicki | 09.07.10 | 7 września 2010 | P | b.d. | IG (ZUOK ‘Stary Las’) |
|  | Sztumski | Mikołajki Pomorskie | W | Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy ul. Rakowiecka 4 00-975 Warszawa | 04.08.10 | 28 września 2010 | P | b.d. | IG |
|  | Wejherowski | Wejherowo | W | ABRYS Sp. z o. o. ul. Daleka 33 60-124 Poznań | 26.10.10 | 16 listopada 2010 | P | b.d. | IG |

Tabela 19 Zestawienie informacji na temat aktualizacji powiatowych planów gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym 2009-2010 (stan na 31.12.2010 r.)

| Lp. | Nazwa powiatu | Rodzaj powiatu Z / G | Wykonawca projektu planu powiatowego | Data przekazania do opiniowania przez zarząd województwa | Data wydania opinii przez zarząd województwa | Rodzaj opinii P / N | Data uchwalenia planu powiatowego Nr uchwały |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powiatowe plany gospodarki odpadami |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Człuchowski | Z | Brak danych | 15.05.09 | 14 lipca 2009 | P | Nie ma |
|  | M. Gdańsk | G | Pomorskie Centrum Badań i Technologii Pomcert | 18.12.09 | 16 lutego 2010 | P | Uchwała Nr XLIX/1373/10 z dn. 27.05.2010 r. |
|  | Gdański | Z | Pomorskie Centrum Badań i Technologii Pomcert | 01.12.08 | 27 stycznia 2009 | P | Uchwała Nr XXIX/201/2009 z dn. 25.03.2009 r. |
|  | Lęborski | Z | ABRYS Sp. z o. o. ul. Daleka 33 60-124 Poznań | 15.12.08 | 10 lutego 2009 | N | PGO: Uchwała Nr XXXVII/285/09 z dn. 27.11.2009 r. POŚ: Uchwała Nr XXXVII/284/09 z dn. 27.11.2009 r. |
|  |  |  |  | 15.06.09 | 11 sierpnia 2009 | P |  |
|  | Nowodworski | Z | Pomorskie Centrum Badań i Technologii Pomcert | 13.11.09 | 12 stycznia 2010 | P | Uchwała Nr XXXIII/294/2010 z dn. 27.04.10 r. |
|  | Pucki | Z | ABRYS Sp. z o. o. ul. Daleka 33 60-124 Poznań | 26.01.09 | 17 marca 2009 | P | b.d. |
|  | M. Słupsk | G | Pomorskie Centrum Badań i Technologii Pomcert | 13.11.08 | 6 stycznia 2009 | P | Nie ma |

Tabela 20 Realizacja w okresie sprawozdawczym planu redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów

| Lp. | Nazwa zadania | Planowany termin realizacji | Faktyczny rok realizacji | Opis podjętych działań | Ocena stanu realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powiat człuchowski |  |  |  |  |  |
| 1. | Gmina Przechlewo Budowa gminnej kompostowni osadów ściekowych oraz odpadów ulegających biodegradacji | 2010 | 2010 | Na terenie gminy Przechlewo wybudowano instalację do dynamicznego kompostowania z ciągłym dostępem tlenu. Kompostownia uruchomiona została w kwietniu 2010 r. Wydajność instalacji wynosi 2 000 Mg/rok | Zrealizowano |
| Powiat gdański |  |  |  |  |  |
| 2. | Wdrożenie na terenie powiatu systemu selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych | bd. | bd. | W gminach na terenie powiatu nie wdrożono systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych. Główną przyczyną tego jest fakt iż odpady biodegradowalne są kompostowane indywidualnie w każdym gospodarstwie domowym. | Zrealizowano częściowo |
| 3. | Budowa gminnej kompostowni odpadów | bd. | bd. | Na terenie powiatu gdańskiego nie zbudowano instalacji odzysku odpadów ulegających biodegradacji. Odpady ulegające biodegradacji wywożone są na składowiska lub też kompostowane indywidualnie przez mieszkańców. | Nie zrealizowano |
| Powiat lęborski |  |  |  |  |  |
| 4. | Budowa ZZO Czarnówko „Czysta Błękitna Kraina” | 2008-2009 | 2008-2009 | Budowa zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (sortownia odpadów zmieszanych i kompostownia odpadów ulegających biodegradacji) | Zrealizowane Instalację oddano do użytkowania w lipcu 2009 roku |
| Powiat nowodworski |  |  |  |  |  |
| 5. | Propagowanie kompostowania odpadów organicznych przez mieszkańców we własnym zakresie | Zadanie ciągłe | Zadanie ciągłe | Ze względu na rolniczy charakter powiatu większość odpadów ulegających biodegradacji utylizowana jest poprzez kompostowanie na terenie nieruchomości. Odpady organiczne wykorzystywane są przez mieszkańców we własnym zakresie. Ponadto przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki przeznaczone do ich gromadzenia oraz do ich odbioru. Dopuszczalny rodzaj systemu: pojemnikowy, workowy, przydomowe kompostownie. | Zrealizowane |
| Powiat starogardzki |  |  |  |  |  |
| 6. | Kompostowanie odpadów organicznych na terenach wiejskich | Zadanie ciągłe | Zadanie ciągłe | Kompostowanie | W trakcie realizacji |
| Powiat tczewski |  |  |  |  |  |
| 7. | Zbiórka i biologiczne unieszkodliwianie odpadów biodegradowalnych | Zadanie ciągłe | Zadanie ciągłe | Na terenie powiatu tczewskiego nie wdrożono systemu selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji. Wdrożenie tego systemu planuje się po uruchomieniu Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Tczew. Funkcjonująca w Tczewie kompostownia w latach 2009-2010 poddała procesowi kompostowania 471,11 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji i odpadów z ogrodów i parków. | Zrealizowano częściowo |
| 8. | Uzupełnienie wyposażenia technicznego kompostowni odpadów organicznych w Tczewie, należącej do firmy Kommunalservice Vornkahl Polska Sp. z o.o. | 2009 | 2009 | W 2009 r. WFOŚiGW w Gdańsku przyznał dofinansowanie w wysokości 273 125 PLN na uzupełnienie wyposażenia kompostowni odpadów organicznych. | Zrealizowane |
| Miasto Gdańsk |  |  |  |  |  |
| 9. | Wdrażanie skutecznego systemu selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji (mokre i suche; dzielnice Matarnia, Osowa Wzgórze Mickiewicza). | Od dnia 1 kwietnia 2010 r. | Od dnia 1 kwietnia 2010 r. | Szczegółowy opis obowiązków uczestników systemu dualnego w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska. Szacowany poziom udziału mieszkańców miasta Gdańska objętych systemem dualnym na terenie wskazanych dzielnic – 90%. | Zrealizowane |
| 10. | Działania na rzecz odzysku odpadów organicznych od mieszkańców | 2001-2010 | 2001-2010 | Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku przyjmuje wyselekcjonowane odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, po preferencyjnych cenach i kieruje je do kompostowania w kompostowni kontenerowej typu KNEER oraz w kompostowni polowej. Wdrożenie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych zaplanowano na lata 2009-2013. Związane jest to z realizowanym przez ZU przedsięwzięciem „Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku”, w ramach którego powstanie kompostownia na 40 tys. ton odpadów oraz możliwościami przedsiębiorców odbierających odpady dot. zakupu pojemników na odpady biodegradowalne. | W trakcie realizacji |
| 11. | Kompostownia odpadów „BIO” | 2008-2011 | 2008-2011 | Obecnie na terenie gminy funkcjonuje kompostownia kontenerowa typu KNEER o przepustowości 3000 ton/rok oraz kompostownia polowa w pryzmach odpadów zielonych. W ramach realizowanej obecnie (w latach 2008-2011) „Modernizacji gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku”, powstaje instalacja kompostowania intensywnego na 40 tys. ton odpadów. | W trakcie realizacji |
| Miasto Gdynia |  |  |  |  |  |
| 12. | Redukcja odpadów ulegających biodegradacji do ilości 113 kg/mieszkańca/rok | 31.12.2010 r. | 31.12.2010 r. | - budowa kompostowni o wydajności 30 000 Mg/rok - umieszczanie w zezwoleniach na odbiór odpadów komunalnych zobowiązania do redukcji odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowiska odpadów | Zrealizowane Na koniec 2010 roku udało się osiągnąć poziomy określone w art. 16a pkt 4a ustawy o odpadach |
| Miasto Słupsk |  |  |  |  |  |
| 13. | Zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych, w tym ulegających biodegradacji | 2009-2010 | 2009-2010 | Odpady biodegradowalne powstające w wyniku pielęgnacji zieleni na terenie Miasta zbierane są do worków i przekazywane podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Nieodpłatne przyjęcie odpadów tego rodzaju zapewnia Spółka z o.o. „Wodociągi Słupsk” - Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Sportowej 1 w Słupsku, gdzie mieści się kompostownia odpadów selektywnie zebranych | W trakcie realizacji |
| 14. | Rozbudowa istniejącego systemu pozyskiwania gazu składowiskowego i wykorzystanie go do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie | 2010-2011 | 2010-2011 | Program współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Beneficjent Projektu – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie następujących elementów: - budowa jednej pryzmy energetycznej, - przebudowa istniejącego systemu odbioru gazu ze składowiska, - zakup nowego agregatu kogeneracyjnego o mocy 200 kW, - budowa pomieszczenia dla nowego generatora (koszt niekwalifikowany – zostanie wykonany środkami PGK), - budowa przyłącza ciepłowniczego, - przebudowa systemu ogrzewania sortowni odpadów zmieszanych, - budowa systemu monitoringu pracy agregatów. Celem projektu jest pozyskanie ze źródeł odnawialnych ok. 150 MWh/rok energii. | W trakcie realizacji Inwestycja ma zostać zrealizowana do grudnia 2011 roku. |
| Miasto Sopot |  |  |  |  |  |
| 15. | Selektywne zbieranie odpadów zielonych | Zadanie ciągłe | Zadanie ciągłe | - Utrzymywanie lokalnej polowej kompostowni – przejściowy magazyn do gromadzenia odpadów zielonych przez Zarząd Dróg i Zieleni – pozostałości z prac pielęgnacyjnych miejskiej zieleni. - Workowa zbiórka odpadów zielonych z posesji i ogrodów - program jesiennej, bezpłatnej zbiórki liści” | W trakcie realizacji Zwiększenie ilości wyselekcjonowanych odpadów biodegradowalnych |

Tabela 21 Realizacja w okresie sprawozdawczym planu unieszkodliwiania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w szczególności PCB oraz azbestu, oraz dekontaminacji i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB (stan na 31.12.2010 r.)

| Lp. | Nazwa zadania | Planowany rok realizacji | Faktyczny rok realizacji | Opis podjętych działań | Ocena stanu realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sukcesywne usuwanie urządzeń zawierających PCB | 2010 | 2009-2010 | Zgodnie z art. 162 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) rejestr rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (w tym PCB) prowadzi marszałek województwa. W lipcu 2009 roku Minister Środowiska wydał rozporządzenie (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1034) zawierające wzór Rejestru PCB, który marszałek prowadzi, aktualizując co roku na podstawie informacji przesyłanych przez wykorzystujących urządzenia z PCB. Przedsiębiorstwa, które są posiadaczami urządzeń bądź instalacji zawierających PCB, w/w informacje corocznie składają do tut. Urzędu. Z przekazanych sprawozdań wynika, że urządzenia zawierające PCB były przez przedsiębiorców sukcesywnie demontowane i poddawane unieszkodliwieniu. | Termin dekontaminacji/unieszkodliwiania urządzeń i instalacji zawierających PCB minął z końcem 2010 r. Wg inwentaryzacji otrzymanej od wykorzystujących urządzenia/instalacje z PCB: - w latach 2009 – 2010 urządzenia i instalacje zawierające PCB w 8 pomorskich firmach przekazano do unieszkodliwienia (43,24 Mg), - na terenie 3 podmiotów występują działające urządzenia/instalacje z PCB, w których stężenie PCB wynosi <5 dm3 i zgodnie z rozporządzeniem MG (Dz. U. 2002 r. Nr 96, poz. 860) mogą być nadal wykorzystywane, - w 4 przedsiębiorstwach nadal użytkowane są urządzenia zawierające PCB. W związku z tym na koniec 2010 r. ilość pozostała do likwidacji wynosi: 4,96 Mg. Termin unieszkodliwienia urządzeń nadal użytkowanych podlegających likwidacji wyznaczony został przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku po przeprowadzonych kontrolach. Wszystkie urządzenia/instalacje z PCB przekazane do unieszkodliwienia trafiły do wyspecjalizowanych firm zajmujących się unieszkodliwianiem i dekontaminacją w/w urządzeń. |
| 2. | Wykonanie pełnej inwentaryzacji budynków i urządzeń zawierających azbest | Zadanie ciągłe | 2009-2010 | Zgodnie z art. 162 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) rejestr rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (w tym azbest) prowadzi marszałek województwa. Inwentaryzacja azbestu na terenie województwa pomorskiego (Wojewódzka baza wyrobów zawierających azbest – WBDA) prowadzona jest przez marszałka na podstawie wyników inwentaryzacji na terenie gminy/miasta przedkładanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta corocznie do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy (stan na 31 grudnia) – art. 162 ust. 6 ww. ustawy. Informację o wyrobach zawierających azbest przesyłają marszałkowi również osoby prawne (przedsiębiorcy, spółki, spółdzielnie mieszkaniowe, uczelnie itp.) będące właścicielami obiektów, na których znajdują się wyroby azbestowe, corocznie do 31 stycznia - art. 162 ust. 3 ww. ustawy. | W trakcie realizacji. Na koniec 2010 r. inwentaryzację wyrobów zawierających azbest posiadały 104 gminy w województwie pomorskim (85% wszystkich gmin). W 2009 r. zinwentaryzowano 98 269 Mg wyrobów zawierających azbest, na koniec 2010 r. ilość azbestu w województwie pomorskim wynosiła 125 226 Mg. Zwiększona ilość wyrobów azbestowych w 2010 r. w stosunku do roku 2009 wynika z przeprowadzenia pełniejszej inwentaryzacji przez gminy z terenu województwa. Obserwuje się także wzrost sprawozdawczości przedkładanej marszałkowi przez przedsiębiorców posiadających obiekty zawierające azbest. |
| 3. | Opracowanie Programów usuwania azbestu | Zadanie ciągłe | 2009-2010 | Część gmin i powiatów w województwie pomorskim opracowała programy usuwania azbestu dla swojego terenu, z przeprowadzonej weryfikacji wynika, że program posiada: - 65 gmin, - 5 powiatów. | W trakcie realizacji. 65 gmin opracowało program usuwania azbestu, tj. 53% (na 123 gminy), 5 powiatów opracowało program azbestowy tj. 31% (na 16 powiatów). |

Tabela 22 Informacja na temat zlikwidowanych mogilników w okresie sprawozdawczym 2009-2010 r.

| Lp. | Nazwa miejscowości/ właściciel magazynu | Masa przeterminowanych środków ochrony roślin wraz z opakowaniami [Mg] | Instalacje, do których skierowano do unieszkodliwiania środki ochrony roślin wraz z opakowaniami | Organ prowadzący likwidację magazynów | Koszt likwidacji [zł] | Źródła pozyskania środków na likwidację |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Jęczniki Małe (Gmina Człuchów) | 38,50 | Spalarnia ‘Port Service’ w Gdańsku oraz Spalarnia odpadów niebezpiecznych SARPI w Dąbrowie Górniczej | Agencja Nieruchomości Rolnych oddział terenowy w Gdańsku | 515 932,9 | ANR, NFOŚiGW w kwocie 257 914,86 |
| 2. | Tuchomie (Gmina Tuchomie) | 34,04 | Spalarnia ‘Port Service’ w Gdańsku oraz Spalarnia odpadów niebezpiecznych SARPI w Dąbrowie Górniczej | Agencja Nieruchomości Rolnych oddział terenowy w Gdańsku | 612 768,2 | ANR, NFOŚiGW w kwocie 306322,84 |
| suma |  | 72,54 |  |  |  |  |

Tabela 23 Oddane do użytkowania nowe instalacje zagospodarowania odpadów w poszczególnych latach 2009-2010

| L.p. | Nazwa i adres właściciela instalacji/Nazwa i adres zarządzającego instalacją | Nazwa i adres instalacji |  | Typ instalacji/ Rodzaj zastosowanej technologii | Zdolności przerobowe [Mg/rok] lub pojemność składowisk [m3] | Całkowity koszt inwestycji [PLN] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacje oddane do użytkowania w roku 2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacje zagospodarowania odpadów komunalnych |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk | Kwatera składowania odpadów ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk |  | Kwatera składowania odpadów | 1 651 000 m3 | 16 012 975,6 |  |
| 2. | Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku Czarnówko 34 84 – 351 Nowa Wieś Lęborska | Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Czarnówko 34 84 – 351 Nowa Wieś Lęborska | Sortownia odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych | Instalacja mechanicznego przekształcania odpadów | 36 500 Mg/rok | 14 275 044,9 | W ramach inwestycji wybudowano: - garaż na pojazdy do selektywnej zbiórki odpadów - budynek socjalny Zakupiono: - wagę samochodową o nośności 60 Mg -specjalistyczne samochody do selektywnej zbiórki surowców wtórnych - pojemniki do selektywnej zbiórki |
| 3. |  |  | Kompostownia bioreaktorowa | Instalacja przeznaczona do kompostowania frakcji organicznej wydzielanej na sortowni oraz osadów ściekowych wraz z placem dojrzewania i placem manewrowym oraz magazynem materiału wsadowego. | 25 000 Mg/rok |  |  |
| Instalacje zagospodarowania pozostałych odpadów |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk | Podczyszczalnia odcieków ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk |  | Oczyszczalnia odcieków składowiskowych, ścieków technologicznych . | 140 m3/dobę | 18 450 309,0 | - |
| Instalacje oddane do użytkowania w roku 2010 |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacje zagospodarowania odpadów komunalnych |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zakład Zagospodarowania Odpadów EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce Al. Parku Krajobrazowego 99 84-207 Koleczkowo | Obiekt Kompostowni halowej odpadów Łężyce Al. Parku Krajobrazowego 99 84-207 Koleczkowo |  | Kompostownia halowa odpadów frakcji średniej (20-90mm) pochodzącej z mechaniczno – ręcznej sortowni odpadów. Kompostowanie odbywa się w pryzmach w ustalonych warunkach procesu kompostowania (temperatura, wilgotność, napowietrzanie pryzm) Kompostownia wyposażona jest m.in. w biofiltr | 30 000 Mg/rok | 22 050 000,0 | - |
| 6. | Zakład Zagospodarowania Odpadów EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce Al. Parku Krajobrazowego 99 84-207 Koleczkowo | Zadaszone boksy do magazynowania surowców wtórnych Łężyce Al. Parku Krajobrazowego 99 84-207 Koleczkowo |  | Zadaszone boksów do czasowego magazynowania surowców wtórnych wykonano w kształcie prostokąta, w konstrukcji muru żelbetowego o przykryte dachem dwuspadowym. Na północnej elewacji wykonano wjazdy do budynku. | Powierzchnia: 692,8 m2 | 780 055,5 | - |
| Instalacje zagospodarowania pozostałych odpadów |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Człuchowska 26 77-320 Przechlewo | Kompostownia osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych ul. Młyńska 44 b 77-320 Przechlewo |  | Higienizacja, kompostowanie dynamiczne z ciągłym dostępem tlenu | 2 000 Mg/rok | 988 200,0 | - |

Tabela 24 Oddane do użytkowania po rozbudowie istniejące instalacje zagospodarowania odpadów w okresie 2009-2010

| L.p. | Nazwa i adres właściciela instalacji/ Nazwa i adres zarządzającego instalacją | Nazwa i adres instalacji | Typ instalacji/ Rodzaj zastosowanej technologii | Dotychczasowe zdolności przerobowe [Mg/rok] lub pojemność składowisk [m3] | Zdolności przerobowe po rozbudowie [Mg/rok] lub pojemność składowisk [m3] | Całkowity koszt inwestycji (rozbudowy) [PLN] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacje oddane do użytkowania po rozbudowie w roku 2010 |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacje zagospodarowania odpadów komunalnych |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zakład Zagospodarowania Odpadów EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce Al. Parku Krajobrazowego 99 84-207 Koleczkowo | Rozbudowa obiektu sortowni odpadów, Budowa budynku, dostawy wyposażenia technologicznego Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99 84-207 Koleczkowo | Mechaniczno – ręczna instalacja sortowania odpadów komunalnych. Wyposażona m.in. w sita obrotowe, separatory metali żelaznych i nieżelaznych, separator frakcji lekkich, kabiny sortownicze z klimatyzacją | 25 000 Mg/rok (praca jednozmianowa) | 50 000 Mg/rok (praca dwuzmianowa) | 5 797 000,0 cz. technologiczna 6 892 089,0 cz. budowlana | Sortownia pracuje stale w systemie dwuzmianowym |
| Instalacje zagospodarowania pozostałych odpadów |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Szczecińska 112 76-200 Słupsk | Linia sortownicza tworzyw sztucznych Bierkowo 120 76-200 Słupsk | Linia sortownicza tworzyw sztucznych - zastosowanie sortera optoelektronicznego | 3 000 Mg/rok | 3 000 Mg/rok | 1 385 000,0 (netto) | Zwiększenie efektywności pracy i rozszerzenie asortymenty odzyskiwanych surowców |

### 4. Ocena kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć

Realizacja poszczególnych projektów związanych z gospodarką odpadami możliwa była przez wykorzystanie środków finansowych pochodzących z:

- budżetów gmin,

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW),

- powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- unijnych źródeł współfinansowania inwestycji z zakresu gospodarki odpadami:

- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP), którego źródłem finansowania są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

- Fundusz Spójności.

- W latach 2009-2010 zaobserwowano wzrost inwestycji związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, są to głównie inwestycje w zakresie budowy bądź modernizacji pomorskich zakładów zagospodarowania odpadów.

- W roku 2009 z RPO WP przyznane zostało dofinansowanie w wysokości blisko 50 mln zł dla 5 projektów z zakresu gospodarki odpadami, które w chwili obecnej są realizowane na terenie województwa pomorskiego. Trzy projekty obejmują budowę bądź rozbudowę pomorskich zakładów zagospodarowania odpadów (ZZO Nowy Dwór, ZZO Sierzno, ZZO Czarnówko). Dwa kolejne, to projekty w zakresie rekultywacji 26 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO Nowy Dwór i ZZO Stary Las.

- Na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 znalazły się kolejne duże inwestycje realizowane w województwie pomorskim, są to: Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku, budowa Zakładu Utylizacji Odpadów „Stary Las”, Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew. Projekty te uzyskały dofinansowanie  z Funduszu Spójności na kwotę łącznie blisko 350 mln zł.

- W latach 2009-2010 wiele gmin przeznaczyło duże nakłady finansowe na rozwój i intensyfikację kompleksowego systemu selektywnego zbierania odpadów. W 2009 r. przyznano dofinansowanie       z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kilku gminom do tego właśnie zadania. Kwota dofinansowania wyniosła ponad 800 tys. zł.

- W wielu pomorskich gminach przeznaczono również duże nakłady finansowe na prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu gospodarki odpadami.

Analizując tabelę 24 dotyczącą informacji o wpływach do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat produktowych i opłat za składowanie odpadów w okresie sprawozdawczym można zauważyć duży wzrost wpływów z opłat składowanie odpadów w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego 2007-2008. Spowodowane jest to wzrostem opłaty za składowanie odpadów komunalnych, będącym konsekwencją Traktatu akcesyjnego i dyrektyw unijnych, które zobowiązują Polskę do redukcji          o połowę ilości składowanych odpadów w 2013 r.

Zmniejszenie wpływów z opłat produktowych (tab. 24, lp. 1) spowodowane jest faktem, że wiele firm województwa pomorskiego przekazało swoje obowiązki za rok 2010 organizacjom odzysku, które obowiązki odzysku i recyklingu wykonały za te podmioty i stąd zanotowano mniejsze wpływy           w stosunku do roku 2009 r.

Tabela 25 Wpływy do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat produktowych i opłat za składowanie odpadów w okresie sprawozdawczym

| L.p. | Otrzymane wpływy | Rok 2009 | Rok 2010 | Ogółem w okresie sprawozdawczym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wpływy z opłat produktowych łącznie, w tym: | 533 775,0 | 452 366,0 | 986 141,0 |
| 1.1 | odpady opakowaniowe | 519 577,0 | 443 706,0 | 963 283,0 |
| 1.2 | zużyte baterie i akumulatory | 5 402,0 | 3 508,0 | 8 910,0 |
| 1.3 | zużyte opony | 1 927,0 | 371,0 | 2 298,0 |
| 1.4 | oleje odpadowe | 6 869,0 | 4 781,0 | 11 650,0 |
| 1.5 | zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | - | - | - |
| 2. | Wpływy z opłat i kar za składowanie odpadów | 46 395 510,0 | 54 660 390,0 | 101 055 900,0 |
| Suma 1 i 2 |  | 46 929 285,0 | 55 112 756,0 | 102 042 041,0 |

Tabela 26 Koszty poniesione na realizację zadań określonych w wojewódzkim i powiatowych planach gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym 2009-2010

| Lp. | Nazwa zadania |  |  | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego (powiat) |  | Kwota przewidziana na zadanie [tys. PLN] | Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym 2009 - 2010 [tys. PLN] |  | Źródło finansowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Przedsięwzięcia ogólne w zakresie gospodarki odpadami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010 |  |  | Zarząd Województwa Pomorskiego |  | - | - |  | Zadanie wykonane przez pracowników UMWP |
| 2. | Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2010 z uwzględnieniem perspektywy 2011 - 2014 |  |  |  |  | - | - |  | Zadanie wykonane przez pracowników UMWP |
| 3. | Współorganizacja Seminarium „Gumowy surowiec” |  |  | Marszałek Województwa Pomorskiego |  | - | - |  | Organizacja Odzysku „Centrum Utylizacji Opon” |
| 4. | Współorganizacja Konferencji „Wspólne działania na rzecz Bałtyku” |  |  | Marszałek Województwa Pomorskiego; Główny Inspektor Ochrony Środowiska |  | 10,0 | 8,1 |  | Budżet województwa |
| 5. | Organizacja Międzynarodowej Konferencji pt. „Gospodarka odpadami w województwie pomorskim – dobre praktyki z Regionu Morza Bałtyckiego” |  |  | Marszałek Województwa Pomorskiego |  | 14,8 | 13,8 |  | Budżet województwa |
| 6. | Organizacja Międzynarodowej Konferencji pt. „Zarządzanie Jakością Powietrza – dobre praktyki” |  |  | Marszałek Województwa Pomorskiego |  | 17,3 | 16,5 |  | Budżet województwa |
| 7. | Konferencja dla przedsiębiorców i instytucji publicznych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami |  |  | Marszałek Województwa Pomorskiego |  | - | - |  | Zadanie wykonane przez pracowników UMWP |
| 8. | Cykl spotkań informacyjnych w powiatach nt. programów ochrony powietrza dla 4 stref w województwie pomorskim |  |  | Marszałek Województwa Pomorskiego |  | - | - |  | Zadanie wykonane przez pracowników UMWP |
| II Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Usuwanie nielegalnych wysypisk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Usuwanie i rekultywacja „dzikich wysypisk odpadów” – gm. wiejska Starogard Gdański |  |  | Powiat starogardzki |  | 20,0 | 2009 – 10,0 2010 - 10,0 |  | Budżet gminy |
| 1.2 | Gm. miejska Skórcz: -Zakup koszy ulicznych; - Niwelacja wysypiska - Usuwanie dzikiego wysypiska; - Inwentaryzacja azbestu |  |  |  |  | - | 2009 – 9,2 2010 - 8,8 |  | GFOŚiGW Budżet gminy |
| 1.3 | Likwidacja nielegalnych wysypisk w Pruszczu Gdańskim |  |  | Powiat gdański |  | 11,0 | - |  | Urząd Miasta budżet gminy |
| 1.4 | Usuwanie i rekultywacja dzikich wysypisk odpadów |  |  | Powiat tczewski |  | b.d. | 56,3 |  | GFOŚiGW. Budżet gminy, Właściciele terenów, na których zlokalizowano nielegalne wysypisko |
| 1.5 | Likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci |  |  | Powiat nowodworski |  | 1,5 | 5,3 |  | Budżet gmin |
| 1.6 | Likwidacja nielegalnych miejsc składowania odpadów (Porządkowanie terenów miejskich nie objętych umowami) |  |  | Miasto Słupsk |  | 40,0 | 30,4 |  | Budżet miasta |
| 1.7 | Likwidacja dzikich wysypisk |  |  | Miasto Sopot |  | - | 2009 – 74,0 2010 – 67,0 |  | Budżet gminy |
| 2. Rozbudowa ZZO „Bierkowo” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Rozbudowa istniejącego systemu pozyskiwania gazu składowiskowego i wykorzystanie go do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w Zakładzie Unieszkodli-wiania Odpadów w Bierkowie |  | Miasto Słupsk |  | - |  | 2 339,7 | środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego-40%; środki PGK Sp. z o.o. W Słupsku - 60% |  |
| 3. Budowa ZZO „Czysta Błękitna Kraina” w Czarnówku – M. Lęborl/gm. Nowa Wieś Lęborska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | - budowa placów, dróg, magazyn surowca i wiaty garażowej, - budowa hali sortowni, - budowa budynku socjalnego, - zakup urządzeń technicznych kompostowni, - zakup rębaka, zakup dwóch ładowarek czołowych, - zakup 2 samochodów do selektywnej zbiórki odpadów, - zakup samochodu hakowca, - zakup 250 pojemników do selektywnej zbiórki i 20 pojemników na odpady niebezpieczne, - zakup 4 pojemników dużych, - blok reaktorów, - place dojrzewania, - magazyny odpadów i zapasów, - instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - oświetlenie, zasilenie - ogrodzenie - stacja transformatorowa. | Powiat lęborski |  | 15 000,0 |  | 14 275,0 | - Dotacja z EkoFunduszu 6 591 407,97 zł, - pożyczka z WFOŚiGW – 4 000 000,0 zł, -pożyczka bankowa 1 800 000,0 zł -wkład własny 1 875 713,15 zł |  |
| 4. Budowa "ZZO Nowy Dwór" – gm. Chojnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Wniesienie udziałów do spółki "ZZO Nowy Dwór" w gminie Chojnice – gm. Przechlewo | Powiat człuchowski |  | - |  | 2009 - 19,6 2010 - 152,0 | Środki własne |  |
| 4.2 |  | Wniesienie udziałów do spółki "ZZO Nowy Dwór" w gminie Chojnice – gm. miejska Człuchów |  |  | - |  | 2009 - 45,6 2010 - 353,2 | Środki własne |  |
| 4.3 |  | Wniesienie udziałów do spółki "ZZO Nowy Dwór" w gminie Chojnice - gm. wiejska Człuchów |  |  | - |  | 2009 – 32,0 2010 - 247,8 | Środki własne |  |
| 4.4 |  | Wniesienie udziałów do spółki "ZZO Nowy Dwór" w gminie Chojnice – gm. Czarne |  |  | - |  | 2009 - 43,8 2010 - 231,1 | Środki własne |  |
| 4.5 |  | Wniesienie udziałów do spółki "ZZO Nowy Dwór" w gminie Chojnice – gm. Debrzno |  |  | - |  | 2009 - 29,6 2010 - 229, 3 | Środki własne |  |
| 5. Budowa „ZZO Rokitki” – gm. Tczew |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Budowa ZZO Rokitki w Tczewie, w tym kwatery na odpady poprocesowe | Powiat tczewski |  | 59 497,1 |  | 3 700,0 | Budżet gminy |  |
| 5.2 |  | Budowa zakładu przetwarzania odpadów budowlanych w Ropuchach, gm. Pelplin na potrzeby ZZO Rokitki |  |  | 3 254,1 |  | 0 |  |  |
| 6. Budowa „ZZO Eko Dolina” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | „Rozbudowa zakładu unieszkodliwiania odpadów „Eko Dolina” w Łężycach: Projektowanie i rozbudowa budynku sortowni odpadów” | Miasto Gdynia |  | 6 892,1 |  | 6 892,1 | Fundusz spójności 70,98% Środki własne 29,02% |  |
| 6.2 |  | „Rozbudowa zakładu unieszkodliwiania odpadów „Eko Dolina” w Łężycach: Dostawy wraz z projektowaniem i rozbudową linii technologicznej sortowni odpadów” |  |  | 5 979,0 |  | 5 692,5 | Fundusz spójności 61,47% Środki własne 38,53% |  |
| 6.3 |  | „Rozbudowa zakładu unieszkodliwiania odpadów „Eko Dolina” w Łężycach: Projektowanie i budowa kompostowni odpadów” |  |  | 22 050,0 |  | 20 742,4 | Fundusz spójności 27,69% Środki własne 72,31% |  |
| 7. |  | Budowa sortowni oraz stacji przeładunkowej w Stegnie | Powiat nowodworski |  | 8,0 |  | - | Budżet gmin |  |
| 8. |  | Współudział w utworzeniu zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych ZZO | Powiat gdański |  | - |  | 100,0 | Budżet gminy |  |
| 9. |  | Realizacja projektu „Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku” | Miasto Gdańsk |  | 325 900,0 |  | 2009 – 116 934,9 netto 2010 – 126 599,6 netto | 61% - UE Fundusz Spójności) 30 % - NFOŚiGW (pożyczka) 9% - środki własne ZU |  |
| 10. |  | System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej (prace projektowe) | Miasto Gdańsk |  | 1 420,0 |  | 2009 – 94,1 2010 – 475,1 | Środki własne ZU |  |
| 11. |  | Budowa i rozwój obiektów wspomagających system zbierania odpadów komunalnych | Miasto Słupsk |  | 20,0 |  | 26,0 | Budżet miasta Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |  |
| 12. |  | Oczyszczanie miast i wsi (Wywóz odpadów komunalnych) – gm. Cewice | Powiat lęborski |  | - |  | 2009 – 18,0 2010 – 7,4 | 100% budżet gminny |  |
| 13. Przedsięwzięcia w zakresie składowisk odpadów (dostosowanie, rekultywacja, monitoring itp.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Rekultywacja składowiska w Miłocinie zamknięcie składowiska |  | Powiat gdański |  | 3 320,0 |  | b.d. | Gmina Cedry Wielkie, Fundusz Spójności, Budżet Powiatu, EFRR |  |
| 13.2 | Dofinansowanie monitoringu zamkniętego składowiska w Miłocinie |  |  |  | 120,0 |  | b.d. | Gmina Cedry Wielkie, Fundusz Spójności, Budżet Powiatu, EFRR |  |
| 13.3 | Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Gołębiewie Wielkim |  |  |  | 3 000,0 |  | 0 | Gmina Trąbki Wielkie, Budżet Powiatu, EFRR |  |
| 13.4 | Opracowanie dokumentacji rekultywacji składowiska odpadów w Dębnicy |  | Powiat człuchowski |  | - |  | 14,6 | Środki własne |  |
| 13.5 | Dostosowanie składowiska odpadów w Bobrowcu – gm. Smętowo Graniczne |  | Powiat starogardzki |  | 11,0 |  | 2009 – 11,0 | Budżet Gminy |  |
| 13.6 | Montaż piezometrów – gm. Cewice |  | Powiat lęborski |  | - |  | 75,4 | 38,30 51% Budżet gminny 37,14 49%Dotacja powiat lęborski |  |
| 13.7 | Nadzór nad montażem piezometrów – gm. Cewice |  |  |  | - |  | 2,0 | 100% Budżet gminny |  |
| 13.8 | Instalacja do odgazowania składowiska w Osowie i zamknięcie składowiska - gm. Karsin |  | Powiat kościerski |  | - |  | 69,0 | Budżet gminy |  |
| 14. Opracowanie powiatowych planów gospodarki odpadami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Aktualizacja i uchwalenie Planu Gospodarki Odpadami |  | Powiat gdański |  | 25,0 |  | 25,0 | Budżet powiatu |  |
| 14.2 | Aktualizacja Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Programem Ochrony Środowiska |  | Powiat nowodworski |  | 33,0 |  | 33,0 | Budżet powiatu |  |
| 15. Opracowanie gminnych planów gospodarki odpadami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Sporządzenie gminnego planu gospodarki odpadami dla gm. Debrzno |  | Powiat człuchowski |  | - |  | 7,0 | b. d. |  |
| 15.2 | Weryfikacja Planu Gospodarki Odpadami – gm. Nowy Dwór Gdański |  | Powiat nowodworski |  | - |  | 7,0 | Budżet gminy |  |
| 16. | Zwiększanie liczby mieszkańców objętych zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych. |  | Powiat nowodworski |  | 0 |  | 0 | Budżet gminy |  |
| 17. Organizowanie systemu zbiórki odpadów (wielkogabarytowych, niebezpiecznych - ZSEiE, budowlanych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Wdrożenie systemu selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego |  | Powiat gdański |  | 8,0 |  | 7,5 | Budżet gminy |  |
| 17.2 | Organizacja punktów zbiórki odpadów wielkogabarytowych/wdrożenie zbiórki tych odpadów od mieszkańców |  | Powiat nowodworski |  | 0 |  | 0 | - |  |
| 17.3 | Wdrożenie systemu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego |  |  |  | 0 |  | 0 | - |  |
| 17.4 | Zbiórka odpadów niebezpiecznych – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |  | Powiat tczewski |  | 100,0 |  | 91,0 | GFOŚiGW, Budżet gminy, Przedsiębiorstwa |  |
| 17.5 | Wystawki odpadów wielkogabarytowych |  | Miasto Gdynia |  | - |  | 925,2 | PFOŚiGW/ Budżet powiatu |  |
| 17.6 | Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych (akcja zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)) |  | Miasto Słupsk |  | 16,0 |  | 2,7 | Budżet miasta |  |
| 17.7 | Koszty „wystawek” i segregacji odpadów |  | Miasto Sopot |  | - |  | 2009 – 323,0 2010 – 310,0 | Budżet gminy |  |
| 18. | Propagowanie kompostowania odpadów organicznych przez mieszkańców we własnym zakresie |  | Powiat nowodworski |  | 0 |  | 0 | - |  |
| 19. | Koszty eksploatacyjne systemu gospodarki odpadami (zbieranie i transport odpadów, utrzymanie porządku i czystości na terenie powiatu) |  | Powiat gdański |  | 4,5 |  | - | Gminy, Budżet Powiatu, przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie zbiórki odpadów |  |
| 20. | "Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz budowa kompostowni osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych w gminie Przechlewo" |  | Powiat człuchowski |  | 2 494,3 |  | 2009 - 355,3 2010 - 2 156,0 | Środki własne, FOŚiGW, fundusze strukturalne |  |
| 21. | Kontrola podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych |  | Powiat nowodworski |  | 0 |  | 0 | - |  |
| 22. | Gospodarka odpadami – Miasto Kościerzyna |  | Powiat kościerski |  | - |  | 300,0 | Budżet gminy |  |
| 23. | Wpłata na rzecz spółki „Stary Las” – gm. Liniewo |  |  |  | - |  | 50,5 | Budżet gminy |  |
| 24. | Wpłata na rzecz spółki „Stary Las” – gm. Karsin |  |  |  | - |  | 50,0 | Budżet gminy |  |
| 25. | Przekazanie środków na Zakład Zagospodarowania Odpadów w Sierpnie – gm. Lipusz |  |  |  | - |  | 2009 – 81,3 2010 - 72,8 | Budżet gminy |  |
| 26. | Segregacja odpadów zielonych |  | Miasto Sopot |  | - |  | 2009 – 85,0 2010 – 114,0 | Budżet gminy |  |
| 27. | Sprzątanie ulic |  |  |  | - |  | 2009 – 2 223,0 2010 – 2 301,0 | Budżet gminy |  |
| 28. | Sprzątanie plaż |  |  |  | - |  | 2009 – 501,0 2010 – 330,0 | Budżet gminy |  |
| 29. | Zakup koszy na odpady uliczne |  |  |  | - |  | 2009 – 32,0 2010 – 20,0 | Budżet gminy |  |
| 30. | Zakup sprzętu do sprzątania miasta |  |  |  | - |  | 2009 – 512,0 2010 – 298,0 | Budżet gminy /Zakład Oczyszczania Miasta |  |
| 31. | Składka na funkcjonowanie KZG |  |  |  | - |  | 2009 – 98,0 2010 – 101,0 | Budżet gminy |  |
| III Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. System selektywnej zbiórki odpadów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Modernizacja i rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmującej 100 % mieszkańców w ścisłym powiązaniu z projektem „Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku” |  | Miasto Gdańsk |  | 1,4 |  | 2009 – 0,1 2010 –1,2 | 2009r.: 21,4 % - środki własne ZU 78,6% - budżet Gminy (w tym PFOŚiGW) 2010r.: 58,6% - środki własne ZU 41,4% - budżet Gminy |  |
| 1.2 | Zakup pojemników do selektywnej zbiórki – gm. Cewice |  | Powiat lęborski |  | - |  | 2009 – 43,7 2010 – 11,4 | 100% budżet gminny |  |
| 1.3 | Uzupełnienie systemu zbierania (pojemniki) – gm. Sztutowo |  | Powiat nowodworski |  | - |  | 50,0 | Budżet gminy |  |
| 1.4 | Rozszerzenie i promowanie segregacji odpadów u źródła |  |  |  | 2,2 |  | 3,2 | Budżet gminy |  |
| 1.5 | Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, w tym podpisanie umowy z organizacja odzysku na wyposażenie gminy oraz opróżnianie pojemników |  | Powiat gdański |  | 6,0 |  | - | Budżet gminy |  |
| 1.6 | Selektywna zbiórka szkła i tworzyw sztucznych – gm. Smętowo Graniczne |  | Powiat starogardzki |  | - |  | 2009 - 25,2 2010 – 23,0 | GFOŚiGW oraz budżet gminy |  |
| 1.7 | Segregacja opakowań szklanych i plastikowych – gm. Skarszewy |  |  |  | 60,0 |  | 2009 - 30,0 2010 - 30,0 | GFOŚiGW, budżet gminy |  |
| 1.8 | Zakup pojemników do segregacji odpadów dla szkoły (II LO w Starogardzie Gd.) |  |  |  | - |  | 2009 - 2,5 | PFOŚiGW, |  |
| 1.9 | Intensyfikacja selektywnej zbiórki surowców wtórnych na terenie całego powiatu |  | Powiat tczewski |  | b.d. |  | 301,37 | PFOŚiGW, GFOŚiGW. Budżet gminy, przedsiębiorstwa |  |
| 1.10 | Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z terenów publicznych (Zakup koszy na psie odchody) |  | Miasto Słupsk |  | 40,0 |  | 7,0 | Budżet miasta |  |
| 1.11 | Selektywna zbiórka odpadów szkła, papieru i tworzyw sztucznych |  | Powiat kościerski |  | - |  | 9,7 | Budżet powiatu, PFOŚiGW |  |
| 1.12 | Zakup pojemników do segregacji |  | Miasto Sopot |  | - |  | 2009 – 88,0 2010 – 63,0 | Budżet gminy |  |
| IV Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Organizacja punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych |  | Powiat nowodworski |  | 0 |  | 0 | - |  |
| 1.2 | System zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON oraz objazdowa zbiórka) |  | Miasto Gdynia |  | - |  | 144,1 | Komunalny Związek Gmin + dotacje WFOŚ |  |
| 2. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów na terenie miasta/powiatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Dofinansowanie usuwania, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowych – M. Lębork |  | Powiat lęborski |  | - |  | 27,5 | GFOŚiGW |  |
| 2.2 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest – gm. Nowy Dwór Gdański, gm. Stegna, gm. Sztutowo |  | Powiat nowodworski |  | 20,0 |  | 62,6 | Budżet gminy, WFOŚiGW, mieszkańcy |  |
| 2.3 | Usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest |  | Powiat gdański |  | - |  | - | WFOŚiGW Budżet gminy |  |
| 2.4 | Dofinansowanie gmin w zakresie usuwania azbestu |  | Powiat starogardzki |  | - |  | 2009 – 52,4 | PFOŚiGW |  |
| 2.5 | Dofinansowanie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów azbestowych |  | Powiat tczewski |  | 20,0 |  | 74,1 | GFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOŚiGW, budżet gminy |  |
| 2.6 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest – gm. Cewice |  | Powiat lęborski |  | - |  | 168,9 | WFOŚiGW |  |
| 2.7 | Usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest |  | Powiat słupski |  | - |  | 2009 - 250,3 | PFOŚiGW, WFOŚiGW (93,314 tys. zł) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2010 – 61,0 | WFOŚiGW |  |
| 2.8 | Usuwanie azbestu |  | Miasto Sopot |  | - |  | 1,5 | Budżet gminy |  |
| 3. Opracowanie programów usuwania wyrobów zawierających azbest |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Sporządzenie programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gm. Debrzno |  | Powiat człuchowski |  | - |  | 15,4 | b. d. |  |
| 3.2 | Opracowanie gminnych programów usuwania wyrobów zawierających azbest |  | Powiat tczewski |  | 10,0 |  | 0 | Zadanie zrealizowane przez pracowników Urzędu Gminy |  |
| 3.3 | Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest powiatu tczewskiego |  |  |  | 3,5 |  | 0 | Zadanie zrealizowane przez pracownika Starostwa |  |
| 3.4 | Prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Słupska (Konferencja „Azbest wokół nas. Poznaj zagrożenie-oceń-usuń”) |  | Miasto Słupsk |  | 2,0 |  | 3,6 | Budżet miasta |  |
| 3.5 | Wykonanie gminnego programu usuwania azbestu – gm. Cewice |  | Powiat lęborski |  | - |  | 9,2 | 100% Budżet gminny |  |
| V Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami pozostałymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | PTH Pestar- Budowa zakładu przetwarzania i recyklingu ZSEiE w Starogardzie Gd. |  |  | Powiat starogardzki |  | 2 047,0 | 2009 – 1 870,0 2010 - 137,0 | 1 247,10 tys. środki własne PTH Pestar, 400,00 tys. środki krajowe (budżet państwa), 400,00 tys. fundusz spójności |  |
| 2. | Zakup sorbentów do usuwania skażeń dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej |  |  |  |  |  | 2009 – 23,9 2010 – 24,9 | PFOŚiGW, budżet powiatu |  |
| 3. | Zamontowanie instalacji do termicznego przekształcania odpadów medycznych (posiadającej możliwości unieszkodliwiania odpadów weterynaryjnych) o wydajności 200 kg/h w zmodernizowanej spalarni odpadów medycznych przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Tczewie |  |  | Powiat tczewski |  | 50,0 | 892,4 | WFOŚiGW, Budżet powiatu, PFOŚiGW |  |
| 4. | Rozbudowa oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód; etap II Zagospodarowanie osadów ściekowych |  |  | Miasto Gdańsk |  | 26 145 042,1 € | 2009 r. – 453 527,6 € 2010 r. –4 834 509,6 € | Środki własne GIWK |  |
| 5. | Modernizacja i rozwój systemów zagospodarowania osadów ściekowych (Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska) |  |  | Miasto Słupsk |  | 1 331, 6 (miasto Słupsk) 755, 7 (Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.) | - | Budżet miasta, budżet Spółki Wodociągi Słupsk |  |
| 6. | Usuwanie odpadów |  |  | Powiat kościerski |  | - | 4,7 | PFOŚiGW |  |
| 7. | Usuwanie padłych zwierząt |  |  | Miasto Sopot |  | - | 2009 – 18,0 2010 – 18,0 | Budżet gminy |  |
| 8. | Usuwanie wraków |  |  | Miasto Sopot |  | - | 2009 – 3,0 2010 - 1,7 | Budżet gminy |  |
| VI Przedsięwzięcia informacyjno – edukacyjne w zakresie gospodarki odpadami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Konkurs-zbieranie odpadów (baterie) – gm. Cewice |  |  | Powiat lęborski |  | - | 3,3 | Budżet gminny |  |
| 2. | Zakup worków na akcję sprzątania świata – gm. Cewice |  |  |  |  | - | 2009 – 1,4 2010 – 1,4 | Budżet gminny |  |
| 3. | Gmina Smętowo Graniczne: Zakup pojemników na odpady, Akcja Sprzątania Świata |  |  | Powiat starogardzki |  | - | 2009 – 5,0 2010 – 4,0 |  |  |
| 4. | Edukacja ekologiczna w gm. Zblewo. Gminne konkursy zbiorki makulatury |  |  |  |  | - | 2009 – 5,3 2010 – 4,0 2009 - 5,9 2010 – 11,6 | GFOŚiGW, budżet gminy |  |
| 5. | Zakup toreb ekologicznych wielokrotnego użycia |  |  |  |  | - | 2009 -14,9 2010 – 9,8 | PFOŚiGW, budżet powiatu |  |
| 6. | Zakup worków i rękawic jednorazowych dla Akcji Sprzątania Świata |  |  |  |  | - | 2009 – 3,6 2010 - 3,8 | PFOŚiGW, budżet powiatu |  |
| 7. | Dofinansowanie działań związanych z edukacją ekologiczną, koordynacja wdrażania Planu Gospodarki Odpadami |  |  | Powiat tczewski |  | 14,0 | 377,5 | Budżet gminy, GFOŚiGW, placówki oświatowe |  |
| 8. | Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej w latach 2009 i 2010 |  |  | Powiat nowodworski |  | 8,0 | 8,0 | Budżet powiatu |  |
| 9. | Działania uświadamiające (selektywna zbieranych surowców wtórnych, bioodpadów, kompostownie przydomowe) – gm. Nowy Dwór Gdański |  |  |  |  | - | 2,5 | Budżet Gminy |  |
| 10. | Przygotowanie materiałów dot. celowości wprowadzania segregacji odpadów w gospodarstwach domowych oraz minimalizacji produkcji odpadów – gm. Nowy Dwór Gdański |  |  |  |  | - | 2,4 | Budżet Gminy |  |
| 11. | Rozprowadzanie materiałów informacyjnych– gm. Nowy Dwór Gdański |  |  |  |  | - | 0,5 | Budżet Gminy |  |
| 12. | Działania edukacyjno - informacyjne – gm. Stegna |  |  |  |  | - | 0,6 | Budżet Gminy |  |
| 13. | Edukacja ekologiczna w szkołach |  |  | Powiat gdański |  | 68,0 | 53,0 | Budżet Gminy |  |
| 14. | Kampanie edukacyjne |  |  | Powiat kościerski |  | - | 7,3 | Budżet powiatu, PFOŚiGW |  |
| 15. | Prowadzenie działań́ edukacyjno- informacyjnych z zakresu gospodarki odpadami -Zakup „psich pakietów” -do akcji edukacyjnej -Wykonanie plakatu promującego nawyki sprzątania po psie - Zakup worków i rękawic, akcja Sprzątanie Świata |  |  | Miasto Słupsk |  | 30,0 | 17,3 | Budżet miasta |  |
| 16. | Koszty programów edukacyjno-informacyjnych |  |  | Miasto Sopot |  | - | 2009 – 202,0 2010 – 151,0 | Budżet gminy |  |
| 17. | Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu kartuskiego / Przeprowadzanie w szkołach, wśród mieszkańców miast, wsi i turystów częstych kampanii informacyjnych dotyczących ważności selektywnej zbiórki odpadów do wtórnego wykorzystania, odpadów ulegających biodegradacji i odpadów niebezpiecznych; promowanie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji przez mieszkańców wsi we własnym zakresie |  |  | Powiat kartuski |  | - | 20,0 | Budżet powiatu |  |

Tabela 27  Projekty w zakresie gospodarki odpadami finansowane przy udziale środków krajowych i zagranicznych w województwie w okresie sprawozdawczym 2009-2010 (poza wymienionymi w tabeli 25)

| L.p. | Nazwa projektu | Okres realizacji |  | Koszt projektu [PLN] | Źródło finansowania (podać % udział w projektach) | Beneficjent (beneficjenci)/ podmiot realizujący |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Początek | Planowane zakończenie |  |  |  |
| Projekty realizowane w 2009 roku |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sierznie | Czerwiec 2009 r. | Grudzień 2011 r. | 27 248 048,9 | EFRR (15 670 025,00)- 70 % w kosztach kwalifikowalnych | Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. |
| 2. | Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji odpadów Komunalnych „Stary Las” | 2009 r. | 2012 r. | 115 499 934,0 | Fundusz Spójności (70 839 815,00)- 85% w kosztach kwalifikowalnych | Zakład Utylizacji odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. |
| 3. | Kompleksowy system selektywnej zbiórki odpadów z terenu Gminy Brusy | 2009 r. | 2010 r. | 490 806,0 | PROW (200 000,00)- 49,71 % w kosztach kwalifikowalnych | Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach |
| 4. | Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych z terenów wiejskich w gminie Czersk | 2009 r. | 2009 r. | 533 302,7 | PROW (200 000,00)- 45,75 % w kosztach kwalifikowalnych | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku |
| 5. | Zakup pojemników do segregacji odpadów na terenie gminy Lichnowy | 2009 r. | 2010 r. | 75 999,9 | PROW (46 721,00)-75 % w kosztach kwalifikowalnych | Gmina Lichnowy |
| 6. | Realizacja zadań Planu Gospodarki Odpadami, organizacja gminnego punktu zbiórki odpadów -zakup pojazdu śmieciarki | 2009 r. | 2010 r. | 473 006,0 | PROW (200 000,00)- 51,58 % w kosztach kwalifikowalnych | Gmina Dzierzgoń |
| 7. | "Pomyśl o przyszłości -segreguj odpady od młodości"- regulacja gospodarki odpadami na terenie gminy Mikołajki Pomorskie | 2009 r. | 2010 r. | 72 511,9 | PROW (44 577,00)- 75 % w kosztach kwalifikowalnych | Gmina Mikołajki Pomorskie |
| 8. | Zakup pojemników na śmieci w celu stworzenia systemu zbioru i segregacji odpadów komunalnych | 2009 r. | 2010 r. | 216 000,0 | PROW (132 786,00)- 75 % w kosztach kwalifikowalnych | Gmina Stężyca |
| suma |  |  |  | 143 241 978,41 |  |  |
| Projekty realizowane w 2010 roku |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew | 2010 r. | 2013 r. | 112 871 542,0 | Fundusz Spójności- 77,58% | Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie |
|  | Budowa nowej kwatery składowania odpadów (w ramach projektu Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew) | Styczeń 2010 r. | Styczeń 2011 r. | 7 611 575,0 |  |  |
| 2. | Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice | 2010 r. | 2013 r. | 46 156 245,4 | EFRR (12 669 755,92)- 34 % w kosztach kwalifikowalnych | Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o w Chojnicach |
| 3. | Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze | 2010 r. | 2015 r. | 10 706 619,2 | EFRR (7 494 633,42)- 70 % | Gmina Miejska Chojnice |
| suma |  |  |  | 177 345 981,5 |  |  |
| Suma ogółem |  |  |  | 320 587 959,9 |  |  |

Tabela 28 Środki wydatkowane na gospodarkę odpadami w województwie w okresie sprawozdawczym

| L.p. | Źródło finansowania | Nazwa jednostki samorządu | Rok 2009 (zł) | Rok 2010 (zł) | Łącznie w okresie sprawozdawczym (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki krajowe |  |  |  |  |  |
| 1. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku | Powiat człuchowski | 34 115,1 | - | 34 115,1 |
|  |  | Powiat starogardzki | 19 940,0 |  | 19 940,0 |
|  |  | Powiat lęborski | 4 000 000,0 | - | 4 000 000,0 |
|  |  | Powiat nowodworski | 26 338,0 | - | 26 338,0 |
|  |  | Powiat słupski | 93 314,0 | 61 040,0 | 154 354,0 |
| 2. | Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Powiat kwidzyński | 471 671,0 | - | 471 671,0 |
|  |  | Powiat tczewski | 92 573,0 | - | 92 573,0 |
|  |  | Miasto Gdańsk | 514 364,0 | - | 514 364,0 |
|  |  | Miasto Gdynia | 381 917,1 | - | 381 917,1 |
|  |  | Miasto Słupsk | 39 000,0 | - | 39 000,0 |
|  |  | Powiat kościerski | 7 843,0 | - | 7 843,0 |
|  |  | Powiat chojnicki | 11 846,0 | - | 11 846,0 |
|  |  | Powiat starogardzki | 97 500,0 | - | 97 500,0 |
|  |  | Powiat słupski | 157 026,0 | - | 157 026,0 |
| 3. | Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Powiat tczewski | 186 125,0 | - | 186 125,0 |
|  |  | Miasto Słupsk | 17 000,0 | - | 17 000,0 |
|  |  | Miasto Sopot | 279 000,0 | - | 279 000,0 |
|  |  | Powiat starogardzki | 71 019,0 | - | 71 019,0 |
| 4. | Budżety powiatów (poza PFOŚiGW) | Powiat kwidzyński | - | 78 997,0 | 78 997,0 |
|  |  | Powiat tczewski | - | 1 233,0 | 1 233,0 |
|  |  | Miasto Gdańsk | - | 1 269 505,0 | 1 269 505,0 |
|  |  | Miasto Gdynia | - | 543 256,3 | 543 256,3 |
|  |  | Powiat lęborski | 37 140,0 | - | 37 140,0 |
|  |  | Powiat kościerski | - | 13 743,0 | 13 743,0 |
|  |  | Powiat starogardzki | - | 38 719,0 | 38 719,0 |
|  |  | Powiat nowodworski | - | 41 000,0 | 41 000,0 |
|  |  | Powiat kartuski | - | 20 000,0 | 20 000,0 |
|  |  | Powiat gdański | - | 25 000,0 | 25 000,0 |
| 5. | Budżety gmin (poza GFOŚiGW) | Powiat tczewski | - | 3 976 659,0 | 3 976 659,0 |
|  |  | Miasto Gdańsk | - | 126 061,0 | 126 061,0 |
|  |  | Miasto Słupsk | 18 214,7 | 12 160,0 | 30 374,7 |
|  |  | Miasto Sopot | 3 881 500,0 | 3 774 700,0 | 7 656 200,0 |
|  |  | Powiat lęborski | 1 915 871,0 | 20 232,0 | 1 936 103,0 |
|  |  | Powiat starogardzki | 3 052 351,0 | 273 407,0 | 3 325 758,0 |
|  |  | Powiat nowodworski | - | 107 762,0 | 107 762,0 |
|  |  | Powiat gdański | - | 160 500,0 | 160 500,0 |
| 6. | Eko Fundusz | Powiat lęborski | 6 591 408,0 | - | 6 591 408,0 |
| 7. | Budżet państwa | Powiat starogardzki | 23 300,0 | 375 000,0 | 398 300,0 |
| 8. | Budżet województwa | Województwo pomorskie | 13 770,0 | 24 590,0 | 38 360,0 |
| Środki zagraniczne |  |  |  |  |  |
| 9. | Fundusze strukturalne (UE) | Miasto Gdańsk | 35 289 958,0 | 123 074 177,1 | 158 364 135,1 |
| 10. | Fundusz spójności | Miasto Gdynia | 15 506 916,0 | - | 15 506 916,0 |
|  |  | Powiat starogardzki | 23 600,0 | 378 000,0 | 401 600,0 |
| SUMA |  |  | 72 854 619,9 | 134 395 741,4 | 207 250 361,2 |

### 5. Ocena realizacji celów

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami PGO WP 2010 zawiera system monitoringu          i oceny realizacji zamierzonych celów, pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Założone w planie zadania i cele gospodarki odpadami zostały omówione w poniższych tabelach:

Tabela 29 Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami na terenie województwa        w okresie sprawozdawczym 2009-2010

| L.p. | Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami | Jednostka | Wartości w 2009 roku | Wartości w 2010 roku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogólne |  |  |  |
|  | Masa odpadów wytworzonych – ogółem | Mg | 4 415 681,8 | 5 643 332,7 |
|  | Masa odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | Mg | 26 421,5 | 21 998,6 |
|  | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | % | 0,6 | 0,4 |
|  | Masa odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi organicznemu | Mg | 155 287,1 | 213 006,0 |
|  | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi organicznemu | % | 3,5 | 3,8 |
|  | Masa odpadów wytworzonych poddanych termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii | Mg | 396 075,4 | 408 011,3 |
|  | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii | % | 9,0 | 7,2 |
|  | Masa odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na powierzchni ziemi do prac wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami | Mg | 798 429,8 | 412 493,5 |
|  | Odsetek masy odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na powierzchni ziemi | % | 18,1 | 7,3 |
|  | Masa odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami biologicznymi | Mg | 53 318,5 | 8 822,2 |
|  | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami biologicznymi | % | 1,2 | 0,2 |
|  | Masa odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami termicznymi | Mg | 25 874,1 | 39 356,8 |
|  | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami termicznymi | % | 0,6 | 0,7 |
|  | Masa odpadów wytworzonych poddanych składowaniu | Mg | 677 300,8 | 649 004,4 |
|  | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych składowaniu | % | 15,3 | 11,5 |
|  | Liczba powiatów na terenie województwa | szt. | 20 | 20 |
|  | Liczba zaktualizowanych powiatowych planów gospodarki odpadami | szt. | 5 | 2 |
|  | Odsetek zaktualizowanych powiatowych planów gospodarki odpadami | % | 25 | 10 |
|  | Liczba gmin na terenie województwa | szt. | 123 | 123 |
|  | Liczba zaktualizowanych gminnych planów gospodarki odpadami | szt. | 17 | 28 |
|  | Odsetek zaktualizowanych gminnych planów gospodarki odpadami | % | 13,8 | 22,8 |
|  | Środki finansowe wydatkowane na gospodarkę odpadami w województwie | mln zł | 72 854,6 | 134 395,7 |
|  | Środki finansowe wydatkowane na prace naukowo-badawcze w zakresie gospodarki odpadami | mln zł | b. d. | b. d. |
|  | Odpady komunalne |  |  |  |
|  | Liczba mieszkańców województwa ogółem | osob. | 2 230 099 | 2 240 319 |
|  | Liczba mieszkańców województwa objętych zorganizowanym systemem zbierania10) i odbierania11) odpadów komunalnych | osob. | 2 107 444 | 2 152 947 |
|  | Odsetek mieszkańców województwa objętych zorganizowanym systemem zbierania10) i odbierania11) odpadów komunalnych | % | 94,5 | 96,1 |
|  | Liczba mieszkańców województwa objętych systemem selektywnego zbierania10) i odbierania11) odpadów komunalnych | osob. | 2 128 634 | 2 174 363 |
|  | Odsetek mieszkańców województwa objętych systemem selektywnego zbierani10) a i odbierani11) a odpadów komunalnych | % | 95,5 | 97,1 |
|  | Masa zebranych10) i odebranych11) odpadów komunalnych – ogółem | Mg | 644 782,0 | 635 613,6 |
|  | Masa odpadów komunalnych zebranych10) i odebranych11) selektywnie | Mg | 36 811,0 | 25 377,1 |
|  | Masa odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane odpady komunalne | Mg | 506 652,0 | 547 861,6 |
|  | Masa odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane, poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi | Mg | 112 996,5 | 167 971,3 |
|  | Odsetek masy odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane, poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi | % | 22,3 | 30,6 |
|  | Masa odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane odpady komunalne poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w spalarniach odpadów | Mg | 118,8 | 115,8 |
|  | Odsetek masy odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane odpady komunalne poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w spalarniach odpadów | % | ~0 | ~0 |
|  | Masa odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane odpady komunalne, poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w współspalarniach odpadów | Mg | 0 | 0 |
|  | Odsetek masy odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane odpady komunalne, poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w współspalarniach odpadów | % | 0 | 0 |
|  | Masa odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane odpady komunalne składowanych bez przetwarzania | Mg | 393 536,7 | 379 774,5 |
|  | Odsetek masy odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane odpady komunalne składowanych bez przetwarzania | % | 77,7 | 69,3 |
|  | Masa odpadów komunalnych zebranych9) i odebranych10) selektywnie poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | Mg | 0 | 0,3 |
|  | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych9) i odebranych10) selektywnie poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | % | 0 | ~0 |
|  | Masa odpadów komunalnych zebranych9) i odebranych10) selektywnie, poddanych recyklingowi organicznemu | Mg | 703,3 | 1736,2 |
|  | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych9) i odebranych10) selektywnie, poddanych recyklingowi organicznemu | % | 1,9 | 6,8 |
|  | Masa odpadów komunalnych zebranych9) i odebranych10) selektywnie, poddanych termicznemu przekształcaniu w spalarniach i współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | Mg | 108,8 | 230,0 |
|  | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych9) i odebranych10) selektywnie, poddanych termicznemu przekształcaniu w spalarniach i współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | % | 0,3 | 0,9 |
|  | Masa odpadów komunalnych zebranych9) i odebranych10) selektywnie poddanych unieszkodliwianiu (poza składowaniem) | Mg | 23,4 | 32,4 |
|  | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych9) i odebranych10) selektywnie poddanych unieszkodliwianiu (poza składowaniem) | % | 0,1 | 0,1 |
|  | Masa odpadów komunalnych zebranych9) i odebranych 10) selektywnie poddanych składowaniu | Mg | 2 879,4 | 69,7 |
|  | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych10) i odebranych11) selektywnie poddanych składowaniu | % | 8,0 | 0,3 |
|  | Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. | Mg | 263 368,7 |  |
|  | Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów | Mg | 263 659,0 | 226 512,8 |
|  | Iloraz masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów i masy tychże odpadów wytworzonych w 1995 r. | % | 100,1 | 86,0 |
|  | Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne – ogółem | szt. | 38 | 37 |
|  | Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne – ogółem | m3 | 4 168 187,7 | 3 273 011,1 |
|  | Liczba sortowni zmieszanych odpadów komunalnych | szt. | 5 | 6 |
|  | Moce przerobowe sortowni zmieszanych odpadów komunalnych | Mg/rok | 180 700 | 218 700 |
|  | Liczba sortowni odpadów surowcowych | szt. | 5 | 4 |
|  | Moce przerobowe sortowni odpadów surowcowych | Mg/rok | 40 500 | 35 500 |
|  | Liczba kompostowni odpadów zielonych i selektywnie zbieranych odpadów organicznych | szt. | 9 | 10 |
|  | Moce przerobowe kompostowni odpadów zielonych i selektywnie zbieranych odpadów organicznych | Mg/rok | 162 250 | 164 250 |
|  | Moce przerobowe instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych | Mg/rok | 383 450 | 418 450 |
|  | Liczba spalarni, w których unieszkodliwiane są zmieszane odpady komunalne | szt. | 1 | 1 |
|  | Moce przerobowe spalania zmieszanych odpadów komunalnych | Mg/rok | 200 | 200 |
|  | Odpady niebezpieczne |  |  |  |
|  | Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych | Mg | 107 864,7 | 138 479,0 |
|  | Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi | Mg | 407,1 | 558,4 |
|  | Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi | % | 0,4 | 0,4 |
|  | Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu | Mg | 15 318,5 | 19 107,6 |
|  | Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu | % | 14,2 | 13,8 |
|  | Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia | Mg | 830,2 | 369,8 |
|  | Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia | % | 0,8 | 0,3 |
|  | Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych unieszkodliwieniu innymi metodami niż składowanie | Mg | 69 731,0 | 29 266,0 |
|  | Odsetek wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych unieszkodliwieniu innymi metodami niż składowanie | % | 64,6 | 21,1 |
|  | Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych | Mg | 942,5 | 1126,4 |
|  | Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi | Mg | 0 | 0,2 |
|  | Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi | % | 0 | ~0 |
|  | Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu | Mg | 1,0 | 3,4 |
|  | Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu | % | 0,1 | 0,3 |
|  | Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia | Mg | 0 | 0 |
|  | Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia | % | 0 | 0 |
|  | Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych unieszkodliwieniu innymi metodami niż składowanie | Mg | 1,0 | 3,4 |
|  | Odsetek selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych unieszkodliwieniu innymi metodami niż składowanie | % | 0,1 | 0,3 |
|  | Masa pozostałych do zlikwidowania urządzeń zawierających PCB | Mg | bd. | 4,96 |
|  | Masa wprowadzonych na rynek olejów przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa | Mg | bd. | bd. |
|  | Masa olejów odpadowych poddanych odzyskowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa | Mg | 74 822,6 | 75 116,6 |
|  | Masa olejów odpadowych poddanych recyklingowi (regeneracji) w instalacjach znajdujących się na terenie województwa | Mg | 14 791,0 | 9 480,0 |
|  | Masa wprowadzonych na rynek przenośnych baterii i akumulatorów przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa 4 | Mg | bd. | 404,2 |
|  | Masa selektywnie zebranych zużytych baterii i akumulatorów przenośnych4 | Mg | bd. | 183,2 |
|  | Masa zebranych zużytych baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych5 | Mg | 1 800,4 | 2 078,8 |
|  | Masa odpadów ze zużytych baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych poddanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa6 | Mg | 0 | 0 |
|  | Masa zebranych zużytych baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych5 | Mg | 4,6 | 26,0 |
|  | Masa odpadów ze zużytych baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych poddanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa6 | Mg | 0 | 0 |
|  | Masa pozostałych zebranych zużytych baterii i akumulatorów5 | Mg | 118,0 | 290,5 |
|  | Masa pozostałych zebranych zużytych baterii i akumulatorów poddanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa6 | Mg | 0 | 0 |
|  | Liczba wprowadzonych na rynek baterii i akumulatorów przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa4 | szt. | 2 902 907,0 | 23 911 459,0 |
|  | Poziom odzysku baterii i akumulatorów7 | % | 22,7 | bd. |
|  | Poziom recyklingu baterii i akumualtorów8 | % | 9,2 | bd. |
|  | Masa pozostałych zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest – do usunięcia i unieszkodliwienia | Mg | 98 269,0 | 125 226,0 |
|  | Liczba zinwentaryzowanych mogilników pozostałych do likwidacji wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku | szt. | 0 | 0 |
|  | Liczba zlikwidowanych mogilników w danym roku okresu sprawozdawczego | szt. | 2 | 0 |
|  | Masa szacunkowa przeterminowanych pestycydów zawartych w pozostałych do likwidacji zinwentaryzowanych mogilnikach | Mg | 0 | 0 |
|  | Liczba stacji demontażu wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku 3) | szt. | 32 |  |
|  | Liczba punktów zbierania pojazdów wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku 3) | szt. | 14 | 14 |
|  | Masa zebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji przez i na poczet stacji demontażu znajdujących się na terenie województwa3) | Mg | 6 479,6 | 6 270,9 |
|  | Masa odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych odzyskowi w stacjach demontażu działających na terenie województwa | Mg | 8 385,3 | 9 076,6 |
|  | Komunalne osady ściekowe |  |  |  |
|  | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych | Mg | 151 396,4 | 181 567,6 |
|  |  | Mg sm. | 34 058,3 | 31 555,8 |
|  | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami biologicznymi | Mg | 56 507,2 | 77 434,3 |
|  | Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami biologicznymi | % | 37,4 | 42,7 |
|  | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi | Mg | 9 275,8 | 19 720,0 |
|  | Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi | % | 6,1 | 10,9 |
|  | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w rolnictwie | Mg | 9 924,4 | 10 024,4 |
|  | Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w rolnictwie | % | 6,6 | 5,5 |
|  | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w innych zastosowaniach | Mg | 93 909,8 | 46 601,7 |
|  | Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w innych zastosowaniach | % | 62,0 | 25,7 |
|  | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych składowanych na składowiskach odpadów | Mg | 7 539,7 | 4 208,1 |
|  | Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych składowanych na składowiskach odpadów | % | 5,0 | 2,3 |
|  | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych unieszkodliwionych innymi metodami niż wyżej wymienione | Mg | 0 | 79,0 |
|  | Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych unieszkodliwionych innymi metodami niż wyżej wymienione | % | 0 | ~0 |
|  | Odpady opakowaniowe |  |  |  |
|  | Masa opakowań wprowadzonych z produktami na rynek przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa | Mg | 91 252,5 | 96 430,8 |
|  | Masa opakowań ze szkła wprowadzonych z produktami na rynek przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa | Mg | 5 360,3 | 5 485,8 |
|  | Masa opakowań z tworzyw sztucznych wprowadzonych z produktami na rynek przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa | Mg | 17 547,9 | 18 376,2 |
|  | Masa opakowań z papieru i tektury wprowadzonych z produktami na rynek przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa | Mg | 34 024,8 | 36 682,3 |
|  | Masa opakowań z metali wprowadzonych z produktami na rynek przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa | Mg | 7 044,5 | 8 617,9 |
|  | Masa opakowań z drewna wprowadzonych z produktami na rynek przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa | Mg | 27 275,0 | 27 268,6 |
|  | Masa odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi – ogółem w instalacjach znajdujących się na terenie województwa | Mg | 24 978,7 | 30 696,3 |
|  | Masa odpadów opakowaniowych podanych recyklingowi – ogółem w instalacjach znajdujących się na terenie województwa | Mg | 3 552,3 | 3 682,6 |
|  | Masa odpadów opakowaniowych ze szkła poddanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa | Mg | 0 | 0 |
|  | Masa odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych podanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa | Mg | 3 003,3 | 3 309,5 |
|  | Masa odpadów opakowaniowych z papieru i tektury podanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa | Mg | 227,0 | 158,1 |
|  | Masa odpadów opakowaniowych z metali podanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa | Mg | 0 | 0 |
|  | Masa odpadów opakowaniowych z drewna podanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa | Mg | 322,0 | 215,0 |
|  | Zużyte opony |  |  |  |
|  | Masa opon wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa | Mg | 11 469,3 | 9 459,0 |
|  | Masa opon poddanych innym niż recykling procesom odzysku w instalacjach znajdujących się na terenie województwa | Mg | 2 834,2 | 790,7 |
|  | Masa opon poddanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie województwa | Mg | 1 558,5 | 1 638,2 |
| 1) – ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późń. zm.) |  |  |  |  |
| 2) – według załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 3) – określonych w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 4) – od 2010 r., zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 5) – 2009, 2010 r. na podstawie zbiorczych zestawień danych z ustawy o odpadach 6) – 2009 r. - na podstawie zbiorczych zestawień danych z ustawy o odpadach, 2010 r – może być na podstawie zbiorczych zestawień danych z ustawy o odpadach lub z ustawy o bateriach i akumulatorach 7)-tylko 2009 r. z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 8) - 2009 r. z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, 2010 r. z ustawy o bateriach i akumulatorach |  |  |  |  |
| 9) – odpady zbierane w pojemnikach w miejscach publicznych lub dowożone do punktów zbierania 10) – odpady odbierane z nieruchomości lub z pojemników umieszczonych na osiedlach, bez względu na to, czy są zbierane jako odpady zmieszane bądź w sposób selektywny |  |  |  |  |

Tabela 30 Wskaźniki ogólne dla monitorowania osiągania celów przyjętych w PGOWP 2010

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Jednostka | Rok bazowy lub rok określający sytuacje aktualną | Rok, w którym należy osiągnąć cel |  |  |  | Stan na 31.12.2010 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liczba składowisk odpadów komunalnych |  | 2006 | 2015 |  |  |  | 36,0 |
|  |  | sztuki | 56 | 9 |  |  |  |  |
| 2. | Udział odpadów komunalnych składowanych w odniesieniu do odpadów wytworzonych |  | 2005 | 2015 |  |  |  | 68,0 |
|  |  | % | 93 | 85 |  |  |  |  |
| 3. | Stopień redukcji lub masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska w stosunku do wytworzonych w 1995 r. |  | 1995 | 2010 | 2013 |  | 2015 | 86,0 |
|  |  | % | - | 75 | 50 |  | 44 |  |
|  |  | tys. Mg |  | 197250 | 131500 |  | 120230 |  |
| 4. | Udział przenośnych zużytych baterii i akumulatorów zbieranych selektywnie w odniesieniu do wprowadzanych do obrotu |  | 2004 | 2012 |  | 2016 |  | 45,3 |
|  |  | % | 10 | 25 |  | 45 |  |  |

### 6. Podsumowanie

Sprawozdanie z realizacji w okresie 2009-2010 zadań określonych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010 jest wykonaniem ustawowego obowiązku nałożonego art. 12b pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243                   ze zmianami). Sprawozdanie określa stopień wykonania zadań zapisanych w ww. planie gospodarki odpadami w pierwszym okresie sprawozdawczym 2009-2010.

Zawiera usystematyzowane informacje na temat działań, jakie podjęto w powiatach i w gminach        w zakresie gospodarki odpadami, wydatków jakie poniesiono w związku z ich realizacją, a także wskazuje kierunek rozwoju gospodarki odpadami w województwie pomorskim.

Bazując na informacjach zawartych w niniejszym opracowaniu można wyciągnąć następujące wnioski:

- Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010 był realizowany prawie we wszystkich działaniach, jakie zostały wskazane w dokumencie.

- Istniejące systemy zbierania odpadów w województwie:

Szacuje się, że zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych objętych jest ok. 96 % mieszkańców województwa pomorskiego. Obserwuje się poprawę w zakresie funkcjonowania systemu w zakresie zorganizowanego systemu zbierania odpadów komunalnych.

Na terenach wiejskich, zwłaszcza w gminach charakteryzujących się znacznym rozproszeniem zabudowy, system zorganizowany obejmował jedynie część mieszkańców: od 60 % do blisko 100 %. Natomiast w miastach liczba osób objętych zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych kształtowała się na poziomie 98%-100% i również w miastach część mieszkańców (dotyczy to przede wszystkim mieszkańców zabudowy jednorodzinnej) uchylała się od podpisania umów na odbiór odpadów komunalnych.

Najczęściej na terenach miejskich funkcjonuje trójpojemnikowy system zbierania makulatury, szkła i tworzyw sztucznych. Na terenach wiejskich najczęściej stosowany jest system gniazdowy, dwupojemnikowy - opakowania ze szkła i tworzyw sztucznych. Uzupełnieniem systemu było indywidualne gromadzenie odpadów surowcowych w systemie workowym, stosowany                 w zabudowie rozproszonej i na terenach wiejskich.

Odpady gromadzone były w pojemnikach różnej wielkości. Odpady odbierane były od właścicieli nieruchomości przez firmy, z którymi zawarto umowy i które posiadały stosowne zezwolenia władz gminnych. Odbieranie odpadów miało miejsce przeważnie raz w tygodniu (w okresie letnim) lub 2 razy w tygodniu (w okresie zimowym). Od kwietnia 2010 r. Miasto Gdańsk w kilku dzielnicach wprowadziło system dualny segregacji odpadów. Do osobnych pojemników gromadzone są odpady suche i mokre. System z powodzeniem funkcjonuje i w najbliższym czasie będzie rozszerzany w kolejnych dzielnicach. W 2012 r. nowym systemem objęty już będzie cały Gdańsk. Segregacja odpadów w systemie dualnym nie wyklucza jednak zbierania odpadów         w systemie gniazdowym.

- Na koniec 2010 r. w województwie pomorskim funkcjonowało 36 składowisk odpadów komunalnych (28 gminne lokalne składowiska odpadów, 8 przy istniejących ZZO). Realizowana jest budowa 1 składowiska przy ZZO Stary Las. Sukcesywnie postępują prace związane z budową regionalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi i zamykaniem składowisk niespełniających wymagań prawnych.

- W aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP 2010), przyjętej uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 1006/XXXIX/09 w dniu 26 października 2009 r. wskazano m. in. lokalizację 9 regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów, a także wymieniono składowiska, które po dostosowaniu do wymagań formalno-prawnych dopuszczone zostały do dalszego funkcjonowania. Przewidziane jest, że część składowisk funkcjonować będzie do czasu ich wypełnienia, natomiast reszta do momentu wybudowania regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (ZZO).

- Dla 26 składowisk zlokalizowanych na obszarze działania ZZO Nowy Dwór i ZZO Stary Las, które po uruchomieniu tych zakładów zostaną zamknięte, zapewnione są już środki finansowe na rekultywację (dofinansowanie z RPO WP na lata 2007-2013).

- Na koniec okresu sprawozdawczego na terenie województwa pomorskiego funkcjonują już 4 regionalne ZZO, które są w pełni wyposażone w instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, są to ZZO Eko Dolina, ZZO Gilwa Mała, ZZO Bierkowo, ZZO Czarnówko. Na terenie zakładów ZZO Sierzno i ZZO Szadółki trwają prace modernizacyjne. Na lata 2011-2014 planowana jest rozbudowa ZZO Czarnówko. Po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych (Fundusz Spójności i EFRR) trwa budowa zakładów: ZZO Nowy Dwór, ZZO Rokitki oraz ZZO Stary Las. Przewiduje się, że w 2014 r. będą funkcjonowały już wszystkie pomorskie zakłady zagospodarowania odpadów.

- W latach 2009-2010 realizowano założony w PGO WP 2010 plan zamykania do końca 2009 r. składowisk niespełniających standardów Unii Europejskiej na terenie województwa pomorskiego. W okresie sprawozdawczym zamknięto 7 składowisk odpadów o łącznej powierzchni 16,68 ha.

- W sektorze gospodarczym gospodarka odpadami bazowała na istniejących już instalacjach do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów i działaniach podejmowanych przez przedsiębiorców.

- Ustawa o zmianie ustawy o odpadach z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 145) wprowadziła kary pieniężne w wysokości 10 000 zł, które miałyby być nałożone na przedsiębiorcę, który nie wypełni obowiązku sporządzania i przekazywania marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Fakt ten wpłynął na zdyscyplinowanie przedsiębiorców i wzrost liczby przedłożonych w 2010 r. zbiorczych zestawień danych o odpadach. Kolejne zmiany legislacyjne (ustawa             o odpadach z dnia 28 kwietnia 2011 r., Dz. U. z 2011 r. Nr 138, poz. 809) zweryfikowały,  wcześniej  wprowadzoną, dziesięciotysięczną karę pieniężną. W chwili obecnej jeśli posiadacz odpadów, wbrew obowiązkowi, nie przekazuje zbiorczego zestawiania danych podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

Szacuje się, że niewielka część przedsiębiorców, pomimo obowiązku, nie dokonuje sprawozdawczości, co wpływa na niekompletność danych dotyczących gospodarki odpadami       w województwie pomorskim.

- Sprawozdanie pomogło zidentyfikować problemy i okoliczności (głównie finansowe i logistyczne w praktycznym wdrażaniu planu), które uniemożliwiły podejmowanie stosownych działań           w zakresie realizacji niektórych celów i kierunków działań, co może być przydatne                       w przeformułowaniu treści celów i kierunków działań w aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego.

W  przypadku odpadów komunalnych (grupa 20) podano sumę odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości 
i zebranych

Z uwagi na specyfikę odpadów w postaci wycofanych pojazdów w tabeli podano w miejsce ilości wytworzonych odpadów ilość odpadów zebranych przez stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów.

Ujęto tylko instalacje o mocy przerobowej powyżej 1000 Mg/rok